СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

второй созыв

# Р Е Ш Е Н И Е

от  19 февраля 2010 г.                                                                               № 44

«О выполнении «Долгосрочной целевой программы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2009 год»

Заслушав отчет о выполнении «Долгосрочной целевой программы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2009 год»

Совет депутатов Гатчинского муниципального района

РЕШИЛ:

- Информацию по выполнению «Долгосрочной целевой программы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2009 год» принять к сведению по факту выполнения работ на сумму 53476,357 тыс. рублей (приложение № 1).

- Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава

Гатчинского муниципального района                                                 А.И.Ильин

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к решению Совета депутатов |
|  | Гатчинского муниципального района |
|  | от 19 февраля 2010 г. № 44 |
|  | Выполнение |
| ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ |
| строительства, реконструкции и капитального ремонта |
| объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства |
| Гатчинского муниципального района на 2009 год |
| № п\п | Наименование объекта, его местоположение | Виды работ | Плановая стоимость, (тыс.руб.) | Фактическое выполнение (тыс.руб.) | Выполнение в % |
| 1. | Разработка ПСД на техническое перевооружение газовой кот. №11 с установкой котла малой мощности в п. Кобринское | ПСД | 441,000 | 436,072 | 100 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство блок -модульной газовой котельной в п. Вырица (школа №2) | ПСД | 435,000 | 57,368 | 13 |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей теплоснабжения в д.Батово | ПСД | 120,864 | 0,000 | 0 |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей теплоснабжения в д. Сяськелево | ПСД | 423,546 | 0,000 | 0 |
| 5. | Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора пропускной способностью 85 м3/час, от п. Др. Горка до д. Лампово с реконструкцией двух КНС | ПСД | 1 189,025 | 881,387 | 74 |
| 6. | Разработка ПСД на строительство и реконструкцию системы водоснабжения в пос. Сусанино | ПСД | 2 840,562 | 2 174,223 | 77 |
| 7. | Разработка ТЭО на строительство канализационного коллектора от д.Сяськелево до КОС пос.Войсковицы | ПСД | 500,000 | 355,000 | 100 |
| 8. | Разработка ПСД на капитальный ремонт водонапорной башни в д.Б.Колпаны | ПСД | 187,000 | 195,000 | 100 |
| 9. | Резерв средств на проведение экспертизы разработанной ПСД по котельным в пос. Жабино, Б.Рейзино, Войсковицы, Куровицы, Дружная Горка, Пудомяги | ПСД | 2 263,363 | 997,616 | 44 |
| 10. | Резерв средств на подготовку разработанной ПСД по реконструкции КОС пос.Лукаши и дер.Пудомяги (2-ой)этап к экспертизе и проведение экспертизы ПСД | ПСД | 508,545 | 88,609 | 17 |
| 11. | Разработка ПСД на строительство блок -модульной газовой котельной в п. Вырица (ул. Московская больница №2) | ПСД | 770,000 | 469,573 | 100 |
|  | Итого ПСД |  | 9 678,905 | 5 654,848 |  |
| 12. | Техническое перевооружение газовой котельной №11с установкой котла малой мощности в п. Кобринское | СМР | 2 600,000 | 1 238,431 | 48 |
| 13. | Строительство нар. инж. сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения газовой блок-мод. котельной №24 в пос. Сиверский, ул.Достоевского | СМР | 3 705,420 | 3 756,509 | 100 |
| 14. | Наружное газоснабжение блок-модульной котельной №24 пр.Пионерский , 32 и жилого дома № 15 ул.Достоевского п.Сиверский | СМР | 1 583,195 | 1 619,245 | 100 |
| 15. | Проведение экспертизы ПСД реконструкции КНС д. Мины | СМР | 420,000 | 69,130 | 16 |
| 16. | Резерв средств на аварийно-восст. работы (кап.ремонт теплотрасс в пос. Сяськелево, Батово , Сусанино, п. Новый Свет, п.Верево, п.Пригородный, кап.ремонт водонапорных башен в д.Большие Колпаны, дер. Батово с. Рождествено, проектирование и строительство ТП пос.Дружная Горка ) | СМР | 15 800,387 | 11 529,925 | 73 |
|  | Итого СМР |  | 24 109,002 | 18 213,240 |  |
|  | Всего |  | 33 787,907 | 23 868,088 |  |
| 17. | Реконструкция холодного водоснабжения п. Кобралово | СМР | 12 147,000 | 11 186,775 | 100 |
| 18. | Неотложные мероприятия по нормализации системы водоснабжения в п. Тайцы. Реконструкция холодного водоснабжения YI этап. (софинансирование) | СМР | 6 009,000 | 7 056,936 | 100 |
| 19. | Реконструкция канализационных очистных сооружений п. Лукаши и д. Пудомяги (софинансирование) | СМР | 11 300,000 | 11 279,465 | 100 |
| 20. | Капитальный ремонт кирпичной дымовой трубы котельной № 51 в пос.Терволово (софинансирование РЦП) | СМР | 85,093 | 85,093 | 100 |
|  | Итого |  | 29 541,093 | 29 608,269 |  |
|  | Всего |  | 63 329,000 | 53 476,357 |  |