ПРОТОКОЛ №8

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района при администрации Гатчинского муниципального района

23 августа 2018 г. г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 1, кб. 40

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя комиссии:

Материков Т.Ф. – заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по безопасности;

Присутствовали:

Члены комиссии или их полномочные представители:

Кузнецов Д.В.– старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району;

Уханов В.И. – директор МКУ «Управление БГЗН и Т»;

Супренок А.А. – начальник отдела городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района;

Федоров Н.И. – специалист отдела городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района;

Турапин В.З. – представитель общественности, председатель Гатчинского МО политической партии «Патриоты России»;

Батьянов В.П. –генеральный директор АО «Пригородное ДРСУ-3»;

Кручинин А.Д. – ведущий специалист отдела технического надзора ГКУ «Ленавтодор»

Жабрева Т.Е. – главный инженер отдела технического надзора ГКУ «Ленавтодор»;

Быкова Т.И.- заместитель председателя Комитета образования;

Рящин В.А.- директор «УБДХ»;

Приглашенные:

Халтунен Д.С. – заместитель главы администрации Кобринского сельского поселения

Федорова Е.Е. – глава администрации Сяськелевского сельского поселения

Бордовская Е.В. – глава администрации Сусанинского сельского поселения

Бережко Ю.И. – специалист ЖКХ администрации Пудостьского сельского поселения

Комаров С.А. - заместитель главы администрации Веревского сельского поселения

Зубрилин В.В. - заместитель главы администрации МО город Коммунар

Львович И.В. – и.о. главы администрации Таицкого городского поселения

Игнатенко Т.В. - заместитель главы администрации Таицкого городского поселения

Похмельных С.А. – начальник отдела по ЖКХ и БП, ГО и ЧС администрации Пудомягского сельского поселения

Тягельский П.В. – заместитель главы администрации Войсковицкого сельского поселения

Перегудов А.В. – представитель администрации Вырицкого городского поселения (директор МКУ Вырицкий центр благоустройства)

Травин А.В. – ведущий специалист по благоустройству и безопасности администрации Елизаветинского сельского поселения

Ефременков В.А. – представитель администрации Большеколпанского сельского поселения

Мамочкин М.М. – специалист жилищно-коммунального отдела администрации Сиверского городского поселения

Председательствующий комиссии Материков Т.Ф. ознакомил присутствующих с повесткой дня заседания.

1. О состоянии улично-дорожной сети у образовательных учреждений, расположенных на территории Гатчинского муниципального района.

Доклад: начальник отдела городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики Супренок А.А.

По состоянию на 20 августа 2018 года день вся уличная дорожная сеть, пролегающая вдоль образовательных учреждений на территории города Гатчина, приведена в соответствии с требованиями, выдвигаемыми органами ГИБДД к данным участкам дороги. Нанесена разметка – пешеходный переход, установлены необходимые дорожные знаки, все переходы оборудованы светофорами типа Т7.

Доклад: главный инженер отдела технического надзора ГКУ «Ленавтодор»Жабрева Т.Е.

Состояние дорожного покрытия, наличие искусственных дорожных неровностей, наличие светофоров типа Т7 у образовательных учреждений, расположенных на территории Гатчинского муниципального района, отражены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование дорог | Образовательное учреждение | Состояние дороги | Примечание |
| 1 | Сиверский –Белогорка км 0+250 н.п. Сиверский | школа | дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии | ИДН, Т7 |
| 2 | Сиверский –Белогорка км 0+100н.п. Сиверский | Музыкальная школа | дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии | Т7 |
| 3 | Сиверский –Белогорка км 3+915-4+194н.п. Сиверский |  | дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии | ИДН (Шириной 4м), Т7 |
| 4 | Сиверский-Дружная Горка-Куровицы км 11+600 н.п. Дружная Горка | школа | дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии  Выполнен ямочный ремонт. | ИДН, Т7 |
| 5 | Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки км 53+285, 54+050,н.п. Сиверский  Светофор-53+667 п. Сиверский | Школа, детский сад | Дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии.  Выполнен ямочный ремонт картами | Т7, Светофор |
| 6 | Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки км55+437-55+754,н.п. Сиверский | ФОК | дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии  Выполнен ямочный ремонт | Т7 |
| 7 | Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки КМ 61+189-61+4604,н.п. Куровицы | Спортивный клуб | дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии  Выполнен ямочный ремонт | Т7 |
| 8 | Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки КМ 72+130 п. Вырица | школа | дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии  Выполнен ямочный ремонт | Т7 |
| 9 | Никольское-Воскресенское км 1+100 н.п. Никольское | школа | дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии  Выполнен ямочный ремонт | Т7, ИДН |
| 10 | Семрино-Сусанино-Ковшово км 0+200 н.п. Семрино | школа | дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии  Выполнен ямочный ремонт | Т7 |
| 11 | Подъездк Гатчина № 2  км 4 н.п. Гатчина | Школа |  | Т7  ЗАО «Пилон» |
| 12 | Красное-Село-Гатчина-Павловск км 7+800 н.п. Тайцы | школа | дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии  Выполнен ямочный ремонт | Светофор, барьерное ограждение |
| 13 | Стрельна-Кипень-Гатчина км 27+400 н.п. Терволово | школа | дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии  Выполнен ямочный ремонт | Т7, ШУМОВЫЕ ПОЛОСЫ |
| 14 | Елизаветино-Скворицы км 1+000 н.п. Елизаветино | ШКОЛА | дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии | Т7, барьерное ограждение |
| 15 | Елизаветино-Скворицы км 3+100 н.п. Жилой городок | ШКОЛА | дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии | Т7 |
| 16 | а\д Пудость-а\д Стрельна-Кипень-Гатчина км 1+700 | ШКОЛА | дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии  (необходимо восстановить ИДН) | Т7 |
| 17 | Сяськелево-Тойворово-Акколово-Муттолово км 0+800 | ШКОЛА | дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии | Т7, барьерное ограждение, ИДН (новая) |
| 18 | Гатчина-Куровицы км 11 н.п. Воскресенское | Школа расположена в Высокоключевом, детский сад в Суйде | В 2017 году выполнено устройство пешеходной дорожки вдоль а\д Никольское-Воскресенское. Покрытие на а\д Гатчина-Куровицы км 10-11 удовлетворительно. На а\д Никольское-Воскресенское –удовлетворительное | Светофор Т7 КМ 10+800,  Светофор Т7 КМ 10+900 с шумовыми полосами  Светофор Т7 КМ 10+930-11+380 с шумовыми полосами |

В Гатчинском районе установлены обустроены 43 адреса со светофором Т7, за оставшийся период 2018 года планируется ввести в эксплуатацию еще 10 адресов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ивановка-Замостье-Пижма п. Новый Свет | км 4+504-4+770 | шумовые полосы | Т7 -2 |
| Кемполово-Выра-Тосно-Шапки п. Вырица | КМ 71+024-71+334 | шумовые полосы | 2 |
| Кемполово-Выра-Тосно-Шапки п. Вырица | КМ 73+385-73+389 |  | 2 |
| Кемполово-Выра-Тосно-Шапки п. Сиверский | км 53+636-64+036 | Г-образные опоры-2шт, барьерное ограждение -66м | 2 |
| Подъезд к Кобралово | км 0+792-0+796 |  | 2 |
| Пустошка-Вырица поворот на Красницы | км 6+261-6+910 | шумовые полосы, 2 опоры освещения | 2 |
| Стрельна-Кипень-Гатчина у Доссааф | км 45+730-45+733 |  | 2 |
| Стрельна-Кипень-Гатчина у конетабля | км 46 | 1-Г-образная опора | 2 |
| Подъезд к Гатчина №2 у госпиталя | км 4+554-4+558 |  | 2 |
| Гатчина-Куровицы у МРЭО | КМ 1+294-1+300 | Г-образные опоры-2шт | 2 |

Имеется 4 светофорных объекта:

|  |  |
| --- | --- |
| Кемполово-Выра-Тосно-Шапки п. Сиверский возле самолета | км 53+667 |
| Красное Село-Гатчина-Павловск п. Тайцы | км 7+300 |
| Красное Село-Гатчина-Павловск п. Пудомяги | км 30+108 |
| Стрельна-Кипень-Гатчина ул. Северная Гатчина | км 43+800 |

1. Рассмотрение заявлений граждан и организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

2.1. Вопрос об обустройстве пешеходного перехода через улицу Северная. Обращение председателя ГСК «Чайка» Савченко Г.Т..

Решение комиссии: Оборудование пешеходного перехода в указанном месте включено в план на 2019 год. Отв.: Супренок А.А.

2.2. Об ограничении сквозного проезда вдоль дома № 65 по проспекту 25 Октябра г.Гатчина. Обращение Росенкина Н.А..

Решение комиссии: ограничение сквозного проезда вдоль указанного дома нецелесообразно.

2.3. Вопрос об изменении схемы работы светофора на перекрестке автодороги 41А-003 и большого проспекта в дер.Выра Гатчинского района. Обращение Зайцева Н.С..

Решение комиссии: сформировать запрос в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» с целью изменения схемы работы светофора на указанном перекрестке. Срок сентябрь 2018 года. Отв.: Материков Т.Ф.

2.4. Вопрос об изменении схемы автобусного маршрута №517 «Гатчина-Тайцы» через дер.Нижняя, дер.Гяргино, КП «Золотые Ключи», дер.Старицы. Обращение и.о. главы администрации Таицкого городского поселения.

Решение комиссии: провести обследование состояния дорожного полотна и подготовить развернутый ответ о возможности изменения указанного автобусного маршрута. Срок: сентябрь 2018 года. Отв.: директор МКУ «Служба координации и развитии коммунального хозяйства и строительства».

2.5. Вопрос о принятии мер по регулярной уборке проезда вдоль домов 17 и 13 по улице Слепнева. Обращение Чиченин С.С..

Решение комиссии: В составе Супренок А.А. и Кузнецов Д.В. осуществить выезд и комиссионное обследование указанного проезда на предмет возможности проезда уборочной техники. Срок: сентябрь 2018. Отв.: Супренок А.А..

2.6. Вопрос об установке искусственных неровностей «лежачих полицейских» и установке знаков «Ограничение максимальной скорости» по улице Ленинградских ополченцев от Двинского шоссе до Деповского переулка в г.Гатчина. Обращение Ворошиловой А.Р..

Установка искусственных неровностей и установка знаков «Ограничение максимальной скорости» на указанном участке не целесообразна.

2.7. Вопрос об установке светофора на пешеходном переходе через улицу Диагональную напротив детского сада №40. Обращение Клюшник А.А.

Решение комиссии: Установка светофора на указанном пешеходном переходе не целесообразна.

2.8. Вопрос об установке светофора на перекрестке улиц Карла Маркса и Леонова. Обращение Никитин А.М.

Решение комиссии: Произвести обследование указанного перекрестка на предмет возможности установки светофора. При подтверждении возможности внести в план работы на 2019 год. Срок: сентябрь 2018 года. Отв.: Супренок А.А..

2.9. Вопрос об оборудовании дополнительной автобусной остановки автобусного маршрута № 535 по улице Чехова около железнодорожной станции «Татьянино». Обращение Алексеева В.К..

Решение комиссии: провести обследование данного участка на предмет возможности оборудования дополнительной автобусной остановки. Сформировать и направить ответ заявителю. Срок: сентябрь 2018 года. Отв.: Супренок А.А.

2.10. Вопрос об оборудовании пешеходных переходов и искусственных неровностей «лежачих полицейских» на проезде между домом №13 корп.1 и домом №15А, 15Б (ТК Новосел) по Пушкинскому шоссе г.Гатчина, а так же об исключении стоянки такси вблизи автобусной остановки возле ТК Новосел. Обращение Емельянова А.В..

Решение комиссии: Оборудование пешеходного перехода и искусственных неровностей на указанном проезде внести в перечень плановых работ на 2019 год.

2.11. Вопрос об оборудовании искусственных неровностей на проезжей части улицы Бородина г.Гатчина в промежутке от пересечения с улицей Гречишкина до пересечения с улицей Офицерская. Обращение Шепелева И.А.

# Решение комиссии: В соответствии разделом 6 ГОСТа 52605-2006. «Технические средства организации дорожного движения. Искуственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.» определены правила применения искусственных неровностей, в соответствии с которым местами установки искусственных неровностей являются:

# Искусственные неровности устраивают на дорогах с асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями на участках с искусственным освещением

# Искусственные неровности устраивают за 10-15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений

# Искусственные неровности допускается устраивать на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий:

# - в начале опасного участка перед детскими и юношескими учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и другими объектами массовой концентрации пешеходов, на транспортно-пешеходных и пешеходно-транспортных магистральных улицах районного значения, на дорогах и улицах местного значения, на парковых дорогах и проездах

# - перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение скорости движения до 40 км/ч и менее, установленное знаками 3.24 "Ограничение максимальной скорости", 5.3.1 "Зона с ограничением максимальной скорости", 5.21 "Жилая зона"

# - перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транспортных средств, приближающихся по пересекаемой дороге, на расстоянии от 30 до 50 м до знака 2.5 "Движение без остановки запрещено"

# - по всей зоне действия знака 1.23 "Дети" через 50 м друг от друга.

# В связи с выше указанным, оборудование искусственных неровностей на указанном участке нецелесообразно.

2.12. Рассмотрение письма ОАО «РЖД» об увеличении дорожно-транспортных происшествий при пересечении железнодорожных переездов за 8 мес. 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Решение комиссии: Информацию данного письма принять к сведению. При выявлении фактов нарушения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов автотранспортом, собственником которого являются предприятия расположенные на территории г.Гатчины и Гатчинского района, заслушивать руководителей данных организаций по вопросам – причины нарушения правил дорожного движения, принятых мерах и профилактической работе по недопущении подобных нарушений.

2.13. Вопрос об организации выездного комиссионного обследования участка автодороги «Красное село – Гатчина - Павловск» с участием представителей ГИБДД, администрации, АО Пригородное ДРСУ №3, ГКУ Ленавтодор, представителей СНТ «Ижора» и других заинтересованных лиц на предмет определения точного адреса расположения автобусной остановки. Обращение ГКУ Ленавтодор.

Решение комиссии: организовать выездную комиссию в составе представителей от ГИБДД, администрации, АО Пригородное ДРСУ №3, ГКУ Ленавтодор, представителей СНТ «Ижора». Срок 31.08.2018. Отв.: Материков Т.Ф.

2.14. Вопрос о демонтаже дорожных знаков 5.18 «Место стоянки легковых такси» и 6.4 «Парковка» около железнодорожной остановки «Мариенбург» г.Гатчина. Обращение ОАО «РЖД».

Решение комиссии: демонтаж дорожных знаков 5.18 «Место стоянки легковых такси» и 6.4 «Парковка» около железнодорожной остановки «Мариенбург» г.Гатчина нецелесообразен.

В заключительном слове председательствующий – Т.Ф.Материков - заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района –поблагодарил присутствующих за правильное понимание рассматриваемых по повестке заседания комиссии вопросов и активность участников заседания в обсуждении и принятии решений.

Заместитель председателя комиссии

по ОБДД на территории МО «Город Гатчина»

и Гатчинского муниципального района Т.Ф.Материков