ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина» за январь - июнь 2017 года

| Наименование подпрограммы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» |
| Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг Исполнитель: МКУ «ЦСП» | 1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидий и ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - 794 заявителя, обратившихся за получением субсидии, получили выплаты путем перечисления денежных средств на банковские счета. Сумма выплат с учетом банковских расходов – 3531,4 тыс.руб., в связи с тем, что выплата субсидий осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за июнь 2017г в отчет за первое полугодие не вошла. 1.2. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше – 703 обратившихся гражданина получили выплаты на сумму 5369,25 тыс.руб. (с учетом банковских расходов), в связи с тем, что выплата субсидий осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за июнь 2017г в отчет за первое полугодие не вошла в данную сумму. 1.3. Предоставление ежемесячных выплат гражданам, имеющим регистрацию по месту постоянного жительства в жилых помещениях специализированного жилищного фонда (в домах системы социального обслуживания) - в связи с внесением изменений в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 23.11.2011 № 57 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан города Гатчины по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, финансируемых из бюджета МО «Город Гатчина» (решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 24.12.2014 №83), мероприятие утратило силу с 01.01.2015г. Граждане, проживающие в домах ветеранов с 01.01.2015г., не оплачивают жилое помещение и коммунальные услуги, все расходы возложены на МКУ «ЦСП» в пределах утвержденной сметы. 1.4. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям – зарегистрировано 44 семьи, сумма выплат – 253,8 тыс.руб. (с учетом банковских расходов). 2. Сохранение льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа отдельным категориям граждан 2.1. Возмещение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса на предоставление льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа гражданам в возрасте старше 85 лет, оформившим эту льготу до 01.09.2003г – с 1 апреля 2017г получателей такой льготы нет. За первое полугодие 2017 возмещены затраты предприятий на предоставление этой льготы в сумме 8,82 тыс.руб. |
| Подпрограмма 2 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Исполнитель: МКУ «ЦСП» | Предоставление услуг отдельным категориям граждан Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань – за 1 полугодие 2017г. выданы льготные талоны 1380 гражданам, возмещены льготные услуги бань на сумму 1402,6 тыс. руб. Предоставление выплат отдельным категориям граждан 2.1. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в МК домах на территории МО «Город Гатчина» - в 1 полугодии 2017г. заявителей по данной услуге не было. 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов - в 1 полугодие 2017 г обратился 1 заявитель, выплата составила 203,56 руб. 2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - в 1 полугодии 2017г было зарегистрировано 8 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Гатчина», одному Почетному гражданину предоставлена выплата к юбилейной дате, сумма выплат с учетом банковских расходов составила 138,74 тыс.руб 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г.Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – зарегистрировано 459 граждан, обратившихся за получением компенсации, сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 237,87 тыс.руб. 2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения - в 1 полугодии 2017г. заявителей по данной услуге не было. 2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за 1 квартал 2017г обратилось заявителей – 55чел., сумма выплат с учетом банковских расходов составила 11,9 тыс.руб. |
| Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Администрация ГМР | «Финансовое обеспечение деятельности МКУ«Центр социальной поддержки граждан города Гатчина»: За 1 полугодие 2017г. расходы на обеспечение деятельности учреждения составили 5911,43 тыс. рублей |
| 2.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации ГМР |
| Подпрограмма 1: Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина» | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»: За первое полугодие 2017 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено порядка 85 соревнований Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 4300 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований, и почти 8100 зрителей и болельщиков, которые сопровождают участников на каждом старте. Все эти мероприятия можно разделить на группы: Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины: - 38 Гатчинский лыжный марафон; - 54 легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.; - 47 Всероссийский легкоатлетический пробег «ГАТЧИНА-ПУШКИН»; - Традиционный легкоатлетический пробег «По аллеям историй», посвященный Дню России. Спартакиадное движение города Гатчины: - IX Спартакиада трудовых коллективов МО «Город Гатчина». За первые полгода 2017 года команды состязались за право быть лучшей в игре в дартс, настольном теннисе, бадминтоне, в соревнованиях по лыжным гонкам, городошному спорту, волейболу, стритболу и плаванию. - IV Спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина». В 1 полугодии прошли соревнования по настольному теннису, скандинавской ходьбе, игре в дартс и бадминтону. - III Спартакиада дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!». Спартакиада проходила с октября 2016 года по май 2017 года. Программа III Спартакиады включала 6 этапов: соревнования в игре «Перестрелка», мини-футбол, флорбол, легкоатлетическое многоборье (выборочные нормы ГТО), веселые старты, легкоатлетическая эстафета. - 18 Спартакиада летних оздоровительных лагерей и дворовых команд «Спорт и Лето - 2017». В программе Спартакиады прошли соревнования по 9 видам спорта: футбол, дартс, силовая гимнастика, шахматы, стритбол, пионербол, веселые старты, флорбол, легкоатлетическая эстафета. Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков: Соревнования для детей и подростков проводятся на спортивных объектах Гатчины: футбол («Рождественские каникулы», «Весенние ласточки»), волейбол (Первенство Гатчины среди девушек; турнир памяти Героя Советского Союза летчика А.И. Перегудова), рукопашный бой (Открытое Первенство Гатчины), скалолазание (Юношеское Первенство Гатчины), бадминтон («Русская Зима», Чемпионаты и Первенство г. Гатчины, «Белые ночи»), плавание (Супер-Кубки г. Гатчины), синхронное плавание (Первенство г. Гатчины), акробатика (Первенство г. Гатчины), спортивная гимнастика (Первенство г. Гатчины), настольный теннис (турнир «День Защитника Отечества», «День Молодежи»). Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой (в этих мероприятиях принять участие может любой желающий житель города Гатчины и Гатчинского района, имеющий даже начальную подготовку в избранном виде спорта): Эти соревнования ориентированы на всех желающих, участие в них могут принять уже опытные спортсмены и новички, проводятся по: бадминтону – День Бадминтона на ул. Рощинской 1 июня), по баскетболу и стритболу (Первенства г. Гатчины, серия турниров, посвященная праздникам: День Защиты Детей, День России, День Молодежи), по волейболу и пляжному волейболу (Чемпионаты г. Гатчины и турниры: «День Защиты детей», «День России», «день Молодежи»), по кроссу, по лыжным гонкам, по настольному теннису, по теннису, по мини-футболу (Кубок Открытия сезона, Кубок Гатчины среди мужских и команд ветеранов, «Гатчина – здоровый город!», «Соккер-7»), по шахматам. Для популяризации физической культуры и спорта на территории города Гатчины еженедельно в средства массовой информации отправляется информация о проводимых и отчеты о прошедших спортивно-массовых мероприятиях. В социальной сети «в контакте» ежедневно обновляется информация о предстоящих мероприятиях, оперативно создаются фото - альбомы с прошедших событий и ведется общение в реальном времени с жителями города на тему спорта в городе Гатчине. В I полугодии 2017 года были заключены контракты на общую сумму 4 153,5 тыс.руб. на поставку спортивного инвентаря, наградной атрибутики и сувениров; на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых; на организацию и проведение Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина»; на поставку, аренду и обслуживание туалетных кабин; на организацию судейства календарных мероприятий по различным видам спорта; на оказание услуг по организации и проведению спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»; на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам; на изготовление и поставку полиграфической продукции; на оказание услуг по организации и проведению Гатчинского полумарафона. Экономия по сравнению с начальной ценой контрактов составила более 700 тысяч рублей. Общая сумма всех зарегистрированных за 1 полугодие контрактов (до 30 июня) составляет 68,1 % от суммы, запланированной на 2017 год. Основные контракты для реализации муниципальной программы (мероприятия в рамках муниципальных контрактов запланированы до декабря 2017 г.) заключены. Контракты на оставшуюся сумму будут заключены в третьем квартале. 2. Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина»: - Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования); - Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина», в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение; В третьем квартале будет проведена закупка на оказание услуг по материально-техническому обеспечению на сумму 492,0 тыс. руб. 3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина»: - Предоставление субсидий некоммерческим социально-ориентированным организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на территории МО «Город Гатчина». В I полугодии 2017 года были заключены контракты на общую сумму 389, тыс.руб.: - субсидия в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры, целью которого является развитие и популяризация футбола в городе Гатчина на сумму 189,0 тыс.руб., - субсидия в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры, целью которого является поставка экипировки в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории города Гатчины на сумму 200,0 тыс.руб. |
| Подпрограмма 2: Молодежная политика в МО «Город Гатчина» | 1. «Организация и проведение молодежных мероприятий в МО «Город Гатчина»: - воспитание нравственности, гражданственности и патриотизма; - формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи; - профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи; - работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, продолжению семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи; - информационное обеспечение работы с детьми и молодежью; - развитие и поддержка добровольческого движения, поддержка проектов молодежных инициатив; - обеспечение участия молодежного актива в областных, региональных и всероссийских мероприятиях. В 2017 году запланировано израсходовать на эти цели 3670,0 тыс.руб. из местного бюджета, в 1 полугодии 2017г. израсходовано 1408,9 тыс.руб., что составляет 38,4%. В январе-июне 2017 года были проведено 16 молодежных городских мероприятий и оказаны транспортные услуги в рамках муниципальных контрактов на сумму 592,7 тыс.руб.. 2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина»: В апреле 2017 года были выделены субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» в целях финансового обеспечения и (или) возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» на 2017 год на общую сумму 700,0 тыс. руб.: Договор № 1/2017 от 20.04.2017 - Региональная общественная организация «Военно-Патриотическое Объединение "ОТЧИЙ КРАЙ". Договор № 3/2017 от 20.04.2017 - Благотворительный фонд «Счастливое будущее». Договор № 5/2017 от 20.04.2017 - Региональная общественная организация «Центр добровольческого развития». Всего на 30.06.2017: 1. Зарегистрировано МК на сумму – 1827,9 т.руб. Израсходовано в рамках МК – 592,7 т.руб. (Мероприятия в рамках муниципальных программ запланированы до декабря 2017 года) 2. Израсходовано на прочие услуги – 116,2 т.руб. 3. Выделено субсидий – 700,00 т.руб. ИТОГО израсходовано: 1408,9 т.руб. Процент расходования бюджетных средств менее 50 % в связи: - в рамках муниципального контракта № 116/17 от 24.05.2017г. «Изготовление и поставка полиграфической продукции для организации и проведения молодежных и спортивных мероприятий на территории МО «Город Гатчина» были заказаны на сумму 6549,6 т.руб., но оплата пройдет в июле 2017года. - в июне 2017 года в рамках МК № 58/17 от 16.04.2017 был проведен 25.06.2017 года городской праздник «Гатчина – территория молодежи», посвященный Дню Молодежи России на сумму 200,00 т.р., но оплата планируется в июле месяце - в июне 2017 года было запланировано приобретение путевок в летний оздоровительный лагерь на сумму 500, 0 т.р. В связи с отсутствием свободных мест в ДОЛ «Лесная сказка» на 1- 2 смены, было принято решение о приобретение путевок на 4 смену: с 15.07. по 04.08. 2017 года. Оплата планируется в августе 2017г. Также на основании служебной записки от 12.10.2016г. № 593 было принято решение для наиболее эффективного проведения 15 мероприятий патриотической направленности включить их в основной план-график муниципального задания МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». Общая сумма на организацию и проведение мероприятий – 330,0 т.руб. На момент планирования поквартального финансирования бюджетных средств данная сумма была еще учтена в рамках данной подпрограммы и разбита по всем 4 кварталам. |
| Подпрограмма 3: Развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» | Организация текущей деятельности объектов спортивной и молодежной инфраструктуры: Оказание спортивно-оздоровительных услуг и услуг по проведению физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий в МБУ «ГГСДЦ»: Средства расходовались на вывоз мусора, приобретение строительных материалов, проектирование ремонтных работ, обслуживание теплового пункта, установку датчика температуры, монтаж систем охранного телевидения, заработную плату, коммунальные услуги. Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи в МБУ «Гатчинский дом молодежи»: Средства расходовались на заработную плату сотрудникам, оплату услуг связи, транспортные расходы, оплату коммунальных услуг, арендной платы за пользованием имуществом, а также – на работы и услуги по содержанию имущества и организацию плановых мероприятий в рамках муниципального задания (постановление администрации Гатчинского муниципального района от 30.12.2016 № 6359). На 2017 год запланировано финансирование в размере 74159,9 тыс.руб., в 1 полугодии 2017 израсходовано 33962,8 тыс.руб. (45,8%). Муниципальные задания в 1 полугодии 2017 выполнены в полном объеме. |
| 3.Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина» | 1.Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина». Были проведены такие общегородские праздники как: народные новогодние и масленичные гуляния, ярмарка «Новогодняя кутерьма», «В гостях у императора»; мероприятие, посвященное Международному женскому дню, неделя детской книги в детской библиотеке, а также военно-патриотические мероприятия: день освобождения г.Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, мероприятия, посвященные Дню воина – интернационалиста. Всего прошло 15 общегородских мероприятий. Проведен конкурс творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». По результатам конкурса финансирование получили 10 проектов, на реализацию которых выделено 1500,0 тыс.руб.: Наименование проекта Руководитель проекта Учреждение заявитель «Новые образы России – наше историческое наследие» Иванова Людмила Михайловна МБУ «ЦТЮ» «Военно – исторический фестиваль «Гатчина – Город воинской славы» Дятленко Михаил Владимирович МБУ «ГГДК» «Играйте веселее!» - цикл кукольных спектаклей, посвященных традициям Гатчины Цуварев Дмитрий Борисович МБУ «ГГДК» Ансамбль марширующих барабанщиц Седова Наталья Николаевна МБУ ГГДК Литературно – исторический праздник им.А.И.Куприна Маврин Александр Сергеевич МБУ ЦТЮ «Помни свои корни» Еремеева Людмила Александровна МБУ ЦТЮ «Наследники побед и свершений» Жилин Владимир Михайлович МБУ ЦТЮ Представление Ленинградской области на Гран-При Наций III Европейских Хоровых Игр Роганова Ирина Вячеславовна МБУ ЦТЮ «История России в танцах» Добродей Ирина Васильевна МБУ ЦТЮ Гатчинский хронограф – историко-краеведческий календарь Юронен Наталья Викторовна МБУ ЦБС Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за 2017 год на мероприятия 1537,57 тыс.руб., что составляет 48,4% от финансирования, запланированного на год. 2.Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах. В рамках данного мероприятий за отчетный период были профинансированы: Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», «Гатчинские ассамблеи»; юбилейные мероприятия коллективов города (в т.ч. - 35 лет народному коллективу «Гармония»), поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали. 3.Мероприятия иного организационного характера. Затрачено 199,78 тыс.руб. на аренду зала кинотеатра «Победа», озвучивание городских мероприятий. 4. Субсидия муниципальным учреждениям в сфере кинематографии. Субсидия на возмещение затрат на содержание муниципального имущества. Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидии, заключено соглашение. Перечисление средств производится на возмещение затрат на основании предоставления документов о затратах. 5. Российский кинофестиваль «Литература и кино». Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий, заключено соглашение. Мероприятие проведено 20-26 апреля 2017 года, количество посетивших мероприятие – 14000 человек. 6. Детский кинофестиваль Мероприятие пройдет в сентябре 2017 года. |
| Подпрограмма 2 Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» | 1.Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения – на 2017 год запланировано 5279,25тыс.руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг). Средства израсходованы на 61,1% от годового бюджета. По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам - 844,05 тыс.руб. из бюджета Ленинградской области, израсходовано 468,7 тыс.руб. 2.Укрепление материально-технической базы музеев. За 1 квартал 2017 года израсходованы средства на укрепление материально-технической базы в сумме 493,8 тыс.руб. Из них 198,48 тыс. руб.- субсидия на приобретение 2 компьютера, 2 монитора, клавиатура, накопителя, шлейфа; 50,0 тыс. руб. - реставрация 2-х музейных предметов. 111,48 тыс руб. - изготовление корпусных мебельных секций для музейных объектов, 5,9 тыс. руб. - приобретение музейных предметов для экспонирования, 6,5 тыс. руб. - приобретение диванных подушек. 3.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек – расход бюджетных средств составил 52,5% от плана финансирования на 2017 год (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг). По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в сумме 3413,3тыс.руб. из бюджета Ленинградской области. 4.Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек - запланировано в 2017 году 900,0 тыс.руб. Средства израсходованы на подписку на периодические издания на 1 полугодие. Остались средства на подписку на 2 полугодие. Также была закуплена и поставлена литература, но оплата по счету прошла в июле 2017. 5.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – в 1 полугодии 2017 затрачено 42057,6 тыс.руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников учреждений культуры, приобретение основных средств). Средства израсходованы на 50,7% от годового бюджета. По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в сумме 13042,662 тыс.руб. из бюджета Ленинградской области, расход средств по итогам 2 кварталов 2017 составил 48,5%. 6.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры – исполнение бюджета 11,2% от годового бюджета (849,5 тыс.руб.). В основном, средства были затрачены на приобретение и пошив костюмов для творческих коллективов. Низкий процент расходования средств связан с тем, что финансирование данных учреждений было увеличено почти в 2 раза решением совета депутатов от 28.06.2017. Оставшиеся финансовые средства предназначены в основном на ремонтные работы, которые пройдут в 3 квартале 2017 года (ранее произвести ремонтные работы невозможно, в связи с занятиями коллективов). 7.Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность – исполнение бюджета в 82% от годового. Основные затраты: выплата з/пл сотрудникам МКУ «Сервисная служба для муниципальных учреждений культуры г.Гатчины»; оплата коммунальных платежей; закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения. |
| 4. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики |
| Подпрограмма 1 Поддержка граждан, в том числе молодежи, нуждающихся в улучшении жилищных условий Исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | 14 семей получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015гг, из них реализованы - 6. 16 семей (из них реализовали -5) получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». 3 семьи получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». |
| Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Гатчина» Исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | 1.Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В 1 полугодии 2017г. на вторичном рынке на территории г.Гатчина приобретено 12 жилых помещений (все необходимые квартиры по программе). В настоящее время идет оформление документов по предоставлению приобретенных жилых помещений гражданам. 2.Приобретено жилое помещение, общей площадью 59,2 м2 по решению Гатчинского городского суда. Подготовлена конкурсная документация на приобретение в августе еще одного жилого помещения. |
| Подпрограмма 3 Оказание поддержки гражданам, проживающих на территории МО «Город Гатчина» и пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда Исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области «Об утверждении положения о порядке предоставления и расходования в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» №139 от 12.05.2016, между администрацией Гатчинского муниципального района и комитетом по строительству Ленинградской области 24.05.2016 подписано соглашение №11 "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Город Гатчина". Приобретено жилое помещение общей площадью 33,1 м2. Муниципальный контракт находится на регистрации. |
| Подпрограмма 4 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы» Исполнители: 1. Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики, 2. МУП ЖКХ г. Гатчины | 1. Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных и жилых домов по адресам: ул. Красная, д.3, кв.4, 1; ул. Ленинградская, д.15; ул. Ленинградская, д.16 А; ул. Рыбакова, д.5; ул. Кустова, д.35 А; ул. Уральская, д.2. За 1 полугодие 2017 года денежные средства на данное мероприятие не израсходовано (выполнение – 0%), так как перечень жилых домов подлежащих капитальному ремонту на территории МО «Город Гатчина» сформирован после обследований и подготовки документации по результатам заседания Межведомственной комиссии и утвержден постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 17.04.2017 № 1498. Работы проводятся во 2 и 3 кварталах 2017 с последующей оплатой. По ул. Подъездная, д.4, ул. Металлистов, д.49 в данный момент проводится конкурсные процедуры на выполнение работ. Выполнение кап.ремонта по данным адресам планируется завершить к декабрю 2017. 2. Субсидии на долевое софинансирование за счет средств местного бюджета краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В 1 полугодии 2017 года денежные средства на данное мероприятие не расходовались (выполнение – 0%). Субсидии на долевое софинансирование за счет средств местного бюджета всегда переводятся в конце года, тогда же и будут освоены денежные средства. 3. Мероприятия ко Дню Ленинградской области. Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов (работы по капитальному ремонту кровель и фасадов д. 12 и д. 24 по Красноармейскому проспекту, д. 6 по ул. Григорина в г. Гатчине) выполнены во полном объеме во 1 полугодии 2017 года. Собственники д. 12 и д. 24 по Красноармейскому проспекту отказались от ремонта, поэтому стоимость контракта была уменьшена с 6 226, 2 тыс.руб. до 3756,2 тыс.руб. Предусмотренные контрактом работы по ремонту д. 6 по ул. Григорина были выполнены на сумму 3 756,2 тыс. руб. в полном объеме срок по 30.06.2017г. Акт выполненных работ проходил проверку и согласование, оплата будет произведена в 3 квартале 2017. |
| Подпрограмма 5 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы Исполнители: 1) Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики, 2)МУП ЖКХ г. Гатчины | Размер запланированного финансирования по подпрограмме на 2017 год составляет 6500,0 тыс.руб. 1. Проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения кап.ремонта: за I полугодие 2017 года денежных средства по данному мероприятию израсходованы в размере 103,1 тыс.руб. (выполнение – 0,6%). Перечень помещений подлежащих капитальному ремонту на территории МО «Город Гатчина» сформирован после обследований и подготовки документации по результатам заседания Межведомственной комиссии, в данный момент ведутся ремонтные работы по 17 адресам, срок окончания – сентябрь-октябрь 2017, по 3 адресам окончание работ планируется в августе 2017. По ремонту мест общего пользования по 2 адресам проводится конкурс на выбор подрядчика, срок выполнения ремонтов – середина декабря 2017. |
| Подпрограмма 6 Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки Исполнитель: Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры | 1. «Проектирование и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков на территории МО «Город Гатчина»». В 1 квартале 2017 года проведена оплата ГАУ «Леноблэкспертиза» в размере 55,60 тыс.руб. за проверку сметной документации по объекту: «Инженерная и транспортная инфраструктура микрорайона Заячий Ремиз, квартал №10 г.Гатчина» по адресу: микрорайон Заячий Ремиз. Финансирование исполнено на 27,8%, профинансировано 55,6 тыс.руб., что соответствует плану на первое полугодие 2017 года. В связи с отрицательным заключением государственной экспертизы, выполняются работы, направленные на устранение замечаний к проекту. После снятия всех замечаний, проект будет снова направлен на проверку в ГАУ «Леноблэкспертиза», в результате чего 100% освоение планируется до 30 декабря 2017 года. |
| Муниципальная программа: «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 и плановый период 2016-2017гг Ответственный исполнитель: отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики |
| Подпрограмма 1 Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: отдел городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики | 1. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов – освоено 50,4% годового объема финансирования, что соответствует графику выполнения работ. 2.Содержание дорог, находящихся в собственности МО "Город Гатчина" – освоено 42,7% годового объема финансирования, при этом акты выполненных работ за 1 полугодие закрыты на сумму 15 831,15 тыс. руб., т.е. на 52,8% годового финансирования, что соответствует графику выполнения работ. 3. Механизированная и ручная уборка дворовых тротуаров и территорий общего пользования профинансировано на 41,7 %, в финансовом отчете за 1 полугодие 2017 не отражены выполненные работы по ремонту ж/д тоннеля «Татьянино» (1 050 тыс. рублей), приобретение трактора «Беларусь» (1 000 тыс. руб.). |
| Подпрограмма 2 Благоустройство территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: отдел городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики | 1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений – освоено 27,1% годового объема финансирования (1490,0 тыс.руб.). Причина низкой реализации финансирования – основные работы по устройству детских площадок запланированы на 3 квартал 2017 г (в настоящее время проводятся конкурсные процедуры). 2. Эвакуация транспортных средств. Причина неосвоения финансирования – трехкратное проведение конкурсных процедур (на электронных аукционах не было подано ни одной заявки). Проводилась также процедура по отбору подрядчика (запрос котировок). В июле 2017 подписан акт на сумму 76,0 тыс.руб. 3. Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок – освоено 38,25% годового объема финансирования (2052,1 тыс.руб.). Причина низкой реализации финансирования – нерегулярный характер появления и вывоза ТБО на несанкционированных свалках. 4. Мероприятия по озеленению территории - освоено 50% годового объема финансирования. Полугодовой план по озеленению выполнен. 5. Содержание мест захоронения - вывоз ТБО. Причина неосвоения финансирования: муниципальным контрактом работы по вывозу ТБО запланированы, начиная с марта 2017г. Оплата работ по вывозу 2,35 тонн ТБО была произведена в апреле 2017 г. в сумме 4394,72 руб. (после проведения аукциона цена контракта уменьшилась с 1286 тыс. руб. до 970 тыс. руб.). Фактически за 1 полугодие закрыты акты на сумму 284,422 тыс. рублей, что составляет 29,3%, счета на обкос кладбищ еще не выставлялись. 6. Прочее благоустройство – освоено 14,2% годового объема финансирования (2485,7 тыс. руб.). Причина низкой реализации финансирования: работы по благоустройству (окраска, установка и ремонт малых архитектурных форм и пр.) - работы производятся преимущественно в отсутствие осадков при постоянных положительных температурах, т.е. в июне и июле, соответственно, оплата пройдет во 2 полугодии 2017. 7. Мероприятия по реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз в рамках подпрограммы. Причины неосвоения финансирования в период с 01.01.17 по 31.03.17: 1) работы по благоустройству подземного пешеходного перехода, проходящего от ул. Григорина к микрорайону Аэродром под железнодорожными путями были произведены некачественно, что привело к расторжению договора с подрядчиком. 2) работы по обустройству «Липовой аллеи и прилегающей к ней территории» завершены и приняты на основании акта о приемке выполненных работ от 20.07.2017 . |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015-2017 г.г. Исполнитель: отдел городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики | Работы по реконструкции семи светофорных постов и установке двух новых пешеходных переходов на проспекте 25-го Октября приняты в соответствии с актом 30 июня 2017 (сумма 3 653,3 тыс.руб.), а в части выполнения комплекса работ по установке отсутствующих и замене существующих дорожных знаков на проспекте 25-го Октября (сумма 1246, 6 тыс.руб.) всего на сумму 4 900,0 тыс.руб., их оплата прошла в июле 2017 года (т.е. в 3 квартале 2017). Работы по установке ограничивающих пешеходных ограждений на улично-дорожной сети г. Гатчины на сумму 2 292,7 тыс.руб. приняты согласно акту 30.06.2017, оплата также прошла в июле 2017 года; Разработка проекта организации дорожного движения по дорогам общего пользования на территории МО «Город Гатчина» находится на стадии разработки технического задания. Планируемый срок проведения разработки: сентябрь-октябрь 2017. |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» Исполнители: 1.Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры, 2.МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», 3. Отдел городского хозяйства | 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс.руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2017 года. 2. Cтроительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 0,8 %, профинансировано 498,3 тыс.руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2017 года. В части полномочий МКУ «СК и Р КХ и С» на исполнение подпрограммы 4 предусмотрены расходы на 2017 год в сумме 165466,52 тыс. руб., в том числе: 77515,31 тыс.руб. - средства бюджета ЛО, 87751,21 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», из бюджета ГМР – 200 тыс.руб. За 1 полугодие 2017 года профинансировано мероприятий на 16,2% сумму 26831,3 тыс. руб., в том числе: 3202,3 тыс. руб. - средства бюджета ЛО, 23429,1 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», из бюджета ГМР – 199,8 тыс.руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: п.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Солодухина, протяженностью 720 п.м. Всего на сумму 10164,0 тыс.руб. из МБ - выполнено 100 %. - Ремонт ул. Сойту в г. Гатчина, площадью 7500 м.кв. – всего на сумму 2169,8 тыс. руб.– выполнено 100 %. - Ремонт ул. Молодежная в г.Гатчина, площадью 3375 м.кв. – всего на сумму 2242,8 тыс.руб., в том числе: МБ – 859,8 тыс. руб., ОБ – 1383,0 тыс. руб.– выполнено 100 %. По остальным объектам по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения оплачена проверка сметной документации, выполнение ожидается в 3-м квартале. п.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: - В 2016 году заключен муниципальный контракт на ремонт 5 дворовых территорий на общую сумму 38395,0 тыс. руб., переходящий на 2017 год. В 2016 году выполнено на сумму 9271,9 тыс. руб., в 2017 году освоено 7849,2 тыс. руб. Срок выполнения по контракту - ноябрь 2017г. - Ремонт покрытия дворовой территории ул. 7 Армии, д. 6; ул. Коли Подрядчикова, д. 11 на сумму 100 тыс.руб. из МБ - выполнено 100 %. - Ремонт дворовой территории у дома № 66 по ул. Карла Маркса на сумму 100 тыс.руб. из МБ - выполнено 100 %. По остальным объектам по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий МКД выполнение ожидается в 3 и 4 квартале. п.6. Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы. В рамках реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз предусмотрен ремонт дорог по ул.Тосненская и ул.Некрасова. За счет средств областного бюджета в 2017 г. предусмотрены расходы в сумме 1819,3 тыс. руб., за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - 1611,3 тыс. руб. Работы выполнены. 5. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения. В части полномочий отдела капитального строительства КГА: выполнено на 5,43%, профинансировано 2 902,7 тыс.руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2017 года. |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены средства в сумме 224568,5 тыс.руб., в 1 полугодии 2017 года средства на реализацию подпрограммы не выделялись. По реконструкции очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина II этап (химико-биологическая очистка) (п.1.1.) работы выполняются. Окончание работ в 4-м квартале 2017 года. По строительству второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений (п.1.2.) - заключено соглашение с комитетом по ЖКХ ЛО на выделение субсидии из ОБ на сумму 188200 тыс. руб. Проводятся закупочные процедуры. Дата торгов 24.07.2017г. По ремонту объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа (п.2.) – по отдельным мероприятиям (п.2.10.и п.2.11) выполнение в 3-м и 4-м квартале, по мероприятию «Перекладка участка водопровода II магистрального кольца Ду-500мм по адресу: г.Гатчина от точки "6" ул. Старая дорога до точки "7" ул. Новопролетарская» (п.2.3.) средства будут перераспределены при внесении изменений в программу в связи с необходимостью увеличения финансирования на реконструкцию очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина II этап (химико-биологическая очистка) (п.1.1.) Причины неосвоения средств по мероприятиям подпрограммы за 1 полугодие: По п. 1.1.2. «Реконструкция насосной станции рециркуляции активного ила в составе блока насосно-воздуходувной станции (БНВС) в рамках реконструкции очистных сооружений МУП "Водоканал" г.Гатчина II этап» – отставание от графика производства работ обусловлено задержкой поставки насосного оборудования производителями - субпоставщиками. Ожидаемый срок завершения работ 01.10.2017г. По п.1.1.3. «Реконструкция первичного отстойника № 4 в рамках реконструкции очистных сооружений МУП "Водоканал" г.Гатчина II этап» - проводилась подготовка технического задания на СМР. Ожидаемое проведение конкурсной процедуры и выбор подрядчика - сентябрь 2017г. По п.1.2. «Строительство второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции…» - постановление о выделении субсидии из ОБ вышло только 11.05.2017г, 23.05.2017 заключено соглашение с комитетом по ЖКХ. По п.2.10 «Перекладка канализационного трубопровода от дома № 52 пр.25 Октября г. Гатчина от колодца № 1 до колодца № 2 и от колодца № 9 до колодца № 10» - работы были приостановлены по просьбе администрации ГМР на период празднования юбилея ЛО. По п.4.1. «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунального ресурса» - средства будут перераспределены по причине банкротства стороны по договору. |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены средства в сумме 28900,0 тыс. руб., в том числе 10900,0 тыс. руб. – внебюджетные источники. За 1 квартал 2017 г. израсходовано 19180,3 тыс.руб. (средства бюджета МО «Город Гатчина») на возмещение затрат на уплату основного долга и процентов по кредиту, полученному для финансирования работ по установке паротурбогенератора в котельной №11 МУП «Тепловые сети» г.Гатчина. По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на строительство блок-модульной котельной» - средства будут перераспределены при внесении изменений в программу в связи с тем, что принято решение о строительстве котельной полностью за счет средств МУП «Тепловые сети». |
| Подпрограмма 3 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены средства в сумме 11088,3 тыс. руб. За 1 полугодие 2017 года профинансировано мероприятий на сумму 62,9 тыс.руб. из бюджета МО «Город Гатчина» - оплата по двум договорам на разработку ПСД по подключению МКД г.Гатчина, заключенным в 2016 году (ул.Школьная д.5, ул.Герцена, д.3). По пп.2.1., 2.2. 2.3 (разработка ПСД на строительство газопроводов в мкр.Мариенбург, по ул.ул.Торфяная, Фрезерная, Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская) – разрабатываются проекты планировки территории, проводится межевание территорий. Причины неосвоения средств по мероприятиям подпрограммы за 1 полугодие 2017: 1.Длительность прохождения процедуры по разработке проектов планировки территорий и межевания территорий, необходимость прохождения через публичные слушания. 2.Необходимость прохождения историко-культурной экспертизы. 3.Отсутствие исходных данных по многоквартирным домам для разработки проектно-сметной документации. При внесении изменений в подпрограмму финансирование по объектам, по которым не ожидается освоение, будет уменьшено. |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства комитета экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 годы | 1. Отчет о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрофинансовой организации МО "Город Гатчина" за 1 полугодие 2017 года: 1) Оказано 1156 индивидуальная консультационная услуга субъектам МСП и физическим лицам 2) Заключено 620 договоров с субъектами МСП на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и передачу отчетности в налоговые органы 3) Специалистами Фонда было разработано 10 бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности 4) Организовано: - 5 курсов семинаров «Введение в предпринимательство»; - 5 семинаров по теме «Налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса»; - 2 тренинга "Генерация бизнес-идеи" в рамках реализации образовательных программ АО «Корпорация МСП»; - 2 семинара по теме "Финансовая поддержка»; -1 семинар по теме "Имущественная поддержка"; - 1 семинар "В защиту бизнеса» - совместно с Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Лен.обл.; - 1 семинар "Финансовое планирование предприятий МСП и доступность финансовых ресурсов» - совместно с Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Лен.обл.; - 1 семинар "Налоговое планирование: как планировать и как контролировать» - совместно с Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Лен.обл.; 5) Общая площадь помещений, используемых в целях бизнес-инкубирования составляет 738,4 м2, в помещениях бизнес-инкубатора размещены 12 субъектов МСП. 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»: 1) В 1 и 2 квартале 2017 года микрозаймы из бюджета МО "Город Гатчина" не предоставлялись. Информационные материалы были изданы в соответствии с контрактом с ООО "Спектр" на сумму 60,00 тыс. руб. 2) Проведен 1 конкурс профессионального мастерства: "Мир красоты-2017". Затраты на его проведение составили 96,0 тыс. руб. |
| Подпрограмма 2 Содействие трудовой адаптации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в МО «Город Гатчина» | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В рамках данной задачи были осуществлены: Организация работы трудовых бригад в свободное от учебы время по благоустройству территории города Гатчины. Проведение досуговых мероприятий. Снижение факторов социального неблагополучия среди населения. В рамках подпрограммы создаются условия для развития лидерских, коммуникативных, спортивных и творческих способностей подростков. Мероприятия подпрограммы необходимы для выявления социальных ориентиров и ценностей для различных групп молодежи, осознания возможностей в реализации прав молодежи на труд во всех допускаемых видах деятельности с учетом личных интересов и общественных потребностей, повышения мотивации к труду у различных групп несовершеннолетних граждан. Подростки распределены по двум подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. За период с января по июнь было трудоустроено 150 подростков в возрасте от 14 до 18 лет: МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» - 120 человек; МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» - 30 человек. Подростки из трудовых отрядов выполняли работы по благоустройству города, выполняли работы по заявкам городских общественных организаций, администрации Гатчинского муниципального района, вели работы по уборке спортивных объектов в г.Гатчине. Подростки принимали участие в праздничных мероприятиях МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района. Участвовали в экологической игре на местности "Чистый Приорат» в Приоратском парке, в качестве волонтеров участвовали в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России в Гатчине. Помогали Студийцам Молодёжной Творческой Студии "Школа ведущих" Гатчинского Дома Молодежи провести на ул. Соборная тестирование в защиту русского языка: "Давайте говорить правильно!". Также волонтёры ТИМ-ГДМ и бойцы трудовых бригад приняли участие в качестве добровольцев в организации в Гатчине традиционного пробега, посвященного Дню России. Пробег проходил в Приоратском парке. Для подростков ежедневно были организованы и проведены групповые тренинги, беседы, способствующие формированию здоровой личности. Были организованы: танцевальная программа, посвященная Дню Юмора; беседа с молодыми поэтами Гатчины - Михаилом Солонниковым и Ириной Кулиной; встреча, посвященная весеннему призыву в ряды вооруженных сил России; организация квеста «Сокровища Пиратов»; организация игротек. 50% от численного состава трудоустроенных подростков - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (неполные семьи, дети, не получающие алименты, многодетные семьи, родители работают в бюджетной сфере, дети в опеке, подростки, стоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.) Мероприятия по реализации подпрограммы в 1 полугодии 2017 выполнены в полном объеме. Всего израсходовано на 30.06.2017г. 701,9 тыс.руб. - 16,7 % от запланированной суммы на 2017 год и 100 % от запланированной суммы на период с января по июнь 2017 года. Необходимо учитывать тот факт, что выплата заработной платы за июнь месяц подросткам в сумме 934,1 тыс.руб. будет произведена в июле 2017 года (в 3 квартале). |