ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к Соглашению № 3/69 от «28» мая 2018 года

о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Гатчина»

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз                               «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»

г. Санкт-Петербург                                                              «05»__декабря_2018 г.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета Бурак Лиры Викторовны, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 24 января 2011 года № 9, с одной стороны, и администрация муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального образования», в лице главы администрации Любушкиной Елены Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили настоящее дополнительное Соглашение (далее – дополнительное Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 1.2 читать в следующей редакции:

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, источником которых является субсидия, в 2018 году составляет 1 537 260,07 рублей (один миллион пятьсот тридцать семь тысяч двести шестьдесят рублей 07 копеек), а также объем средств, привлекаемых из внебюджетных источников (финансовое, трудовое, материально-техническое участие граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)  составляет 45 000,00 рублей (сорок пять тысяч рублей 00 копеек).

2. Приложения №1, Приложение №2 к Соглашению № 3/69 от «28» мая 2018 года изложить в новой редакции (прилагается).

3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Соглашением № 3/69 от «28» мая        2018 года.

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.

5. Настоящее Дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью Соглашения № 3/69 от «28» мая 2018 года, и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

| Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области ________________ (Бурак Л.В.) «___» _________________ 2018 года М.П. | Глава администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области ___________________ (Любушкина Е.В.) «___» _________________ 2018 года М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к дополнительному соглашению

от ___ ________ 2018 года № 1

Приложение 1

к Соглашению

от 28 мая 2018 года № 3/69

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 3 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| № п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт тротуара по Красноармейскому пр. от д. 4 до д. 26 (левая сторона) | кв.м | 1394 |
| 2. | Ремонт тротуара по ул. Воскова (правая сторона) | кв.м | 523 |
| 3. | Устройство тротуара по ул. Новоселов до дома №4 | кв.м | 711,4 |

Приложение № 2

к дополнительному соглашению

от ___ ________ 2018 года № 1

Приложение 2

к Соглашению

от 28 мая 2018 года № 3/69

План мероприятий («Дорожная карта»)

Администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

по достижению значения целевого показателя результативности

предоставления субсидии

| № п/п | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина» в 2018-2020 гг.» |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2-х месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С», Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры | Заключение муниципального контракта |
| 2. | Ремонт тротуара по Красноармейскому пр. от д. 4 до д. 26 (левая сторона) | 4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ремонт тротуаров позволит организовать безопасное и комфортное передвижение пешеходов |
| 2.1. | Приемка объекта в порядке установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С», представители инициативных комиссий | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 3. | Ремонт тротуара по ул. Воскова (правая сторона) | 4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Создаст благоприятные условия для развития территории, комфортного проживания, повышения уровня безопасности движения. |
| 3.1. | Приемка объекта в порядке установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С», представитель инициативной комиссии №4 | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 4. | Устройство тротуара по ул. Новоселов до дома №4 | 4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Устройство тротуара позволит снизить социальную напряженность среди жителей микрорайона «Аэродром», их безопасное и комфортное передвижение. |
| 4.1. | Приемка объекта в порядке установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Гатчинского муниципального района, Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры, представитель инициативной комиссии №6 | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина» в 2018-2020 гг.» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  | Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С» |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Декабрь 2018 | Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С», Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С», Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С», Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ