ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _____________										№ ______

Об утверждении краткосрочного

муниципального плана реализации

Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории МО «Город Гатчина»

Гатчинского муниципального района, в 2017 году,

с учетом мер государственной поддержки

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82–оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 № 218 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы», учитывая письмо комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области о согласовании проекта краткосрочного плана от 28.03.2017 №гжило-01-1844/17-0-1, руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, в 2017 году с учетом мер государственной поддержки, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит  опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального  района и вступает в силу  со дня  официального опубликования.

- Контроль  за  исполнением   постановления   возложить   на   заместителя

главы администрации Гатчинского муниципального района по городскому хозяйству Фараонову Е.В.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района		             		Е.В.Любушкина

А.А. Супренок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гатчинского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ____________2017 № ___________ |
| Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Гатчины Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в 2017 году с учетом мер государственной поддержки |
|  |  |  | I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году, с учетом мер государственной поддержки |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегист-рирован-ных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб | руб | руб | руб | руб | руб/кв.м | руб/кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 31 | 1959 |  | Кирпич | 3,00 | 4,00 | 1 368,80 | 1 368,80 | 925,20 | 38,00 | 9 186 943,00 | 0,00 | 2 379 260,00 | 3 261 523,00 | 3 546 160,00 | 6 711,68 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 2 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 32 | 1952 | 2015 | Дерево | 2,00 | 1,00 | 349,95 | 349,95 | 222,20 | 27,00 | 1 056 319,00 | 0,00 | 437 316,00 | 211 263,00 | 407 740,00 | 3 018,49 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 3 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 34 | 1961 |  | Кирпич | 4,00 | 2,00 | 1 325,84 | 1 325,84 | 1 076,04 | 56,00 | 5 190 976,00 | 0,00 | 2 149 064,00 | 1 038 195,00 | 2 003 717,00 | 3 915,24 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 4 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 49/51 | 1964 |  | Кирпич | 7,00 | 3,00 | 3 171,26 | 3 171,26 | 2 647,37 | 118,00 | 6 278 337,00 | 0,00 | 2 599 232,00 | 1 255 667,00 | 2 423 438,00 | 1 979,76 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 5 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3 | 1957 |  | Кирпич | 3,00 | 3,00 | 1 548,60 | 1 548,60 | 1 179,00 | 59,00 | 5 119 461,00 | 0,00 | 2 119 457,00 | 1 023 892,00 | 1 976 112,00 | 3 305,86 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 6 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 | 1963 |  | Кирпич | 4,00 | 2,00 | 1 300,39 | 1 300,39 | 1 123,73 | 50,00 | 5 260 117,00 | 0,00 | 2 177 689,00 | 1 052 023,00 | 2 030 405,00 | 4 045,03 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 7 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 | 1963 |  | Кирпич | 4,00 | 3,00 | 2 002,37 | 2 002,37 | 1 915,49 | 87,00 | 7 140 874,00 | 0,00 | 2 956 322,00 | 1 428 174,00 | 2 756 378,00 | 3 566,21 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 8 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 14 | 1963 |  | Кирпич | 4,00 | 2,00 | 1 307,43 | 1 307,43 | 1 173,63 | 64,00 | 5 158 726,00 | 0,00 | 2 135 713,00 | 1 031 745,00 | 1 991 268,00 | 3 945,70 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 9 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 11/13 | 1917 |  | Кирпич | 2,00 | 3,00 | 1 328,66 | 1 328,66 | 1 229,90 | 31,00 | 1 578 849,00 | 0,00 | 653 644,00 | 315 769,00 | 609 436,00 | 1 188,30 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 10 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 15 | 1917 |  | Кирпич | 2,00 | 1,00 | 533,72 | 533,72 | 262,68 | 11,00 | 1 001 784,00 | 0,00 | 414 739,00 | 200 356,00 | 386 689,00 | 1 876,98 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 11 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 17 | 1917 |  | Кирпич | 2,00 | 1,00 | 303,70 | 303,70 | 154,80 | 5,00 | 401 660,00 | 0,00 | 166 288,00 | 80 332,00 | 155 040,00 | 1 322,56 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 12 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 19 | 1917 |  | Кирпич | 2,00 | 1,00 | 493,50 | 493,50 | 440,50 | 12,00 | 2 709 813,00 | 0,00 | 1 121 863,00 | 541 962,00 | 1 045 988,00 | 5 491,01 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 13 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 22 | 1917 |  | Кирпич | 3,00 | 1,00 | 935,25 | 935,25 | 643,30 | 21,00 | 1 000 864,00 | 0,00 | 414 358,00 | 200 172,00 | 386 334,00 | 1 070,16 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 14 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46, кор. 1 | 1986 |  | Панель | 9,00 | 2,00 | 4 037,60 | 4 037,60 | 3 772,20 | 175,00 | 1 138 587,00 | 0,00 | 471 375,00 | 227 717,00 | 439 495,00 | 282,00 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 15 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 50, кор. 1 | 1989 |  | Панель | 9,00 | 2,00 | 4 040,30 | 4 040,30 | 3 951,97 | 185,00 | 1 138 587,00 | 0,00 | 471 375,00 | 227 717,00 | 439 495,00 | 281,81 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 16 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 59 | 1993 |  | Кирпич | 6,00 | 3,00 | 8 440,90 | 8 440,90 | 6 933,90 | 225,00 | 1 353 534,00 | 0,00 | 560 363,00 | 270 706,00 | 522 465,00 | 160,35 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 17 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 63 | 1988 |  | Кирпич | 6,00 | 3,00 | 8 384,70 | 8 384,70 | 5 523,90 | 199,00 | 1 528 108,00 | 0,00 | 632 637,00 | 305 621,00 | 589 850,00 | 182,25 | 14 593,70 | 30.12.2017 | Спецчсет |
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | 40 872,97 | 40 872,97 | 33 175,81 | 1 363,00 | 56 243 539,00 | 0,00 | 21 860 695,00 | 12 672 834,00 | 21 710 010,00 | 1 376,06 | х | х | х |
| Итого по муниципальному образованию со строительным контролем | х | х | х | х | х | х | х | х | 57 307 056,0 | 0,00 | 21 860 695,00 | 12 672 834,00 | 22 773 527,00 | х | х | х | х |

| II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году с учетом мер государственной поддержки |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпро-ектной подготовке |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электро-снабжения | Ремонт сетей тепло-снабже-ния | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | ед. | руб | кв.м. | руб. | кв.м. | руб | кв.м. | руб | куб.м. | руб | кв.м. | руб | руб | руб | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Гатчинский муниципальный район |
| Муниципальное образование "Город Гатчина" |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 31 | 9 186 943,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 971,80 | 3 439 938,00 |  |  | 1 618,30 | 5 747 005,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 32 | 1 056 319,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,10 | 1 056 319,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 34 | 5 190 976,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,51 | 1 713 195,00 |  |  | 1 210,60 | 3 477 781,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 49/51 | 6 278 337,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,40 | 4 890 652,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 387 685,00 |  |
| 5 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3 | 5 119 461,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,40 | 2 355 748,00 |  |  | 1 699,00 | 2 763 713,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 | 5 260 117,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,40 | 1 675 937,00 |  |  | 1 228,10 | 3 584 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 | 7 140 874,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,80 | 2 518 549,00 |  |  | 1 701,00 | 4 622 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 14 | 5 158 726,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,40 | 1 675 937,00 |  |  | 1 228,10 | 3 482 789,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 11/13 | 1 578 849,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 325,00 | 1 578 849,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 15 | 1 001 784,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,80 | 1 001 784,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 17 | 401 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,40 | 401 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 19 | 2 709 813,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,00 | 1 708 949,00 |  |  | 558,80 | 1 000 864,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 22 | 1 000 864,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,80 | 1 000 864,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46, кор. 1 | 1 138 587,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138 587,00 |  |
| 15 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 50, кор. 1 | 1 138 587,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138 587,00 |  |
| 16 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 59 | 1 353 534,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 353 534,00 |  |
| 17 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 63 | 1 528 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 528 108,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию | 56 243 539,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 963,81 | 21 035 224,00 |  |  | 11 997,90 | 28 661 814,00 |  |  |  |  |  | 6 546 501,00 |  |
| Осуществление строительного контроля | 1 063 517,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию со строительным контролем | 57 307 056,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |