АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27.04.2016									№  1535

О принятии решения о проведении капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

включенных в Краткосрочный муниципальный план

реализации Региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории МО «Город Гатчина»,

на 2016 год

Учитывая, что собственниками помещений в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина», на 2016 год, не принято решение о проведении капитального ремонта, руководствуясь частью 6 статьи 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 10 областного закона Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года №508 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина», на 2016 год и утвердить перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, согласно приложению.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района				Е.В.Любушкина

А.А. Супренок

|  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района От 27.04.2016 № 1535 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. 7-ой Армии, д. 10А |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |  |
| 1 | Ремонт крыши | 2016 - 2017 г.г. | 1358,1 кв.м | 4 074 300,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 6 152 081,00 |  |
| 2 | Работы по предпроектной подготовке | 2016 г. | 1 объект | 77 781,00 |  |  |  |  |
| 1 | Проектные работы (проектные работы на ремонт подвальных помещений, фасада) | 2016 - 2017 г.г. | 1 объект | 2 000 000,00 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 6 152 081,00 |  | Итого: | 6 152 081,00 |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. 7-ой Армии, д.25/43 |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |  |
| 3 | Проектные работы (проектные работы на ремонт подвальных помещений, фасада) | 2016 - 2017 г.г. | 1 объект | 1 169 830,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 1 169 830,00 |  |
|  | Итого: | 1 169 830,00 |  | Итого: | 1 169 830,00 |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. 7-ой Армии, д.27/20 |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |  |
| 1 | Ремонт крыши | 2016 - 2017 г.г. | 1 221,75 кв.м. | 3 665 250,0 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 4 913 411,00 |  |
| 2 | Работы по предпроектной подготовке | 2016 г. | 1 объект | 78 331,00 |  |  |  |  |
| 3 | Проектные работы (проектные работы на ремонт подвальных помещений, фасада) | 2016 - 2017 г.г. | 1 объект | 1 169 830 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 4 913 411,00 |  | Итого: | 4 913 411,00 |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д.23 |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |  |
| 1 | Ремонт крыши | 2016 - 2017 г.г. | 1 228,5 кв.м | 3 685 500,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 4 951 167,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы по предпроектной подготовке | 2016 г. | 1 объект | 79 285,00 |  |  |  |  |
| 3 | Проектные работы (проектные работы на ремонт подвальных помещений, фасада) | 2016 - 2017 г.г. | 1 объект | 1 186 382,00 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 4 951 167,00 |  | Итого: | 4 951 167,00 |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д.35 |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |  |
| 1 | Ремонт крыши | 2016 - 2017 г.г. | 820,8 кв.м | 2 462 400,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 4 490 988,00 |  |
| 2 | Работы по предпроектной подготовке | 2016 г. | 1 объект | 64 280,00 |  |  |  |  |
| 3 | Проектные работы (проектные работы на ремонт подвальных помещений, фасада) | 2016 - 2017 г.г. | 1 объект | 1 964 308,00 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 4 490 988,00 |  | Итого: | 4 490 988,00 |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Гагарина, д.24 |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |  |
| 1 | Ремонт крыши | 2016 - 2017 г.г. | 922,19 кв.м | 2 766 570,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 4 338 204,00 |  |
| 2 | Работы по предпроектной подготовке | 2016 г. | 1 объект | 70 704,00 |  |  |  |  |
| 1 | Проектные работы (проектные работы на ремонт подвальных помещений, фасада и сетей электроснабжения) | 2016 - 2017 г.г. | 1 объект | 1 500 930,00 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 4 338 204,00 |  | Итого: | 4 338 204,00 |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Горького, д.19 |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |  |
| 1 | Ремонт крыши | 2016 - 2017 г.г. | 170,91 кв.м | 512 730,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 2 574 097,00 |  |
| 2 | Ремонт фасада | 2016 - 2017 г.г. | 252,59 кв.м | 1 768 130,00 |  |  |  |  |
| 3 | Работы по предпроектной подготовке | 2016 г. | 1 объект | 12 911,00 |  |  |  |  |
| 4 | Проектные работы (проектные работы на ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) | 2016 - 2017 г.г. | 1 объект | 280 326,00 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 2 574 097,00 |  | Итого: | 2 574 097,00 |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Достоевсконо, д.17 |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |  |
| 1 | Ремонт крыши | 2016 - 2017 г.г. | 1 189,35 кв.м | 3 568 050,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 5 546 911,00 |  |
| 2 | Работы по предпроектной подготовке | 2016 г. | 1 объект | 78 407,00 |  |  |  |  |
| 3 | Проектные работы (проектные работы на ремонт подвальных помещений, фасада) | 2016 - 2017 г.г. | 1 объект | 1 900 454,00 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 5 546 911,00 |  | Итого: | 5 546 911,00 |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. К.Маркса, д. 46 |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |  |
| 1 | Проектные работы (проектные работы на ремонт подвальных помещений, фасада и сетей электроснабжения) | 2016 - 2017 г.г. | 1 объект | 1 425 083,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 1 425 083,00 |  |
|  | Итого: | 1 425 083,00 |  | Итого: | 1 425 083,00 |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. К.Маркса, д. 57 |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |  |
| 1 | Проектные работы (проектные работы на ремонт подвальных помещений, фасада и сетей электроснабжения) | 2016 - 2017 г.г. | 1 объект | 1 186 382,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 1 186 382,00 |  |
|  | Итого: | 1 186 382,00 |  | Итого: | 1 186 382,00 |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/1 |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |  |
| 1 | Ремонт крыши | 2016 - 2017 г.г. | 675,68 кв.м | 3 378 400,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 7 700 891,00 |  |
| 2 | Ремонт фасада | 2016 - 2017 г.г. | 565,71 кв.м | 3 959 970,00 |  |  |  |  |
| 3 | Работы по предпроектной подготовке | 2016 г. | 1 объект | 18 540,00 |  |  |  |  |
| 4 | Проектные работы (проектные работы на ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) | 2016 - 2017 г.г. | 1 объект | 343 981,00 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 7 700 891,00 |  | Итого: | 7 700 891,00 |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Товарная Балтийская, д.2 |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |  |
| 1 | Проектные работы (проектные работы на ремонт фасада, крыши, сетей электроснабжения) | 2016 - 2017 г.г. | 1 объект | 619 995,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 619 995,00 |  |
|  | Итого: | 619 995,00 |  | Итого: | 619 995,00 |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.34 |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |  |
| 1 | Ремонт крыши | 2016 - 2017 г.г. | 588,60 кв.м | 2 943 000,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 4 666 132,00 |  |
| 2 | Работы по предпроектной подготовке | 2016 г. | 1 объект | 66 395,00 |  |  |  |  |
| 3 | Проектные работы (проектные работы на ремонт фасада, подвальных помещений, сетей электроснабжения) | 2016 - 2017 г.г. | 1 объект | 1 656 737,00 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 4 666 132,00 |  | Итого: | 4 666 132,00 |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, д.31 |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |  |
| 1 | Ремонт крыши | 2016 - 2017 г.г. | 677,00 кв.м | 3 385 000,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 5 090 219,00 |  |
| 2 | Работы по предпроектной подготовке | 2016 г. | 1 объект | 65 508,00 |  |  |  |  |
| 3 | Проектные работы (проектные работы на ремонт фасада, подвальных помещений, сетей электроснабжения) | 2016 - 2017 г.г. | 1 объект | 1 639 711,00 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 5 090 219,00 |  | Итого: | 5 090 219,00 |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, д.33 |  |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |  |
| 1 | Ремонт крыши | 2016 - 2017 г.г. | 596,01 кв.м | 2 980 050,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 8 696 001,00 |  |
| 2 | Ремонт фасада | 2016 - 2017 г.г. | 662,83 кв.м | 4 639 810,00 |  |  |  |  |
| 3 | Работы по предпроектной подготовке | 2016 г. | 1 объект | 65 715,00 |  |  |  |  |
| 4 | Проектные работы (проектные работы на ремонт подвальных помещений, сетей электроснабжения) | 2016 - 2017 г.г. | 1 объект | 1 010 426,00 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 8 696 001,00 |  | Итого: | 8 696 001,00 |  |