АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2017										№ 1815

Об утверждении краткосрочного

муниципального плана реализации

Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории МО «Город Гатчина»

Гатчинского муниципального района,

в 2018 году

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом от 29 ноября 2013 года № 82 – оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлениями Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 № 218 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы» и от 28.12.2016 № 522 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года №508 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», учитывая заключение комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области от 10.04.2017 №01-2260/17-0-1, руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, в 2018 году, согласно приложению.

2. Настоящее    постановление    вступает  в  силу со  дня  его  подписания  и

подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

3. Начальнику отдела городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Супренку А.А. направить настоящее постановление в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области в срок не позднее трех дней со дня принятия.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по городскому хозяйству Фараонову Е.В.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района			             	Е.В.Любушкина

А.А. Супренок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 28.04. 2017 года № 1815 |  |  |  |
| Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквратирных домах, расположенных на территории города Гатчины Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2018 году |  |
| I. Перечень многоквратирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Гатчинский муниципальный район |
| Муниципальное образование "Город Гатчина" |  |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 11/13 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 3 | 1 328,66 | 1 328,66 | 1 229,90 | 31 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 2 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 15 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 533,72 | 533,72 | 262,68 | 11 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 3 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 17 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 303,70 | 303,70 | 154,80 | 5 | 1 340 640,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 4 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 19 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 493,50 | 493,50 | 440,50 | 12 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 5 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 22 | 1917 |  | Кирпич | 3 | 1 | 935,25 | 935,25 | 643,30 | 21 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 6 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 67 | 1985 |  | Панельн. | 5 | 5 | 5562,2 | 4176,7 | 3 891,20 | 216 | 993 738,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 7 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 11 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1231 | 509,2 | 509,20 | 32 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 8 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 16 | 1972 |  | Кирпич | 5 | 5 | 5823,9 | 4293,8 | 4 002,60 | 193 | 1 900 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 9 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 20 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 3 | 3327,8 | 2010,5 | 1 896,30 | 87 | 1 450 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 10 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 26 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 925,49 | 553,49 | 216,15 | 22 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 11 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 36 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 1 | 315,52 | 172,42 | 131,40 | 10 | 2 175 328,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 12 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 42 | 1962 |  | Камен. | 2 | 2 | 1191,3 | 642 | 531,36 | 33 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 13 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 3 | 3520,65 | 2010,96 | 2 010,96 | 82 | 5 764 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 14 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10А | 1968 |  | Кирпич | 5 | 4 | 6041,08 | 3446,8 | 2 995,78 | 167 | 5 380 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 15 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 19 | 1964 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2838,33 | 2004,43 | 1 963,96 | 79 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 16 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 21 | 1962 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2282,01 | 1499,66 | 1 342,48 | 76 | 900 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 17 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д.15А | 1992 |  | Кирпич | 9 | 2 | 5148,1 | 3907,2 | 3 418,80 | 164 | 1 093 094,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | спец. Счет у РО |
| 18 | г. Гатчина, ул. Беляева, д.11 | 1993 |  | Панельн. | 5 | 3 | 3586 | 3586 | 3 271,80 | 168 | 1 507 309,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | спец. Счет у РО |
| 19 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3 | 1956 |  | Кирпич | 2 | 2 | 714,36 | 377,96 | 305,96 | 22 | 350 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 20 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3А | 1956 |  | Кирпич | 2 | 2 | 713,96 | 377,56 | 286,00 | 24 | 350 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 21 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 5 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 3 | 3616,01 | 2038,31 | 1 646,33 | 94 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 22 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 39 | 1967 |  | Камен. | 5 | 6 | 5983,3 | 4437,7 | 3 871,14 | 228 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 23 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 8 | 1957 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1823,1 | 1481,1 | 1 224,60 | 50 | 5 022 600,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 24 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 11 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1861,3 | 1486,6 | 1 229,30 | 44 | 5 068 800,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 25 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 15 | 1952 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1829,4 | 1490,8 | 1 232,70 | 49 | 5 266 400,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 26 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д.22 | 1960 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2924,8 | 1489 | 1 370,68 | 57 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 27 | Г. Гатчина, ул. Глинки, д. 2 | 1960 |  | Деревян. | 2 | 1 | 575,14 | 337,64 | 39,20 | 26 | 2 693 163,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 28 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1В | 1961 |  | Деревян. | 2 | 2 | 874,28 | 508,28 | 139,22 | 31 | 3 470 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 29 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 17 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 2 | 997,46 | 583,66 | 344,62 | 35 | 2 370 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 30 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 18 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 1 | 527,65 | 296,54 | 178,04 | 16 | 3 160 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 31 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 22 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 5986,58 | 2727,38 | 3 166,78 | 114 | 950 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 32 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 24 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 1 | 687,2 | 393,3 | 393,30 | 17 | 3 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 33 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 34 | 1961 |  | Кирпич | 4,00 | 2,00 | 1 325,84 | 1 325,84 | 1 076,04 | 56,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 34 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.37А | 1917 |  | Деревян. | 2 | 1 | 732,0 | 419,8 | 264,00 | 28 | 2 803 600,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 35 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 45 | 1964 |  | Кирпич | 4 | 2 | 2335,29 | 1193,57 | 1 193,57 | 36 | 850 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 36 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 49/51 | 1964 |  | Кирпич | 7,00 | 3,00 | 3 171,26 | 3 171,26 | 2 647,37 | 118,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 37 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 59А | 1964 |  | Кирпич | 4 | 3 | 3539,24 | 2003,44 | 1 916,65 | 90 | 960 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 38 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.69 | 1969 |  | Панельн. | 5 | 4 | 4601,43 | 3495,94 | 3 134,10 | 148 | 6 129 600,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 39 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 71 | 1960 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2433,9 | 1514,4 | 1 150,40 | 84 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 40 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.7 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 2 | 1076,1 | 475,48 | 112,80 | 23 | 1 890 000,00 |  |  |  | 0,00 | 1 756,34 |  | 30.12.2019 | РО |
| 41 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.8 | 1949 |  | Кирпич | 2 | 2 | 817 | 435,42 | 285,00 | 41 | 1 700 000,00 |  |  |  | 0,00 | 2 080,78 |  | 30.12.2019 | РО |
| 42 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.8А | 1971 |  | Панел. | 5 | 6 | 5837,3 | 4386,8 | 3 824,50 | 210 | 5 150 000,00 |  |  |  | 0,00 | 882,26 |  | 30.12.2019 | РО |
| 43 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 59 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 2 | 624,64 | 320,2 | 80,00 | 17 | 500 000,00 |  |  |  | 0,00 | 800,46 |  | 30.12.2019 | РО |
| 44 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.59 В | 1960 |  | Кирпич | 2 | 3 | 1150,77 | 633,5 | 566,27 | 26 | 800 000,00 |  |  |  | 0,00 | 695,19 |  | 30.12.2019 | РО |
| 45 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 62 | 1967 |  | Деревян. | 2 | 2 | 747,72 | 419,1 | 270,19 | 25 | 2 500 000,00 |  |  |  | 0,00 | 3 343,50 |  | 30.12.2019 | РО |
| 46 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.75 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 2 | 913,00 | 498,40 | 386,31 | 32 | 3 500 000,00 |  |  |  | 0,00 | 3 833,52 |  | 30.12.2019 | РО |
| 47 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 20 | 1962 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2541,9 | 1933,2 | 1 792,60 | 104 | 4 045 300,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 48 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4А | 1941 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2623,18 | 1691,77 | 1 467,38 | 102 | 7 900 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 49 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4Б | 1941 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2557,66 | 1629,85 | 1 313,13 | 83 | 7 900 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 50 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 4 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 1 | 453,21 | 255,6 | 255,60 | 23 | 350 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 51 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д.6 | 1968 |  | Панел. | 5 | 6 | 7653,5 | 5092,3 | 4 672,05 | 221 | 5 350 000,00 |  |  |  | 0,00 | 699,02 |  | 30.12.2019 | РО |
| 52 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д.6А | 1972 |  | Панел. | 5 | 2 | 1925,38 | 1356,6 | 1 075,08 | 69 | 1 900 000,00 |  |  |  | 0,00 | 986,82 |  | 30.12.2019 | РО |
| 53 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3 | 1957 |  | Кирпич | 3,00 | 3,00 | 1 548,60 | 1 548,60 | 1 179,00 | 59,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 54 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 4 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3320,85 | 2565,75 | 2 432,86 | 117 | 1 450 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 55 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 6 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3272,97 | 2534,27 | 2 404,65 | 129 | 1 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 56 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 9/5 | 1984 |  | Кирпич | 5 | 1 | 3265,8 | 2368,8 | 1 401,27 | 138 | 350 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 57 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 | 1963 |  | Кирпич | 4,00 | 2,00 | 1 300,39 | 1 300,39 | 1 123,73 | 50,00 | 350 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 58 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 | 1963 |  | Кирпич | 4,00 | 3,00 | 2 002,37 | 2 002,37 | 1 915,49 | 87,00 | 350 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 59 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 14 | 1963 |  | Кирпич | 4,00 | 2,00 | 1 307,43 | 1 307,43 | 1 173,63 | 64,00 | 350 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 60 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 14 | 1968 |  | Панельн. | 5 | 4 | 4676,65 | 3522,05 | 3 222,52 | 183 | 5 800 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 61 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 16 | 1966 |  | Панельн. | 5 | 4 | 4626,46 | 3488,56 | 3 177,07 | 167 | 6 100 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 62 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 17 | 1966 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1259,92 | 700,08 | 639,25 | 30 | 2 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 63 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д.14Б | 1947 |  | Кирпич | 2 | 2 | 841,80 | 457,20 | 317,80 | 42 | 2 900 000,00 |  |  |  | 0,00 | 3 445,00 |  | 30.12.2019 | РО |
| 64 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3 | 1967 |  | Панельн. | 5 | 4 | 5169,26 | 3793,14 | 3 439,71 | 164 | 3 150 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 65 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 12 | 1964 |  | Панельн. | 5 | 3 | 3776,35 | 2874,99 | 2 673,54 | 133 | 2 900 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 66 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 18 | 1964 |  | Панельн. | 5 | 3 | 3415,22 | 2547 | 2 255,10 | 122 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 67 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 24 | 1966 |  | Панельн. | 5 | 4 | 4652,3 | 3532,7 | 3 315,70 | 160 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 68 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26 | 1967 |  | Панельн. | 5 | 6 | 6889,59 | 5177,8 | 4 571,06 | 224 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 69 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26А | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 610,5 | 277,2 | 277,20 | 13 | 2 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 70 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 30А | 1917 |  | Деревян. | 2 | 1 | 608,54 | 345,6 | 98,62 | 19 | 1 835 552,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 71 | Г. Гатчина, ул. Рощинская , д.3 корпус 2 | 1977 |  | Кирпич | 5 | 1 | 2974,1 | 2131,8 | 2 131,80 | 78 | 1 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | спец. Счет у РО |
| 72 | Г. Гатчина, ул. Рощинская , д.20 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 8 | 14295,8 | 6999,6 | 5 801,70 | 234 | 350 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 73 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 14А | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 706,22 | 256,76 | 256,76 | 11 | 2 850 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 74 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 15 | 1917 |  | Кирпич | 3 | 3 | 3195,43 | 798,3 | 798,30 | 30 | 6 950 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 75 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21 | 1960 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2827,46 | 2015,16 | 1 799,62 | 100 | 1 900 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 76 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21А | 1964 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1924,08 | 1198,52 | 1 174,37 | 49 | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 77 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 22 | 1971 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2847,51 | 1995,63 | 1 742,80 | 85 | 1 850 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 78 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 34 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 4 | 5707,52 | 3485,17 | 3 025,99 | 167 | 5 700 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 79 | Г. Гатчина, ул. Товарная Балтийск, д. 1 | 1947 |  | Деревян. | 2 | 2 | 571,9 | 314,88 | 217,52 | 16 | 3 050 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 80 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д.4 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 1 | 411,4 | 411,4 | 411,40 | 21 | 450 000,00 |  |  |  | 0,00 | 1 093,83 |  | 30.12.2019 | РО |
| 81 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 14 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1117,48 | 944,7 | 847,26 | 55 | 2 950 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 82 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 15 | 1979 |  | Кирпич | 4 | 4 | 4324,77 | 2503,73 | 1 642,68 | 76 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 83 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 16 | 1960 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1227 | 703,7 | 451,48 | 46 | 3 100 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 84 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д.34 | 1962 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1904 | 962 | 919,50 | 43 | 1 050 000,00 |  |  |  | 0,00 | 551,47 |  | 30.12.2019 | РО |
| 85 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 1 | 855,7 | 537,7 | 484,00 | 22 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 86 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61А | 1917 |  | Деревян. | 2 | 2 | 744,6 | 481,5 | 167,00 | 23 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 87 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 65 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 2 | 647,49 | 347,68 | 203,30 | 24 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 88 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 69 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 1 | 494,6 | 196,5 | 196,50 | 5 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 89 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 79 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 2 | 766,85 | 322,8 | 285,12 | 15 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 90 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3А | 1963 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2621,17 | 2033,87 | 1 663,16 | 106 | 4 100 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 91 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 5 | 1962 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2796,46 | 1474,83 | 1 337,50 | 60 | 1 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| 92 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 7 | 1962 |  | Кирпич | 3 | 3 | 3014,58 | 1459 | 1 116,26 | 79 | 1 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | РО |
| Итого по муниципальному образованию "Город Гатчина" |  |  |  |  |  | 230 084,22 |  |  |  | 189 919 124,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |