АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.05.2017									№ 1969

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 14.11.2014 № 4874 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (в редакции постановлений администрации Гатчинского муниципального района от 07.04.2015 № 1404, от 16.04.2015 № 1472, от 10.03.2016 № 569, от 04.05.2016 № 1606, от 17.11.2016 № 5496, от 08.02.2017 № 414, от 01.03.2017 № 715)

## В связи с необходимостью уточнения перечня объектов, включенных в перечень подпрограмм №№ 2,3,4 муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 14.11.2014 №  4874,  на основании   Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая распоряжение администрации Гатчинского муниципального района от 01.02.2016 № 4-р «Об организации дорожной деятельности в границах МО «Город Гатчина», решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 29.03.2017 №  15 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 30 ноября 2016 года № 64 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 14.11.2014 № 4874 «Об утверждении  муниципальной      программы     МО    «Город     Гатчина»     Гатчинского

2

муниципального  района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (в редакции постановлений администрации Гатчинского муниципального района от 07.04.2015 № 1404, от 16.04.2015 № 1472, от 10.03.2016 № 569, от 04.05.2016 № 1606, от 17.11.2016 № 5496, от 08.02.2017 № 414, от 01.03.2017 № 715),  изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

3. Контроль  исполнения настоящего  постановления  возложить  на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по вопросам безопасности и жилищно-коммунального хозяйства Материкова Т.Ф., заместителя  главы администрации Гатчинского муниципального района и по городскому хозяйству Фараонову Е.Ю.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Гатчинского муниципального района                                        Р.О.Дерендяев

Супренок А.А.

Кудрявцев В.А.

Кононов С.Н.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 05.05.2017 №  1969

| Паспорт муниципальной программы |
| --- |
| «Организация благоустройства, содержание и развитие сети автомобильных дорог на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». |
| Наименование муниципальной программы | «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение совершенствования и сохранности дорог общего пользования, объектов транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства, озеленения и освещения, безопасности дорожного движения транспортных средств и создание условий безопасного и комфортного движения пешеходов на территории МО «Город Гатчина» |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение совершенствования и сохранности дорог общего пользования, объектов транспортной инфраструктуры |
|  | Благоустройство и озеленение территории МО «Город Гатчина» |
|  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» |
|  | Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по городскому хозяйству Фараонова Е.Ю. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Гатчинского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | 1.Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района. 2.МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2017 годы |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017гг.» |
|  | Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 291 332,9 | 406 745,8 | 514 485,1 | 1 212 563,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 24 921,3 | 66 857,5 | 113 193,3 | 204 972,1 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 200,0 | 11 839,7 | 25 200,0 | 37 239,7 |
|  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 266 211,6 | 328 048,6 | 376 091,8 | 970 352,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Площадь механизированной уборки дорог в летне-осенний период, в зимний период, уборки остановок (включая вывоз мусора из урн) – 1 996,5 тыс.кв.м. Площадь механизированной и ручной уборки дворовых территорий и внутриквартальных проездов в летне-осенний и в зимний период - 1 953,9 тыс.кв.м. Количество отремонтированной площади дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» – 53 370,0 кв.м. Количество отремонтированных и окрашенных секций дорожного ограждения, остановок – 2 031 шт. Количество прочищенных водопропускных труб, водопропускных колодцев, мостов - 60 шт. Количество очищенных придорожных канав – 15 000 п. м. Совокупное количество приобретенного песка, соли и реагента - 300 т. Площадь тротуаров и территорий общего пользования, на которых осуществляется механизированная уборка и обработка противогололедным материалом – 211,5тыс.кв.м. Количество техники, приобретенной для механизированной уборки тротуаров – 6 ед. Количество обслуживаемых светофорных постов и вызывных устройств табло пешеходов – 102 шт. Количество обслуживаемых дорожных знаков, стоек – 12030 шт. Количество обслуживаемых и ремонтируемых детских и спортивных площадок - 259 шт. Количество эвакуированных транспортных средств – 228 шт. Количество ТБО собранных и удаленных с несанкционированных свалок – 51 261 куб. м. Площадь выкашиваемых газонов - 555,39 тыс.кв.м Площадь новых газонов – 3 334,83 кв.м. Площадь уборки мусора на газонах – 262 650 кв.м. Количество посаженных и формованных деревьев – 1140 шт. Количество деревьев, на которых произведена обрезка веток – 4 500 шт. Количество снесенных сухих деревьев (в том числе пней) – 1432 шт. Количество побеленных деревьев – 3 765 шт. Количество посаженных кустов – 1 923 шт. Количество подстриженных кустов– 39 300 п.м. Общая площадь высаживаемых цветников – 3 534,83 м.кв. Количество снесенных деревьев - 771 шт. Количество электроэнергии, затраченной на освещение улиц – 3300 кВтч. Количество вывезенных ТБО – 1 080 т. Количество установленных скамеек, урн, вазонов - 285 шт. Количество окрашенных скамеек, урн, вазонов – 450 шт. Площадь очищения архитектурных форм от несанкционированной рекламы – 3 000 кв.м. Количество мероприятий, после которых проводится уборка территорий общего пользования – 30 шт. Количество ДТП, после которых проводится уборка дорог общего пользования – 60 шт. Количество трансформаторных подстанций, раскрашенных граффити – 50 шт. Количество приобретенной специализированной техники – 3 ед. Количество мероприятий, посвященных 90-летию образования Ленинградской области по озеленению, благоустройству – 10 ед. Количество установленных и замененных дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета всего - 656 шт., в том числе: замена дорожных знаков 5.19.1,.5.19.2 «Пешеходный переход» старого образца на новые, количество стоек с двумя знаками - 80 шт.; установка новых дорожных знаков – 50 шт. Количество замененных дорожных знаков 1.23 («Дети»), 5.19.1 и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета -9 шт. Количество светофоров Т.7, оборудованных на пешеходных переходах - 10 шт. Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов возле школ - 1200 п. м. Количество адресов установки искусственных неровностей- 34 шт. Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений, установленных по отдельным адресам - 6929 п. м. Количество адресов для нанесения дорожной разметки, дублирующей дорожные знаки 1.23, 3.24 (адресно) - 57 шт. 42.1. Совокупная длина дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» - 5 414,41 кв.м. Количество адресов для нанесения горизонтальной разметки 1.14.1 в цветном исполнении - 68 шт. Количество адресов устройства шумовых полос - 6 шт. Количество адресов устройства пешеходных переходов- 7 шт. Количество проектов по организации дорожного движения (поадресно) – 2 шт. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения - 4 ед. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения 3 шт. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 30 шт. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов- 26 шт. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения- 13 шт. Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы – 3 шт. |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

На территории МО «Город Гатчина», площадью 28,75 кв. км., проживает  95 860 человек. Необходимым условием обеспечения нормальной жизнедеятельности горожан является поддержание всех материальных элементов, образующих городскую среду, в надлежащем состоянии.

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с организацией своевременной уборки и текущего ремонта  улиц, тротуаров, с содержанием элементов благоустройства города и с установкой дорожных знаков, искусственных неровностей, обеспечивающих безопасность передвижения пешеходов и транспортных средств.

Уборка улиц, тротуаров, вывоз мусора не всегда осуществляются оперативно, с должным качеством. Для более качественного исполнения названных  функций помимо организационных мероприятий требуется приобретение современной уборочной техники.

В администрацию Гатчинского муниципального района поступает большое количество обращений жителей г. Гатчины  с предложениями по ремонту и поддержанию надлежащего состояния элементов благоустройства внутридворовых территорий (ограждений,  детских площадок), с сообщениями об аварийном состоянии зеленых отдельных деревьев, которые необходимо сносить для предотвращения несчастных случаев. Установка оборудования спортивных и детских площадок является одним из инструментов реализации демографической политики Российской Федерации. Обозначенные мероприятия необходимо финансировать и организовывать.

По ряду адресов в г. Гатчина (в частности, дом № 13 по улице Рощинской, дом № 65а по проспекту 25 Октября)  на внутридворовой территории существует проблема сквозного движения транспортных средств. Для предотвращения запрещенного п.17.2., п.17.4. Правил дорожного движения перемещения транзитного транспорта требуется установка искусственных неровностей и запрещающих дорожных знаков. Постоянно возрастающее количество автомобилей делает необходимой установку ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов и искусственных неровностей возле школ. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, влекущих за собой гибель людей или причиняющих вред их здоровью, соответствует целям   государственной демографической политики, установленным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая  предусматривает  снижение темпов естественной убыли населения, стабилизацию и создание условий для роста его численности, а также повышение качества жизни и увеличение ее ожидаемой продолжительности.

Все вышеупомянутые мероприятия непосредственно создают и улучшают условия жизни  граждан г. Гатчины, повышают инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность города, и поэтому являются чрезвычайно актуальными, подлежат планированию, финансированию и реализации в сроки, установленные настоящей программой.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» является  обеспечение совершенствования и сохранности дорог общего пользования, объектов транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства, озеленения и освещения, безопасности дорожного движения транспортных средств и создание условий безопасного и комфортного движения пешеходов на территории МО «Город Гатчина».

Задачами данной программы являются:

- обеспечение совершенствования и сохранности дорог общего пользования, объектов транспортной инфраструктуры;

- благоустройство и озеленение территории МО «Город Гатчина»;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»;

- выполнение работ по ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов) а так же территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий.

3. Перечень мероприятий программы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения программы

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере благоустройства  МО «Город Гатчина». Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач подпрограмм обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Перечень мероприятий каждой подпрограммы предусматривает выполнение комплекса работ для муниципальных нужд.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложениях  2 каждой подпрограммы.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в Приложениях  1 каждой подпрограммы.

4. Обоснование  расходов программы

Реализация мероприятий программы и достижение запланированных результатов осуществляется  в пределах, выделенных в 2015 году и на плановый период 2016-2017 годы ассигнований бюджета МО «Город Гатчина».

5. Механизмы  реализации программы

Комитет финансов администрации Гатчинского муниципального района - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Комитет финансов администрации Гатчинского муниципального района осуществляет расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий программы  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района квартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

6. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации программы осуществляется отделом экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом экономического развития и прогнозирования на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня  нефинансовых результатов реализации мероприятий программы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий программы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Результаты отражаются по форме согласно приложениям №№ 5, 6  порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина», утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 01.08.2014 № 2894, представляются отделом городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района в отдел экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района в сроки, установленные для представления отчетов.

Подпрограмма 1 «Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

| Паспорт подпрограммы «Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
| --- |
| Наименование подпрограммы | «Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение совершенствования и сохранности дорог общего пользования, объектов транспортной инфраструктуры. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Гатчинского муниципального района. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | Механизированная уборка дорог Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов Содержание и ремонт дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования Приобретение специализированной техники для уборки территории МО «Город Гатчина» Текущее содержание технических средств организации дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 121 302, 0 | 118 882,2 | 122 250, 0 | 362 434,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 250,0 |  | 250,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 121 302, 0 | 118 532,2 | 122 250, 0 | 362 084,2 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Площадь механизированной уборки дорог в летне-осенний период, в зимний период, уборки остановок (включая вывоз мусора из урн) – 1 996,5 тыс.кв.м. Площадь механизированной и ручной уборки дворовых территорий и внутриквартальных проездов в летне-осенний и в зимний период - 1 953,9 тыс.кв.м. Количество отремонтированной площади дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» – 53 370,0 кв.м. Количество отремонтированных и окрашенных секций дорожного ограждения, остановок – 2 031 шт. Количество прочищенных водопропускных труб, водопропускных колодцев, мостов - 60 шт. Количество очищенных придорожных канав – 15 000 п. м. Совокупное количество приобретенного песка, соли и реагента - 300 т. Площадь тротуаров и территорий общего пользования, на которых осуществляется механизированная уборка и обработка противогололедным материалом – 211,5тыс.кв.м. Количество техники, приобретенной для механизированной уборки тротуаров – 6 ед. Количество обслуживаемых светофорных постов и вызывных устройств табло пешеходов – 102 шт. Количество обслуживаемых дорожных знаков, стоек – 12030 шт. |

- Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы «Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» г. Гатчины выполняет важную функцию, осуществляя механизированную  уборку и ямочный ремонт дорожного полотна улиц г. Гатчины. Разрушительное  воздействие на асфальтобетонное покрытие улиц постоянно возрастает с ростом количества автомобилей, используемых населением, что влечет за собой необходимость систематического произведения текущего ремонта. Проведение качественной уборки покрытия улиц и тротуаров в осенний и зимний периоды снижает риск дорожно-транспортных происшествий, бытовых травм и уменьшает их количество, а своевременная очистка придорожных канав, водопропускных труб замедляет разрушение дорожного полотна, способствуя немедленному отводу воды. Одной из проблем МБУ «УБДХ» является использование при механизированной уборке улиц морально устаревшей техники. Настоящая подпрограмма предусматривает обновление парка уборочной техники, эффект которого будет проявляться и после завершения реализации муниципальной программы в 2017 г.

Обоснование экономической эффективности Подпрограммы 1 в части проведения ямочного ремонта дорог

Оценивая эффективность проведения ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия улиц, целесообразно сопоставить расценку на проведение ямочного ремонта в расчете на 1кв. м. ремонтируемой площади, расценку на укладку асфальтобетонного покрытия на готовое основание и расценку на строительство 1 кв. м. дорожного полотна (включая песчаную и щебеночную подушки).

Муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» г. Гатчины на 2014 год предусматривает цену проведения ямочного ремонта 798,3 руб. за 1 кв. м. Ремонт производится посредством вырезания карт глубиной 5 см., фрезерования краев и заполнения горячей асфальтобетонной смесью. По данным сайта http://spb.pulscen.ru/products/remont_asfaltovogo_pokrytiya, на рынке Санкт-Петербурга цена строительства 1 кв. м. дорожного покрытия,  включая песчаную и щебеночную подушки, изменяется, находится в диапазоне от 1000 руб. за 1 кв. м. до 1300 руб. за 1 кв. м. в зависимости от толщины песчаной и щебеночной подушек; средняя рыночная цена укладки двух слоев асфальтобетона (толщина нижнего слоя — 6 см, толщина верхнего слоя — 4 см) составляет 850 руб./кв. м.

Приведенные данные позволяют сделать вывод, о том, что своевременное проведение ямочного ремонта позволяет уменьшить затраты на ремонт 1 кв. м. дорожного полотна   на 6,1% даже в случае, если  щебеночная и песчаная подстилающие подушки не разрушены движением воды или воздействием автотранспорта. Если необходимо восстановить все компоненты дорожного полотна, затраты на восстановительные работы будут  превышать затраты на ямочный ремонт в 1,3 - 1,6 раза. в зависимости от толщины песчаной и щебеночной подушек.

- Цели и задачи Подпрограммы 1

Целью подпрограммы является обеспечение совершенствования и сохранности дорог общего пользования, объектов транспортной инфраструктуры.

Задачами подпрограммы является

- Механизированная уборка дорог.

- Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов.

- Содержание и ремонт дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина».

- Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования.

- Приобретение специализированной техники для уборки территории МО «Город Гатчина.

- Текущее содержание технических средств организации дорожного движения на территории МО «Город Гатчина».

- Планируемые результаты Подпрограммы 1

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1 будут достигнуты следующие результаты:

- Площадь механизированной уборки дорог в летне-осенний период, в зимний период, уборки остановок (включая вывоз мусора из урн) – 1 996,5  тыс.кв.м.

- Площадь механизированной и ручной уборки дворовых территорий и внутриквартальных проездов в летне-осенний и в зимний период - 1 953,9 тыс.кв.м.

- Количество отремонтированной площади дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» – 53 370,0  кв.м.

- Количество отремонтированных и окрашенных секций дорожного ограждения, остановок – 2 031 шт.

- Количество прочищенных водопропускных труб, водопропускных колодцев, мостов - 60 шт.

- Количество очищенных придорожных канав – 15 000 п. м.

- Совокупное количество приобретенного песка, соли и реагента - 300 т.

- Площадь  тротуаров и территорий общего пользования, на которых осуществляется механизированная уборка и обработка противогололедным материалом – 211,5 тыс.кв.м.

- Количество техники, приобретенной для механизированной уборки тротуаров –  6 ед.

- Количество обслуживаемых светофорных постов и вызывных устройств табло пешеходов –  102 шт.

- Количество обслуживаемых дорожных знаков, стоек – 12030 шт.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в приложении №1 к подпрограмме.

| Приложение № 1 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования |
| на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Механизированная уборка дорог: | Итого | 2015-2017 | 42 221,20 | 147 390, 0 | 44 800,0 | 53 590,0 | 49 000,0 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района, МБУ «УБДХ» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - механизированная уборка в летне-осенний период, | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - механизированная уборка в зимний период, | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уборка остановок и вывоз мусора из урн | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | 42 221,20 | 147 390, 0 | 44 800,0 | 53 590,0 | 49 000,0 |  |
|  | - вывоз снега |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов: | Итого | 2015-2017 | 9 223,1 | 75 010, 0 | 24 280,0 | 20 730,0 | 30 000,0 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - механизированная и ручная уборка в летне-осенний период, | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - механизированная и ручная уборка в зимний период, | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | 9 223,1 | 75 010, 0 | 24 280,0 | 20 730,0 | 30 000,0 |  |
| 3. | Содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»: | Итого | 2015-2017 | 18 599,6 | 55 002,0 | 23 922,0 | 17 080,0 | 14 000,0 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района, МБУ «УБДХ» |
|  |  | Средства федерального бюджета Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ямочный ремонт дорог, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт щебеночных дорог, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - покраска, ремонт и замена металлический секций дорожного ограждения дорог, остановок | Внебюджетные источники Средства бюджета Гатчинского района Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прочистка водопропускных труб, водопропускных колодце, мостов, скалывание наледи, удаление снега и очистка территории после работы снегопогрузчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - очистка придорожных канав |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  | Приобретение противогололедных материалов |  |  | 18 599,6 | 54 902,0 | 23 922,0 | 16 980,0 | 14 000,0 |  |
| 4. | Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования: | Итого | 2015-2017 | 21 080,1 | 75 892,2 | 23 500,0 | 25 342,2 | 27 050,0 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района, МБУ «УБДХ» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - механизированная мойка - подметание - очистка от снега - обработка тротуаров противогололедным материалом - уборка после городских мероприятий - уборка после ДТП | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уборка опавших листьев | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | 21 080,1 | 75 892,2 | 23 500,0 | 25 342,2 | 27 050,0 |  |
|  | - содержание тоннелей и сходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение специализированной техники для уборки территории МО «Город Гатчина» | Итого | 2015-2017 | 5 000,0 | 3 000,0 | 3000,0 | - | - | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района, МБУ «УБДХ» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замена устаревших и вышедших из строя единиц техники | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение техники для механизированной уборки тротуаров | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | 5 000,0 | 3 000,0 | 3000,0 | - | - |  |
| 6. | Текущее содержание технических средств организации дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» | Итого | 2015-2017 | 1 800,0 | 5 890,0 | 1 800,0 | 1 890,0 | 2 200,0 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущее и аварийное обслуживание светофорных постов | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущее и аварийное обслуживание дорожных знаков | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | 1 800,0 | 5 890,0 | 1 800,0 | 1 890,0 | 2 200,0 |  |
| 7. | Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения | Итого | 2015-2017 | - | 250,0 | - | 250,0 | - |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | 250,0 | - | 250,0 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | Итого | 2015-2017 | 76 743,9 | 362 434,2 | 121 302,0 | 118 882,2 | 122 250,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | 250,0 | - | 250,0 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | 76 743,9 | 362 084,2 | 121 302,0 | 118 532,2 | 122 250,0 |  |

| Приложение № 2 к подпрограмме |
| --- |
| Планируемые результаты подпрограммы «Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования |
| на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Механизированная уборка дорог | 147 390,0 |  | Площадь механизированной уборки дорог в летне-осенний период, в зимний период, уборки остановок (включая вывоз мусора из урн) | тыс. кв.м. | 665,5 | 665,5 | 665,5 | 665,5 |
| 2. | Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | 75 010,0 |  | Площадь механизированной и ручной уборки дворовых территорий и внутриквартальных проездов в летне-осенний и в зимний период | тыс. кв.м. | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 |
| 3. | Содержание и ремонт дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» | 54 902,0 | 100,0 | Количество отремонтированной площади дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» | кв.м. | 11 508,0 | 18 370,6 | 17 500,0 | 17 500,0 |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных и окрашенных секций дорожного ограждения, остановок | шт. | 677 | 677 | 677 | 677 |
|  |  |  |  | Количество прочищенных водопропускных труб, водопропускных колодцев, мостов | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | Количество очищенных придорожных канав | п.м. | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  |  | Совокупное количество приобретенного песка, соли и реагента | т. | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | м3 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 4. | Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования | 75 892,2 |  | Площадь тротуаров и территорий общего пользования, на которых осуществляется механизированная уборка и обработка противогололедным материалом | тыс. кв.м. | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| 5. | Приобретение специализированной техники для уборки территории МО «Город Гатчина» | 3 000,0 |  | Количество техники, приобретенной для механизированной уборки тротуаров | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Текущее содержание технических средств организации дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» | 5 890,0 |  | Количество обслуживаемых светофорных постов и вызывных устройств табло пешеходов | шт. | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  |  |  |  | Количество обслуживаемых дорожных знаков, стоек | шт. | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 |
| 7. | Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения |  | 250,0 | Количество оборудования, приобретенного для уборки территории | шт. | - | - | 3 | - |
|  | ВСЕГО: | 362 084,2 | 350,0 |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

| Паспорт подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
| --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
| Цель подпрограммы | Благоустройство и озеленение территории МО «Город Гатчина |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Гатчинского муниципального района. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | 1. Содержание детских и спортивных площадок 2. Эвакуация транспортных средств 3. Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок 4. Озеленение и цветочное оформление территории МО «Город Гатчина» 5. Уличное освещение 6. Вывоз ТБО и содержание мест захоронения 7. Установка малых архитектурных форм и прочее благоустройство 8. Устройство детских и спортивных площадок |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 71 003,8 | 82 866,2 | 99 433,1 | 253 303,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинград ской области | 2 475,0 | 1 510,0 | 1 441,1 | 5 426,1 |
|  | Средства бюджета ГМР | 200,0 | - | - | 200,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 68 328,8 | 81 356,2 | 97 992,0 | 247 677,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Количество обслуживаемых и ремонтируемых детских и спортивных площадок - 259 шт. Количество эвакуированных транспортных средств – 228 шт. Количество ТБО собранных и удаленных с несанкционированных свалок – 51 261 куб. м. Площадь выкашиваемых газонов - 555,39 тыс.кв.м Площадь новых газонов – 3 334,83 кв.м. Площадь уборки мусора на газонах – 262 650 кв.м. Количество посаженных и формованных деревьев – 1140 шт. Количество деревьев, на которых произведена обрезка веток – 4 500 шт. Количество снесенных сухих деревьев (в том числе пней) – 1410 шт. Количество побеленных деревьев – 3 765 шт. Количество посаженных кустов – 1 432 шт. Количество подстриженных кустов– 39 300 п.м. Общая площадь высаживаемых цветников – 3 534,83 м.кв. Количество снесенных деревьев - 771 шт. Количество электроэнергии, затраченной на освещение улиц – 3300 кВтч. Количество вывезенных ТБО – 1 080 т. Количество установленных скамеек, урн, вазонов - 285 шт. Количество окрашенных скамеек, урн, вазонов – 450 шт. Площадь очищения архитектурных форм от несанкционированной рекламы – 3 000 кв.м. Количество мероприятий, после которых проводится уборка территорий общего пользования – 30 шт. Количество ДТП, после которых проводится уборка дорог общего пользования – 60 шт. Количество трансформаторных подстанций, Количество приобретенной специализированной техники – 3 ед. Количество мероприятий, посвященных 90-летию образования Ленинградской области по озеленению, благоустройству – 10 ед. |

Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

Настоящая подпрограмма предусматривает  комплекс взаимосвязанных мероприятий по обеспечению надлежащего содержания, а также  созданию элементов зеленого хозяйства и благоустройства города Гатчины.  Снос 257 аварийных и опасных для жителей деревьев в год дополняется посадкой 380 деревьев в год, устройством 1000 км. м. новых газонов в год. В подпрограмме учтены как мероприятия по содержанию уже построенных детских, спортивных площадок, так и комплексное обустройство новых (в количестве 25 шт.), включающее в себя создание основания, установку оборудования и ограждений. Уделяется внимание установке малых элементов благоустройства (скамеек, урн, вазонов). В качестве одного из мероприятий выступает освещение улиц города, на которое планируется затратить 20 590 тыс. руб. в 2015 г.

Цели и задачи Подпрограммы 2

Целью подпрограммы является благоустройство и озеленение территории МО «Город Гатчина».

Задачами подпрограммы является

1. Содержание детских и спортивных площадок

2. Эвакуация транспортных средств

3. Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок

4. Озеленение и цветочное оформление территории МО «Город Гатчина».

5. Уличное освещение

6. Вывоз ТБО и содержание мест захоронения

7. Установка малых архитектурных форм и прочее благоустройство

8. Устройство  детских и спортивных площадок.

Планируемые результаты Подпрограммы 2

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 будут достигнуты следующие результаты:

- Количество обслуживаемых и ремонтируемых  детских и спортивных площадок - 259 шт.

- Количество эвакуированных транспортных средств – 228 шт.

- Количество ТБО собранных и удаленных с несанкционированных свалок – 51 261 куб. м.

- Площадь выкашиваемых  газонов - 555,39 тыс.кв.м

- Площадь новых газонов – 3 334,83 кв.м.

- Площадь  уборки мусора на газонах – 262 650 кв.м.

- Количество посаженных и формованных деревьев – 1140 шт.

- Количество  деревьев, на которых произведена обрезка веток – 4 500 шт.

- Количество  снесенных сухих деревьев (в том числе пней) – 1410 шт.

- Количество  побеленных деревьев – 3 765 шт.

- Количество   посаженных кустов – 1 432 шт.

- Количество подстриженных кустов– 39 300 п.м.

- Общая площадь высаживаемых цветников – 3 534,83 м.кв.

- Количество снесенных деревьев - 771 шт.

- Количество электроэнергии, затраченной на освещение улиц – 3300 кВтч.

- Количество вывезенных ТБО – 1 080 т.

- Количество установленных скамеек, урн, вазонов - 285 шт.

- Количество окрашенных скамеек, урн, вазонов – 450 шт.

- Площадь очищения архитектурных форм от несанкционированной рекламы – 3 000 кв.м.

- Количество мероприятий, после которых  проводится уборка территорий общего пользования – 30 шт.

- Количество ДТП, после которых проводится уборка дорог общего пользования – 60 шт.

- Количество трансформаторных подстанций,

- Количество приобретенной специализированной техники – 3 ед.

- Количество мероприятий, посвященных 90-летию образования Ленинградской области по озеленению, благоустройству – 10 ед.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в Приложении № 2 к подпрограмме.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в Приложении № 1 к подпрограмме.

| Приложение № 1 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство |
| территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | Итого | 2015-2017 | 1 000,0 | 16 671,0 | 6 475, 0 | 4 696,0 | 5 500,0 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района, МБУ "УБДХ" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | 3 985,0 | 2 475,0 | 1 510,0 | - |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 200,0 | 200,0 | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | 1 000,0 | 12 486,0 | 3 800,0 | 3 186,0 | 5 500,0 |  |
| 2. | Эвакуация транспортных средств | Итого | 2015-2017 | 400,0 | 1 060, 0 | 450,0 | 130,0 | 480,0 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | 400,0 | 1 060, 0 | 450,0 | 130,0 | 480,0 |  |
| 3. | Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок | Итого | 2015-2017 | 2 500,0 | 10 748,1 | 2 550,0 | 2 832,9 | 5 365,2 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | 2 500,0 | 10 748,1 | 2 550,0 | 2 832,9 | 5 365,2 |  |
| 4. | Мероприятия по озеленению территории (в т.ч.): | Итого | 2015-2017 | 17 900,0 | 66 715,3 | 18 800,0 | 18 407,3 | 29 508,0 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства администрации Гатчинского муниципального района, МБУ «УБДХ» |
|  | - снос аварийных деревьев, посадка деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кронирование и формовка деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - устройство газонов, выкашивание |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - озеленение и цветочное оформление территории МО "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 900,0 | 66 715,3 | 18 800,0 | 18 407,3 | 29 508,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уличное освещение | Итого | 2015-2017 | 20 590,0 | 99 646,4 | 32 766, 7 | 36 879,7 | 30 000,0 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 20 590,0 | 99 646,4 | 32 766, 7 | 36 879,7 | 30 000,0 |  |
| 6. | Содержание мест захоронения - вывоз ТБО | Итого | 2015-2017 | - | 3 386,0 | 900,0 | 1 200,0 | 1286,0 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | - | 3 386,0 | 900,0 | 1 200,0 | 1286,0 |  |
| 7. | Прочее благоустройство: | Итого | 2015-2017 | - | 50 243,9 | 6 062,1 | 18 720,3 | 25 461,5 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства администрации Гатчинского муниципального района, МБУ "УБДХ" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка скамеек, урн, вазонов | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - окраска скамеек, урн, вазонов | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - очищение опорных столбов освещения, стен зданий и других объектов от несанкционированной рекламы | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | - | 50 243,9 | 6 062,1 | 18 720,3 | 25 461,5 |  |
|  | - Раскраска граффити трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Уборка территорий общего пользования после проведения общегородских мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Уборка дорог общего пользования после дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка города к праздникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Приобретение специализиро- ванной техники для уборки территории | Итого | 2015-2017 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | - | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - |  |
| 9. | Мероприятия по реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз в рамках подпрограммы | Итого | 2015-2017 | - | 1 832,3 | - | - | 1 832,3 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | 1 441,1 | - | - | 1 441,1 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | - | 391, 2 | - | - | 391, 2 |  |
|  | ВСЕГО: | Итого | 2015-2017 | 47 090,0 | 253 303,1 | 71 003,8 | 82 866,2 | 99 433,1 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | 5 426,1 | 2 475,0 | 1 510,0 | 1 441,1 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | - | 200,0 | 200,0 | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 47 090,0 | 247 677,0 | 68 328,8 | 81 356,2 | 97 992,0 |  |

| Приложение № 2 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме |
| Планируемые результаты подпрограммы «Благоустройство |
| территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | 12 486,0 | 4185,0 | Количество обслуживаемых и ремонтируемых детских и спортивных площадок | шт. | 100 | 66 | 78 | 115 |
| 2. | Эвакуация транспортных средств | 1 060,0 |  | Количество эвакуированных транспортных средств | шт. | 300 | 64 | 64 | 100 |
| 3. | Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок | 10 748,1 |  | Количество ТБО собранных и удаленных с несанкционированных свалок | м3 | 17 086,80 | 17 087 | 17 087 | 17 087 |
| 4. | Мероприятия по озеленению | 66 715,3 |  | Площадь выкашиваемых газонов | тыс. кв.м. | 185,13 | 185,13 | 185,13 | 185,13 |
|  |  |  |  | Площадь новых газонов | кв.м. | 1 000,00 | 1334,83 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | Площадь уборки мусора на газонах | кв.м. | 87 550,00 | 87 550,00 | 87 550,00 | 87 550,00 |
|  |  |  |  | Количество посаженных и формованных деревьев | шт. | 380 | 380 | 380 | 380 |
|  |  |  |  | Количество деревьев, на которых произведена обрезка веток | шт. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
|  |  |  |  | Количество снесенных сухих деревьев (в том числе пней) | шт. | 470 | 492 | 470 | 470 |
|  |  |  |  | Количество побеленных деревьев | шт. | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 |
|  |  |  |  | Количество посаженных кустов | шт. | 650 | 623 | 650 | 650 |
|  |  |  |  | Количество подстриженных кустов | п.м. | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 |
|  |  |  |  | Общая площадь высаживаемых цветников | м.кв. | 1 100 | 1 334,83 | 1 100 | 1 100 |
|  |  |  |  | Количество снесенных деревьев | шт. | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 5. | Уличное освещение | 99 646,4 |  | Количество электроэнергии, затраченной на освещение улиц | кВтч. | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 6. | Вывоз ТБО и содержание мест захоронения | 3 386,0 |  | Количество вывезенных ТБО | т. | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 7. | Прочее благоустройство | 50 243,9 |  | Количество установленных скамеек, урн, вазонов | шт. | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  | Количество окрашенных скамеек, урн, вазонов | шт. | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  |  |  |  | Площадь очищения архитектурных форм от несанкционированной рекламы | кв.м. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  | Количество мероприятий, после которых проводится уборка территорий общего пользования | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | Количество ДТП, после которых проводится уборка дорог общего пользования | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | Количество трансформаторных подстанций, раскрашенных граффити | ед. | - | 17 | 17 | 16 |
| 8. | Приобретение специализированной техники для уборки территории | 3 000,0 |  | Количество приобретенной специализированной техники | ед. | - | - | 3 | - |
| 9. | Мероприятия по реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз в рамках подпрограммы | 391,2 | 1 441,1 | Количество мероприятий | ед. | - | - | - | 2 |
|  | ВСЕГО: | 247 677,0 | 5 626,1 |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

| Паспорт подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и создание условий безопасного и комфортного движения пешеходов на территории МО «Город Гатчина» |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Гатчинского муниципального района. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | 1. Замена дорожных знаков и установка светофоров. 2. Устройство пешеходных переходов и установка ограждений 3. Устройство сооружений безопасности участников дорожного движения и нанесение дорожной разметки |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам. | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 12 833,8 | 6 977,5 | 18 230,1 | 38 041,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 12 833,8 | 6 977,5 | 18 230,1 | 38 041,4 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Количество установленных и замененных дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета всего - 526 шт., в том числе: замена дорожных знаков 5.19.1,.5.19.2 «Пешеходный переход» старого образца на новые, количество стоек с двумя знаками - 80 шт.; установка новых дорожных знаков – 50 шт. Количество замененных дорожных знаков 1.23 («Дети»), 5.19.1 и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета -9 шт. Количество светофоров Т.7, оборудованных на пешеходных переходах - 10 шт. Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов возле школ - 1200 п. м. Количество адресов установки искусственных неровностей, - 34 шт. Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений, установленных по отдельным адресам - 6929 п. м. Количество адресов для нанесения дорожной разметки, дублирующей дорожные знаки 1.23, 3.24 (адресно) - 57 шт. 7.1. Совокупная длина дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» - 5 414,41 кв.м. Количество адресов для нанесения горизонтальной разметки 1.14.1 в цветном исполнении - 68 шт. Количество адресов устройства шумовых полос - 6 шт. Количество адресов устройства пешеходных переходов- 7 шт. Количество проектов по организации дородного движения (поадресно) – 2 шт. |

- Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017гг.»

Подпрограмма по обеспечению безопасности дорожного движения включает в себя комплекс мероприятий непосредственно или косвенно способствующих снижению количества наездов на пешеходов и других дорожно-транспортных происшествий. Наиболее затратными являются мероприятия, прямо связанные с предоставлением пешеходам безопасных условий движения: установка ограничивающих пешеходных ограждений (9 877,15 тыс. руб.) и устройство пешеходных переходов (5692,88 тыс. руб.). Значительную часть средств (1924,5 тыс. руб.) планируется направить на мероприятия по обеспечению безопасности передвижения учащихся школ. Для лучшего информирования водителей транспортных средств об условиях дорожного движения подпрограмма включает в себя нанесение горизонтальной разметки, дублирующей, дорожные знаки 1.23, 3.24. В целях уменьшения количества травм, происходящих по причине намерзания льда на асфальтобетонное покрытие, предусмотрено устройство покрытий противоскольжения на проспекте 25 Октября. Для предотвращения сквозного проезда автомобилей через дворовые территории запланирована установка бетонных полусфер по ряду адресов. Последнее мероприятие является относительно малозатратным (438,7 тыс. руб.) но может спасти жизни и предотвратить травмирование  детей-дошкольников, их матерей и  пожилых людей, находящихся на внутридворовых территориях (например, в сентябре 2014 г. на внутридворовой территории дома 65 по проспекту 25 Октября пенсионер получил травму ноги, вследствие наезда автомобиля).

- Цели и задачи Подпрограммы 3

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и создание условий безопасного и комфортного движения пешеходов на территории МО «Город Гатчина».

Задачами подпрограммы является

1. Замена дорожных знаков и установка светофоров.

2. Устройство пешеходных переходов и установка ограждений

3. Устройство сооружений безопасности участников дорожного движения и нанесение дорожной разметки

- Планируемые результаты Подпрограммы 3

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3 будут достигнуты следующие результаты:

- Количество установленных и замененных  дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета всего - 526 шт., в том числе: замена дорожных знаков 5.19.1,.5.19.2 «Пешеходный переход» старого образца на новые, количество стоек с двумя знаками - 80 шт.; установка новых дорожных знаков – 50 шт.

- Количество замененных  дорожных знаков 1.23 («Дети»), 5.19.1 и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета -9 шт.

- Количество светофоров Т.7, оборудованных на пешеходных переходах - 10 шт.

- Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов возле школ - 1200 п. м.

- Количество адресов установки искусственных неровностей, - 34 шт.

- Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений, установленных по отдельным адресам - 6929 п. м.

- Количество адресов для нанесения дорожной разметки, дублирующей дорожные знаки 1.23, 3.24 (адресно) - 57 шт.

7.1. Совокупная длина дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» - 5 414,41 кв.м.

- Количество адресов для нанесения горизонтальной разметки 1.14.1 в цветном исполнении  - 68 шт.

- Количество адресов устройства шумовых полос - 6 шт.

- Количество адресов устройства пешеходных переходов- 7 шт.

- Количество проектов по организации дородного движения (поадресно) – 2 шт.

| Приложение № 1 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения |
| на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Замена дорожных знаков и установка светофоров | Итого |  | - | 11 481,7 | 3 750,0 | 2 217,0 | 5 514,7 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | - | 11 481,7 | 3 750,0 | 2 217,0 | 5 514,7 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка отсутствующих дорожных знаков и замена существующих | Итого | 2015-2017 | - | 4 181,7 | 3 000,0 | 567,0 | 614,7 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | - | 4 181,7 | 3 000,0 | 567,0 | 614,7 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Установка «Г» - образных опор с дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 на пешеходных переходах по ул. Генерала Кныша (6 опор со знаками) | Итого | 2015-2017 | 150,0 | 150,0 | - | 150,0 | - | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 150,0 | 150,0 | - | 150,0 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Установка новых светофорных постов (ремонт и замена комплектующих) | Итого | 2015-2017 | 1 500,0 | 7 150,0 | 750,0 | 1 500, 0 | 4 900,0 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 500,0 | 7 150,0 | 750,0 | 1 500, 0 | 4 900,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Устройство пешеходных переходов и установка ограждений | Итого |  | 1 477, 4 | 9 890,89 | 2 678,49 | 1 477,4 | 5 735,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 477, 4 | 9 890,89 | 2 678,49 | 1 477,4 | 5 735,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов возле школ (адресно) | Итого | 2015-2017 | - | 1 751,2 | 1 751,2 | - | - | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | - | 1 751,2 | 1 751,2 | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Установка ограничивающих пешеходных ограждений (адресно) | Итого | 2015-2017 | 1 477,4 | 7 212,4 | - | 1 477, 4 | 5 735,0 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 477,4 | 7 212,4 | - | 1 477, 4 | 5 735,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Устройство пешеходных переходов (адресно) | Итого | 2015-2017 | - | 927,3 | 927,3 | - | - | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | - | 927,3 | 927,3 | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Устройство сооружений безопасности участников дорожного движения и нанесение дорожной разметки | Итого |  | 2 476,5 | 10 406,6 | 3 889,2 | 2 476,5 | 4 040,9 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 476,5 | 10 406,6 | 3 889,2 | 2 476,5 | 4 040,9 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка искусственных неровностей (адресно, в том числе у школ | Итого | 2015-2017 |  |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Нанесение дорожной разметки | Итого | 2015-2017 | 2 326,5 | 10 256,6 | 3 889 ,2 | 2 326,5 | 4 040,9 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 326,5 | 10 256,6 | 3 889 ,2 | 2 326,5 | 4 040,9 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Устройство шумовых полос (адресно) | Итого | 2015-2017 | 150,0 | 150, 0 | - | 150,0 | - | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 150,0 | 150, 0 | - | 150,0 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Заказ проекта по организации дорожного движения в специализированной организации (адресно) пл. Варшавского вокзала; пл. Балтийского вокзала | Итого | 2015-2017 | 198,0 | 198,0 | - | 198,0 | - | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 198,0 | 198,0 | - | 198,0 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка проекта; комплексной схемы организации дорожного движения по дорогам общего пользования на территории МО «Город Гатчина» | Итого | 2015-2017 | 290,0 | 2 290,0 | - | 290,0 | 2 000,0 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 290,0 | 2 290,0 | - | 290,0 | 2 000,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Прочие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2015-2017 | 318,6 | 3 774,3 | 2 516,2 | 318,6 | 939,5 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 318,6 | 3 774,3 | 2 516,2 | 318,6 | 939,5 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: | Итого | 2015-2017 | 6 977,5 | 38 041,49 | 12 833,89 | 6 977,5 | 18 230,1 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 6 977,5 | 38 041,49 | 12 833,89 | 6 977,5 | 18 230,1 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение № 2 к подпрограмме Планируемые результаты подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Замена и установка дорожных знаков и установка светофоров | 11 481,7 |  | Количество замененных дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | шт. | - | 526 | - | 130 |
|  |  |  |  | Количество замененных дорожных знаков 1.23 «Дети» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | шт. | - | 9 | - | - |
|  |  |  |  | Количество светофоров Т.7, оборудованных на пешеходных переходах | шт. | - | 10 | - | - |
| 2. 3. | Устройство пешеходных переходов и установка ограждений Устройство сооружений безопасности участников дорожного движения и нанесение дорожной разметки | 9 890,89 10 406,6 |  | Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов возле школ | м. п. | - | 900 | 300 | - |
|  |  |  |  | Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений, установленных по отдельным адресам | м. п. | 0 | 1880 | 2448 | 2601 |
|  |  |  |  | Количество адресов устройства пешеходных переходов | шт. | 0 | 2 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | Количество адресов установки искусственных неровностей | шт. | 0 | 16 | 18 | 0 |
|  |  |  |  | Количество адресов для нанесения дорожной разметки, дублирующей дорожные знаки 1.23, 3.24 (адресно) | шт. | - | 46 | 7 | 4 |
|  |  |  |  | Количество адресов для нанесения дорожной разметки 1.14.1 в цветном исполнении (адресно) | шт. | - | 19 | 32 | 17 |
|  |  |  |  | Совокупная длина дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» | кв.м. | - | - | - | 5 414,41 |
|  |  |  |  | Количество адресов устройства шумовых полос | шт. | - | 2 | 4 | 0 |
| 4. | Заказ проекта по организации дорожного движения в специализированной организации (адресно) пл. Варшавского вокзала; пл. Балтийского вокзала | 198,0 |  | Количество проектов | шт. | - | - | 2 | - |
| 5. | Разработка проекта; комплексной схемы организации дорожного движения по дорогам общего пользования на территории МО «Город Гатчина» | 2 290,0 |  | Количество проектов; схем | шт. | - | - | 1 | 1 |
| 6. | Прочие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 3 774,3 |  | Количество мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» | шт. | 0 | 10 | 10 | 10 |
|  | ВСЕГО: | 38 041,49 |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 4. «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

| Паспорт подпрограммы |
| --- |
| «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» |
| на 2015 г. и на плановый период 2016 - 2017 г.г." |
| Наименование подпрограммы | «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 г.и плановый период 2016-2017 г.г.". |
| Цель подпрограммы | Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Гатчинского муниципального района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | 1. Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района. 2. МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства». 3. Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 86 193,30 | 198 019,9 | 274 571,9 | 558 785,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 22 446,3 | 65 097,5 | 111 752,2 | 199 296,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,0 | 11 739,7 | 25 200,0 | 36 939,7 |
|  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 63 747,0 | 121 182,7 | 137 619,7 | 322 549,4 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения - 4 ед. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения 3 шт. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 30 шт. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов- 26 шт. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения- 13 шт. Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы – 2 шт. |

- Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.»

Подпрограмма, предлагаемая к реализации в 2015-2017гг. разработана в соответствии с Уставом Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в РФ» №131-ФЗ от 6.10.2003 года.

Основной задачей подпрограммы является приоритетное выполнение работ по ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов) а так же территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов и проездами к дворовым территориям многоквартирных домов в настоящем подпрограмме понимается совокупность расположенных вне границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом:

- территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;

- автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

Подпрограммой предусматривается возможность привлечения финансовых ресурсов областного и местного бюджетов.

Администрация Гатчинского муниципального района организует работу по реализации программы, осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств.

- Цели и задачи Подпрограммы 4

Целью подпрограммы является комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина».

Задачами подпрограммы является

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения

2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения

3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

4.Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

5. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения

6. Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы

- Планируемые результаты Подпрограммы 4

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 4 будут достигнуты следующие результаты:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения - 4 ед.

- Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения - 3 шт.

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 30 шт.

- Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов- 26 шт.

- Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения- 13 шт.

- Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы – 2 шт.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в Приложении №2 к подпрограмме.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в приложении №1 к подпрограмме. Адресный перечень и финансирование мероприятий представлены в приложении 1.1 к подпрограмме.

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |
| «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | итого | 2015-2017 | 4990,0 | 3990,0 | 1000,0 | 0,0 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4990,0 | 3990,0 | 1000,0 | 0,0 |  |
| 2. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | итого | 2015-2017 | 108411,3 | 0,0 | 46433,4 | 61977,9 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 82689,4 | 0,0 | 43933,4 | 38756,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 25721,9 | 0,0 | 2500,0 | 23221,9 |  |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | итого | 2015-2017 | 197025,9 | 38842,5 | 49172,1 | 109011,3 | 2015 год: ОКС КГА ГМР 2016-2017 год: МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 104058,7 | 18142,5 | 14739,4 | 71176,8 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 92967,2 | 20700,0 | 34432,7 | 37834,5 |  |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | итого | 2015-2017 | 88410,4 | 30763,8 | 23949,4 | 33697,2 | 2015 -2016гг.: ОКС КГА ГМР 2016-2017 гг: МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 7303,8 | 4303,8 | 3000,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 2500,0 | 0,0 | 2300,0 | 200,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 78606,6 | 26460,0 | 18649,4 | 33497,2 |  |
| 5 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | итого | 2015-2017 | 152 209,0 | 12597,0 | 73183,3 | 66 428,7 | ОКС КГА ГМР, 2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С", ОГХ Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 34 439,7 | 0,0 | 9439,7 | 25 000,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 117 769,3 | 12597,0 | 63743,6 | 41 428,7 |  |
| 6 | Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы | итого | 2015-2017 | 7 738,5 | 0,0 | 4281,7 | 3 456,8 | 2016 год: МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 5 244,1 | 0,0 | 3424,7 | 1 819,4 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 494,4 | 0,0 | 857,0 | 1 637,4 |  |
|  | ВСЕГО | итого | 2015-2017 | 558 785,1 | 86 193,3 | 198019,9 | 274 571,9 | 2015-2016 гг.: ОКС КГА ГМР 2016-2017 год: МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 199 296,0 | 22 446,3 | 65097,5 | 111 752,2 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 36 939,7 | 0,0 | 11739,7 | 25 200,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | 322 549,4 | 63 747,0 | 121182,7 | 137 619,7 |  |

приложение  № 1.1

к подпрограмме

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый 2016-2017 г.г.»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2015-2017 | 4 990,0 | 3 990,0 | 1 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4 990,0 | 3 990,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения - по продолжению улицы Слепнева(от ул.Зверевой до примыкания к ул. Киевской) | Итого | 2015-2017 | 2916,6 | 2916,6 | 0,0 | 0,0 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2916,6 | 2916,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации по оптимизации организации дорожного движения с учетом формирования велосипедных маршрутов | Итого | 2015-2017 | 990,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 990,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Разработка проекта благоустройства бульвара на пешеходном участке улицы Коли Подрядчикова от примыкания ее к улице Константинова до примыкания к ней улицы Русинова в муниципальном образовании города Гатчина | Итого | 2015-2017 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
| 2. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2016-2017 | 108411,33 | 0,0 | 46433,4 | 61977,93 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 82689,4 | 0,0 | 43933,4 | 38756,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 25721,93 | 0,0 | 2500,0 | 23221,93 |  |
| 2.1. | Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе | Итого | 2016-2017 | 87229,4 | 0,0 | 46433,4 | 40796,0 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 82689,4 | 0,0 | 43933,4 | 38756,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4540,0 | 0,0 | 2500,0 | 2040,0 |  |
| 2.2. | Реконструкция Кирасирского проезда по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, от Красноармейского проспекта до ул.Григорина | Итого | 2016-2017 | 21181,9 | 0,0 | 0,0 | 21181,9 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 21181,9 | 0,0 | 0,0 | 21181,9 |  |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого |  | 197 025,9 | 38 842,5 | 49 172,1 | 109 011,3 | 2015 год: ОКС КГА ГМР 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 104 058,7 | 18 142,5 | 14 739,4 | 71 176,8 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 92 967,2 | 20 700,0 | 34 432,7 | 37 834,5 |  |
| 3.1. | Ремонт участка автодороги по ул.Володарского,(от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул.Леонова)в г. Гатчина | Итого | 2 016 | 2 931,7 | 0,0 | 2 931,7 | 0,0 | 2016 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2 316,1 | 0,0 | 2 316,1 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 615,6 | 0,0 | 615,6 | 0,0 |  |
| 3.2. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Нестерова (от Красноармейского проспекта до входа в парк) в г. Гатчина | Итого | 2 016 | 2 284,1 | 0,0 | 2 284,1 | 0,0 | 2016 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1 711,9 | 0,0 | 1 711,9 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 572,2 | 0,0 | 572,2 | 0,0 |  |
| 3.3. | Ремонт участка автодороги по ул.Гагарина в микрорайоне Хохлово поле г. Гатчина , Ленинградской области | Итого | 2 016 | 5 850,2 | 0,0 | 5 850,2 | 0,0 | 2016 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 5 850,2 | 0,0 | 5 850,2 | 0,0 |  |
| 3.4. | Ремонт автомобильной дороги ул.Достоевского в г. Гатчина, площадью 4005 кв.м., Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2 016 | 2 994,6 | 0,0 | 2 994,6 | 0,0 | 2016 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 994,6 | 0,0 | 2 994,6 | 0,0 |  |
| 3.5. | Ремонт автомобильной дороги ул.Горького в г. Гатчина, площадью 2480 кв.м., Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2 016 | 1 768,9 | 0,0 | 1 768,9 | 0,0 | 2016 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 768,9 | 0,0 | 1 768,9 | 0,0 |  |
| 3.6. | Ремонт автомобильной дороги ул.Володарского в г. Гатчина, площадью 1723 кв.м., Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2 016 | 1 244,9 | 0,0 | 1 244,9 | 0,0 | 2016 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 244,9 | 0,0 | 1 244,9 | 0,0 |  |
| 3.7. | Ремонт автомобильной дороги ул.Соборная в г. Гатчина, площадью 5635 кв.м., Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2 016 | 4 131,7 | 0,0 | 4 131,7 | 0,0 | 2016 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4 131,7 | 0,0 | 4 131,7 | 0,0 |  |
| 3.8. | Ремонт автомобильной дороги проезд Энергетиков в г. Гатчина, площадью 4597,5 кв.м., Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2 016 | 3 356,7 | 0,0 | 3 356,7 | 0,0 | 2016 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 3 356,7 | 0,0 | 3 356,7 | 0,0 |  |
| 3.9. | Ремонт автомобильной дороги Пр. 25-го октября в г. Гатчина, площадью 30250 кв.м., Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2 016 | 21 202,9 | 0,0 | 21 202,9 | 0,0 | 2016 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 11 202,9 | 0,0 | 11 202,9 | 0,0 |  |
| 3.10. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солодухина, протяженностью 720, п.м. | Итого | 2 016 | 11 457,0 | 0,0 | 1 343,6 | 10 113,4 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 11 457,0 | 0,0 | 1 343,6 | 10 113,4 |  |
| 3.11. | Ремонт участка ул.Красных Военлетов от дома № 11 до пересечения с ул.Авиатриссы Зверевой в г. Гатчина | Итого | 2 016 | 1 368,0 | 0,0 | 1 368,0 | 0,0 | 2016 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 711,4 | 0,0 | 711,4 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 656,6 | 0,0 | 656,6 | 0,0 |  |
| 3.12. | Ремонт ул. Рощинская в г. Гатчине Ленинградской области от пересечения с ул. Чехова до пересечения ул. Крупской | Итого | 2 017 | 25 503,6 | 0,0 | 0,0 | 25 503,6 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 19 127,7 | 0,0 | 0,0 | 19 127,7 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 6 375,9 | 0,0 | 0,0 | 6 375,9 |  |
| 3.13. | Ремонт Госпитального переулка в г. Гатчине Ленинградской области | Итого | 2 017 | 3 919,0 | 0,0 | 0,0 | 3 919,0 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2 939,3 | 0,0 | 0,0 | 2 939,3 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 979,8 | 0,0 | 0,0 | 979,8 |  |
| 3.14. | Ремонт ул. Железнодорожная в г. Гатчине Ленинградской области | Итого | 2 017 | 4 959,5 | 0,0 | 0,0 | 4 959,5 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 3 719,6 | 0,0 | 0,0 | 3 719,6 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 239,9 | 0,0 | 0,0 | 1 239,9 |  |
| 3.15. | Ремонт ул. Григорина в г. Гатчине Ленинградской области | Итого | 2 017 | 14 030,1 | 0,0 | 0,0 | 14 030,1 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 10 522,6 | 0,0 | 0,0 | 10 522,6 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 3 507,5 | 0,0 | 0,0 | 3 507,5 |  |
| 3.16. | Ремонт ул. 120-й Дивизии в г. Гатчине Ленинградской области | Итого | 2 017 | 20 623,7 | 0,0 | 0,0 | 20 623,7 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 15 467,8 | 0,0 | 0,0 | 15 467,8 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 5 155,9 | 0,0 | 0,0 | 5 155,9 |  |
| 3.17. | Ремонт ул. Сойту в г. Гатчине Ленинградской области, площадью 7500 м2 | Итого | 2 017 | 2 151,4 | 0,0 | 0,0 | 2 151,4 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 151,4 | 0,0 | 0,0 | 2 151,4 |  |
| 3.18. | Ремонт ул. Молодежная в г. Гатчине Ленинградской области, площадью 3375 м2 | Итого | 2 017 | 2 148,6 | 0,0 | 0,0 | 2 148,6 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1 383,0 | 0,0 | 0,0 | 1 383,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 765,6 | 0,0 | 0,0 | 765,6 |  |
| 3.19. | Ремонт ул.1-го Мая в г. Гатчине Ленинградской области | Итого | 2 017 | 1 844,7 | 0,0 | 0,0 | 1 844,7 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1 383,5 | 0,0 | 0,0 | 1 383,5 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 461,2 | 0,0 | 0,0 | 461,2 |  |
| 3.20. | Ремонт участка ул. Изотова в г.Гатчине Ленинградской области | Итого | 2 017 | 6 761,2 | 0,0 | 0,0 | 6 761,2 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 5 070,9 | 0,0 | 0,0 | 5 070,9 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 690,3 | 0,0 | 0,0 | 1 690,3 |  |
| 3.21. | Ремонт ул. Ленинградских Ополченцев в г. Гатчине Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2 017 | 10 417,3 | 0,0 | 0,0 | 10 417,3 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 7 813,0 | 0,0 | 0,0 | 7 813,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 604,3 | 0,0 | 0,0 | 2 604,3 |  |
| 3.22. | Ремонт участка ул. Красных Военлетов от пересечения с ул. Диагональной до пересечения с ул. Зверевой в городе Гатчине Гатчинского района Ленинградской, протяженностью 400 м.п. | Итого | 2 017 | 4 999,5 | 0,0 | 0,0 | 4 999,5 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 3 749,6 | 0,0 | 0,0 | 3 749,6 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 249,9 | 0,0 | 0,0 | 1 249,9 |  |
| 3.23. | Резерв средств на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2 017 | 1 234,2 | 0,0 | 694,8 | 539,4 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 234,2 | 0,0 | 694,8 | 539,4 |  |
| 3.24. | Установка ограждений по ул. Рощинская | Итого | 2 017 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |
|  | ИТОГО по разделу 3: в части полномочий МКУ "СК и Р КХ и С" | Итого | 2016-2017 | 158 183,4 | 0,0 | 49 172,1 | 109 011,3 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 85 916,2 | 0,0 | 14 739,4 | 71 176,8 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 72 267,2 | 0,0 | 34 432,7 | 37 834,5 |  |
|  | ИТОГО по разделу 3: в части полномочий ОКС КГА ГМР | Итого | 2016-2017 | 38 842,5 | 38 842,5 | 0,0 | 0,0 | 2015 год: ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 18 142,5 | 18 142,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 20 700,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Итого | 2015-2017 | 88 410,4 | 30 763,8 | 23 949,4 | 33 697,2 | 2015 год: ОКС КГА ГМР 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 7 303,8 | 4 303,8 | 3 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2 500,0 | 0,0 | 2 300,0 | 200,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 78 606,6 | 26 460,0 | 18 649,4 | 33 497,2 |  |
| 4.1. | Благоустройство территории МКД по ул. Карла Маркса 22,26,28,30,32 г. Гатчина, Ленинградская область | Итого | 2016-2017 | 13 861,0 | 0,0 | 5 051,1 | 8 809,9 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 13 861,0 | 0,0 | 5 051,1 | 8 809,9 |  |
| 4.2. | Благоустройство территории МКД по ул. Карла Маркса 69,71,73,75,77, ул.7ой Армии 13,15,17 г. Гатчина, Ленинградская область | Итого | 2016-2017 | 12 224,3 | 0,0 | 4 431,9 | 7 792,4 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 12 224,3 | 0,0 | 4 431,9 | 7 792,4 |  |
| 4.3. | Благоустройство территории МКД по ул. Гагарина 4-6 в микрорайоне Хохлово поле г. Гатчина, Ленинградская область | Итого | 2016-2017 | 4 506,7 | 0,0 | 1 636,3 | 2 870,4 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4 506,7 | 0,0 | 1 636,3 | 2 870,4 |  |
| 4.4. | Благоустройство территории МКД по ул. Гагарина 8,10,12, пр. 25 Октября д.41 в микрорайоне Хохлово поле г. Гатчина, Ленинградская область | Итого | 2016-2017 | 9 904,4 | 0,0 | 3 620,3 | 6 284,1 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 9 904,4 | 0,0 | 3 620,3 | 6 284,1 |  |
| 4.5. | Благоустройство территории МКД по ул. Киргетова 7,9 ул. Карла Маркса 48,50 г. Гатчина, Ленинградская область | Итого | 2016-2017 | 6 200,9 | 0,0 | 2 260,4 | 3 940,5 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 6 200,9 | 0,0 | 2 260,4 | 3 940,5 |  |
| 4.6. | Ремонт покрытия дворовой территории ул.7Армии, д.6, ул. Коли Подрядчикова, д.11 | Итого | 2016-2017 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.7. | Ремонт дворовой территории у дома № 66 по ул.Карла Маркса | Итого | 2 017 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.8. | Ремонт автомобильной стоянки по адресу Красноармейский пр., д.4; Ремонт проезда и стоянки по адресу ул. Авиатрассы Зверевой д. 3 в г. Гатчине Ленинградской области | Итого | 2 017 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | 2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 |  |
| 4.9. | Резерв средств на выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Итого | 2 017 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 |  |
| 4.10. | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 22 ул. К Маркса г.Гатчина и подъезда к нему ("Театральная площадь", в т.ч 3,0 млн.депутатские) | Итого | 2 016 | 6 849,4 | 0,0 | 6 849,4 | 0,0 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 649,4 | 0,0 | 1 649,4 | 0,0 |  |
|  | Итого по разделу 4: в части полномочий МКУ "СК и Р КХ и С" | Итого | 2015-2017 | 50 797,2 | 0,0 | 17 100,0 | 33 697,2 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 300,0 |  | 100,0 | 200,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 50 497,2 | 0,0 | 17 000,0 | 33 497,2 |  |
|  | Итого по разделу 4: в части полномочий ОКС КГА ГМР | Итого |  | 37 613,2 | 30 763,8 | 6 849,4 | 0,0 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 7 303,8 | 4 303,8 | 3000,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 28 109,4 | 26 460,0 | 1 649,4 | 0,0 |  |
| 5. | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения в том числе: | Итого | 2015-2017 | 152 209,0 | 12 597,0 | 73 183,3 | 66 428,7 | ОКС КГА, ГМР 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С", ОГХ Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 34 439,7 | 0,0 | 9 439,7 | 25 000,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 117 769,3 | 12 597,0 | 63 743,6 | 41 428,7 |  |
| 5.1 | Ремонт фонтана на ул. Рощинская | Итого | 2 016 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 2016 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |  |
| 5.2. | Ремонт тротуаров по ул. Карла Маркса (участок от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул. 7 Армии, часть ул. Радищева в г. Гатчина Ленинградской области) | Итого | 2017 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |  |
| 5.3. | Капитальный ремонт площадки для остановки туристических автобусов у Гатчинского дворца по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, пересечение Кирасирского проезда и Красноармейского проспекта | Итого | 2017 | 15868,3 | 0,0 | 0,0 | 15868,3 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 14320,6 | 0,0 | 0,0 | 14320,6 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1547,7 | 0,0 | 0,0 | 1547,7 |  |
| 5.4. | Устройство велосипедных дорожек по ул. Крупской и ул.Коли Подрядчикова в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2017 | 11288,9 | 0,0 | 0,0 | 11288,9 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 11288,9 | 0,0 | 0,0 | 11288,9 |  |
| 5.5. | Ремонт пешеходных дорожек на площадке "Юность" по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, пересечение ул.Радищева и ул.К.Маркса | Итого | 2017 | 6479,4 | 0,0 | 0,0 | 6479,4 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 6479,4 | 0,0 | 0,0 | 6479,4 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.6. | Ремонт покрытий дорожек и тротуаров у здания администрации по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Киргетова д.1 | Итого | 2017 | 4200,00 | 0,0 | 0,0 | 4200,00 | ОГХ Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4200,00 | 0,0 | 0,0 | 4200,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.7. | Изготовление и монтаж ограждения объекта "Стела воинской славы в г. Гатчина" | Итого | 2017 | 1200,00 | 0,0 | 0,0 | 1200,00 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1200,00 | 0,0 | 0,0 | 1200,00 |  |
| 6. | Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы | Итого | 2016-2017 | 7 738,5 | 0,0 | 4 281,7 | 3 456,8 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 5 244,1 | 0,0 | 3 424,7 | 1 819,4 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 494,4 | 0,0 | 857,0 | 1 637,4 |  |
| 6.1. | Ремонт дорог по адресу: Ленинградская обл.г. Гатчина, ул. Герцена пер Багажный,ул. Варшавская | Итого | 2 016 | 4 281,7 | 0,0 | 4 281,7 | 0,0 | 2016 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 3 424,7 | 0,0 | 3 424,7 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 857,0 | 0,0 | 857,0 | 0,0 |  |
| 6.2. | Ремонт ул. Тосненская и ул. Некрасова в г. Гатчине Ленинградской области | Итого | 2 017 | 3 456,8 | 0,0 | 0,0 | 3 456,8 | 2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1 819,4 | 0,0 | 0,0 | 1 819,4 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 637,4 | 0,0 | 0,0 | 1 637,4 |  |
|  | Всего в части полномочий МКУ "СК и Р КХ и С" | Итого | 2016-2017 | 223 069,1 | 0,0 | 70 903,8 | 152 165,3 | 2016-2017 год: МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 91 160,3 | 0,0 | 18 164,1 | 72 996,2 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 131 608,8 | 0,0 | 52 639,7 | 78969,1 |  |
|  | Всего в части полномочий ОКС КГА ГМР | Итого | 2015-2017 | 331 516,0 | 86 193,3 | 127 116,1 | 118 206,6 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 108 135,7 | 22 446,3 | 46 933,4 | 38 756,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 36 639,7 | 0,0 | 11 639,7 | 25 000,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 186 740,6 | 63 747,0 | 68 543,0 | 54 450,6 |  |
|  | Всего в части полномочий ОГХ Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации ГМР | Итого | 2015-2017 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | ОГХ Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого |  | 558 785,13 | 86 193,3 | 198 019,9 | 274 571,93 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 199 296,0 | 22 446,3 | 65 097,5 | 111 752,2 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 36 939,7 | 0,0 | 11 739,7 | 25 200,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 322 549,43 | 63 747,0 | 121 182,7 | 137 619,73 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме |
| Планируемые результаты подпрограммы |
| «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, |
| территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» |
| на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4 990,0 | 0,0 | Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация | Ед. | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Cтроительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 25 721,93 | 82 689,4 | Количество построенных (реконструированных) объектов | Ед. | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 92 967,2 | 104 058,7 | Количество отремонтированных и капитально отремонтированных дорог | шт | 30 | 12 | 10 | 12 |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 78 606,6 | 9 803,8 | Количество отремонтированных и капитально дворовых территорий | шт | 50 | 20 | 1 | 8 |
| 5 | Прочие мероприятия, по благоустройству территории поселения | 117 769,3 | 34 439,7 | Мероприятия, по благоустройству территории поселения | ед. | 12 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы | 2 494,4 | 5 244,1 | Количество отремонтированных и капитально отремонтированных дорог | шт. | 4 | 0 | 1 | 1 |
|  | итого: | 322 549,43 | 236 235,7 |  |  |  |  |  |  |