АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18.05.2017									№2151

О принятии решения о проведении

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, включенных в

Краткосрочный план реализации

Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

на территории МО «Город Гатчина» в 2017 году

Учитывая, что собственниками помещений в многоквартирных домах не принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества, руководствуясь частью 6 статьи 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 10 Областного закона Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлениями Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года №508 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы» (в редакции от 28.12.2016 №522),   от 28.12.2016 №523 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», учитывая предложения регионального оператора, руководствуясь уставом Гатчинского муниципального района, уставом МО «Город Гатчина», администрация Гатчинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Гатчина» в 2017 году,  согласно Приложению.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района			      	           Е.В.Любушкина

А.А. Супренок

|  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 18.05.2017 № 2151 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.23 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт сетей электроснабжения | 2017 - 2018 г.г. | 1 объект | 1 233 452,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 1 233 452,00 |
|  | Итого: | 1 233 452,00 |  | Итого: | 1 233 452,00 |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.32 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт сетей теплоснабжения | 2017 - 2018 г.г. | 1 объект | 5 138 505,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 6 975 601,00 |
| 2 | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2017 - 2018 г.г. | 1 объект | 909 405,00 |  |  |  |
| 3 | Ремонт сетей водоотведения | 2017 - 2018 г.г. | 1 объект | 927 691,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 6 975 601,00 |  | Итого: | 6 975 601,00 |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.46 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт сетей электроснабжения | 2017 - 2018 г.г. | 1 объект | 751 634,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 751 634,00 |
|  | Итого: | 751 634,00 |  | Итого: | 751 634,00 |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.48 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт сетей электроснабжения | 2017 - 2018 г.г. | 1 объект | 695 035,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 695 035,00 |
|  | Итого: | 695 035,00 |  | Итого: | 695 035,00 |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 48 Б |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт сетей электроснабжения | 2017 - 2018 г.г. | 1 объект | 463 501,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 463 501,00 |
|  | Итого: | 463 501,000 |  | Итого: | 463 501,00 |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 20 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г. | 3 533 кв.м | 12 413 572,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 12 413 572,00 |
|  | Итого: | 12 413 572,00 |  | Итого: | 12 413 572,00 |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д. 8А |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт фундамента | 2017 - 2018 г.г | 145 кв.м | 764 409,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 764 409,00 |
|  | Итого: | 764 409,00 |  | Итого: | 764 409,00 |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Герцена, д. 25А |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт сетей электроснабжения | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 439 724,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 439 724,00 |
|  | Итого: | 439 724,00 |  | Итого: | 439 724,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Григорина, д. 4 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт сетей электроснабжения | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 773 171,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 773 171,00 |
|  | Итого: | 773 171,00 |  | Итого: | 773 171,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 11 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт сетей электроснабжения | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 690 867,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 690 867,00 |
|  | Итого: | 690 867,00 |  | Итого: | 690 867,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 12/5 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт сетей теплоснабжения | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 6 707 797,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 8 901 372,00 |
| 2 | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 1 100 500,00 |  |  |
| 3 | Ремонт сетей водоотведения | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 1 093075,00 |  |  |
|  | Итого: | 8 901 372,00 |  | Итого: | 8 901 372,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 31 А |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2018 г.г | 340,8 кв.м | 1 425 609,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 4 199 938,00 |
| 2 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г | 529,5 кв.м | 2 581 029,00 |  |  |  |
| 3 | Проектные работы | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 193 300,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 4 199 938,00 |  | Итого: | 4 199 938,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 49 А |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2018 г.г | 252,2 кв.м | 1 124 377,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 2 704 797,00 |
| 2 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г | 383,1 | 1 435 735,00 |  |  |
| 3 | Проектные работы | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 144 685,00 |  |  |
|  | Итого: | 2 704 797,00 |  | Итого: | 2 704 797,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 6 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г | 1 628 кв.м | 8 653 155,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 8 653 155,00 |
|  | Итого: | 8 653 155,00 |  | Итого: | 8 653 155,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д. 3 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт сетей теплоснабжения | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 2 955 581,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 4 319 396,00 |
| 2 | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 510 880,00 |  |
| 3 | Ремонт сетей водоотведения | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 852 935,00 |  |
|  | Итого: | 4 319 396,00 |  | Итого: | 4 319 396,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д. 3 А |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2018 г.г | 355,4 кв.м | 1 656 250,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 3 579 830,00 |
| 2 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г | 494,1 кв.м | 1 717 114,00 |  |  |
| 3 | Проектные работы | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 206 466,00 |  |  |
|  | Итого: | 3 579 830,00 |  | Итого: | 3 579 830,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 5 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г | 744,00 кв.м | 2 549 585,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 2 549 585,00 |
|  | Итого: | 2 549 585,00 |  | Итого: | 2 549 585,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 6 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г | 744,00 кв.м | 2 844 745,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 2 844 745,00 |
|  | Итого: | 2 844 745,00 |  | Итого: | 2 844 745,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Радищева, д. 24 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г | 423,0 кв.м | 2 218 046,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 2 398 060,00 |
| 2 | Проектные работы | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 180 014,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 2 398 060,00 |  | Итого: | 2 398 060,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г | 634,5 кв.м | 3 581 755,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 3 581 755,00 |
|  | Итого: | 3 581 755,00 |  | Итого: | 3 581 755,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Рошаля, д. 16 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт фундамента | 2017 - 2018 г.г | 406,0 кв.м | 8 275 991,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 8 275 991,00 |
|  | Итого: | 8 275 991,00 |  | Итого: | 8 275 991,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 20 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г | 281,5 кв.м | 2 855 824,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 2 855 824,00 |
|  | Итого: | 2 855 824,00 |  | Итого: | 2 855 824,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Рысева, д. 53 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г | 695,0 кв.м | 1 473 556,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 1 671 755,00 |
| 2 | Проектные работы | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 198 199,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 1 671 755,00 |  | Итого: | 1 671 755,00 |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Рысева, д. 55 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г | 168,0 кв.м | 1 048 151,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 1 164 775,00 |
| 2 | Проектные работы | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 116 624,0 |  |  |  |
|  | Итого: | 1 164 775,00 |  | Итого: | 1 164 775,00 |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Рысева, д. 57 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 153 104,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 153 104,00 |
|  | Итого: | 153 104,00 |  | Итого: | 153 104,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д. 10 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г | 438,1 кв.м | 680 142,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 867 189,00 |
| 2 | Проектные работы | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 187 047,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 867 189,00 |  | Итого: | 867 189,00 |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д. 14 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г | 1 058,9 кв.м | 1 417 442,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 1 518 763,00 |
| 2 | Проектные работы | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 101 321,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 1 518 763,00 |  | Итого: | 1 518 763,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д. 20 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г | 1 162,8 кв.м | 2 769 450,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 3 011 645,00 |
| 2 | Проектные работы | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 242 195,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 3 011 645,00 |  | Итого: | 3 011 645,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д. 28В |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт сетей теплоснабжения | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 7 392 198,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 9 483 231,00 |
| 2 | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 974 764,00 |  |
| 3 | Ремонт сетей водоотведения | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 1 116 269,00 |  |
|  | Итого: | 9 483 231,00 |  | Итого: | 9 483 231,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 23 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт сетей электроснабжения | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 847 198,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 847 198,00 |
|  | Итого: | 847 198,00 |  | Итого: | 847 198,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 30 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт сетей электроснабжения | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 719 692,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 719 692,00 |
|  | Итого: | 719 692,00 |  | Итого: | 719 692,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д. 8 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г | 1 318 кв.м | 1 182 917,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 1 608 357,00 |
| 2 | Проектные работы | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 425 440,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 1 608 357,00 |  | Итого: | 1 608 357,00 |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 9/5 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 г.г | 249,2 кв.м | 564 708,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 713 434,00 |
| 2 | Проектные работы | 2017 - 2018 г.г | 1 объект | 148 726,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 713 434,00 |  | Итого: | 713 434,00 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.33 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Ремонт сетей электроснабжения | 2017 - 2018 г.г. | 1 объект | 891 868,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 891 868,00 |
|  | Итого: | 891 868,00 |  | Итого: | 891 868,00 |