АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28.12.2017									№  5584

| Об утверждении плана – графика мероприятий по приведению информационных конструкций (вывесок) в соответствие с решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.10.2017 № 54 «Об утверждении Правил благоустройства территории МО «Город Гатчина» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.10.2017 № 54 «Об утверждении Правил благоустройства территории МО «Город Гатчина», в целях реализации п. 2.2. Протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 года №410-ПРМ – АЧ, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план – график мероприятий по приведению информационных конструкций (вывесок) в соответствие с решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.10.2017 № 54 «Об утверждении Правил благоустройства территории МО «Город Гатчина» согласно Приложению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

- Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района Коновалова Д.В.

Глава администрации

Гатчинского муниципального  района 		    		Е.В.Любушкина

Коновалов  Д.В.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от  28.112.2017 №  5584

План-график

мероприятий по приведению информационных конструкций (вывесок)

в соответствии с решением совета депутатов МО «Город Гатчина»

от 25.10.2017 № 54 «Об утверждении Правил благоустройства

территории МО «Город Гатчина»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные лица за выполнение мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обследование территории МО «Город Гатчина»: выезд специалистов, фотофиксация мест установки информационных конструкций (вывесок), выявление проблем (загруженность зданий, неупорядоченное размещение конструкций, несоответствие архитектурному облику зданий) | Председатель комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района | до 31 декабря 2017 года |
| 2 | Разработка «Архитектурно-художественной концепции размещения информационных конструкций на фасадах и кровле зданий на территории МО «Город Гатчина» в целях: -улучшения архитектурного облика города Гатчины; -формирования полноценной архитектурно-художественной городской среды; -гармонизации пространства города Гатчины; -восстановления архитектурного облика фасадов зданий; -упорядочения размещения информационных конструкций, приведение их в соответствие с архитектурным обликом зданий, на которых они размещены; -разработки художественных решений информационных конструкций, гармонично сочетающихся с архитектурными, стилистическими и колористическими особенностями зданий; -применения передовых технологий и материалов на основании изучения отечественного и зарубежного опыта | Председатель комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района | до 31 апреля 2018 года |
| 3 | Разработка и принятие постановления «Об утверждении Порядка установки и эксплуатации информационных конструкций на территории МО «Город Гатчина» | Председатель комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района | до 31 марта 2018 года |
| 4 | В случае неисполнения решения совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.10.2017 № 54 «Об утверждении Правил благоустройства территории МО «Город Гатчина»,неисполнения постановления администрации Гатчинского муниципального района «Об утверждении Порядка установки и эксплуатации информационных конструкций на территории МО «Город Гатчина: 1) составление протоколов об административных правонарушениях; 2)рассмотрение протоколов об административной ответственности и привлечение собственников информационных конструкций к административной ответственности, наложению на них административных штрафов (ст. 4.6. Областного закона Ленинградской области от 24.06.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях»); 3) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений (Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») | Начальник, главный специалист отдела городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Административная комиссия администрации Гатчинского муниципального района Начальник отдела муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района | постоянно |
| 5 | Проведение информационно – разъяснительной работы путём информационных писем, телефонных переговоров, встреч с населением (в т.ч. с представителями многоквартирных домов) и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | Председатель комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района | постоянно |