АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2020										№ 2512

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 29.09.2017 №4305 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом муниципального образования «Город Гатчина», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 18.12.2019 №4838 «О внесении изменений в постановление от  01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина»», учитывая решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 23.06.2020 №28 «О внесении изменений в решение совета депутатов  МО «Город Гатчина» от 04.12.2019 №62 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 29.09.2017 № 4305 «Об утверждении  муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»» (в редакции от 12.05.2020 № 1329), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в       газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству С.И. Голованова.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                              Л.Н. Нещадим

Голованов С.И.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 29.09.2017       № 4305

(в редакции постановления администрации

Гатчинского муниципального района

от 20.08.2020 №  2512

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»

Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»» |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение предоставления населению МО «Город Гатчина» коммунальных услуг нормативного качества. 2.Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории МО «Город Гатчина». 3.Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО «Город Гатчина» и повышение эффективности обеспечения населения теплоснабжением и горячим водоснабжением в многоквартирных домах. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Гатчинского муниципального района |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству С.И. Голованов |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района |
| Исполнители подпрограмм | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района, Комитет строительства и градостроительного развития территорий |
| Участники подпрограмм | МКУ «УС ГМР», МУП "Водоканал" г. Гатчина, МУП "Тепловые сети" г. Гатчина, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»» Подпрограмма 2 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина» |
| Срок реализации программы | 2018-2022 годы |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Итого: | 1014382,45 | 168317,69 | 213697,75 | 334606,92 | 158510,09 | 139250,0 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета ЛО* | 659040,80 | 114163,78 | 152114,71 | 240833,22 | 82333,89 | 69595,2 |
|  | Внебюджетные источники* | 2183,75 | 2082,62 | 101,13 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 57355,18 | 10425,22 | 1347,96 | 15582,0 | 15000,0 | 15000 |
|  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 295802,72 | 41646,07 | 60133,95 | 78191,7 | 61176,2 | 54654,8 |
| Всего инвестиции по программе в том числе: средства бюджета ЛО* средства бюджета МО г. Гатчина, ГМР и внебюджетные источники | 297752,54 199869,83 97882,71 | 15499,69 1000,0 14499,69 | 13625,83 6882,09 6743,74 | 120220,33 89489,19 30731,14 | 83606,53 50903,24 32703,29 | 64800,0 51595,2 13204,8 |
| Средства бюджета Ленинградской области справочно, планово* | 234213,28 | 0 | 0 | 82284,19 | 82333,89 | 69595,2 |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации- 5 комплектов. 2.Снижение доли покупной электроэнергии по предприятию МУП «Тепловые сети» до 12% (на 60%) в результате установки паротурбогенератора на котельной №11. 3.Снижение расхода электроэнергии при работе на электродвигателях сетевых насосов водозаборов котельной №10 до 1037 т. кВт. ч. в год (на 20%). 4.Снижение расхода электроэнергии при работе на электродвигателях тягодутьевых машин котлоагрегатов на котельной №11до 3197 т. кВт. ч. в год (на 15,25 %). 5. Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения –4471 п. м. 6. Количество отремонтированных отстойников КОС – 2ед. 7. Количество замененного насосного оборудования – 4 ед. 8. Количество отремонтированного оборудования в котельных (котлов, экономайзеров, баков, оборудования солевого хозяйства)- 5 ед. 9. Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – 86,7 % (повышение показателя с 71 % в 2017 году до 86,7 % к 2022 году). 10. Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене – 88,5 % (повышение показателя с 76 % в 2017 году до 88,5 % к 2022 году). 11. Протяжённость отремонтированных сетей теплоснабжения- 4214 п.м. 12. Протяженность сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене -80,3% (повышение показателя с 52 % в 2017 году до 80,3 % к 2022 году). 13.Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения-7 ед. за 5 лет. 14.Количество актуализированных программ комплексного развития - 1 ед. 15.Количество построенных объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод-6 ед. 16. Количество построенных (реконструированных) объектов теплоснабжения - 6 ед. 17. Протяженность построенных распределительных газопроводов –12905,5 п. м. 18. Количество домовладений и квартир в многоквартирных домах, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения – 211 ж. д./78кв. 19.Уровень газификации жилых помещений в многоквартирных домах природным газом – 85,3 % (повышение показателя с 84,7 % в 2017 году до 85,3 % к 2022 году) 20. Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство газопроводов –13 комплектов. 21. Количество реконструируемых пунктов (ГРПШ)-2 ед. 22. Протяжённость распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, находящихся в обслуживании МО «Город Гатчина» –85,1 п. м. в 2018 г., 19131,9 п. м. в 2019 г., 19131,9 п. м. в 2020 г.,24416,9 п. м. в 2021 г., 25616,9 п.м. в 2022 г. 23.Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями – 450 кВт.ч/чел (снижение показателя с 456,4 кВт.ч/чел в 2017 году до 449 кВт.ч/чел к 2022 году). 24. Удельный расход холодной воды бюджетными учреждениями – 6,0 м3/чел (снижение показателя с 6,1 м3/чел в 2017 году до 5,9 м3/чел к 2022 году). 25. Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями - 0,201 Гкал/м2(снижение показателя с 0,207 Гкал/м2в 2017 году до 0,200 Гкал/м2к 2022 году). 26. Установка и замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях – 1 ед. 27. Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием – 156 ед. 28. Количество МКД, в которых установлены АИТП– 122 ед. |

* Средства указаны справочно, планово.

- Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства г.Гатчина по состоянию на 2017 год существует потребность в финансировании мероприятий, направленных на обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса, а также в финансировании газификации г.Гатчина.

Отрасль водоотведение.  В г.Гатчина в настоящее время работает только одна линия напорного  канализационного  коллектора, выполненная  в  виде  железобетонной  трубы   диаметром  1020 мм, протяженностью около 3,5 км, введенная в эксплуатацию в 1984  году. В настоящее время коллектор находится в аварийном состоянии, отмечен высокий уровень изношенности, объект нуждается в капитальном ремонте. Для его вывода из работы и проведения капитального ремонта необходимо строительство второй ветки напорного коллектора.

Вторая линия напорного коллектора  обеспечит  возможность  переключения  коллекторов, проведение профилактических и ремонтных работ, ревизию и обслуживание запорной арматуры, наличие резерва (в соответствии со СНиП 2.04.03-85), что гарантирует экологическую  безопасность города и района.

Полное разрушение или отсутствие канализационных сетей в некоторых районах города требует выполнения работ по строительству канализационных сетей.

Отрасль водоснабжение.

Для достаточного обеспечения города Гатчина питьевой водой в 1984 году были завершены работы по оценке запасов подземных вод на Гатчинском участке Ижорского месторождения подземных вод, находящегося на юго-западной окраине города, а также на землях Пудостьского сельского поселения и землях лесного фонда Гатчинского лесничества.

Из-за отсутствия финансирования строительство водозабора на разведанном месторождении не начиналось.

В связи с истечением срока действия отчета по подсчету запасов 1984 года, а также с целью обеспечения перспективного развития города требуемым качеством и объемом питьевой воды, а также из-за угрозы занятия участка промышленными предприятиями в 2012 году МУП «Водоканал» г. Гатчина инициировал включение г. Гатчина в перечень объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2013 год, для проведения поисково-оценочных работ за счет Федерального бюджета с целью увеличения объемов централизованного водоснабжения г. Гатчина из подземных источников на 30000 м³ сутки.

Весной 2013 года был проведен конкурс, а затем между Заказчиком (Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу) и Подрядчиком (ФГУП «Севзапгеология») заключен государственный контракт на выполнение работ по поискам и оценке запасов подземных вод  для питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения г. Гатчина на сумму 14500 тыс.руб.

В виду большого износа инженерных сетей необходимо приступить к ремонту сетей и перекладке участков магистральных трубопроводов сетей водоснабжения и водоотведения. Ежегодно в период с 2018 по 2022гг. планируется замена около 3857 м. изношенных сетей водоснабжения и водоотведения.

Отрасль теплоснабжение.

На теплоснабжающем предприятии г. Гатчина МУП «Тепловые сети» в последние годы постоянно ведётся работа по внедрению прогрессивных энергосберегающих технологий, целью которой является экономия топливно-энергетических ресурсов.

## Положительный эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий доказывает необходимость продолжения работы в данном направлении.

## Газификация г. Гатчина.

Газификация – вопрос, который волнует многих жителей г. Гатчина. Без экономичного, доступного по цене природного топлива невозможно представить как дальнейшее развитие экономики, так и комфортные условия проживания людей. Поэтому из года в год последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации. Однако еще не все домовладения на территории г. Гатчина газифицированы.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит осуществить строительство газопроводов за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» протяженностью около 12 км, предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения 210 домовладений.

С целью обеспечения рационального использования энергоресурсов на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района с 2010 года проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». На 2018-2020 годы также предусмотрены мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района.

- Цели и задачи муниципальной программы

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры.

Целью муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» является обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры.

Задачами данной программы являются:

- обеспечение предоставления населению МО «Город Гатчина» коммунальных услуг нормативного качества

- обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории города Гатчина;

-обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО «Город Гатчина» и повышение эффективности обеспечения населения теплоснабжением и горячим водоснабжением в многоквартирных домах.

3. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации программы осуществляется МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» или администрацией Гатчинского муниципального района в лице Комитета ЖКХ, а также отделом по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом по экономическому развитию и инвестициям на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий программы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий программы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

4. Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственными исполнителями - МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» и администрацией Гатчинского муниципального района в лице Комитета ЖКХ, координирующими работу участников муниципальной программы.

Общий контроль хода реализации муниципальной программы осуществляют заместители главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и по строительству и развитию инфраструктуры (с 2020 г.), курирующие работу ответственных исполнителей.

МУП «Водоканал» г. Гатчина, МУП «Тепловые сети» г. Гатчина, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района являются участниками реализации программы и непосредственно осуществляют производство работ в рамках своих подпрограмм.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

С целью контроля за реализацией муниципальной программы участники программы формируют и представляют ежеквартально в МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» и в Комитет ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района (с 2020г.) до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативные отчеты с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограмм по утвержденной форме согласно Приложения 5 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина»,(далее-Порядок разработки муниципальных программ).

Ответственный исполнитель программы, ежеквартально до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует и направляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям оперативные отчеты с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий программы по утвержденным форме согласно приложения 5 в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ.

Участники муниципальной программы ежегодно готовят годовой отчет с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограмм по утвержденной форме согласно приложения 6 в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют его в МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» или в Комитет ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района (с 2020г.).

Ответственный исполнитель на основании представленных данных формирует годовой отчет с пояснительной запиской о реализации муниципальной программы по форме согласно приложения 6 в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ и в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, представляет его в отдел по экономическому развитию и инвестициям для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»

Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения в МО «Город Гатчина»

| Наименование подпрограммы | «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение предоставления населению МО «Город Гатчина» коммунальных услуг нормативного качества. |
| Задачи подпрограммы | Достижение требуемого уровня качества водоподготовки и очистки стоков, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения. Снижение затрат на производство и передачу теплоэнергии. Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям. Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района, Комитет строительства и градостроительства развития территорий |
| Участники подпрограммы | МКУ «УС ГМР», МУП «Водоканал» г. Гатчина, МУП «Тепловые сети» г. Гатчина |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2022 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Всего: | 61088,37 | 83 975,59 | 165834,31 | 122 810,09 | 81 500,0 | 515 208,36 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет ЛО* | 19336,78 | 43 464,71 | 98 146,11 | 72 810,09 | 31 500,0 | 265 257,69 |
|  | Внебюджетные источники* | 2082,62 | 101,13 | 0 | 0 | 0 | 2 183,75 |
|  | Бюджет ГМР | 0 | 1347,96 | 0 | 0 | 0 | 1 347,96 |
|  | Бюджет МО "Город Гатчина" | 39668,97 | 39 061,79 | 67 688,2 | 50 000,0 | 50 000,0 | 246 418,96 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО* средства бюджета МО г. Гатчина и внебюджетные средства | 13660,03 0 13660,03 | 10 207,07 6 882,09 3 324,98 | 72 889,88 51 742,19 21 147,69 | 64 856,53 41 379,44 23 477,09 | 24 000,0 13 500,0 10 500,0 | 185 613,51 113 503,72 72 109,79 |
| *Средства бюджета Ленинградской области справочно, планово | 0 | 0 | 82 284,19 | 72 810,09 | 31 500,0 | 186 594,28 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1.Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации- 5 комплектов. 2. Снижение доли покупной электроэнергии по МУП «Тепловые сети» до 12% (на 60%) в результате установки паротурбогенератора на котельной №11. 3.Снижение расхода электроэнергии при работе на электродвигателях сетевых насосов водозаборов котельной №10 до 1037 т. кВт. ч. в год (на 20%). 4.Снижение расхода электроэнергии при работе на электродвигателях тягодутьевых машин котлоагрегатов на котельной №11до 3197 т. кВт. ч. в год (на 15,25 %). 5.Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения – 4471 п. м. 6. Количество отремонтированных отстойников КОС – 2ед. 7. Количество замененного насосного оборудования – 4 ед. 8.Количество отремонтированного оборудования в котельных (котлов, экономайзеров, баков, оборудования солевого хозяйства)- 5 ед. 9. Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – 86,7% (повышение показателя с 71% в 2017 году до 86,7% к 2022 году). 10. Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене -88,5% (повышение показателя с 76 % в 2017 году до 88,5 % к 2022 году). 11.Протяжённость отремонтированных сетей теплоснабжения- 4214 п. м. 12.Протяженность сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене – 80,3% (повышение показателя с 52 % в 2017 году до 80,3% к 2022 году). 13.Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения -7 ед. за 5 лет. 14.Количество актуализированных программ комплексного развития- 1 ед. 15.Количество построенных объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод-6 ед. 16.Количество построенных (реконструированных) объектов теплоснабжения - 4 ед. |

* Средства указаны справочно, планово.

- Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы

Водоотведение. Главная канализационная насосная станция (ГКНС) расположена на территории МО «Город Гатчина» по адресу: Красносельское шоссе, д. 18а. ГКНС перекачивает городские сточные воды на канализационные очистные сооружения, находящиеся вблизи дер. Вайялово.

В настоящее  время  работает  только  одна  линия  напорного  канализационного  коллектора, выполненная  в  виде  железобетонной  трубы диаметром  1020 мм, протяженностью около 3,5 км, введенная в эксплуатацию в 1984  году. В настоящее время коллектор находится в аварийном состоянии, отмечен высокий уровень изношенности,  объект нуждается в капитальном ремонте. Для его вывода из работы и проведения капитального ремонта необходимо строительство второй ветки напорного коллектора.

В начале 90-х годов был построен участок второй линии. Строительство второй линии было не закончено. После проведения инспекции недостроенного напорного канализационного ж/б коллектора Д 1000 мм и длиной 918.47 м, от главной КНС в сторону очистных сооружений, по результатам телеинспекции на внутренней поверхности трубы обнаружены структурные дефекты и песок. Анализируя дефекты, запроектировано санировать вышеуказанный коллектор и использовать этот участок при строительстве второй линии напорного канализационного коллектора.

Вторая линия  напорного  коллектора  обеспечит  возможность  переключения  коллекторов, проведение профилактических и ремонтных работ, ревизию и обслуживание запорной арматуры, наличие резерва (в соответствии со СНиП2.04.03-85), что гарантирует экологическую  безопасность города и района.

Строительство второй линии напорного коллектора необходимо согласно СНиП 2.04.03-85. Число напорных трубопроводов от насосных станций первой категории необходимо принимать не менее двух линий, с устройством между ними переключений, расстояние между которыми следует определять из условия обеспечения, при аварии на одном из них, пропуска 100% - го расчетного расхода. Длина трассы составляет 3086,38 м.

В связи с отсутствием канализационной сети по ул. Школьной и в связи с утратой присоединения и полным разрушением канализационной сети по ул. Багажной в г. Гатчина необходимо выполнить строительство канализационной сети на этих улицах. В рамках данной подпрограммы предусмотрены предпроектные (или проектные) работы для строительства канализационной сети на этих улицах с дальнейшим проведением строительных работ.

Водоснабжение. Для достаточного обеспечения города Гатчина питьевой водой в 1984 году были завершены работы по оценке запасов подземных вод на Гатчинском участке Ижорского месторождения подземных вод, находящегося на юго-западной окраине города, а также на землях Пудостьского сельского поселения и землях лесного фонда Гатчинского лесничества.

Из-за отсутствия финансирования строительство водозабора для нужд централизованного водоснабжения на разведанном месторождении не начиналось.

Весной 2013 года был проведен конкурс, а затем между Заказчиком (Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу) и Подрядчиком (ФГУП «Севзапгеология») заключен государственный контракт на сумму 14500 тыс.руб.

Результаты работ по поискам и оценке запасов подземных вод  для питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения г. Гатчина носят  неудовлетворительный характер по качеству, полноте и изученности месторождения.

Для подтверждения возможности организации водозабора, прогнозирования его работы, а также проектирования мест расположения эксплуатационных скважин необходимо провести специальные предпроектные работы по до изученности, наблюдению, разработке геофильтрационной модели, а также ликвидации самоизливающихся скважин в долине реки Парица.

Кроме того, потребуется дополнительная разведка с бурением новых скважин и оценкой запасов с увеличением разрешенного водоотбора свыше 15,0 тыс. м3/сутки.

Оценить выполненную АО «Северо-Западное ПГО» работу, подготовить экспертное заключение на предмет оценки возможности организации водозабора в размере 30,0 м3/сутки на оцененном участке Малоколпанского  месторождения питьевых подземных вод представляется допустимым только при привлечении высокопрофессиональных специализированных центров на договорной основе.

Стоимость реализации проекта по строительству Юго-Западного водозабора может составить до 1 млрд. рублей, что потребует участия в региональных и федеральных программах.

В итоге г. Гатчина будет полностью обеспечен требуемыми объемами питьевого водоснабжения.

В виду большого износа инженерных сетей необходимо приступить к ремонту сетей и перекладке участков магистральных трубопроводов сетей водоснабжения и водоотведения. Ежегодно в период с 2018 по 2020г.г. планируется замена около600-700 п. м. изношенных сетей водоснабжения и водоотведения.

Теплоснабжение.

В последние годы на предприятии постоянно ведётся работа по внедрению прогрессивных энергосберегающих технологий, целью которой является экономия топливно-энергетических ресурсов.

## В частности, в 2003-2005 годах была проведена реконструкция котельной №10 с установкой на ней паротурбогенератора электрической мощностью 1,2 МВт. Реализация этого проекта с участием бюджета МО «Город Гатчина» дала возможность в 2006 г. снизить объём покупной электроэнергии на 7,8 млн. кВт.ч. в год. Экономия в ценах 2006 г. составила около 7 млн. руб. в год. Этот положительный опыт доказывает необходимость продолжения работы в данном направлении.

Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности работы электрооборудования.

## - Обеспечение котельной № 11 собственной электроэнергией (установка паротурбогенератора):

## Котельная № 11 обеспечивает теплоэнергией район № 2 – центр города и Промзону № 1.

## Потребление электроэнергии котельной № 11 составляет 60 % от всей потребляемой электроэнергии предприятием. В связи с ежегодным ростом стоимости электроэнергии и переходом к нерегулируемому тарифу и, как следствие, увеличением себестоимости производства и распределения теплоэнергии, установка паротурбогенератора на котельной № 11 является наиболее энергоэффективным мероприятием в вышеизложенной ситуации.

## Установка паротурбогенератора мощностью 3 МВт позволит:

## значительно снизить долю покупной электроэнергии с 72 % до 12 %,

## что составит экономию в 40,0 млн. руб., ожидаемый эффект в 2018 г. –   43 млн. руб.

## количество пара, поступающего от паротурбогенератора позволит обеспечить не только собственные нужды котельной, но и использовать его на подогрев сетевой воды, тем самым уменьшить тепловую нагрузку водогрейной части котельной.

## Срок окупаемости проекта – 5,2 года.

Для осуществления данного проекта был заключен кредитный договор №17-0/15 от 05 августа 2015 года на следующих условиях:

Форма кредитных отношений Банка и Заемщика – кредитная линия.

Целевое использование – финансирование комплекса работ по договору Генерального подряда объекта: «реконструкция котельной №11 МУП «Тепловые сети» г. Гатчина для установки паротурбогенератора»

Лимит выдачи – 150 000,00 тыс. руб.

Плата за пользование средствами – 16,6%.

Срок окончательного погашения кредитной линии – 03 августа 2020 года.

Реализация данного мероприятия осуществлялась в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие систем теплоснабжения и энергосбережение МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.».               В рамках настоящей подпрограммы планируется осуществлять возмещение затрат на уплату основного долга и на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление этого проекта.

## -  Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на электродвигатели.

## Внедрение систем частотного регулирования электродвигателей СЧР, которые позволяют снизить электропотребление приводами нагнетателей на 20%. Опыт предприятия в этой области показывает высокую энергетическую эффективность подобных проектов. Так, внедрение системы частотного регулирования электродвигателей сетевых насосов на котельной №10 в феврале 2014г. позволяет экономить порядка 4 тыс. кВт.ч. в сутки, 1460 тыс. кВт.ч. в год.

Регулировка дает возможность:

- экономить электроэнергию (при существенных изменениях расхода), регулируя мощность электропривода в зависимости от реального водопотребления (эффект экономии 20-50 %);

- снизить расход воды, за счёт сокращения утечек при превышении давления в магистрали, когда расход водопотребления в действительности мал (в среднем на 5 %);

- уменьшить расходы (основной экономический эффект) на аварийные ремонты оборудования (всей инфраструктуры подачи воды) за счет резкого уменьшения числа аварийных ситуаций, вызванных в частности гидравлическим ударом, который нередко случается в случае использования нерегулируемого электропривода (доказано, что ресурс службы оборудования повышается минимум в 1,5 раза);

- достичь определённой экономии тепла в системах горячего водоснабжения за счёт снижения потерь воды, несущей тепло;

- увеличить напор выше обычного в случае необходимости;

- комплексно автоматизировать систему водоснабжения, тем самым снижая фонд заработной платы обслуживающего и дежурного персонала, и исключить влияние «человеческого фактора» на работу системы.

## Срок окупаемости проектов в среднем 4 года.

## Опыт предприятия в этой области показывает высокую энергетическую эффективность подобных проектов. Внедрение систем частотного регулирования, представленных в проекте, позволит после их внедрения экономить электроэнергию на 1013,6 кВт.ч.

## - на электродвигателях сетевых насосов водозаборов котельной №10 в размере 259 тыс. кВт.ч. в год (или 20%) начиная с 2019 г.,

## - на электродвигателях тягодутьевых машин котлоагрегатов на котельной №11 в размере 576 тыс. кВт.ч. в год (или на 15%) начиная с 2020г. и в размере 179 тыс. кВт.ч. в год начиная с 2021г.;

## Помимо экономии электроэнергии на 1013,6 тыс. кВт.ч. в год, увеличится надёжность и срок эксплуатации оборудования, что в конечном счёте приведёт к снижению затрат на производство теплоэнергии и повышению надёжности теплоснабжения.

Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

В виду большого износа инженерных сетей необходимо приступить к ремонту сетей и перекладке участков магистральных трубопроводов сетей теплоснабжения. Ежегодно в период с 2018 по 2022гг. планируется замена около 3344п. м. изношенных сетей теплоснабжения.

2. Цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» является обеспечение предоставления населению МО «Город Гатчина» коммунальных услуг нормативного качества.

Задачами данной подпрограммы являются:

1.Достижение требуемого уровня качества водоподготовки и очистки стоков, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения.

2.Снижение затрат на производство и передачу теплоэнергии.

3.Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Методика оценка эффективности

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», администрацией Гатчинского муниципального района в лице Комитета ЖКХ, а также отделом по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется отделом по экономическому развитию и инвестициям на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной подпрограммы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий подпрограммы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий подпрограммы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

- Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района

Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ответственными исполнителями, координирующими работу участников подпрограммы.

МУП «Водоканал» и МУП «Тепловые сети» г. Гатчина   являются участниками реализации подпрограммы и непосредственно осуществляют производство работ в рамках своей подпрограммы.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

С целью контроля за реализацией подпрограммы  МУП «Водоканал» и МУП «Тепловые сети» г. Гатчина  формируют и представляют ежеквартально в МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района»  или в Комитет ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района (с 2020 г.) до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативные отчеты с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограмм по утвержденной форме согласно приложения 5 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014№ 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина».

МУП «Водоканал» и МУП «Тепловые сети» г. Гатчина   ежегодно готовят годовой отчет с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограмм по утвержденной форме согласно Приложения 6 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина».

Ответственный исполнитель на основании представленных данных формирует годовой отчет с пояснительной запиской о реализации подпрограммы по форме согласно приложения 6 в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ и в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, представляет его в отдел по экономическому развитию и инвестициям для оценки эффективности реализации подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме 1 «Устойчивое развитие систем теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» № п/п Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач Источники финансирования Срок исполнения мероприятия Всего (тыс. руб.) Объём финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 2018 год 2019 год проект 2020 год, сессия июнь проект 2021 год 2022год 1 2 3 4 5 6 7 9 12 14 15 Инвестиции Итого 2018-2022 185 613,51 13 660,03 10 207,07 72 889,88 64 856,53 24 000,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. 2020 г. - Комитет ЖКХ ГМР, КС и ГРТ, участник МКУ «УС ГМР»,МУП "Водоканал", МУП "Тепловые сети"" г.Гатчина, МУП "Тепловые сети" Итого по подпрограмме 1 "Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" Итого 515 208,36 61 088,37 83 975,59 165 834,31 122 810,09 81 500,00 Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 265 257,69 19 336,78 43 464,71 98 146,11 72 810,09 31 500,00 Внебюджетные источники 2 183,75 2 082,62 101,13 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Гатчинского муниципального района 1 347,96 0,00 1 347,96 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 246 418,96 39 668,97 39 061,79 67 688,20 50 000,00 50 000,00 Инвестиции Итого 2018-2022 31 367,10 13 660,03 10 207,07 7 500,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБ. 2020 г. - Комитет ЖКХ ГМР, КС и ГРТ, участник МКУ «УС ГМР» Итого по подпрограмме 1 "Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина", в части исполнения МКУ "УС ГМР" Итого 159 188,91 61 088,37 83 975,59 14 124,95 0,00 0,00 Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 62 801,49 19 336,78 43 464,71 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 2 183,75 2 082,62 101,13 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Гатчинского муниципального района 1 347,96 0,00 1 347,96 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 92 855,71 39 668,97 39 061,79 14 124,95 0,00 0,00 Инвестиции Итого 2018-2022 86 346,41 0,00 0,00 59 489,88 17 856,53 9 000,00 Ответственный исполнитель: Комитет ЖКХ администрации ГМР, участник - МУП "Водоканал" , МУП "Тепловые сети" Итого по подпрограмме 1 "Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина", в части исполнения Комитета ЖКХ Итого 277 262,92 0,00 0,00 145 809,36 64 953,56 66 500,00 Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 147 576,76 0,00 0,00 98 146,11 31 430,65 18 000,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Гатчинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 129 686,16 0,00 0,00 47 663,25 33 522,91 48 500,00 Инвестиции Итого 2018-2022 67 900,00 0,00 0,00 5 900,00 47 000,00 15 000,00 Комитет строительства и градостроительного развития территорий Итого по подпрограмме 1 "Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина", в части исполнения ОКС КС ГМР Итого 78 756,53 0,00 0,00 5 900,00 57 856,53 15 000,00 Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 54 879,44 0,00 0,00 0,00 41 379,44 13 500,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Гатчинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 23 877,09 0,00 0,00 5 900,00 16 477,09 1 500,00 1. Инвестиции Итого 159 628,00 10 660,03 10 207,07 65 904,37 57 856,53 15 000,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. 2020 г. - комитет ЖКХ ГМР, КС и ГРТ, участник МКУ «УС ГМР», МУП "Тепловые сети", МУП "Водоканал" Достижение требуемого уровня качества водоподготовки и очистки стоков, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения Итого 2018-2022 159 657,95 10 660,03 10 222,07 65 919,32 57 856,53 15 000,00 Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 107 356,51 0,00 6 882,09 45 594,98 41 379,44 13 500,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Гатчинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 52 301,44 10 660,03 3 339,98 20 324,34 16 477,09 1 500,00 1.1. Инвестиции Итого 2018-2020 26 158,80 151,73 10 207,07 15 800,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. 2020 г. - Комитет ЖКХ ГМР, КС и ГРТ, участник МКУ «УС ГМР» Разработка проектно-сметной документации. Итого 26 158,80 151,73 10 207,07 15 800,00 0,00 0,00 Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 6 882,09 0,00 6 882,09 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Гатчинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 19 276,71 151,73 3 324,98 15 800,00 0,00 0,00 1.1.1. Разработка проектно-сметной документации, в том числе изыскательские работы по объекту "Строительство канализационной сети по ул. Школьной г. Гатчина" Итого 2018-2020 3 285,97 95,77 190,20 3 000,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. 2020 г.- ОКС КС ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 3 285,97 95,77 190,20 3 000,00 0,00 0,00 1.1.2. Разработка проектно-сметной документации, в том числе изыскательские работы по объекту "Строительство канализационной сети по ул. Багажной, г. Гатчина" Итого 2018-2020 6 686,07 55,96 2 130,11 4 500,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. 2020 г.- участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 6 686,07 55,96 2 130,11 4 500,00 0,00 0,00 1.1.3. Разработка проектно-сметной документации, в том числе изыскательские работы по объекту "Реконструкция канализационного коллектора №2, с увеличением диаметра трубы до 500мм по ул. Новопролетарская от д.№28 до д. №2 по ул Жемчужина, г. Гатчина" Итого 2019 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 ОКС КС ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 1.1.4. Разработка проектной и рабочей документации, в т.ч. предпроектная подготовка по объекту: "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения к жилым домам по ул. Ленинградская мкр.Загвоздка, г. Гатчина" Итого 2019 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 ОКС КС ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. Разработка проектной и рабочей документации, в т.ч. предпроектная подготовка по объекту: "Строительство сетей водоснабжения по ул. Ломоносова от ж/д №4 до пер.Деповский мкр.Химози, г. Гатчина" Итого 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОКС КС ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.6. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе предпроектная подготовка по объекту "Строительство внеплощадочных инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, прием поверхностных стоков, теплоснабжение) к многоквартирному дому по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, город Гатчина, ул. Красных Военлетов, земельный участок № 10" Итого 2019 3 900,00 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 ОКС КС ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 3 900,00 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 1.1.7. Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул. Киргетова, д.20 в г. Гатчина Ленинградской области Итого 2019-2020 1 601,54 0,00 1 601,54 0,00 0,00 0,00 Комитет ЖКХ администрации ГМР, участник МУП "Тепловые сети" г. Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 1 441,39 0,00 1 441,39 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 160,15 0,00 160,15 0,00 0,00 0,00 1.1.8. Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство сетей ГВС по ул. Гагарина, ул. Киргетова в г. Гатчина Ленинградской области Итого 2019-2020 3 416,81 0,00 3 416,81 0,00 0,00 0,00 Комитет ЖКХ администрации ГМР, участник МУП "Тепловые сети" г. Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 3 075,13 0,00 3 075,13 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 341,68 0,00 341,68 0,00 0,00 0,00 1.1.9. Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство теплотрассы от ТК-381а до д.6 по ул. Хохлова в г. Гатчина Ленинградской области Итого 2019-2020 1 142,86 0,00 1 142,86 0,00 0,00 0,00 Комитет ЖКХ администрации ГМР, участник МУП "Тепловые сети" г. Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 1 028,57 0,00 1 028,57 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 114,29 0,00 114,29 0,00 0,00 0,00 1.1.10. Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция сетевой насосной установки с применением частотного регулирования котельной №6 в г. Гатчина Ленинградской области Итого 2019 1 485,55 0,00 1 485,55 0,00 0,00 0,00 Комитет ЖКХ администрации ГМР, участник МУП "Тепловые сети" г. Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 1 337,00 0,00 1 337,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 148,55 0,00 148,55 0,00 0,00 0,00 1.1.11. Комплекс работ по предпроектной проработке и подготовке проекта по реконструкции станции перекачки, кадастровый номер: 47:25:0108001:233 по адресу: г. Гатчина, ул.Рысева, д.32 лит.Э Итого 2019 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 Комитет ЖКХ Администрация ГМР, участник МУП "Водоканал" г. Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 1.2. Инвестиции Итого 2018-2022 133 469,20 10 508,30 0,00 50 104,37 57 856,53 15 000,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. 2020 г. - Комитет ЖКХ ГМР, ОКС КС ГМР, участник МКУ «УС ГМР» Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод Итого 133 499,15 10 508,30 15,00 50 119,32 57 856,53 15 000,00 Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 100 474,42 0,00 0,00 45 594,98 41 379,44 13 500,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Гатчинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 33 024,73 10 508,30 15,00 4 524,34 16 477,09 1 500,00 1.2.1. Реконструкция первичного отстойника № 4 в рамках реконструкции очистных сооружений МУП " Водоканал" г.Гатчина II этап (химико-биологическая очистка) Итого 2018 10 508,30 10 508,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 10 508,30 10 508,30 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина 1.2.2. Устранение недостатков на сетях хозяйственно-бытовой канализации на объекте "Инженерные сети водоснабжения и водоотведения до границы "Северо-Западного нанотехнологического центра в северной въездной зоне г. Гатчина" Итого 2019 29,95 0,00 15,00 14,95 0,00 0,00 участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет МО "Город Гатчина" 29,95 0,00 15,00 14,95 0,00 0,00 1.2.3. Реконструкция сетевой насосной установки с применением частотного регулирования котельной №6 в г. Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ Итого 2019 11 705,89 0,00 0,00 11 705,89 0,00 0,00 Комитет ЖКХ администрации ГМР, участник МУП "Тепловые сети" г. Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 10 652,36 0,00 0,00 10 652,36 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет МО "Город Гатчина" 1 053,53 0,00 0,00 1 053,53 0,00 0,00 1.2.4. Строительство теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул. Киргетова, д.20 в г. Гатчина Ленинградской области,в том числе выполнение проектно-изыскательских работ Итого 2019 15 509,33 0,00 0,00 4 652,80 10 856,53 0,00 Комитет ЖКХ администрации ГМР, участник МУП "Тепловые сети" г. Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 14 113,49 0,00 0,00 4 234,05 9 879,44 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет МО "Город Гатчина" 1 395,84 0,00 0,00 418,75 977,09 0,00 1.2.5. Строительство сетей ГВС по ул. Гагарина, ул. Киргетова в г. Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ Итого 2019 26 317,70 0,00 0,00 26 317,70 0,00 0,00 Комитет ЖКХ администрации ГМР, участник МУП "Тепловые сети" г. Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 23 949,11 0,00 0,00 23 949,11 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет МО "Город Гатчина" 2 368,59 0,00 0,00 2 368,59 0,00 0,00 1.2.6. Строительство теплотрассы от ТК-381а до д.6 по ул. Хохлова в г. Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ Итого 2019 7 427,98 0,00 0,00 7 427,98 0,00 0,00 Комитет ЖКХ администрации ГМР, участник МУП "Тепловые сети" г. Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 6 759,46 0,00 0,00 6 759,46 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет МО "Город Гатчина" 668,52 0,00 0,00 668,52 0,00 0,00 1.2.7. "Строительство канализационной сети по ул. Багажной, г. Гатчина" Итого 2021 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 ОКС КС ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 9 900,00 0,00 0,00 0,00 9 900,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет МО "Город Гатчина" 1 100,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 1.2.8. "Строительство канализационной сети по ул. Школьной, г. Гатчина" Итого 2021 9 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 ОКС КС ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 8 100,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет МО "Город Гатчина" 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 1.2.9. "Реконструкция канализационного коллектора №2, с увеличением диаметра трубы до 500мм по ул. Новопролетарская от д.№28 до д. №2 по ул Жемчужина, г. Гатчина" Итого 2021-2022 30 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 ОКС КС ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 27 000,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 13 500,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет МО "Город Гатчина" 3 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1.2.10. "Строительство сетей водоснабжения по ул. Ломоносова от ж/д №4 до пер.Деповский мкр.Химози, г. Гатчина" Итого 2021 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 ОКС КС ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет МО "Город Гатчина" 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 1.2.11. "Строительство внеплощадочных инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, прием поверхностных стоков, теплоснабжение) к многоквартирному дому по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, город Гатчина, ул. Красных Военлетов, земельный участок № 10" Итого 2021 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 ОКС КС ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет МО "Город Гатчина" 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 2. Инвестиции Итого 2018-2022 25 985,51 3 000,00 0,00 6 985,51 7 000,00 9 000,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: Администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. 2020 г. - Комитет ЖКХ ГМР, участник МУП "Тепловые сети", Снижение затрат на производство и передачу теплоэнергии Итого 52 109,90 16 524,39 7 100,00 8 485,51 9 000,00 11 000,00 Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 6 147,21 0,00 0,00 6 147,21 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Гатчинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 45 962,69 16 524,39 7 100,00 2 338,30 9 000,00 11 000,00 2.1. Возмещение затрат на уплату основного долга и на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО "Город Гатчина" в сфере коммунального хозяйства, в том числе по обязательствам НЕФКО Итого 2018-2022 26 124,39 13 524,39 7 100,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: Администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. 2020 г. - Комитет ЖКХ ГМР, участник МУП "Тепловые сети", Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 26 124,39 13 524,39 7 100,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00 2.2. Инвестиции Итого 25 985,51 3 000,00 0,00 6 985,51 7 000,00 9 000,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: Администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. 2020 г. - Комитет ЖКХ ГМР, участник МУП "Тепловые сети", Установка СЧР электроприводов на электродвигатели Итого 2018-2022 25 985,51 3 000,00 0,00 6 985,51 7 000,00 9 000,00 Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 6 147,21 0,00 0,00 6 147,21 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Гатчинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 19 838,30 3 000,00 0,00 838,30 7 000,00 9 000,00 2.2.1. Установка СЧР сетевых насосных агрегатов на участке водоснабжения котельной № 10 Итого 2018 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: Администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2. Установка системы частотного регулирования на электродвигатели тягодутьевых машин КВГМ- 50 № 4 котельной № 11, г. Гатчина Итого 2020 6 985,51 0,00 0,00 6 985,51 0,00 0,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР, участник- МУП "Тепловые сети" г. Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 6 147,21 0,00 0,00 6 147,21 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 838,30 0,00 0,00 838,30 0,00 0,00 2.2.3. Установка системы частотного регулирования на электродвигатели тягодутьевых машин (ДКВр-10/13) №1 котельной № 11, г. Гатчина Итого 2021 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР, участник- МУП "Тепловые сети" г. Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 2.2.4. Установка системы частотного регулирования на электродвигатели тягодутьевых машин ПК-3 и ПК-4 котельной № 11, г. Гатчина Итого 2022 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР, участник- МУП "Тепловые сети" г. Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 3. Обеспечение надёжности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям Итого 2018-2022 295 913,71 33 343,95 65 286,72 89 429,48 54 753,56 53 100,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ, Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 151 753,97 19 336,78 36 582,62 46 403,92 31 430,65 18 000,00 Внебюджетные источники 2 183,75 2 082,62 101,13 0,00 0,00 0,00 участники - МУП "Водоканал", МУП "Тепловые сети", МКУ "УС ГМР" Средства бюджета Гатчинского муниципального района 1 347,96 0,00 1 347,96 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 140 628,03 11 924,55 27 255,01 43 025,56 23 322,91 35 100,00 3.1. Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа Итого 2018-2022 282 655,96 30 018,61 60 177,22 89 429,48 49 930,65 53 100,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ, Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 151 753,97 19 336,78 36 582,62 46 403,92 31 430,65 18 000,00 Внебюджетные источники 2 183,75 2 082,62 101,13 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Гатчинского муниципального района 1 347,96 0,00 1 347,96 0,00 0,00 0,00 участники - МУП "Водоканал", МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 127 370,28 8 599,21 22 145,51 43 025,56 18 500,00 35 100,00 3.1.1. Ремонт участка коллектора Д-700мм у дома № 6 по ул. Гагарина в г. Гатчина Итого 2018 5 969,02 5 969,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБ Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 2 082,62 2 082,62 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 3 886,40 3 886,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.2. Ремонт теплотрассы по ул. Беляева д. 7, д. 9, д. 11 в г. Гатчина Ленинградской области Итого 2018 520,91 520,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБ Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Бюджет МО "Город Гатчина" 520,91 520,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.3. Ремонт теплотрассы по ул. Хохлова д. 3, д. 3а, д. 5, д. 7-7а, (д.5а) в г. Гатчина Ленинградской области Итого 2018 1 322,77 1 322,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБ Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 1 322,77 1 322,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.4. Ремонт теплотрассы от смотровой камеры у д. № 11а по ул. Чехова до ТК- 14 в г. Гатчина Ленинградской области Итого 2018 21 485,31 21 485,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБ Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 19 336,78 19 336,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2 148,53 2 148,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.5. "Выполнение работ по реализации мероприятий для ввода в эксплуатацию части водопроводного кольца для водоснабжения Северо-Западного нанотехнологического центра в северной въездной зоне г. Гатчина" Итого 2018 538,46 538,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБ Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 538,46 538,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.6. Ремонт водопровода диаметром 100мм, отходящего от квартального водопровода диаметром 300мм : по адресу Ленинградская область, г. Гатчина, Бульвар Авиаторов Итого 2018 182,14 182,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБ Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 182,14 182,14 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.7. Ремонт участка водопровода с увеличением диаметра до 150мм от ул.Рысева до пер. Береговой, д.11 под речкой Теплая Итого 2019 1 463,14 0,00 1 463,14 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 1 463,14 0,00 1 463,14 0,00 0,00 0,00 3.1.8. Ремонт водопровода на пересечении ул. Соборная и ул.К.Маркса г. Гатчина Итого 2019 830,91 0,00 830,91 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 830,91 0,00 830,91 0,00 0,00 0,00 3.1.9. Ремонт канализации на пересечении ул. Соборная и ул.К.Маркса г. Гатчина Итого 2019 2 317,45 0,00 2 317,45 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2 317,45 0,00 2 317,45 0,00 0,00 0,00 3.1.10. Ремонт первичного отстойника № 3 канализационных очистных сооружений МУП"Водоканал" г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, канализационные очистные сооружения вблизи д. Вайялово Итого 2019 25 481,45 0,00 25 481,45 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 22 933,30 0,00 22 933,30 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2 548,15 0,00 2 548,15 0,00 0,00 0,00 3.1.11. Ремонт теплотрассы от ТК-275 до д.15 по ул.7-ой Армии в г. Гатчина Ленинградской области Итого 2019 2 685,72 0,00 2 685,72 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2 685,72 0,00 2 685,72 0,00 0,00 0,00 3.1.12. Ремонт теплотрассы по Бульвару Науки (участок от ул. А.Константинова до 7-ой Армии) Итого 2019 3 594,01 0,00 3 594,01 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 3 594,01 0,00 3 594,01 0,00 0,00 0,00 3.1.13. Ремонт аккумуляторного бака ГВС № 1 на территории котельной № 10 в г. Гатчина Ленинградской области Итого 2019 15 313,99 0,00 15 313,99 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 13 649,32 0,00 13 649,32 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 1 664,67 0,00 1 664,67 0,00 0,00 0,00 3.1.14. Ремонт теплотрассы от ТК-382 до ул. Крупской, д. 4а в г. Гатчина Ленинградской области Итого 2019 5 308,55 0,00 5 308,55 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 5 308,55 0,00 5 308,55 0,00 0,00 0,00 3.1.15. Ремонт канализационной насосной станции на участке (кадастровый №47:25:0107016:800) по адресу: г. Гатчина,мкр."Аэродром",квартал № 9" Итого 2019-2020 6 632,71 0,00 22,71 6 610,00 0,00 0,00 Участник МКУ "УС ГМР" Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 6 632,71 0,00 22,71 6 610,00 0,00 0,00 3.1.16. Ремонт наружных сетей теплоснабжения от ТК до стены здания Администрации Гатчинского муниципального района по адресу:г. Гатчина ул., Карла Маркса д.44 Итого 2019 260,20 0,00 260,20 0,00 0,00 0,00 участник МКУ "УС ГМР" Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 260,20 0,00 260,20 0,00 0,00 0,00 3.1.17. Приобретение комплектующих для ремонта (замены) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации Итого 2019 1 551,13 0,00 1 551,13 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 101,13 0,00 101,13 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 1 450,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 3.1.18. Услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе теплоснабжения (Подготовка к подключению реконструируемого объекта, расположенного по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул. Достоевского,д.18/7,здание МБДОУ "Детский сад №22") Итого 2019 1 347,96 0,00 1 347,96 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Гатчинского муниципального района 1 347,96 0,00 1 347,96 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.19. Ремонт участка магистрального водопровода Ду-400мм по адресу: ул.Куприна от дома № 37 до ул.Воскова Итого 2020 19 694,79 0,00 0,00 19 694,79 0,00 0,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 19 694,79 0,00 0,00 19 694,79 0,00 0,00 3.1.20. Ремонт наружных сетей водопровода по адресу: г. Гатчина, по ул.Соборная от ул. Горького до ул.К.Маркса Итого 2020 2 407,08 0,00 0,00 2 407,08 0,00 0,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2 407,08 0,00 0,00 2 407,08 0,00 0,00 3.1.21. Ремонт наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации по адресу: г. Гатчина, ул.Соборная от ул. Горького до ул.К.Маркса Итого 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.22. Ремонт (замена) колодцев, по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского д.26,28,30 Итого 2020 1 063,52 0,00 0,00 1 063,52 0,00 0,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 1 063,52 0,00 0,00 1 063,52 0,00 0,00 3.1.23. Ремонт теплотрассы от д.21 по ул. Достоевского до д.10 по ул. Володарского в г. Гатчина Итого 2020 19 885,34 0,00 0,00 19 885,34 0,00 0,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 17 498,00 0,00 0,00 17 498,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2 387,34 0,00 0,00 2 387,34 0,00 0,00 3.1.24. Ремонт котла ДКВР 2,5/13 № 1 в котельной № 8 Итого 2020 3 728,17 0,00 0,00 3 728,17 0,00 0,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 3 728,17 0,00 0,00 3 728,17 0,00 0,00 3.1.25. Ремонт тепловых сетей от дома № 11 до дома № 12 по ул. Соборной в г. Гатчина Ленинградской области Итого 2020 2 129,86 0,00 0,00 2 129,86 0,00 0,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2 129,86 0,00 0,00 2 129,86 0,00 0,00 3.1.26. Ремонт теплотрасс по Бульвару Науки (участок по ул. Коли Подрядчикова от ул. 7-ой Армии до ул. Профессора Русинова) в г. Гатчина Итого 2020 18 024,91 0,00 0,00 18 024,91 0,00 0,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 15 861,92 0,00 0,00 15 861,92 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2 162,99 0,00 0,00 2 162,99 0,00 0,00 3.1.27. Ремонт вторичного отстойника № 3 канализационных очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, канализационные очистные сооружения вблизи д. Вайялово Итого 2021 24 922,95 0,00 0,00 0,00 24 922,95 0,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 22 430,65 0,00 0,00 0,00 22 430,65 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2 492,30 0,00 0,00 0,00 2 492,30 0,00 3.1.28. Ремонт теплотрассы от ТК-174 до ТК-177 по ул. Радищева в г. Гатчина Итого 2021 24 830,97 0,00 0,00 14 823,27 10 007,70 0,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 22 044,00 0,00 0,00 13 044,00 9 000,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2 786,97 0,00 0,00 1 779,27 1 007,70 0,00 3.1.29. Ремонт пластинчатого теплообменника в котельной № 10 в г. Гатчина Ленинградской области Итого 2021 1 062,54 0,00 0,00 1 062,54 0,00 0,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 1 062,54 0,00 0,00 1 062,54 0,00 0,00 3.1.30. Ремонт водопровода котельной №11 Итого 2021 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 3.1.31. Ремонт участка канализационного коллектора № 1 Ду 1000мм по адресу: пр. 25 Октября, д.2б Итого 2022 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3.1.32. Ремонт с заменой участков водопроводов Ду 500мм под железнодорожным полотном вблизи ж/д переезда от Красноармейского проспекта в сторону мкр.Мариенбург Итого 2022 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 3.1.33. Ремонт с заменой участков водопроводов Ду 250мм и ДУ 200мм под дном озера Черное в районе Адмиралтейского и Трехарочных мостов Итого 2022 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 3.1.34. Ремонт магистрального водопровода Ду 500мм по адресу: ул. Радищева от пр. 25 Октября до ул. Чехова Итого 2022 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 3.1.35. Ремонт солевых баков котельной №10 Итого 2022 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 3.1.36. Ремонт солевого хозяйства котельной №11 Итого 2022 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 3.1.37. Резерв средств на ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа Итого 2022 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 900,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет МО "Город Гатчина" 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 900,00 3.2. Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа Итого 2018-2021 13 257,75 3 325,34 5 109,50 0,00 4 822,91 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель - МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участники -МУП "Водоканал", МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства бюджета Гатчинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 13 257,75 3 325,34 5 109,50 0,00 4 822,91 0,00 3.2.1. Капитальный ремонт теплотрассы от д. 3а по ул. Новосёлов до д. 3 по ул.Слепнёва в г. Гатчина Ленинградской области Итого 2018 1 934,96 1 934,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель - МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 1 934,96 1 934,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.2. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-20 до ТК-22 по ул.Слепнёва в г. Гатчина Ленинградской области Итого 2018 1 390,38 1 390,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель - МКУ"СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Тепловые сети" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 1 390,38 1 390,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.3. Капитальный ремонт сетевого насосного агрегата ГКНС"Flyght СТ 3531/865" Итого 2019 5 109,50 0,00 5 109,50 0,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель - МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 5 109,50 0,00 5 109,50 0,00 0,00 0,00 3.2.4. Капитальный ремонт КНС в мкр. Мариенбург г. Гатчина, ул.Рысева, д.32 лит.Э Итого 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.5. Капитальный ремонт сетевого насосного агрегата № 2 ГКНС"Flyght СТ 3531/865" Итого 2021 4 822,91 0,00 0,00 0,00 4 822,91 0,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина Средства бюджета МО "Город Гатчина" 4 822,91 0,00 0,00 0,00 4 822,91 0,00 4. Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры Итого 2018-2022 7 526,80 560,00 1 366,80 2 000,00 1 200,00 2 400,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. 2020 г. - Комитет ЖКХ ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Гатчинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 7 526,80 560,00 1 366,80 2 000,00 1 200,00 2 400,00 4.1. Корректировка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Гатчина Итого 2018 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель - МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Гатчинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. Актуализация схемы теплоснабжения г. Гатчина Итого 2018 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель - МКУ СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития Итого 2019-2022 6 966,80 0,00 1 366,80 2 000,00 1 200,00 2 400,00 Участник МКУ СК и Р КХ и С". 2020 г. - Комитет ЖКХ ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Гатчинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 6 966,80 0,00 1 366,80 2 000,00 1 200,00 2 400,00 4.2.1. Актуализация схемы теплоснабжения г. Гатчина Итого 2019-2020 4 287,60 0,00 887,60 1 000,00 1 200,00 1 200,00 Участник МКУ "СК и Р КХ и С". 2020 г. - Комитет ЖКХ ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 4 287,60 0,00 887,60 1 000,00 1 200,00 1 200,00 4.2.2. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения г. Гатчина Итого 2020-2022 2 200,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 200,00 Комитет ЖКХ Администрации ГМР Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2 200,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 200,00 4.2.3. Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Город Гатчина" на 2018-2027 г. Итого 2019 479,20 0,00 479,20 0,00 0,00 0,00 Участник МКУ "СК и Р КХ и С" Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 479,20 0,00 479,20 0,00 0,00 0,00 Приложение 2 к подпрограмме 1 «Устойчивое развитие систем теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»

Планируемые результаты подпрограммы 1

«Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Инвестиции | 52 271,49 | 107 356,51 | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации | комплект | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|  | Достижение требуемого уровня качества водоподготовки и очистки стоков, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения | 19 276,71 | 6 882,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 024,73 | 100 474,42 | Количество построенных объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|  |  |  |  | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2. | Инвестиции | 19 838,3 | 6 147,21 | Снижение доли покупной электроэнергии по предприятию МУП «Тепловые сети» | % | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Снижение затрат на производство и передачу теплоэнергии | 45 962,69 | 6 147,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Снижение расхода электроэнергии при работе на электродвигателях сетевых насосов водозаборов котельной №10 | т.кВт.ч | 1296 т. кВт.ч. | 1296 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
|  |  |  |  | Снижение расхода электроэнергии при работе на электродвигателях тягодутьевых машин котлоагрегатов на котельной №11 | т. кВт.ч. | 3773 т.кВт.ч. | 3773 | 3773 | 3197 | 3197 | 3197 |
| 3. | Обеспечение надёжности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям. | 140 628,03 | 155 285,68 | Протяжённость отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | п. м. | 0 | 144 | 749 | 1048 | 1050 | 1480 |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных отстойников КОС | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | Количество заменённого насосного оборудования | ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | Количество отремонтированного оборудования в котельных (котлов, экономайзеров, оборудования солевого хозяйства) | ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
|  |  |  |  | Протяжённость сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 71 | 70,6 | 79,3 | 82,2 | 84,6 | 86,7 |
|  |  |  |  | Протяжённость сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 76 | 81 | 79,6 | 82,5 | 85,5 | 88,5 |
|  |  |  |  | Протяжённость отремонтированных сетей теплоснабжения | п. м. (в однотрубном измерении) | 0 | 920 | 1704 | 1320 | 270 | 0 |
|  |  |  |  | Протяжённость сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене | % | 52 | 62 | 71,7 | 74,5 | 77,3 | 80,3 |
| 4. | Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры. | 7 526,80 | 0 | Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | Количество актуализированных программ комплексного развития | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ИТОГО, в том числе | 246 418,96 | 268 789,40 |  |
|  | Инвестиции | 72 109,79 | 113 503,72 |  |

Подпрограмма 2«Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»

| Паспорт подпрограммы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» |
| --- |
| Наименование подпрограммы | «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории МО «Город Гатчина» |
| Задачи подпрограммы | 1.Получение технической возможности для подключения домовладений и квартир в многоквартирных домах к сетям газоснабжения 2.Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов |
| Исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Гатчинского муниципального района |
| Участник подпрограммы | МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2022 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Всего: | 1 847,10 | 3 802,16 | 48 250,61 | 19 700,0 | 41 750,0 | 115349,87 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет ЛО | 1 000,0 | 0 | 37 747,11 | 9 523,8 | 38 095,2 | 86 366,11 |
|  | Внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет МО "Город Гатчина" | 847,10 | 3 802,16 | 10 503,5 | 10 176,2 | 3 654,8 | 28 983,76 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета МО г. Гатчина и внебюджетные источники | 1 839,66 1 000,0 839,66 | 3 418,76 0 3 418,76 | 47 330,61 37 747,11 9 583,5 | 18 750,0 9 523,8 9 226,2 | 40 800,0 38 095,2 2 704,8 | 112139,03 86 366,11 25 772,92 |
| *Средства бюджета Ленинградской области справочно, планово | 0 | 0 | 0 | 9 523,8 | 38 095,2 | 47 619,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1.Протяженность построенных распределительных газопроводов -12 905,5.п.м. 2.Количество домовладений и квартир в многоквартирных домах, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения -211 ж.д. /78 кв.; 3.Уровень газификации жилых помещений в многоквартирных домах природным газом – 85,3 % (повышение показателя с 84,7 % в 2017 году до 85,3 % к 2022 году). 4.Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство газопроводов и реконструкцию ГРПШ – 13 комплектов. 5. Количество реконструируемых пунктов (ГРПШ)- 2 ед. 6. Протяжённость распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, находящихся в обслуживании МО «Город Гатчина» – 85,1 п. м. в 2018 г., 19131,9 п. м. в 2019 г., 19131,9 п. м. в 2020 г., 24416,9 п.м. в 2021г., 25616,9 п. м. в 2022 г. |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы

Газификация – вопрос, который волнует многих жителей г. Гатчина. Без экономичного, доступного по цене природного топлива невозможно представить как дальнейшее развитие экономики, так и комфортные условия проживания людей. Поэтому из года в год последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации. Однако, еще не все домовладения и квартиры в многоквартирных домах на территории г. Гатчина газифицированы.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит осуществить строительство газопроводов за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» протяженностью около 12 км, предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения 275 домовладений и повысить уровень газификации г. Гатчина.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» является обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории г. Гатчина.

Это позволит улучшить социально-экономические условия проживания жителей города  Гатчина.

Задачами данной подпрограммы являются:

- получение технической возможности для подключения квартир в многоквартирных домах домовладений к сетям газоснабжения путем строительства газопроводов;

- обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов.

В подпрограмму могут быть внесены изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет МО «Город Гатчина»;

-  необходимости включения в подпрограмму дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации подпрограммы или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации подпрограммы;

- необходимости изменения перечня мероприятий подпрограммы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

3. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», а также отделом по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется отделом по экономическому развитию и инвестициям на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной подпрограммы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий программы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий программы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

- Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района

Текущий контроль за реализацией муниципальной подпрограммы осуществляется ответственными исполнителями, координирующими работу участников муниципальной программы.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», ответственный исполнитель подпрограммы, ежеквартально до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует и направляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям оперативные отчеты с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограммы по утвержденным форме согласно приложения 5 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина».

МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» или комитет ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района ежегодно готовит годовой отчет с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограммы по утвержденной форме согласно приложения 6 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина», и до 5 февраля года, следующего за отчетным, представляют его в отдел  по экономическому развитию и инвестициям для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

| Приложение 1 к подпрограмме 2 «Газификация жилищного фонда расположенного на территории МО «Город Гатчина» Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 2 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» №п/п Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач Источники финансирования Срок исполнения мероприятия Всего (тыс. руб.) Объём финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Инвестиции Итого 112 139,03 1 839,66 3 418,76 47330,61 18 750,0 40 800,0 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. 2020 г.-участник "УС ГМР" Итого по подпрограмме 2 " Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО "Город Гатчина" Итого 2018-2022 115 349,87 1 847,10 3 802,16 48 250,61 19 700,0 41 750,0 Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 86 366,11 1 000,00 0,00 37 747,11 9 523,8 38 095,2 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 28 983,76 847,10 3 802,16 10 503,50 10 176,2 3 654,8 1. Получение технической возможности для подключения домовладений и квартир в многоквартирных домах к сетям газоснабжения Итого 2018-2022 112 139,03 1 839,66 3 418,76 47 330,61 18 750,0 40 800,0 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. 2020 г.-участник "УС ГМР" Итого 113 639,03 1 839,66 3 418,76 47 830,61 19 250,0 41 300,0 Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 86 366,11 1 000,00 0,00 37 747,11 9 523,8 38 095,2 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 27 272,92 839,66 3 418,76 10 083,50 9 726,2 3 204,8 1.1. Инвестиции Итого 2018-2022 10 881,12 1 839,66 1 987,56 6 453,90 300,0 300,0 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. 2020 г.-участник "УС ГМР" Разработка проектно-сметной документации на строительство газопроводов Итого 10 881,12 1 839,66 1 987,56 6 453,90 300,00 300,00 Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области* 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 9 881,12 839,66 1 987,56 6 453,9 300,0 300,0 1.1.1. Распределительный газопровод по ул.ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская, г. Гатчина Итого 2019-2020 529,30 0,00 243,50 285,80 0,0 0,0 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области* 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 529,30 0,00 243,50 285,8 0,0 0,0 1.1.2. Разработка ПСД по подключению МКД г. Гатчина Итого 2018-2022 1 260,16 288,16 72,00 300,0 300,0 300,0 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. . 2020 г. - участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 1 260,16 288,16 72,00 300,0 300,0 300,0 1.1.3. Распределительный газопровод по ул. Чкалова, г. Гатчина Итого 2019-2020 431,52 0,00 0,00 431,52 0,0 0,0 Участник МКУ "УС ГМР" Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 431,52 0,00 0,00 431,52 0,0 0,0 1.1.4. Распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная г. Гатчина Ленинградской области Итого 2019-2020 1 771,64 0,00 168,06 1 603,58 0,0 0,0 Участник МКУ "УС ГМР" Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 1 771,64 0,00 168,06 1 603,58 0,0 0,0 1.1.5. Газификация мкр. Мариенбург г. Гатчина Итого 2018-2020 3 888,50 1 551,50 1 504,00 833,0 0,0 0,0 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. 2020 г.-участник "УС ГМР" Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 2 888,50 551,50 1 504,00 833,0 0,0 0,0 1.1.6. Распределительный газопровод по ул. 1 Мая, пер. Первомайский, г. Гатчина Итого 2020 2 175,00 0,00 0,00 2 175,0 0,0 0,0 Участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 2 175,00 0,00 0,00 2 175,0 0,0 0,0 1.1.7. Распределительный газопровод по ул. Старая дорога, пер. Новый, г. Гатчина Итого 2020 25,00 0,00 0,00 25,0 0,0 0,0 Участник МКУ «УС ГМР»" Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 25,00 0,00 0,00 25,0 0,0 0,0 1.1.7. Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по объекту: г. Гатчина, Егерьская Слобода-ГРПШ-№ 8 Итого 2020 400,00 0,00 0,00 400,0 0,0 0,0 Участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 400,00 0,00 0,00 400,0 0,0 0,0 1.1.8. Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по объекту: г. Гатчина, Корпиковское шоссе-ГРПШ-№ 17 Итого 2020 400,00 0,00 0,00 400,0 0,0 0,0 Участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 400,00 0,00 0,00 400,0 0,0 0,0 1.2. Инвестиции Итого 2019-2022 101 257,91 0,00 1 431,20 40 876,71 18 450,0 40 500,0 Участник МКУ «УС ГМР» Строительство газопроводов в г. Гатчина Итого 102 757,91 0,00 1 431,20 41 376,71 18 950,0 41 000,0 Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Ленинградской области* 85 366,11 0,00 0,00 37 747,11 9 523,8 38 095,2 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 17 391,80 0,00 1 431,20 3 629,60 9 426,2 2 904,8 1.2.1. Подключение МКД г. Гатчина Итого 2019-2022 2 931,20 0,00 1 431,20 500,0 500,0 500,0 Участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2 931,20 0,00 1 431,20 500,0 500,0 500,0 1.2.2. Распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная г. Гатчина Ленинградской области Итого 2021 1 000,00 0,00 0,00 0,0 1 000,0 0,0 Участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 1 000,00 0,00 0,00 0,0 1 000,0 0,0 1.2.3. Газификация мкр. Мариенбург г. Гатчина Итого 2020-2021 40 826,71 0,00 0,00 40 376,71 450,0 0,0 Участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 37 747,11 0,00 0,00 37 747,11 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 3 079,60 0,00 0,00 2 629,60 450,0 0,0 1.2.4. Распределительный газопровод по ул.ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская, г. Гатчина Итого 2021-2022 50 000,00 0,00 0,00 0,0 10 000,0 40 000,0 Участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области* 47 619,00 0,00 0,00 0,0 9 523,8 38 095,2 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 2 381,00 0,00 0,00 0,0 476,2 1 904,8 1.2.5. Распределительный газопровод по ул. Чкалова, г. Гатчина Итого 2021 2 500,00 0,00 0,00 0,0 2 500,0 0,0 Участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 2 500,00 0,00 0,00 0,0 2 500,0 0,0 1.2.6. Распределительный газопровод по ул. 1 Мая, пер. Первомайский, г. Гатчина Итого 2021 1 000,00 0,00 0,00 0,0 1 000,0 0,0 Участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 1 000,00 0,00 0,00 0,0 1 000,0 0,0 1.2.7. Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по объекту: г.Гатчина, Егерьская Слобода-ГРПШ-№ 8 Итого 2021 1 500,00 0,00 0,00 0,0 1 500,0 0,0 Участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 1 500,00 0,00 0,00 0,0 1 500,0 0,0 1.2.8. Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по объекту: г.Гатчина, Корпиковское шоссе-ГРПШ-№ 17 Итого 2021 1 500,00 0,00 0,00 0,0 1 500,0 0,0 Участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 1 500,00 0,00 0,00 0,0 1 500,0 0,0 1.2.9. Расходы на оформление технических планов и проведение кадастровых работ по постановке на учёт построенных газопроводов Итого 2020-2022 1 500,00 0,00 0,00 500,0 500,0 500,0 Участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 1 500,00 0,00 0,00 500,0 500,0 500,0 2. Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов. Итого 2018-2022 1 710,84 7,44 383,40 420,00 450,0 450,0 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: Администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. С 2020 г. - Комитет ЖКХ ГМР, участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 1 710,84 7,44 383,40 420,00 450,0 450,0 2.1. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов Итого 2018-2022 1 710,84 7,44 383,40 420,00 450,0 450,0 Комитет финансов ГМР (иные МБТ в бюджет ГМР). Ответственный исполнитель: Администрация ГМР, МКУ "СК и Р КХ и С" в бюджете ГМР за счёт иных МБТ. с 2020 г. - Комитет ЖКХ ГМР, участник МКУ «УС ГМР» Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Средства бюджета Ленинградской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 1 710,84 7,44 383,40 420,00 450,0 450,0 Приложение 2 к подпрограмме 2 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории в МО «Город Гатчина» |  |
| --- | --- |
| Планируемые результаты муниципальной подпрограммы 2 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» |

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Инвестиции | 25 772,92 | 86 366,11 | Протяжённость построенных распределительных газопроводов | п.м. | 0 | 0 | 620,5 | 5285 | 1200 | 5800 |
| 1 | Получение технической возможности для подключения квартир в многоквартирных домах и домовладений к сетям газоснабжения | 17 391,8 | 85 366,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество домовладений и квартир в многоквартирных домах, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения | ж.д./кв. | 0 | 0 | 8/30 | 172/16 | 28/16 | 3/16 |
|  |  |  |  | Уровень газификации жилых помещений в многоквартирных домах природным газом | % | 84,7 | 84,7 | 85,0 | 85,1 | 85,2 | 85,3 |
|  |  | 9 881,12 | 1 000,0 | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство газопроводов и реконструкцию ГРПШ | шт. | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | Количество реконструируемых пунктов (ГРПШ) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов. | 1 710,84 | 0 | Протяженность распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, находящихся в обслуживании МО «Город Гатчина» | п. м. | 0 | 85,1 | 19131,9 | 19131,9 | 24416,9 | 25616,9 |
| 3 | Итого, в т.ч. | 28 983,76 | 86 366,11 |  |  |  |
|  | Инвестиции | 25772,92 | 86 366,11 |  |  |  |

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»

Паспорт подпрограммы

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»

| Наименование подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | - Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО «Город Гатчина» и повышение эффективности обеспечения населения теплоснабжением и горячим водоснабжением в многоквартирных домах |
| Задачи подпрограммы | 1.Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений. 2.Обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов 3.Оснащение многоквартирных домов автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами с погодным и часовым регулированием (АИТП) |
| Исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Гатчинского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района. Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 гг. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Итого: | 105 382,22 | 125 920,0 | 120 522,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 383 824,22 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет ЛО | 93 827,0 | 108 650,0 | 104 940,0 | 0 | 0 | 307 417,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Гатчинского муниципального района | 10 425,22 | 0 | 15 582,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 56 007,22 |
|  | Бюджет МО «Город Гатчина» | 1 130,0 | 17 270,0 | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 20 400,0 |
| *Средства бюджета Ленинградской области справочно, планово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями – до 449 кВт.ч/чел (снижение показателя с 456,4 кВт.ч/чел в 2017 году до 449 кВт.ч/чел к 2022 году); Удельный расход холодной воды бюджетными учреждениями – до 5,9 м3/чел (снижение показателя с 6,1 м3/чел в 2017 году до 5,9 м3/чел к 2022 году) 3. Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями – до 0,200 Гкал/м2(снижение показателя с 0,207 Гкал/м2в 2017 году до 0,200 Гкал/м2к 2022 году); 4. Установка и замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях – 1 ед. 5. Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием – 156 ед. 6. Количество МКД, в которых установлены АИТП – 122 ед. |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы

С 2010 г. на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ     «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 2014 г. была принята и исполнялась подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы», являющаяся составной частью Программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе  на  2015 год и плановый период 2016-2017гг.», в рамках которой запланированы и выполнялись работы и по объектам муниципальных учреждений МО «Город Гатчина». В 2017 году принята и исполняется подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»», являющаяся составной частью данной муниципальной программы.

В ходе реализации программы производится установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы и жилищном фонде, производится замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы. При проведении ремонтов и модернизаций зданий бюджетных организаций все в большей степени внедряются энергосберегающие технологии, а именно, замена деревянных рам на стеклопакеты, утепляются наружные стены, цокольные перекрытия и кровли, модернизируется система отопления, включая установку узлов учета тепловой энергии с автоматической или ручной регулировкой подачи теплоносителя.

В результате проводимой работы удельные величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2016 году по сравнению с предыдущим годом уменьшились:

- по потреблению электрической энергии – на 1 %;

- по потреблению холодной воды - на 1,1 %

- по потреблению тепловой энергии – на 1,9 %;

Проводится работа по заключению энергосервисных договоров на выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные в трех районах города Гатчина, что позволит снизить энергозатраты и денежные средства на освещение на 40 %.

В рамках предложенной подпрограммы продолжится работа по переводу бюджетной сферы МО «Город Гатчина» на энергосберегающий путь развития.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основными целями являются:

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района;

Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Продолжая работу по созданию условий  перевода экономики и бюджетной сферы МО «Город Гатчина» на энергосберегающий путь развития, органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

  - Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо обеспечить совершенствование муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- совершенствование системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов.

- внедрение  методик и норм по контролю за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики  в МО «Город Гатчина»;

- информационное обеспечение мероприятий энергосбережения.

1.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приёмке объектов капитального строительства осуществлять контроль за выполнением требований по энергосбережению, предписанных в соответствующих  федеральных нормативных актах;

- проведение энергетических обследований;

- проведение энергосберегающих и им сопутствующих мероприятий (обеспечение приборами учёта коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов, установка отражающих экранов и т.п.) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

1.3. Обеспечение учёта и постоянного мониторинга всего объёма потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- дооснастить приборами учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчёты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учёта.

- произвести замену устаревших моделей приборов учёта.

- создать централизованную систему мониторинга и анализа потребления энергоресурсов в масштабе Гатчинского муниципального района.

- оснастить коллективными (общедомовыми) учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

- установить автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Гатчина».

1.4. Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений МО «Город Гатчина», ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов МО «Город Гатчина», бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

1.5. Снижение потребления энергоресурсов и связанных с этим затрат в муниципальных учреждениях и учреждениях финансируемых из бюджета МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- оснастить не оснащенные ранее устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды муниципальные учреждения.

- внедрение практики морального и материального стимулирования персонала учреждений за экономию энергоресурсов.

Выполнение поставленных задач позволяет сделать  шаг к существенному снижению   энергопотребления в учреждениях бюджетной сферы и экономии средств бюджета муниципального образования на оплату услуг энергоснабжения.

3. Методика оценка эффективности

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», администрацией Гатчинского муниципального района в лице Комитета ЖКХ, а также отделом по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется отделом по экономическому развитию и инвестициям на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной подпрограммы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий подпрограммы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий подпрограммы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

4. Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района

Участники подпрограммы (комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района) - главные распорядители бюджетных средств - обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ответственными исполнителями, координирующими работу участников муниципальной подпрограммы.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» или Комитет ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района  формируют и представляют в отдел по экономическому развитию и инвестициям  администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 5 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района представляет в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области отчеты ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года - не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, в соответствии с заключенным Соглашением.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения подпрограммы отделом по экономическому развитию и инвестициям проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина».

Приложение 1

к подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории МО «Город Гатчина»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории МО «Город Гатчина»

| № п/п Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач Источники финансирования Срок исполнения мероприятия Всего (тыс. руб.) Объём финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по подпрограмме 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Гатчина" Итого 2018-2022 383824,22 105382,22 125920,00 120522,0 16000,00 16000,00 Комитет ЖКХ администрации ГМР, Комитет по культуре и туризму, Средства федерального бюджета Средства бюджета Ленинградской области* 307417,0 93827,00 108650,0 104940,0 0,00 0,00 Внебюджетные источники Средства бюджета Гатчинского муниципального района 56007,22 10425,22 0,00 15582,00 15000,00 15000,00 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 20400,0 1130,00 17270,0 0,00 1000,00 1000,00 1 Сокращение потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений Итого 2018-2019 1980,00 610,0 1370,0 0 0 0 Комитет по культуре и туризму Средства федерального бюджета Средства бюджета Ленинградской области Внебюджетные источники Средства бюджета Гатчинского муниципального района Средства бюджета МО "Город Гатчина" 1980,00 610,0 1370,0 0 0 0 1.1. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы (в учреждениях культуры) Итого 2018-2019 1980,00 610,0 1370,0 0 0 0 Комитет по культуре и туризму Средства федерального бюджета Средства бюджета Ленинградской области Внебюджетные источники Средства бюджета Гатчинского муниципального района Средства бюджета МО "Город Гатчина" 1980,00 610,0 1370,0 0 0 0 1.1.1. Мероприятия по экономии тепловой энергии 1.1.1.1 Утепление конструкций: 1. Утепление кровли и чердачного помещения и входного тамбура с заменой входных дверей Гатчинский Дом культуры - г.Гатчина, просп. 25 Октября, 2019 год - 1 370 т.р.) Итого 2019 1370,00 0 1370,0 0 0 0 Комитет по культуре и туризму Средства федерального бюджета Средства бюджета Ленинградской области Внебюджетные источники Средства бюджета Гатчинского муниципального района Средства бюджета МО "Город Гатчина" 1370,00 0 1370,0 0 0 0 1.1.1.2. Ремонт системы отопления с заменой труб разводки, отопительных приборов, приборов учета и запорной арматуры. 1.Гатчинский Дом культуры - г.Гатчина просп. 25 Октября, (2018 год - 180 т.р.) Итого 2018 180,00 180,0 0 0 0 0 Комитет по культуре и туризму Средства федерального бюджета Средства бюджета Ленинградской области Внебюджетные источники Средства бюджета Гатчинского муниципального района Средства бюджета МО "Город Гатчина" 180,00 180,0 0 0 0 0 1.1.2. Мероприятия по экономии электрической энергии 1.1.2.1. Реконструкция систем внутреннего освещения Замена люминесцентных источников освещения на светодиодные, 1. МБУ "Музей города Гатчины" - (г.Гатчина, просп. 25 Октября д.18, 2018 год-140 т.р.) 2. Гатчинский Дом культуры - г.Гатчина просп. 25 Октября), 2018 год-153,795 т.р. 3. МБУ "Олимпия" ( г. Гатчина, просп. 25 Октября, д.2)- 136,205 т.р. Итого 2018 430,00 430,0 0 0 0 0 Комитет по культуре и туризму Средства федерального бюджета Средства бюджета Ленинградской области Внебюджетные источники Средства бюджета МО "Город Гатчина" 430,00 430,0 0 0 0 0 1.1.2.2. Реконструкция систем уличного освещения. Энергосервисный контракт на выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные. МО "Город Гатчина" Итого 2018-2022 Комитет по культуре и туризму Средства федерального бюджета Средства бюджета Ленинградской области Внебюджетные источники Средства от экономии затрат на оплату электроэнергии Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2. Обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов (в учреждениях культуры) Итого 2018 520,00 520,0 0 0 0 0 Комитет по культуре и туризму Средства федерального бюджета Средства бюджета Ленинградской области Внебюджетные источники Средства бюджета Гатчинского муниципального района Средства бюджета МО "Город Гатчина" 520,00 520,0 0,0 0 0 0 2.1. Установка и замена приборов учёта. 2.1.1. Реконструкция узлов учета тепловой энергии с заменой устаревших (неисправных) моделей приборов тепловой энергии, установкой балансировочных кранов. 1. Гатчинский Дом культуры - (г.Гатчина просп. 25 Октября, (2018 год =30 т.р.) Итого 2018 30,00 30,0 0,0 0 0 0 Комитет по культуре и туризму Средства федерального бюджета Средства бюджета Ленинградской области Внебюджетные источники Средства бюджета Гатчинского муниципального района Средства бюджета МО "Город Гатчина" 30,00 30,0 0,0 0 0 0 2.1.2. 1. Реконструкция узлов учета тепловой энергии. Установка АИТП Гатчинский Дом культуры - (г.Гатчина просп. 25 Октября) Энергосервисный контракт . Итого 2018-2022 Комитет по культуре и туризму Средства федерального бюджета Средства бюджета Ленинградской области Внебюджетные источники Средства от экономии затрат на оплату электроэнергии Средства бюджета МО "Город Гатчина" 2.1.3. Ремонт системы отопления с заменой труб разводки, отопительных приборов, приборов учета и запорной арматуры. МБУ "Центр творчества юных" (г. Гатчина, Революционный пер., д.1), (2018 год-490,0 т.р.) Итого 2018 490,00 490,0 0,0 0 0 0 Комитет по культуре и туризму Средства федерального бюджета Средства бюджета Ленинградской области Внебюджетные источники Средства бюджета Гатчинского муниципального района Средства бюджета МО "Город Гатчина" 490,00 490,0 0,0 0 0 0 3. Оснащение многоквартирных домов автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами с погодным и часовым регулированием Итого 2018- 2022 381324,22 104252,22 124550,0 120522,0 16000,0 16000,0 Комитет ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района Средства федерального бюджета Средства бюджета Ленинградской области* 307417,0 93827,0 108650,0 104940,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники Средства бюджета Гатчинского муниципального района 56007,22 10425,22 0,0 15582,0 15000,0 15000,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина" 17900,0 0 15900,0 0,0 1000,0 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» по адресам (Перечень МКД см. приложение1.1): 2018 г.- 40 АИТП в 28 МКД 2019 г.- 47 АИТП в 37 МКД 2020 г. – 45 АИТП в 35 МКД Итого 2018-2022 381324,22 104252,22 124550,0 120522,0 16000,0 16000,0 Комитет ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района Средства федерального бюджета Средства бюджета Ленинградской области* 307417,0 93827,0 108650,0 104940,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники Средства бюджета Гатчинского муниципального района 56007,22 10425,22 0,0 15582,0 15000,0 15000,0 Средства бюджета МО "Город Гатчина 17900,0 0 15900,0 0,0 1000,0 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1.1

к подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в бюджетных учреждениях МО «Город Гатчина»

Перечень многоквартирных домов,

расположенных на территории МО «Город Гатчина», в которых реализованы мероприятия по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП)

| Год установки | Адрес многоквартирного дома | Количество АИТП |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2019 год | 1. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 3 корпус 2 2. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д.5 корпус 2 3. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д.6 4. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д.7Б 5. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д.7/12 6. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8 7. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8 корпус 2 8. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8 корпус 3 9. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д.11 10. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д.13 11. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д.15 12. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 18 корпус 1 13. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 20 14. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 20 корпус 1 15. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 20 корпус 2 16. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 22 17. г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.1 18. г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.2 19. г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.4 20. г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.7 21. г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.9 22. г. Гатчина, ул. Генерала Сандалова, д.1 23. г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д.2 24. г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д.9 25. г. Гатчина, ул. Новоселов, д.2 корпус 1 26. г. Гатчина, ул. Новоселов, д.8 27. г. Гатчина, ул. Новоселов, д.9 28. г. Гатчина, ул. Новоселов, д.10 29. г. Гатчина, ул. Слепнева, д.3 30. г. Гатчина, ул. Слепнева, д.6 31. г. Гатчина, ул. Слепнева, д.21. 32. г. Гатчина, ул. Слепнева, д.23 33. г. Гатчина, ул. Слепнева, д.4, корпус 1 34. г. Гатчина, ул. Слепнева, д.13, корпус 1 35. г. Гатчина, ул. Слепнева, д.13, корпус 2 36. г. Гатчина, ул. Слепнева, д.15 37. г. Гатчина, бульвар Авиаторов, д.3, корп.3 | 47 АИТП |
| 2020 год | 1. г. Гатчина, ул. В.Д. Изотова, д.9 2. г. Гатчина, пр.25 Октября, д.52 3. г. Гатчина, пр.25 Октября, д.54 корпус 1 4. г. Гатчина, пр.25 Октября, д. 54 корпус 2 5. г. Гатчина, пр.25 Октября, д. 56 6. г. Гатчина, пр.25 Октября, д. 61 7. г. Гатчина, пр.25 Октября, д. 65 8. г. Гатчина, пр.25 Октября, д. 71 9. г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 15 10. г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 15 корпус 3 11. г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18 12. г. Гатчина, ул. Рощинская, д.18А 13. г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 20 14. г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 24 15. г. Гатчина, ул.7-ой Армии, д.15 16. г. Гатчина, ул.7-ой Армии, д.15А 17. г. Гатчина, ул. 7-ой Армии, д.25/43 18. г. Гатчина, ул.7-ой Армии, д.27/20 19. г. Гатчина, ул. Володарского, д.23 20. г. Гатчина, ул. Володарского, д.23А 21. г. Гатчина, ул. Володарского, д.28 22. г. Гатчина, ул. Володарского, д.35 23. г. Гатчина, ул. Володарского, д.41 24. г. Гатчина, пер. Инженерный, д.1 25. г. Гатчина, ул. Киргетова, д.15А 26. г. Гатчина, ул. Радищева, д.10 27. г. Гатчина, ул. Радищева, д.24 28. г. Гатчина, ул. Радищева, д.28 29. г. Гатчина, ул. Рощинская, д.21 30. г. Гатчина, ул. В.Д. Изотова, д. 11 31. г. Гатчина, пр.25 Октября, д.67 32. г. Гатчина, ул. Володарского, д.26 33. г. Гатчина, ул. Володарского, д.34 34. г. Гатчина, ул. Володарского, д.39 35. г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д.15А | 45 АИТП |

Приложение 2

к подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в бюджетных учреждениях МО «Город Гатчина»

Планируемые результаты подпрограммы 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории МО «Город Гатчина»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина», | Бюджет ГМР | Бюджет ЛО |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений | 1980,0 | 0 | 0 | Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями | кВт.ч/чел в год | 456,4 | 454 | 452 | 450 | 450 | 449 |
|  |  |  |  |  | Удельный расход холодной воды бюджетными учреждениями | м3/чел в год | 6,1 | 6,06 | 6,03 | 6,0 | 6,0 | 5,9 |
|  |  |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал/м2 в год | 0,207 | 0,205 | 0,203 | 0,201 | 0,201 | 0,2 |
| 2. | Обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов | 520,0 | 0 | 0 | Установка и замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Оснащение многоквартирных домов автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами с погодным и часовым регулированием (АИТП) | 17900,0 | 56007,22 | 307417,0 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | ед. | 0 | 40 | 47 | 45 | 10 | 14 |
|  |  |  |  |  | Количество МКД, в которых установлены АИТП | ед. | 0 | 28 | 37 | 35 | 10 | 12 |
| 4. | Итого | 20400,0 | 56007,22 | 307417,0 |  |