АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2021								                             № 1920

О внесении изменений в постановление

администрации Гатчинского муниципального района

от 22.09.2020 №2875 «Об утверждении

Краткосрочного муниципального плана реализации

Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории МО «Город Гатчина»

Гатчинского муниципального района,

в 2020, 2021 и 2022 годах»

(в редакции от 26.01.2021 №153)

В соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 27.03.2018 №105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», от 30.04.2021 №253               «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года №345 «О Краткосрочном плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 22.09.2020 №2875 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, в 2020, 2021 и 2022 годах»                      (в редакции от 26.01.2021 №153)  следующие изменения:

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1  к настоящему постановлению;

приложение 3 дополнить разделом 3 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда», размещению в течение пяти рабочих дней со дня утверждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

3. Контроль  за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Голованова С.И.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района						Л.Н.Нещадим

А.А.Супренок

|  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к постановлению администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  |  |  |  |  | от 31.05.2021 № 1920 |  |
| Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Раздел I. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2020-2022 годах, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора |
| № п\п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество лифтов | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капи-тального ремон та |  |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальное образование «Город Гатчина» Гатчинский муниципальный район |
| 1 | Г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 59 | 1993 |  | кирпич | 6 | 3 | 3 | 15 895,70 | 7164,3 | 6 932,70 | 239 | 8 207 128,38 | 30.12.2022 | РО |
| 2 | Г. Гатчина, ул. Красных Военлётов, д. 9 | 1990 |  | панельный | 9 |  | 4 | 12 490,50 | 8071,5 | 7 355,20 | 387 | 520 000,00 | 30.12.2022 | РО |
| 3 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 11, кор. 1 | 1993 |  | кирпич | 8 | 1 | 1 | 3 301,10 | 1510,1 | 1 328,70 | 92 | 2 735 709,46 | 30.12.2022 | РО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 13А | 1991 |  | кирпич | 5 | 2 | 2 | 3 831,40 | 1743,9 | 2 237,80 | 95 | 5 471 418,92 | 30.12.2022 | РО |
| 5 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 19 | 1994 |  | кирпич | 7 | 4 | 5 | 12 030,60 | 11199,2 | 8 436,80 | 298 | 15 506 545,84 | 30.12.2022 | РО |
| 6 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3А | 1993 |  | панельный | 9 | 2 | 2 | 6 130,20 | 4094,2 | 3 859,60 | 95 | 5 471 418,92 | 30.12.2022 | РО |
| 7 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 9Г | 1993 |  | панельный | 9 | 2 | 2 | 6 222,00 | 4056,6 | 3 960,40 | 194 | 7 753 272,92 | 30.12.2022 | РО |
| 8 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 2 | 1995 |  | кирпич | 7 | 3 | 3 | 5 575,20 | 3438,6 | 3 109,30 | 196 | 7 914 946,38 | 30.12.2022 | РО |
| Итого по муниципальному образованию |  | x | x | x | 17 | x | 65 476,70 | 41278,40 | 37220,50 | 1596 | 53 580 440,82 | x | x |

| Раздел II. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2020 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора № п\п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО Ремонт или замена лифтового оборудования ТО Проектные работы руб. ед. руб. руб. руб. 1 2 3 4 5 6 7 Муниципальное образование «Город Гатчина» Гатчинский муниципальный район 1 Г. Гатчина, ул. Красных Военлётов, д. 9 520 000,00 520000,00 2 Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 19 15 506 545,84 4 14692692,00 293 853,84 520 000,00 3 Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 9Г 7 753 272,92 2 7 346 346,00 146 926,92 260 000,00 4 Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 2 390 000,00 390 000,00 Итого по муниципальному образованию 24 169 818,76 6 22039038,00 440 780,76 1 690 000,00 |
| --- |
| Раздел III. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2021 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт или замена лифтового оборудования | ТО | Проектные работы |
|  |  | руб. | ед. | руб | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальное образование «Город Гатчина» Гатчинский муниципальный район |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 59 | 390 000,00 |  |  |  | 390 000,00 |
| 2 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 11, кор. 1 | 130 000,00 |  |  |  | 130 000,00 |
| 3 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 13А | 260 000,00 |  |  |  | 260 000,00 |
| 4 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3А | 260 000,00 |  |  |  | 260 000,00 |
| 5 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 2 | 7 524 946,38 | 3 | 7 304 556,00 | 220 390,38 |  |
| Итого по муниципальному образованию | 8 564 946,38 | 3 | 7 304 556,00 | 220 390,38 | 1 040 000,00 |

| Раздел IV. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2022 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт или замена лифтового оборудования | ТО | Проектные работы |
|  |  | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальное образование «Город Гатчина» Гатчинский муниципальный район |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 59 | 7 817 128,38 | 3 | 7 596 738,00 | 220 390,38 |  |
| 2 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 11, кор. 1 | 2 605 709,46 | 1 | 2 532 246,00 | 73 463,46 |  |
| 3 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 13А | 5 211 418,92 | 2 | 5 064 492,00 | 146 926,92 |  |
| 4 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3А | 5 211 418,92 | 2 | 5 064 492,00 | 146 926,92 |  |
| Итого по муниципальному образованию | 20 845 675,68 | 8 | 20 257968,00 | 587 707,68 | 780 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 31.05.2021 № 1920 |
| Раздел III. Перечень многоквартирных домов, лифтовое оборудование которых подлежит капитальному ремонту в 2021 году, с учетом мер государственной поддержки |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Колличество лифтов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | ВСЕГО | Стоимость капитального ремонта или замены лифтового оборудования, в том числе | Стоимость технического освидетельствования | Проектные работы | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | за счет средств обла-стного бюджет | за счет средств собственников | за счет средств собственников | за счет средств собственников |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Гатчинский муниципальный район |
| Муниципальное образование «Город Гатчина» |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46 | 1992 | кирпич | 6 | 6 | 6 | 8 643,00 | 5 560,90 | 2 879,00 | 223 | 14 236 930,26 | 13106 454,00 | 9 174 517,80 | 3 931 936,20 | 350 476,26 | 780 000,00 | 30. 12. 2021 | РО |
| 2 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 50 | 1990 | кирпич | 6 | 6 | 6 | 8 643,00 | 5 970,40 | 2 879,00 | 223 | 13 281 684,88 | 12947 077,00 | 9 062 953,90 | 3 884 123,10 | 334 607,88 |  | 30. 12. 2021 | РО |
| 3 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 63 | 1988 | кирпич | 6 | 3 | 3 | 15 055,00 | 8 456,30 | 5 522,30 | 221 | 6 649 644,94 | 6482 341,00 | 4 537 638,70 | 1 944 702,30 | 167 303,94 |  | 30. 12. 2021 | РО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 11 | 1988 | Панель-ный | 9 | 2 | 2 | 5 884,40 | 4 129,27 | 3 488,10 | 200 | 4 736 471,60 | 4614 400,60 | 3 230 080,42 | 1 384 320,18 | 122 071,00 |  | 30. 12. 2021 | РО |
| 5 | Г. Гатчина, ул. Красных Военлётов, д. 9 | 1990 | Панель-ный | 9 | 4 | 4 | 12 490,50 | 8 103,71 | 7 355,20 | 387 | 9 595 660,64 | 9301 806,80 | 6 511 264,76 | 2 790 542,04 | 293 853,84 |  | 30. 12. 2021 | РО |
| 6 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 13, кор. 1 | 1990 | кирпич | 7 | 1 | 1 | 2 965,00 | 1 824,95 | 1 501,40 | 80 | 2 406 821,90 | 2345 786,40 | 1 642 050,48 | 703 735,92 | 61 035,50 |  | 30. 12. 2021 | РО |
| 7 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 14 | 1989 | кирпич | 9 | 2 | 2 | 7 847,30 | 4 097,35 | 3 232,70 | 160 | 4 984 582,20 | 4862 511,20 | 3 403 757,84 | 1 458 753,36 | 122 071,00 |  | 30. 12. 2021 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | 24 | 61 528,20 | 38 142,88 | 26 857,70 | 1 494 | 55 891 796,42 | 53660 377,00 | 37 562 263,90 | 16 098 113,10 | 1 451 419,42 | 780 000,00 | х | х |