АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.08.2021									№ 2859

О принятии решения о проведении

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории МО «Город Гатчина»

Учитывая, что собственниками помещений в части многоквартирных  домов  не принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-204, утвержденный постановлением  Правительства Ленинградской области  от 29.12.2020 №345,  в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 10 Областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», пунктом 222 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 22.09.2020 №2875 «Об   утверждении   Краткосрочного  муниципального  плана  реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных   на  территории  МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, в 2020, 2021 и 2022 годах» (в редакции), учитывая  предложения, поступившие от регионального оператора,  руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина», администрация Гатчинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина»,  согласно Приложению.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района			      	                Л.Н.Нещадим

А.А. Супренок

|  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 05.08.2021 № 2859 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.46 корпус 1 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 40 321 078,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 41 183 949,07 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 862 871,07 |  |  |  |
|  | Итого: | 41 183 949,07 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.50 корпус 1 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 40 310 624,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 41 173 271,35 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 862 647,35 |  |  |  |
|  | Итого: | 41 173 271,35 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.16 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 36 630 816,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 37 414 715,46 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 783 899,46 |  |  |  |
|  | Итого: | 37 414 715,46 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.20 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 15 628 730,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 15 963 184,82 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 334 454,82 |  |  |  |
|  | Итого: | 15 963 184,82 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д.3 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 5 718 338,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 5 956 501,86 |
| 2 | Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных системы водоотведения) | 30.12.2021 | 1 система | 115 791,43 |  |  |  |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 122 372,43 |  |  |  |
|  | Итого: | 5 956 501,86 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д.3А № п/п Наименование элементов ремонта и видов работ Плановая дата завершения работ Объем предполагаемых работ в натуральном выражении Сметная стоимость работ, руб. Источник финансирования Количество средств, руб. 1 Утепление и ремонт фасада 30.12.2022 1 объект 5 715 410,88 Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора 5 837 720,67 Осуществление строительного контроля 122 309,79 Итого: 5 837 720,67 |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Гагарина, д.15 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 16 078 252,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 16 422 326,59 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 344 074,59 |  |  |  |
|  | Итого: | 16 422 326,59 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Заводская, д.1В |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 6 021 504,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 128 860,19 |  |  | 6 150 364,19 |
|  | Итого: | 6 150 364,19 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.8 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 6 841 097,60 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 6 987 497,09 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 146 399,49 |  |  |  |
|  | Итого: | 6 987 497,09 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.17 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 8 388 289,60 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 8 567 799,00 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 179 509,40 |  |  |  |
|  | Итого: | 8 567 799,00 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.22 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 28 751 636,20 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 29 366 921,21 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 615 285,01 |  |  |  |
|  | Итого: | 29 366 921,21 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.24 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 6 063 320,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 6 193 075,05 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 129 755,05 |  |  |  |
|  | Итого: | 6 193 075,05 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.46 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 16 794 351,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 17 153 750,11 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 359 399,11 |  |  |  |
|  | Итого: | 17 153 750,11 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.49/51 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 25 507 760,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 26 053 626,06 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 545 866,06 |  |  |  |
|  | Итого: | 26 053 626,06 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.59В |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 6 154 269,80 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 6 285 971,17 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 131701,37 |  |  |  |
|  | Итого: | 6 285 971,17 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.62 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 6 255 673,60 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 6 389 545,02 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 133 871,42 |  |  |  |
|  | Итого: | 6 389 545,02 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.69 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 17 594 082,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 17 970 595,35 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 376 513,35 |  |  |  |
|  | Итого: | 17 970 595,35 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.71 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 18 440 856,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 18 835 490,32 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 394 634,32 |  |  |  |
|  | Итого: | 18 835 490,32 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Леонова, д.14 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 20 908 000,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 21 355 431,20 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 447 431,20 |  |  |  |
|  | Итого: | 21 355 431,20 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Леонова, д.16 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 20 908 000,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 21 355 431,20 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 447 431,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 21 355 431,20 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Леонова, д.17 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 8 885 900,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 9 076 058,26 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 190 158,26 |  |  |  |
|  | Итого: | 9 076 058,26 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Матвеева, д.14Б |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 6 272 400,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 6 406 629,36 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 134 229,36 |  |  |  |
|  | Итого: | 6 406 629,36 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Радищева, д.12 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 20 908 000,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 21 355 431,20 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 447 431,20 |  |  |  |
|  | Итого: | 21 355 431,20 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.21 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 17 301 370,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 17 671 619,32 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 370 249,32 |  |  |  |
|  | Итого: | 17 671 619,32 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.21А |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 12 983 868,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 13 261 722,78 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 277 854,78 |  |  |  |
|  | Итого: | 13 261 722,78 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.22 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 17 301 370,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 17 671 619,32 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 370 249,32 |  |  |  |
|  | Итого: | 17 671 619,32 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Товарная Балтийская, д.1 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 6 795 100,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 6 940 515,14 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 145 415,14 |  |  |  |
|  | Итого: | 6 940 515,14 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.14 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 7 579 150,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора |  |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 162 193,81 |  |  | 7 741 343,81 |
|  | Итого: | 7 741 343,81 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.16 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Утепление и ремонт фасада | 30.12.2022 | 1 объект | 7 579 150,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 7 741 343,81 |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 162 193,81 |  |  |  |
|  | Итого: | 7 741 343,81 |  |  |  |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. ул. Урицкого, д.20А № п/п Наименование элементов ремонта и видов работ Плановая дата завершения работ Объем предполагаемых работ в натуральном выражении Сметная стоимость работ, руб. Источник финансирования Количество средств, руб. 1 Утепление и ремонт фасада 30.12.2022 1 объект 12 074 370,00 Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора 18 910 721,33 2 Капитальный ремонт крыши 30.12.2022 1 объект 6 440 140,80 Осуществление строительного контроля 396 210,53 Итого: 18 910 721,33 Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, д.3А № п/п Наименование элементов ремонта и видов работ Плановая дата завершения работ Объем предполагаемых работ в натуральном выражении Сметная стоимость работ, руб. Источник финансирования Количество средств, руб. 1 Утепление и ремонт фасада 30.12.2022 1 объект 18 294 500,00 Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора 18 686 002,30 Осуществление строительного контроля 391 502,30 Итого: 18 686 002,30 Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова, д.61 № п/п Наименование элементов ремонта и видов работ Плановая дата завершения работ Объем предполагаемых работ в натуральном выражении Сметная стоимость работ, руб. Источник финансирования Количество средств, руб. 1 Утепление и ремонт фасада 30.12.2022 1 объект 5 123 505,40 Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора 5 233 148,42 Осуществление строительного контроля 109 643,02 Итого: 5 233 148,42 |
| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова, д.69 № п/п Наименование элементов ремонта и видов работ Плановая дата завершения работ Объем предполагаемых работ в натуральном выражении Сметная стоимость работ, руб. Источник финансирования Количество средств, руб. 1 Утепление и ремонт фасада 30.12.2022 1 объект 3 606 630,00 Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора Осуществление строительного контроля 77 181,88 3 683 811,88 Итого: 3 683 811,88 Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д.4 |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) | 30.12.2022 | 1 объект | 2 405 880,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 2 405 880,00 |
|  | Итого: | 2 405 880,00 |  |  |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.23 |
| --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Плановая дата завершения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования | Количество средств, руб. |
| 1 | Проектные работы (на капитальный ремонт фундамента) | 30.12.2022 | 1 объект | 1 861 506,00 |  | Средства собственников, формируемые на счете регионального оператора | 6 574 686,84 |
| 2 | Капитальный ремонт фундамента | 30.12.2022 | 1 объект | 4 614 432,00 |  |  |  |
|  | Осуществление строительного контроля |  |  | 98 748,84 |  |  |  |
|  | Итого: | 6 574 686,84 |  |  |  |