АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.08.2021 									№ 3108

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 12.11.2020 № 3710 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района  от 23.11.2018 г. № 336 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года (в новой редакции)», решением совета депутатов  МО «Город Гатчина» от 30.06.2021 № 25 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 25  ноября 2020 года № 50 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 06.10.2020 № 3072 «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на территории МО «Город Гатчина» с 2021 года», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина» (в действующей редакции), Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменение в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 12.11.2020 № 3710 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района 				           Л.Н. Нещадим

Супренок А.А.

Приложение

к постановлению администрации                                                                                                                           Гатчинского муниципального района

от 27.08.2021 № 3108

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого развития и функционирования коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО «Город Гатчина»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО «Город Гатчина»

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение предоставления населению МО «Город Гатчина» коммунальных услуг нормативного качества. Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива для бытовых нужд на территории МО «Город Гатчина». Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО «Город Гатчина» и повышение эффективности обеспечения населения теплоснабжением и горячим водоснабжением в многоквартирных домах. Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз. Создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан путем цифровой трансформации различных сфер городской жизни, автоматизации процессов и комплексного повышения эффективности городской инфраструктуры, формирования городской среды с обратной связью, позволяющей учитывать оценку горожанами тех или иных процессов, анализировать эффект, полученный от внедрения цифровых технологий во все направления городского развития и принимать управленческие решения по результатам анализа. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Гатчинского муниципального района |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству С.И. Голованов |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района |
| Исполнители подпрограмм | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района, Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района |
| Участники подпрограмм | МУП «Водоканал» г. Гатчина, МУП «Тепловые сети» г. Гатчина, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района, МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» (МКУ «УС ГМР»), МКУ «Управление строительства МО «Город Гатчина» (МКУ «УС МО «Город Гатчина»). |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие и функционирование систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина». Подпрограмма 2 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина». Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина». Подпрограмма 4 «Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина». Подпрограмма 5 «Умный город Гатчина». |
| Срок реализации программы | 2021-2025 годы |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | ИТОГО | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Итого: | 1965193,86 | 222345,68 | 193334,19 | 393477,29 | 523091,75 | 632944,95 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета ЛО* | 1421620,63 | 169074,84 | 144384,19 | 336057,29 | 316092,16 | 456012,15 |
|  | Внебюджетные источники* | 179660,00 | 50,00 | 1500,00 | 610,00 | 92000,00 | 85500,00 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
|  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 318913,23 | 53220,84 | 47450,00 | 41810,00 | 99999,59 | 76432,80 |
| Всего инвестиции по программе, в том числе: средства бюджета ЛО* средства бюджета Гатчинского муниципального района, МО г. Гатчинаи внебюджетные источники | 943981,98 622988,84 320993,14 | 136822,36 111850,19 24972,18 | 60099,16 36940,0 23159,16 | 110390,0 85000,0 25390,0 | 208747,5 86096,5 124654,0 | 425919,95 303102,15 122817,80 |
| Средства бюджета Ленинградской области справочно, планово* | 189884,19 | 0,00 | 144384,19 | 9100,00 | 36400,0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации программы | 1.Обеспечение возможности подключения 12 новых потребителей к централизованной системе водоснабжения к концу 2024 года. 2. Обеспечение возможности подключения 103 новых потребителя к централизованной системе водоотведения к концу 2023 года. 3. Увеличение протяженности тепловых сетей, находящихся в собственности МО «Город Гатчина» на 1,45% к концу 2023 года. 4. Снижение потребления электрической энергии на котельных МУП «Тепловые сети» г. Гатчина на 2172,34 тыс. кВт в год к концу 2025 года. 5. Количество отремонтированного оборудования (котлов, насосов, отстойников и прочего) 15 штук к концу 2025 года. 6. Снижение физических потерь в сетях водоснабжения с 36% до 32% к концу 2025 года. 7. Уменьшение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 76% до 72,21% к концу 2025 года. 8. Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство газопроводов и реконструкцию ГРПШ - 25 комплектов к концу 2025 года. 9. Протяженность построенных распределительных газопроводов – 8756,9 п. м к концу 2025 года. 11. Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к построенным сетям газоснабжения - 599 домовладений к концу 2025 года. 12. Количество МКД, получивших техническую возможность для подключения к построенным сетям газоснабжения - 24 МКД к концу 2025 года. 13. Доля реконструированных ГРПШ от общего количества ГРПШ, требующих реконструкции 100% к концу 2025 года. 14. Протяженность построенных и не переданных в муниципальную собственность распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, находящихся в обслуживании 119297,3 п. м. к концу 2025 года. 15. Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 человека) до 445 кВт. ч/чел к концу 2025 года. Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (на 1 человека) до 5,96 куб. м/чел. к концу 2025 года. 17. Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета до 0,196 Гкал/м2 к концу 2025 года. 18. Количество разработанной проектно-сметной документации на инфраструктурное развитие земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз - 1 проект к концу 2025 года. 19. Количество построенных объектов инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз – 8 объектов к концу 2025 года. 20. Увеличение доли жителей в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий до 30% к концу 2025 года; 21. Увеличение доли подключенных к цифровой платформе подразделений администрации Гатчинского муниципального района и городских служб на территории МО «Город Гатчина» до 100% к концу 2025 года; 22. Увеличение количества приборов учета, снабженных устройствами для автоматической передачи данных о потреблении ресурсов до 20% к концу 2025 года; 23. Вовлечение 100% управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в работу в единой базе данных цифрового двойника города к концу 2025 года; 24. Увеличение доли охвата городских объектов и пространств сетью бесплатного Wi-Fi до 100% к концу 2025 года; 25. Увеличение количества жителей, и гостей города, вовлекаемых в современную цифровую среду до 45% к концу 2025 года; 26. Увеличение доли «умных» остановок на территории города до 34% до конца 2025 года; 27. Снижение времени прохождения транспортными средствами перекрестков, на которых установлена система интеллектуального регулирования городского транспортного потока на 30% к концу 2025 года; 28. Увеличение потока туристов на 25% к концу 2025 года. |

* Средства указаны справочно, планово.

- Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы.

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства г. Гатчина по состоянию на 2020 год существует потребность в финансировании мероприятий, направленных на обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса, а также в финансировании газификации г.   Гатчина.

Отрасль водоотведение. Система водоотведения МО «Город Гатчина» представлена, находящимися в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» г. Гатчины, инженерными сооружениями и объектами:

- Сети водоотведения (канализационные сети) протяженностью 171,191 км, из них сети хозяйственно-бытовой канализации (в однотрубном исполнении) протяженностью 140 км, сети ливневой канализации протяженностью 23 км, износ сетей водоотведения в среднем составляет 76%.

- Основные канализационные насосные станции в количестве 5 единиц: Главная насосная станция, районная насосная станция, узловая насосная станция и 2 насосные станции перекачки.

- Канализационные очистные сооружения вблизи деревни Вайялово производительностью 60 тыс. м3/сут.

Отрасль водоснабжение. Гарантирующим поставщиком в системе  холодного водоснабжения на территории МО «Город Гатчина» является МУП «Водоканал» г. Гатчина.

Износ сетей водоснабжения в среднем составляет 71%. Ввиду большого износа инженерных сетей водоснабжения ежегодно ведется работа по ремонту сетей и перекладке участков магистральных трубопроводов сетей водоснабжения и водоотведения.

Для достаточного обеспечения города Гатчина питьевой водой в 1984 году были завершены работы по оценке запасов подземных вод на Гатчинском участке Ижорского месторождения подземных вод, находящегося на юго-западной окраине города, а также на землях Пудостьского сельского поселения и землях лесного фонда Гатчинского лесничества.

Отрасль теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением обеспечено более 80% потребителей жилищного фонда города Гатчины. В границах города Гатчина действует 11 котельных: 6 отопительных и 5 производственно-отопительных котельных.

Объекты систем теплоснабжения города эксплуатируются следующими теплоснабжающими организациями:

СЗПК - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» осуществляет   теплоснабжение объектов РЖД. На балансе находятся 1 источник тепловой энергии и 2,756 км тепловых сетей.

ОП «Санкт-Петербургское» АО «ГУ ЖКХ» осуществляет теплоснабжение объектов военных городков г. Гатчины на основании права безвозмездного пользования. Балансодержателем вышеуказанных объектов является ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений МО РФ». На балансе организации находятся 2.6 км тепловых сетей и три источника тепловой энергии.

Автономные источники тепла имеют ряд промышленных объектов, расположенных в промышленных зонах на территории города Гатчины, а также частично микрорайоны с индивидуальной жилой застройкой.

МУП "Тепловые сети" г. Гатчина является основной профильной теплоснабжающей организацией города Гатчина и  осуществляет полный цикл тепловой энергии: выработку, транспортировку и реализацию тепловой энергии в горячей воде конечным потребителям. На балансе МУП "Тепловые сети" г. Гатчина  находится 7 котельных в черте города и 90.6376 км тепловых сетей, износ сетей теплоснабжения в среднем составляет 71%.

На теплоснабжающем предприятии г. Гатчина МУП «Тепловые сети» в последние годы постоянно ведётся работа по внедрению прогрессивных энергосберегающих технологий, целью которой является экономия топливно-энергетических ресурсов.

## Положительный эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий доказывает необходимость продолжения работы в данном направлении.

## Газификация г. Гатчина.  Общая протяженность газораспределительных сетей в МО «Город Гатчина» составляет 291,7 км. Однако еще не все домовладения на территории г. Гатчина газифицированы. Поэтому из года в год последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации..

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит осуществить строительство газопроводов за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» протяженностью около 12 км, предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения 599 домовладений.

Энергосбережение. С целью обеспечения рационального использования энергоресурсов на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района с 2010 года проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». На 2021-2025 годы также предусмотрены мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района.

Инфраструктурное развитие земельных участков. На территории МО «Город Гатчина» выделено 62 участка (39 участков в 9 и 23 участка в  10 кварталах), предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз, которые не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой.

Основной задачей Подпрограммы является приоритетное выполнение работ по инфраструктурному развитию земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз.

Умный город. Гатчина – самый крупный по численности город Ленинградской области, на 01.01.2020 года численность составляет 91685 человек.

Гатчина обладает значительным экономическим потенциалом: развитым многоотраслевым экономическим комплексом, сформировавшимся научным комплексом. Стратегия социально экономического развития Гатчинского муниципального района до 2030 года в основе своей опирается на развитие города Гатчины как основного ядра и двигателя развития Гатчинского муниципального района в целом. Не последним фактором, значительно влияющим на гармоничное и эффективное развитие города, являются мероприятия, направленные на цифровизацию городского пространства и вовлечение в цифровую городскую среду граждан, проживающих на территории МО «Город Гатчина», а также – представителей бизнеса и городских служб.

Проект «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности городов, на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, на создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан и базируется на 5 ключевых принципах:

-ориентация на человека;

-технологичность городской инфраструктуры;

-повышение качества управления городскими ресурсами;

-комфортная и безопасная среда;

-акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды.

Основной инструмент реализации этих принципов - широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.

В итоге внедрение технологий «умного города» позволит усовершенствовать систему управления городским хозяйством и модель взаимодействия власти и городских служб с жителями города.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры.

Целью муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» является обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры.

Задачами данной программы являются:

1. Обеспечение предоставления населению МО «Город Гатчина» коммунальных услуг нормативного качества.

2. Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива для бытовых нужд на территории МО «Город Гатчина».

3.Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО «Город Гатчина» и повышение эффективности обеспечения населения теплоснабжением и горячим водоснабжением в многоквартирных домах.

4. Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам  в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз

5. Создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан путем цифровой трансформации различных сфер городской жизни, автоматизации процессов и комплексного повышения эффективности городской инфраструктуры, формирования городской среды с обратной связью, позволяющей учитывать оценку горожанами тех или иных процессов, анализировать эффект, полученный от внедрения цифровых технологий во все направления городского развития и принимать управленческие решения по результатам анализа.

3. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации программы осуществляется Администрацией Гатчинского муниципального района в лице Комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом экономического развития и прогнозирования на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий программы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий программы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

4. Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы – Комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района,  координирующим работу исполнителей подпрограмм и участников муниципальной программы.

Общий контроль хода реализации муниципальной программы осуществляет первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству, курирующий работу ответственных исполнителей.

Ответственные исполнители подпрограмм несут персональную ответственность за достижение показателей и эффективность подпрограмм.

Участники программы: МУП «Водоканал» г. Гатчина, МУП «Тепловые сети» г. Гатчина, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике администрации Гатчинского муниципального района; МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» (МКУ «УС ГМР»), являются участниками реализации программы и непосредственно осуществляют производство работ в рамках своих подпрограмм.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

С целью контроля за реализацией муниципальной программы исполнители подпрограмм и участники программы формируют и представляют ежеквартально в  Комитет жилищно-коммунального хозяйства  администрации Гатчинского муниципального района до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативные отчеты с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограмм по утвержденной форме согласно Приложения 5 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина»,(далее – Порядок разработки муниципальных программ).

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального, ответственный исполнитель программы, ежеквартально до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует и направляет в отдел экономического развития и инвестиций оперативные отчеты с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий программы по утвержденной форме согласно приложения 5 в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ.

Исполнители подпрограмм и участники муниципальной программы ежегодно готовят годовой отчет с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограмм по утвержденной форме согласно приложения 6 в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют его в Комитет жилищно-коммунального хозяйства  администрации Гатчинского муниципального района.

Ответственный исполнитель на основании представленных данных формирует годовой отчет с пояснительной запиской о реализации муниципальной программы по форме согласно приложения 6 в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ и в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, представляет его в отдел экономического развития и инвестиций для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие и функционирование систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»

Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие и функционирование систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»

| Наименование подпрограммы | «Устойчивое развитие и функционирование систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение предоставления населению МО «Город Гатчина» коммунальных услуг нормативного качества. |
| Задачи подпрограммы | Определение направления развития коммунальной инфраструктуры МО "Город Гатчина", обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Энергосбережение и снижение затрат на производство и передачу теплоэнергии. Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям. |
| Исполнитель подпрограммы | Комитет Жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района. Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района. |
| Участники подпрограммы | МУП «Водоканал» г. Гатчина, МУП «Тепловые сети» г. Гатчина, МКУ «УС МО «Город Гатчина». |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | ИТОГО | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Всего: | 1356050,94 | 171100,05 | 139354,19 | 242660,00 | 324116,75 | 478819,95 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет ЛО* | 969501,89 | 133783,39 | 106654,19 | 216440,00 | 168152,16 | 344472,15 |
|  | Внебюджетные источники* | 179610,00 | 0,00 | 1500,00 | 610,00 | 92000,00 | 85500,00 |
|  | Бюджет ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет МО "Город Гатчина" | 206939,05 | 37316,66 | 31200,00 | 25610,00 | 63964,59 | 48847,80 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО*, средства бюджета МО г. Гатчина и внебюджетные средства | 502395,39 226912,59 275482,89 | 89311,15 75992,58 13318,09 | 47073,16 34210,00 12863,16 | 90480,0 75900,0 14580,0 | 163397,5 48478,5 116919,0 | 423917,45 303384,65 120532,8 |
| Средства бюджета Ленинградской области справочно, планово* | 969501,89 | 133783,39 | 106654,19 | 216440,00 | 168152,16 | 344472,15 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1.Обеспечение возможности подключения 12 новых потребителей к централизованной системе водоснабжения к концу 2024 года. 2. Обеспечение возможности подключения 103 новых потребителя к централизованной системе водоотведения к концу 2023 года. 3. Увеличение протяженности тепловых сетей, находящихся в собственности МО «Город Гатчина» на 1,45% к концу 2023 года. 4.Снижение потребления электрической энергии на котельных МУП «Тепловые сети» г.Гатчина на 2172,34 тыс. кВт в год к концу 2025 года. 5. Количество отремонтированного оборудования (котлов, насосов, отстойников и прочего) 15 шт. к концу 2025 года. 6. Снижение физических потерь в сетях водоснабжения с 36 до 32% к концу 2025 года. 7. Уменьшение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене с 76% до 72,21% к концу 2025 года. |

* Средства указаны справочно, планово.

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения МО «Город Гатчина»

Водоснабжение. Система водоснабжения МО «Город Гатчина» представлена, находящимися в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» г. Гатчина, инженерными сооружениями и объектами:

- водопроводными сетями (в однотрубном исполнении) протяженностью 171,772 км,

- водозаборами: Водозабор поверхностных вод «Серебряное озеро», расположен на южном берегу озера Серебряное, находящегося на территории государственного музея-заповедника «Гатчина». И скважинный подземный водозабор «Северный», на территории которого эксплуатируются 4 артезианских скважины.

- водопроводными насосными станциями второго подъема: «Невская», расположена к северо-восточной части г. Гатчина, «Серебряное озеро», расположена на территории государственного музея-заповедника «Гатчина»

- повысительными водопроводными станциями подкачки в количестве 12 единиц.

В среднем износ сетей водоснабжения составляет 71%. Ввиду большого износа инженерных сетей водоснабжения ежегодно ведется работа по ремонту сетей и перекладке участков магистральных трубопроводов сетей водоснабжения и водоотведения.

В 2019 году был выполнен ремонт 303 п.м. участка водопровода с увеличением диаметра до 150мм от ул. Рысева до пер. Береговой, д.11 под речкой Теплая на сумму 1463,14 тыс. руб. и ремонт 200 п.м. водопровода на пересечении  ул. Соборная и ул. Карла Маркса г. Гатчина на сумму 830,91 тыс. руб. Были приобретены комплектующие для ремонта (замены) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации на сумму 1551,13 тыс. руб. Проведен капитальный ремонт сетевого насосного агрегата № 2 Главной канализационной насосной станции "FlyghtСТ 3531/865" на сумму 5109,5 тыс. руб.

В 2020 году планируется выполнить работы по ремонту участка магистрального водопровода Ду-400мм по адресу: ул. Куприна от дома № 37 до ул. Воскова на сумму 19694,79 тыс. руб. и ремонту наружных сетей водопровода по адресу: г. Гатчина, по ул. Соборная от ул. Горького до ул. Карла Маркса на сумму 2407,08 тыс. руб.

Водоотведение. Система водоотведения МО «Город Гатчина» представлена, находящимися в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» г. Гатчины, инженерными сооружениями и объектами:

- Сети водоотведения (канализационные сети) протяженностью 171,191 км, из них сети хозяйственно-бытовой канализации (в однотрубном исполнении) протяженностью 140 км, сети ливневой канализации протяженностью 23 км, износ сетей водоотведения в среднем составляет 76%.

- Основные канализационные насосные станции в количестве 5 единиц: Главная насосная станция, районная насосная станция, узловая насосная станция и 2 насосные станции перекачки.

- Канализационные очистные сооружения вблизи деревни Вайялово производительностью 60 тыс.м3/сут.

В настоящее  время  работает  только  одна  линия  напорного  канализационного  коллектора, выполненная  в  виде  железобетонной  трубы диаметром  1020 мм, протяженностью около 3,5 км, введенная в эксплуатацию в 1984  году. В настоящее время коллектор находится в аварийном состоянии, отмечен высокий уровень изношенности,  объект нуждается в капитальном ремонте. Для его вывода из работы и проведения капитального ремонта необходимо строительство второй ветки напорного коллектора.

В начале 90-х годов был построен участок второй линии. Строительство второй линии было не закончено. После проведения инспекции недостроенного напорного канализационного ж/б коллектора Д 1000 мм и длиной 918.47 м, от главной КНС в сторону очистных сооружений, по результатам телеинспекции на внутренней поверхности трубы обнаружены структурные дефекты и песок. Анализируя дефекты, запроектировано санировать вышеуказанный коллектор и использовать этот участок при строительстве второй линии напорного канализационного коллектора.

Вторая линия  напорного  коллектора  обеспечит  возможность  переключения  коллекторов, проведение профилактических и ремонтных работ, ревизию и обслуживание запорной арматуры, наличие резерва (в соответствии со СНиП2.04.03-85), что гарантирует экологическую  безопасность города и района.

В 2019 году были выполнены работы по ремонту 246 п.м. канализации на пересечении  ул. Соборная и ул. Карла Маркса г. Гатчина на сумму  2317,44 тыс. руб. Также выполнен ремонт первичного отстойника № 3, канализационных очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина на сумму 25481,38тыс. руб., из них  22933,24 тыс. руб. средства бюджета Ленинградской области,  2548,14 тыс. руб. средства бюджета МО «Город Гатчина».

Теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением обеспечено более 80% потребителей жилищного фонда города Гатчины. В границах города Гатчина действует 11 котельных: 6 отопительных и 5производственно-отопительных котельных.

Объекты систем теплоснабжения города эксплуатируются следующими теплоснабжающими организациями:

СЗПК - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» осуществляет   теплоснабжение объектов РЖД. На балансе находятся 1 источник тепловой энергии и 2,756 км тепловых сетей. Часть сетей арендует МУП " Тепловые сети" г. Гатчина и осуществляет транспортировку и передачу тепловой энергии в горячей воде потребителям микрорайона Химози.

ОП «Санкт-Петербургское» АО «ГУ ЖКХ» осуществляет теплоснабжение объектов военных городков г. Гатчина на основании права безвозмездного пользования. Балансодержателем вышеуказанных объектов является ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений МО РФ». На балансе организации находятся 2.6 км тепловых сетей и три источника:

котельная №22. в/г №12, Киевское шоссе, д. 66;

котельная №44, в/г №2. ул. Комсомольцев-11одпольщиков, д. 1а; котельная №28, в/г№1, Мариенбург п. Гатчина-1.

Автономные источники тепла имеют ряд промышленных объектов, расположенных в промышленных зонах на территории города, а также частично индивидуальная жилая застройка в следующих районах:

- Мариенбург (часть);

- Егерская слобода;

- Заячий Ремиз;

- Киевский;

- Химози (часть);

- Загвоздка;

- Промышленный (часть);

- Промзона 1

МУП "Тепловые сети" г. Гатчина является основной профильной теплоснабжающей организацией города Гатчина и  осуществляет полный цикл тепловой энергии: выработку, транспортировку и реализацию тепловой энергии в горячей воде конечным потребителям. На балансе МУП "Тепловые сети" г. Гатчина  находится 7 котельных в черте города и 90.6376 км тепловых сетей, износ сетей теплоснабжения в среднем составляет 71%.

В качестве основного топлива на всех котельных используется газ, помимо этого, котельные №10, №11 и №12 имеют резервное топливо - мазут марки М-100 на котельных №10 и №11, дизельное топливо на котельной №12.

Изоляция тепловых сетей выполнена из минеральной ваты и стекловолокна. Участки тепловых сетей, введенные в эксплуатацию после 2008 года, имеют изоляционный слой из пенополиуретана.

Большинство потребителей тепловой энергии подключены по схемам с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным (или насосным) подключением системы отопления. Часть потребителей подключена по схеме с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением системы отопления. Помимо других подключений, одной из распространенных схем является схема с открытым водоразбором на ГВС.

Существуют проблемы организации качественного теплоснабжения:

-  реализация около 70% горячего водоснабжения по открытой схеме.

Применение открытой системы теплоснабжения в системе теплоснабжения котельных №7, 10. Согласно федеральному закону "О теплоснабжении" №190-ФЗ от 27.07.2010 (с изменениями на 1 мая 2016 года), применение открытой системы теплоснабжения запрещено с 01.01.2022 г. К этому моменту необходимо выполнить мероприятия по обеспечению потребителей горячим водоснабжением с отсутствием водоразбора из сетевого контура.

- высокий уровень потерь тепловой энергии в сетях и как следствие низкая эффективность транспортировки тепловой энергии ввиду высокого процента износа тепловых сетей.

- высокий износ тепловых сетей. В границах города Гатчина около 50% тепловых сетей эксплуатируется более 25 лет, и соответственно имеет высокую степень износа. Высокий физический износ приводит к увеличению вероятности потенциальных аварий и инцидентов.

- отсутствие приборов учета тепловой энергии у ряда потребителей и на некоторых источниках тепловой энергии.

-  наличие бесхозяйных тепловых сетей. Бесхозяйные тепловые сети снижают надежность теплоснабжения, так как их ремонт осуществляется только в экстренных случаях, как правило, при возникновении аварий или инцидентов.

- отсутствие резерва мощности на юго-восточной ветке тепловых сетей котельной № 10.

В 2019 произведены работы по ремонту теплотрассы от ТК-275 до д.15 по ул.7-ой Армии в г. Гатчина Ленинградской области на сумму 2682,75 тыс. руб., Ремонт теплотрассы по Бульвару Науки (участок от ул. А. Константинова до 7-ой Армии) на сумму 3594,01 тыс. руб., Ремонт аккумуляторного бака ГВС № 1 на территории котельной № 10 в г. Гатчина Ленинградской области на сумму 15313,99 тыс. руб., Ремонт теплотрассы от ТК-382 до ул. Крупской, д. 4а в г. Гатчина Ленинградской области на сумму 5308,55 тыс. руб., Ремонт наружных сетей теплоснабжения от ТК до стены здания Администрации Гатчинского муниципального района по адресу: г. Гатчина ул., Карла Маркса д.44 на сумму 260,2 тыс. руб.

Эффект от  реализации муниципальной подпрограммы - это обновление коммунальной инфраструктуры поселения, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

2. Цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» является обеспечение предоставления населению, предприятиям МО «Город Гатчина» коммунальных услуг нормативного качества.

Задачами данной подпрограммы являются:

-  Определение направления развития коммунальной инфраструктуры МО "Город Гатчина", обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

- Энергосбережение и снижение затрат на производство и передачу теплоэнергии;

- Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителя;

- Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется Комитетом жилищно-коммунального хозяйства  администрации Гатчинского муниципального района и отделом экономического развития и прогнозирования

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий подпрограммы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий подпрограммы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина».

4.Порядок взаимодействия участников муниципальной подпрограммы с администрацией Гатчинского муниципального района

Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу участников подпрограммы.

МУП «Водоканал» г. Гатчина и МУП «Тепловые сети» г. Гатчина   являются участниками реализации подпрограммы и непосредственно осуществляют производство работ в рамках своих мероприятий.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

С целью контроля за реализацией подпрограммы  МУП «Водоканал» и МУП «Тепловые сети» г. Гатчина  формируют и представляют ежеквартально в Комитет Жилищно-коммунального хозяйства  администрации Гатчинского муниципального района до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативные отчеты с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограмм по утвержденной форме согласно приложения 5 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014№ 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина».

МУП «Водоканал» и МУП «Тепловые сети» г. Гатчина   ежегодно готовят годовой отчет с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограмм по утвержденной форме согласно Приложения 6 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства  администрации Гатчинского муниципального района  формирует и представляет в отдел экономического развития и инвестиций  администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом,    и годовые отчеты – до 5 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Приложение 1

к подпрограмме 1

«Устойчивое развитие и функционирование систем теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»

Планируемые результаты подпрограммы 1

«Устойчивое развитие и функционирование систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

в МО «Город Гатчина».

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) 2020 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры. | 92270,11 | 745383,75 | Обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения | потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|  |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоотведения | потребители | 0 | 16 | 0 | 87 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Увеличение протяженности тепловых сетей, находящихся в собственности МО «Город Гатчина» | % | 0 | 0 | 1,07 | 1,45 | 0 | 0 |
| 2. | Энергосбережение и снижение затрат на производство и передачу теплоэнергии | 18145,43 | 62373,14 | Снижение потребления электрической энергии на котельных МУП «Тепловые сети» г. Гатчина | Тыс.кВт/час | 0 | 516,8 | 35,04 | 420,5 | 0 | 1200 |
| 3. | Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям. | 96523,51 | 341355,00 | Снижение физических потерь в сетях водоснабжения с 36 до 32% в год | % | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
|  |  |  |  | Уменьшение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 76 | 75,78 | 75,28 | 73,53 | 73,15 | 72,21 |
|  |  |  |  | Количество отремонтированного оборудования (котлов, насосов отстойников и прочего) | ед. | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | Итого: | 206939,05 | 1149111,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к подпрограмме 1

| Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Устойчивое развитие и функционирование систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" |
| --- |
| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | объём финансирования по годам | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
|  | Инвестиции |  |  | 0,00 | 905322,43 | 90089,32 | 45313,16 | 203600,00 | 155400,00 | 410919,95 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 "Устойчивое развитие и функционирование систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" | Итого |  | 0,00 | 1356050,94 | 171100,05 | 139354,19 | 242660,00 | 324116,75 | 478819,95 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территорий Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 969501,89 | 133783,39 | 106654,19 | 216440,00 | 168152,16 | 344472,15 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 179610,00 | 0,00 | 1500,00 | 610,00 | 92000,00 | 85500,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 206939,05 | 37316,66 | 31200,00 | 25610,00 | 63964,59 | 48847,80 |  |
|  | Инвестиции |  |  | 0,00 | 787787,21 | 2694,10 | 16473,16 | 202300,00 | 155400,00 | 410919,95 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 "Устойчивое развитие и функционирование систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" в части полномочий Комитета по строительству и градостроительному развитию территорий | Итого |  | 0,00 | 787787,21 | 2694,10 | 16473,16 | 202300,00 | 155400,00 | 410919,95 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территорий |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 526420,15 | 0,00 | 7282,00 | 188600,00 | 39136,00 | 291402,15 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 179610,00 | 0,00 | 1500,00 | 610,00 | 92000,00 | 85500,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 81757,06 | 2694,10 | 7691,16 | 13090,00 | 24264,00 | 34017,80 |  |
|  | Инвестиции |  |  | 0,00 | 45116,65 | 23516,65 | 21600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 "Устойчивое развитие и функционирование систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" в части полномочий Комитета ЖКХ | Итого |  | 0,00 | 568263,73 | 168405,95 | 122881,03 | 40360,00 | 168716,75 | 67900,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 443081,74 | 133783,39 | 99372,19 | 27840,00 | 129016,16 | 53070,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 125181,99 | 34622,56 | 23508,84 | 12520,00 | 39700,59 | 14830,00 |  |
| Задача 1. Определение направления развития коммунальной инфраструктуры МО "Город Гатчина", обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |
| 1 | Инвестиции |  |  | 0,00 | 841443,86 | 26210,75 | 45313,16 | 203600,00 | 155400,00 | 410919,95 |  |
|  | Определение направления развития коммунальной инфраструктуры МО "Город Гатчина", обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Итого |  | 0,00 | 837653,86 | 28560,75 | 39273,16 | 203500,00 | 155400,00 | 410919,95 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 565773,75 | 20345,60 | 26290,00 | 188600,00 | 39136,00 | 291402,15 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 179610,00 | 0,00 | 1500,00 | 610,00 | 92000,00 | 85500,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 92270,11 | 8215,15 | 11483,16 | 14290,00 | 24264,00 | 34017,80 |  |
| 1.1. | Инвестиции |  |  | 4500,00 | 832903,86 | 26210,75 | 38073,16 | 202300,00 | 155400,00 | 410919,95 |  |
|  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация | Итого |  | 0,00 | 832903,86 | 26210,75 | 38073,16 | 202300,00 | 155400,00 | 410919,95 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 565773,75 | 20345,60 | 26290,00 | 188600,00 | 39136,00 | 291402,15 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 179610,00 | 0,00 | 1500,00 | 610,00 | 92000,00 | 85500,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 87520,11 | 5865,15 | 10283,16 | 13090,00 | 24264,00 | 34017,80 |  |
|  | Инвестиции |  |  | 4500,00 | 787787,21 | 2694,10 | 16473,16 | 202300,00 | 155400,00 | 410919,95 |  |
|  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация в части полномочий Комитета по строительству и градостроительному развитию территорий | Итого |  | 0,00 | 787787,21 | 2694,10 | 16473,16 | 202300,00 | 155400,00 | 410919,95 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территорий |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 526420,15 | 0,00 | 7282,00 | 188600,00 | 39136,00 | 291402,15 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 179610,00 | 0,00 | 1500,00 | 610,00 | 92000,00 | 85500,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 81757,06 | 2694,10 | 7691,16 | 13090,00 | 24264,00 | 34017,80 |  |
|  | Инвестиции |  |  |  | 45116,65 | 23516,65 | 21600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация в части полномочий Комитета ЖКХ | Итого |  | 0,00 | 45116,65 | 23516,65 | 21600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 39353,60 | 20345,60 | 19008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 5763,05 | 3171,05 | 2592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1. | Инвестиции |  | 2023-2024 |  | 13000,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | 11700,00 | 0,00 |  |
|  | Бурение двух новых скважин на кемброордовик для получения воды с меньшим градусом жесткости, в том числе разработка проектно-сметной документации | Итого |  | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | 11700,00 | 0,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 10296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10296,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 2704,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | 1404,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. | Инвестиции |  | 2024 - 2025 | 0,00 | 237419,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 232419,95 |  |
|  | Строительство второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции (г.Гатчина, Красносельское шоссе, д.18а) до канализационных очистных сооружений вблизи дер.Вайялово Гатчинского района, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 0,00 | 237419,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 232419,95 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 211502,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211502,15 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 25917,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 20917,80 |  |
| 1.1.3. | Инвестиции |  | 2021 | 4500,00 | 1072,00 | 1072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Строительство канализационной сети по ул.Багажной, г.Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 0,00 | 1072,00 | 1072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 1072,00 | 1072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4 | Инвестиции |  | 2022 - 2023 | 0,0 | 11000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Строительство канализационной сети по ул.Школьной, г.Гатчина, в том числе проектно изыскательские работы | Итого |  | 0,00 | 11000,00 | 0,00 | 2000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 8100,00 | 0,00 | 0,00 | 8100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 2900,00 | 0,00 | 2000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.5 | Инвестиции |  | 2022 - 2023 | 0,0 | 138 394,16 | 0,00 | 1 894,16 | 136 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реконструкция канализационного коллектора № 2, с увеличением диаметра трубы до 500 мм по ул.Новопролетарская от д.№ 28 до д.№ 2 по ул.Жемчужина, г.Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 0,00 | 138394,16 | 0,00 | 1894,16 | 136500,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | 135000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 3394,16 | 0,00 | 1894,16 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.6 | Инвестиции | Итого | 2022 - 2024 | 0,0 | 4 474,00 | 0,00 | 1 004,00 | 3 470,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Строительство сетей водоснабжения по ул.Ломоносова от ж/д № 4 до пер.Деповский мкр.Химози, г.Гатчина, в том числе проектно изыскательские работы | Итого |  | 0,00 | 4474,00 | 0,00 | 1004,00 | 3470,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 4474,00 | 0,00 | 1004,00 | 3470,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.7 | Инвестиции | Итого | 2024 - 2025 | 0,0 | 71 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 60 000,00 |  |
|  | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона "Егерьская слобода", г.Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 0,00 | 71200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11200,00 | 60000,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 52800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52800,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 18400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11200,00 | 7200,00 |  |
| 1.1.8 | Инвестиции | Итого | 2022 - 2025 | 0,00 | 179 275,00 | 0,00 | 8275,00 | 0,00 | 85500,00 | 85500,00 |  |
|  | Реконструкция магистральных тепловых сетей от котельной № 10 до ТК-4 на ул.Ясная микрорайона аэродром, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 0,00 | 179 275,00 | 0,00 | 8275,00 | 0,00 | 85500,00 | 85500,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 52 782,00 | 0,00 | 7282,00 | 0,00 | 22750,00 | 22750,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60500,00 | 60500,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 5 493,00 | 0,00 | 993,00 | 0,00 | 2250,00 | 2250,00 |  |
| 1.1.9 | Инвестиции | Итого | 2022 - 2025 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 28000,00 | 20000,00 |  |
|  | Модернизация магистральных тепловых сетей 500 мм от ТК-10 на площади Богданова до ТК-15 у жилого дома № 20 по ул.Зверевой микрорайона Аэродром, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 28000,00 | 20000,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 10 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6090,00 | 4350,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 21000,00 | 15000,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 2 060,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 910,00 | 650,00 |  |
| 1.1.10 | Инвестиции | Итого | 2023 - 2025 | 0,00 | 30 330,00 | 0,00 | 0,00 | 3330,00 | 14000,00 | 13000,00 |  |
|  | Модернизация системы канализации котельной № 10 с установкой отстойника сточных вод, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 0,00 | 30 330,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330,00 | 14 000,00 | 13 000,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 21 110,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 10500,00 | 10000,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 9 220,00 | 0,00 | 0,00 | 2720,00 | 3500,00 | 3000,00 |  |
| 1.1.11 | Инвестиции | Итого | 2023 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Строительство магистральных сетей теплоснабжения для подключения перспективных социальных объектов (школа на 1175 мест) от ТК-351а на ул.Русинова до ул.Крупской г.Гатчина Ленинградской области | Итого |  | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 18200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.12 | Инвестиции | Итого | 2023 | 800,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Строительство магистральных сетей теплоснабжения для подключения перспективных социальных объектов (школа на 1175 мест) от ТК-19 на ул.Генерала Сандалова до ул.Диагональная в м-не Аэродром г.Гатчина Ленинградской области | Итого |  | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 27300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.13 | Инвестиции | Итого | 2021 | 0,00 | 1622,10 | 1622,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Строительство внеплощадочных инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, прием поверхностных стоков, теплоснабжение) к объекту капитального строительства, многоквартирному дому, расположенному по адресу: Ленинградская область, Гатчинский мунципальный район, город Гатчина, ул.Красных Военлетов, земельный участок № 10 | Итого |  | 0,00 | 1622,10 | 1622,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 1622,10 | 1622,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Инвестиции | Итого | 2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Строительство теплотрассы (закольцовка) от ТК-226(пр.) до ТК-22г (пр.) для подключения объекта капитального строительства - многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Красных Военлетов, земельный участок № 10 (кадастровый номер 47:25:0107015:23) | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Инвестиции | Итого | 2021 | 800,00 | 1 622,10 | 1622,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Строительство внеплощадочных сетей водопровода и ливневой канализации к объекту капитального строительства, жилому дому, расположенному по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Красных Военлетов, земельный участок № 10 (кадастровый номер 47:25:0107015:23) | Итого |  | 800,00 | 1 622,10 | 1622,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 800,00 | 1 622,10 | 1622,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.14 | Инвестиции | Итого | 2020-2021 | 0,00 | 22 595,60 | 22595,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Строительство теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул. Киргетова, д.20 в г. Гатчина ЛО , в том числе выполнение проектно-изыскательских работ. | Итого |  | 0,00 | 22595,60 | 22595,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 20345,60 | 20345,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 2250,00 | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.15 | Инвестиции |  | 2021 - 2022 год | 0,00 | 22 521,05 | 921,05 | 21600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Комплекс работ по реконструкции Станции перекачки, кадастровый номер 47:25:0108001:233 по адресу: г.Гатчина, ул.Рысева, д.32, лит.Э, в том числе предпроектная проработка и подготовка проекта по реконструкции станции перекачки | Итого |  | 0,00 | 22521,05 | 921,05 | 21600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 19008,00 | 0,00 | 19008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 3513,05 | 921,05 | 2592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения г.Гатчина и программ комплексного развития | Итого | 2021-2023 |  | 4750,00 | 2350,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 4750,00 | 2350,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. Снижение затрат на производство и передачу теплоэнергии. |
| 2 | Снижение затрат на производство и передачу теплоэнергии. | Итого | 2021-2025 |  | 80518,57 | 63878,57 | 8040,00 | 2100,00 | 4500,00 | 2000,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 62373,14 | 56213,14 | 6160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 18145,43 | 7665,43 | 1880,00 | 2100,00 | 4500,00 | 2000,00 |  |
| 2.1 | Возмещение затрат на уплату основного долга и на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО "Город Гатчина" в сфере коммунального хозяйства. В том числе по обязательствам НЕФКО | Итого | 2021-2025 |  | 5600,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 2000,00 | 2000,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 5600,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |
| 2.2. | Инвестиции |  | 2021 - 2022 |  | 72418,57 | 63878,57 | 7240,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  | Установка СЧР на электродвигатели | Итого |  |  | 72418,57 | 63878,57 | 7240,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 62373,14 | 56213,14 | 6160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 10045,43 | 7665,43 | 1080,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.1. | Инвестиции |  |  |  | 7240,00 | 0,00 | 7240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установка системы частотного регулирования на электродвигатели сетевых насосов кот. №9 | Итого | 2022 |  | 7240,00 | 0,00 | 7240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 6160,00 | 0,00 | 6160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 1080,00 | 0,00 | 1080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.2. | Инвестиции | Итого |  |  | 29425,28 | 29425,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установка оборудования систем частотного регулирования электродвигателей тягодутьевых устройств 6 котлов №1-6 в котельной №11 в г. Гатчина | Итого | 2021 |  | 29425,28 | 29425,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 25894,25 | 25894,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 3531,03 | 3531,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.3. | Инвестиции | Итого |  |  | 35753,29 | 34453,29 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретение и установка оборудования систем частотного регулирования сетевых насосных агрегатов котельной №11 в г. Гатчина | Итого | 2021 |  | 35753,29 | 34453,29 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 30318,89 | 30318,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 5434,40 | 4134,40 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Ремонт экономайзеров | Итого | 2023 |  | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |  |
| 2.3.1. | Ремонт экономайзера котла №1 ДКВр 10/13 в котельной №9 | Итого | 2023 |  | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |  |
| Задача 3. Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям |
| 3 | Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям. | Итого | 2021-2025 |  | 437878,51 | 78660,73 | 92041,03 | 37060,00 | 164216,75 | 65900,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 341355,00 | 57224,65 | 74204,19 | 27840,00 | 129016,16 | 53070,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 96523,51 | 21436,08 | 17836,84 | 9220,00 | 35200,59 | 12830,00 |  |
| 3.1. | Ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа. | Итого | 2021 - 2025 |  | 178622,76 | 66128,01 | 15904,84 | 6560,00 | 53029,91 | 37000,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 147050,81 | 57224,65 | 14080,00 | 4350,00 | 39206,16 | 32190,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 31571,95 | 8903,36 | 1824,84 | 2210,00 | 13823,75 | 4810,00 |  |
| 3.1.1. | Ремонт солевого бака котельной №10 в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 |  | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1637,75 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2. | Ремонт дымовых труб котельной №11 | Итого | 2024 |  | 3022,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3022,91 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 3022,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3022,91 | 0,00 |  |
| 3.1.3. | Ремонт теплотрассы от ТК-174 до ТК-177 по ул. Радищева | Итого | 2024 - 2025 |  | 10007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5007,00 | 5000,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 8756,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4406,16 | 4350,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 1250,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,84 | 650,00 |  |
| 3.1.4 | Ремонт электрокабеля от котельной №11 до водозабора | Итого | 2022 |  | 1560,00 | 0,00 | 0,00 | 1560,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 1560,00 | 0,00 | 0,00 | 1560,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.5 | Ремонт водопровода котельной №11 | Итого | 2022 - 2024 |  | 15000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 13100,00 | 0,00 | 4400,00 | 4350,00 | 4350,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 1900,00 | 0,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |  |
| 3.1.6 | Ремонт солевого хозяйства котельной №11 | Итого | 2022 |  | 10904,84 | 0,00 | 10904,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 9680,00 | 0,00 | 9680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 1224,84 | 0,00 | 1224,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.7 | Ремонт дымовых труб котельной №10 | Итого | 2024 |  | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 8700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8700,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 |  |
| 3.1.8 | Ремонт оборудования (подогреватели мазута, замена "спутника") мазутного хозяйства котельной №10 | Итого | 2024 |  | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |  |
| 3.1.9 | Ремонт мазутных баков котельной №10 | Итого | 2024-2025 |  | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 8700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4350,00 | 4350,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |  |
| 3.1.10 | Ремонт теплотрассы от ТК-103 до ул.Красной, д.12 | Итого | 2024 |  | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 6960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6960,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 1040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1040,00 | 0,00 |  |
| 3.1.11 | Ремонт теплотрассы от ТК-187 до д.49б по ул.К.Маркса | Итого | 2023 |  | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 6090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6090,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |  |
| 3.1.12 | Ремонт теплотрассы от ТК-29 до ТК-90 по ул.Красная, д.6 | Итого | 2025 |  | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 13050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13050,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950,00 |  |
| 3.1.13 | Ремонт теплотрассы от ж.д.5 по ул.Урицкого до ТК-39 | Итого | 2025 |  | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 6090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6090,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |  |
| 3.1.14 | Ремонт котлов №2 и 3 котельной №9 | Итого | 2024-2025 |  | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 17400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8700,00 | 8700,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 |  |
| 3.1.15 | Ремонт участка тепловых сетей от дома № 19 до дома № 23 по ул. Чехова в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2021 |  | 17357,55 | 17357,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 15274,64 | 15274,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 2082,91 | 2082,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.16 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-302 до дома № 13 по ул. Рощинская в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2021 |  | 25398,35 | 25398,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 22350,55 | 22350,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 3047,80 | 3047,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.17 | Ремонт аккумуляторного бака ГВС № 2 на территории котельной № 10 в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2021 |  | 22272,11 | 22272,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 19599,46 | 19599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 2672,65 | 2672,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.18 | Ремонт участков тепловых сетей от места врезки до здания инфекционного корпуса ЦРБ и от ТК-326 до ТК-327 по ул. Рощинской в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2021 |  | 1100,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 1100,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. | Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | Итого | 2021 - 2025 |  | 259255,75 | 12532,72 | 76136,19 | 30500,00 | 111186,84 | 28900,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 194304,19 | 0,00 | 60124,19 | 23490,00 | 89810,00 | 20880,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 64951,56 | 12532,72 | 16012,00 | 7010,00 | 21376,84 | 8020,00 |  |
| 3.2.1. | Приобретение комплектующих для ремонта (замены) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации | Итого | 2021 - 2025 |  | 7500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 7500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |  |
| 3.2.2. | Капитальный ремонт сетевого насосного агрегата №3 Г КНС "Flyght СТ 3531/865" | Итого | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.3. | Ремонт участка канализационного коллектора Ду-400мм но адресу: ул. Горького(от ул. Достоевского до ул. Чкалова) | Итого | 2022 |  | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 8800,00 | 0,00 | 8800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.4 | Ремонт вторичного отстойника № 3 канализационных очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, канализационные очистные сооружения вблизи д. Вайялово | Итого | 2022 |  | 24922,95 | 0,00 | 24922,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 21932,19 | 0,00 | 21932,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 2990,76 | 0,00 | 2990,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.5 | Устройство замкнутого цикла водоснабжения фонтана, расположенного на пешеходном бульваре улицы Рощинская | Итого | 2021 |  | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.6 | Ремонт с заменой участка водопровода Ду 150мм по адресу; ул. Рысева от ул. Рошаля до ул.Заводской | Итого | 2023 |  | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |  |
| 3.2.7 | Ремонт с заменой участка водопровода Ду200мм вблизи ЛЭП по адресу: ул. Рощинская д.2а | Итого | 2021 |  | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.8 | Ремонт с заменой участка водопровода Ду 500мм под железнодорожным полотном вблизи ж/д перееза от Красноармейского проспекта в сторону мкр. Мариенбург | Итого | 2022 |  | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.9 | Капитальный ремонт сетевого насосного агрегата № 2 ГКНС "Flyght СТ 3531/865 | Итого | 2022 |  | 5800,00 | 0,00 | 5800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 5104,00 | 0,00 | 5104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.10 | Ремонт участка канализационного коллектора № 1 Ду 1000мм по адресу: пр. 25 Октября, д.2б | Итого | 2022 год |  | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.11 | Ремон т с заменой участков водопроводов Ду 250мм и ДУ 200мм под дном озера Черное в районе Адмиралтейского и Трехарочного мостов | Итого | 2022 год |  | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 5280,00 | 0,00 | 5280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.12 | Ремонт магистрального водопровода Ду 500мм по адресу: ул. Радищева от пр. 25 Октября | Итого | 2024 год |  | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 17600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17600,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 |  |
| 3.2.13 | Ремонт участка водопровода Ду-100мм по адресу: ул. Ленинградских ополченцев д.5-19 | Итого | 2024 год |  | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |  |
| 3.2.14 | Ремонт участка канализационного коллектора Ду-500мм по адресу: ул. Красных Военлетов 2 | Итого | 2022-2023 |  | 5000,08 | 0,00 | 1313,24 | 2000,00 | 1686,84 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 5000,08 | 0,00 | 1313,24 | 2000,00 | 1686,84 | 0,00 |  |
| 3.2.15 | Ремонт первичного отстойника №2 канализационных очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина по адресу: Ленинградская область. Гатчинский район, канализационные очистные сооружения вблизи д. Вайялово | Итого | 2023 год |  | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 23490,00 | 0,00 | 0,00 | 23490,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 3510,00 | 0,00 | 0,00 | 3510,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.16 | Замена участка 1 магистрального кольца д. 500мм по ул. Чехова от ул. Радищева до К.Маркса | Итого | 2024 год |  | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 43500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43500,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 |  |
| 3.2.17 | Перекладка участка стального водопровода с увеличением диаметра (не менее 200мм) по улице Ополченцев-Балтийцев | Итого | 2024 год |  | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 15660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15660,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 2340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2340,00 | 0,00 |  |
| 3.2.18 | Перекладка уличного коллектора д=300мм по ул. Достоевского от ул. К.Маркса до ул. Красной | Итого | 2024 год |  | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 13050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13050,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950,00 | 0,00 |  |
| 3.2.19 | Перекладка участка канализации д-200мм ул. Кныша д.14 | Итого | 2025 год |  | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 |  |
| 3.2.20 | Перекладка сети канализации по ул. Чкалова д=300-500мм у д. 5, от ул. Леонова до пр. 25-го Октября | Итого | 2025 год |  | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 20880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20880,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 3120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3120,00 |  |
| 3.2.21 | Перекладка участка водопровода Д100мм по ул. Колпанской от ул. Полевой до ул. Сызранской | Итого | 2025 год |  | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |  |
| 3.2.22 | Ремонт наружных сетей водопровода и канализации по адресу: г.Гатчина, ул.Соборная от ул.Горького до ул.Красная | Итого | 2021 |  | 5646,20 | 5646,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 5646,20 | 5646,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.23 | Ремонт наружних сетей водопровода по адресу: г. Гатчина "Бульвар науки" на пешеходном участке ул. К. Подрядчикова от примыкания к ул. 7 Армии до ул. Русинова | Итого | 2021 |  | 3236,52 | 3236,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 3236,52 | 3236,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Подпрограмма 2 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»

Паспорт подпрограммы 2

«Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»

| Наименование подпрограммы | Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива для бытовых нужд на территории МО «Город Гатчина» |
| Задачи подпрограммы | 1. Получение технической возможности для подключения домовладений и квартир в многоквартирных домах к сетям газоснабжения. 2. Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов. |
| Исполнитель подпрограммы | Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района; |
| Участники подпрограммы | МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
|  | Итого: | 9227,18 | 8 830,0 | 15 100,0 | 43 350,0 | 1 500,0 | 78007,18 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО* | 2 937,0 | 2 730,0 | 9 100,0 | 36 400,0 | 0 | 51 167,0 |
|  | Внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО «Город Гатчина» | 6290,18 | 6 100,0 | 6 000,0 | 6 950,0 | 1 500,0 | 26840,18 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: Средства бюджета ЛО Средства бюджета МО г. Гатчина и внебюджетные источники | 9 017,3 2 937,0 6 080,3 | 8 830,0 2 730, 6 100,0 | 15 100,0 9 100,0 6 000,0 | 43 350,0 36 400,0 6 950,0 | 1 500,0 0 1 500,0 | 77 797,3 51 167,0 26 630,3 |
| *Средства бюджета ЛО справочно, планово | 0,0 | 2 730,0 | 9 100,0 | 36 400,0 | 0 | 48 230,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1) Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство газопроводов и реконструкцию ГРПШ - 25 комплекта; 2) Протяженность построенных распределительных газопроводов – 8 756,9 п.м.; 3) Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к построенным сетям газоснабжения – 599 домовладений; 4) Количество МКД, получивших техническую возможность для подключения к построенным сетям газоснабжения – 24 МКД; 5) Доля реконструированных ГРПШ - 100% от общего количества ГРПШ, требующих реконструкции 6) Протяженность построенных и не переданных в муниципальную собственность распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, находящихся в обслуживании 116297,3 п. м. к 2025 году |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы

Газификация – вопрос, который волнует многих жителей г. Гатчина. Без экономичного, доступного по цене природного топлива невозможно представить как дальнейшее развитие экономики, так и комфортные условия проживания людей. Поэтому из года в год последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации. Однако, еще не все домовладения и квартиры в многоквартирных домах на территории г. Гатчина газифицированы.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит осуществить строительство газопроводов за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» протяженностью около 12 км, предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения 599 домовладений и повысить уровень газификации г. Гатчина.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» является обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории г. Гатчина.

Это позволит улучшить социально-экономические условия проживания жителей города Гатчина.

Задачами данной подпрограммы являются:

- получение технической возможности для подключения квартир в многоквартирных домах домовладений к сетям газоснабжения путем строительства газопроводов;

- обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов.

В подпрограмму могут быть внесены изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет МО «Город Гатчина»;

-  необходимости включения в подпрограмму дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации подпрограммы или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации подпрограммы;

- необходимости изменения перечня мероприятий подпрограммы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

3. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется исполнителями подпрограммы, а также отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется отделом экономического развития и инвестиций на основании годового (итогового) отчета о реализации подпрограммы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий подпрограммы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий подпрограммы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

- Порядок взаимодействия исполнителей и участников подпрограммы с администрацией Гатчинского муниципального района

Текущий контроль реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу исполнителей и участников муниципальной подпрограммы. Общий контроль хода реализации подпрограммы осуществляет куратор муниципальной программы.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы, ежеквартально до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, формирует и направляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям оперативный отчет с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограммы по утвержденным форме согласно приложения 5 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина».

Ответственный исполнитель ежегодно готовит годовой отчет с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограммы по утвержденной форме согласно приложения 6 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина», и до 5 февраля года, следующего за отчетным, представляют его в отдел по экономическому развитию и инвестициям для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме 2

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы 2

«Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) 2020 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» | Бюджет Ленинградской области |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Получение технической возможности для подключения домовладений и квартир в многоквартирных домах к сетям газоснабжения | 26 630,3 | 51 167,0 | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство газопроводов и реконструкцию ГРПШ | комплект | 7 | 0 | 18 | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | Протяженность построенных распределительных газопроводов | п. м. | 3500 | 1200 | 379,4 | 687,5 | 390 | 6100 |
|  |  |  |  | Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к построенным сетям газоснабжения | домовладения | 0 | 169 | 231 | 70 | 12 | 117 |
|  |  |  |  | Количество МКД, получивших техническую возможность для подключения к построенным сетям газоснабжения | МКД | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|  |  |  |  | Доля реконструированных ГРПШ от общего количества ГРПШ, требующих реконструкции | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов | 209,9 | 0 | Протяженность построенных и не переданных в муниципальную собственность распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, находящихся в обслуживании | п.м. | 19131,9 | 21066,5 | 23831,9 | 24211,3 | 24898,8 | 25288,8 |
|  | ИТОГО | 26 840,2 | 51 167,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к подпрограмме 2

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 2

«Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»

| №п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Инвестиции | Итого |  | 77 797,3 | 9 017,3 | 8 830,0 | 15 100,0 | 43 350,0 | 1 500,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  | Итого по подпрограмме 2 " Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО "Город Гатчина" | Итого | 2021-2025 | 78007,18 | 9227,18 | 8 830,0 | 15 100,0 | 43 350,0 | 1 500,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 51 167,0 | 2 937,0 | 2 730,0 | 9 100,0 | 36 400,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 26840,18 | 6290,18 | 6 100,0 | 6 000,0 | 6 950,0 | 1 500,0 |  |
| 1 | Инвестиции | Итого | 2021-2025 | 77 797,3 | 9 017,3 | 8 830,0 | 15 100,0 | 43 350,0 | 1 500,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  | Получение технической возможности для подключения домовладений и квартир в многоквартирных домах к сетям газоснабжения | Итого |  | 77 797,3 | 9 017,3 | 8 830,0 | 15 100,0 | 43 350,0 | 1 500,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 51 167,0 | 2 937,0 | 2 730,0 | 9 100,0 | 36 400,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 26 630,3 | 6 080,3 | 6 100,0 | 6 000,0 | 6 950,0 | 1 500,0 |  |
| 1.1. | Инвестиции | Итого | 2021-2025 | 77 797,3 | 9 017,3 | 8 830,0 | 15 100,0 | 43 350,0 | 1 500,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  | Строительство газопроводов, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 77 797,3 | 9 017,3 | 8 830,0 | 15 100,0 | 43 350,0 | 1 500,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 51 167,0 | 2 937,0 | 2 730,0 | 9 100,0 | 36 400,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 26 630,3 | 6 080,3 | 6 100,0 | 6 000,0 | 6 950,0 | 1 500,0 |  |
|  | Инвестиции | Итого | 2021-2025 | 9 518,6 | 1 038,6 | 6 730,0 | 1 000,0 | 350,0 | 400,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 9 518,6 | 1 038,6 | 6 730,0 | 1 000,0 | 350,0 | 400,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 2 730,0 | 0,0 | 2 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 6 788,6 | 1 038,6 | 4 000,0 | 1 000,0 | 350,0 | 400,0 |  |
|  | Инвестиции | Итого | 2021-2025 | 68 278,7 | 7 978,7 | 2 100,0 | 14 100,0 | 43 000,0 | 1 100,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  | Строительство, реконструкция | Итого |  | 68 278,7 | 7 978,7 | 2 100,0 | 14 100,0 | 43 000,0 | 1 100,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 48 437,0 | 2 937,0 | 0,0 | 9 100,0 | 36 400,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 19 841,7 | 5 041,7 | 2 100,0 | 5 000,0 | 6 600,0 | 1 100,0 |  |
| 1.1.1. | Распределительный газопровод по ул.ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская, г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2021-2024 | 53 243,5 | 243,5 | 3 000,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 48 230,0 | 0,0 | 2 730,0 | 9 100,0 | 36 400,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 5 013,5 | 243,5 | 270,0 | 900,0 | 3 600,0 | 0,0 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2021-2022 | 3 243,5 | 243,5 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 2 730,0 | 0,0 | 2 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 513,5 | 243,5 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | строительство | Итого | 2023-2024 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 45 500,0 | 0,0 | 0,0 | 9 100,0 | 36 400,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 3 600,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Подключение МКД г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2021-2025 | 2 377,0 | 527,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 1 500,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 377,0 | 527,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 1 500,0 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2024-2025 | 777,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 400,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 777,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 400,0 |  |
|  | строительство | Итого | 2021-2025 | 1 600,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 600,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 |  |
| 1.1.3. | Распределительный газопровод по ул. Чкалова г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2022-2024 | 8 030,0 | 300,0 | 2 730,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 8 030,0 | 300,0 | 2 730,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 0,0 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2022 | 3 030,0 | 300,0 | 2 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина |  | 3 030,0 | 300,0 | 2 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | строительство | Итого | 2023-2024 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4. | Распределительный газопровод по ул. Старая дорога, пер Новый г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2022-2023 | 4 400,0 | 300,0 | 1 000,0 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4 400,0 | 300,0 | 1 000,0 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2022-2023 | 2 300,0 | 300,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 300,0 | 300,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | строительство | Итого | 2023 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.5. | Распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная г. Гатчина Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2021-2022 | 2 268,1 | 168,1 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 268,1 | 168,1 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2021 | 168,1 | 168,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 168,1 | 168,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | строительство | Итого | 2022 | 2 100,0 | 0,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 100,0 | 0,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.6. | Распределительный газопровод по ул. 1 Мая, пер. Первомайский г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2021 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 050,0 | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | строительство | Итого | 2021 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 050,0 | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.7. | Газификация мкр. Мариенбург г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2021 | 4 527,7 | 4 527,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2 937,0 | 2 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 590,7 | 1 590,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | строительство | Итого | 2021 | 4 527,7 | 4 527,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2 937,0 | 2 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 590,7 | 1 590,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.8. | Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по объекту: г.Гатчина, Егерьская Слобода-ГРПШ-№ 8, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2021 | 951,0 | 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 951,0 | 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Реконструкция | Итого | 2021 | 951,0 | 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 951,0 | 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.9. | Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по объекту: г.Гатчина, Корпиковское шоссе-ГРПШ-№ 17, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2021 | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Реконструкция | Итого | 2021 | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов. | Итого | 2021 | 209,88 | 209,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 209,88 | 209,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | Итого | 2021 | 209,88 | 209,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 209,88 | 209,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»

Паспорт подпрограммы 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»

| Наименование подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | - Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО «Город Гатчина» и повышение эффективности обеспечения населения теплоснабжением и горячим водоснабжением в многоквартирных домах. |
| Задачи подпрограммы | 1.Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений. |
| Исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Гатчинского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 гг. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | ИТОГО | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Итого: | 147584,60 | 50,00 | 50,00 | 115484,60 | 16000,00 | 16000,00 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  | 100384,6 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Гатчинского муниципального района | 45000,0 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
|  | Бюджет МО «Город Гатчина» | 2200,0 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| *Средства бюджета Ленинградской области справочно, планово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 человека) до 445 кВт.ч/чел к концу 2025 года; Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (на 1 человека) до 5,96 куб. м/чел. к концу 2025 года. 3. Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета до 0,196 Гкал/м2к концу 2025 года. |

      - Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы.

С 2010 г. на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 г. №261- ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С 2014 г. была принята и исполнялась подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района», являющаяся составной частью Программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе».

В ходе реализации подпрограммы производится установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы и жилищном фонде, производится замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы. При проведении ремонтов и модернизаций зданий бюджетных организаций внедряются энергосберегающие технологии, а именно, замена деревянных рам на стеклопакеты, утепляются наружные стены, цокольные перекрытия и кровли, модернизируется система отопления, включая установку узлов учета тепловой энергии с автоматической или ручной регулировкой подачи теплоносителя.

В результате проводимой работы удельные величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2019 году по сравнению с предыдущим годом уменьшились:

- по потреблению электрической энергии – на 0,44 %;

- по потреблению холодной воды - на 0,5 %

- по потреблению тепловой энергии – на 0,98 %;

Проводится работа по заключению энергосервисных договоров на выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные в трех районах города Гатчина, что позволит снизить энергозатраты и денежные средства на освещение на 40 %.

Для проведения комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением в предстоящий период необходимо обеспечить совершенствование муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- совершенствование системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов.

- внедрение  методик и норм по контролю за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики  в МО «Город Гатчина»;

- информационное обеспечение мероприятий энергосбережения.

Для расширения практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приёмке объектов капитального строительства осуществлять контроль за выполнением требований по энергосбережению, предписанных в соответствующих  федеральных нормативных актах;

- проведение энергетических обследований;

- проведение энергосберегающих и им сопутствующих мероприятий (обеспечение приборами учёта коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов, установка отражающих экранов и т.п.) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

Для обеспечения учёта и постоянного мониторинга всего объёма потребляемых энергетических ресурсов необходимо:

- дооснастить приборами учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчёты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учёта.

- произвести замену устаревших моделей приборов учёта.

- создать централизованную систему мониторинга и анализа потребления энергоресурсов в масштабе Гатчинского муниципального района.

- оснастить коллективными (общедомовыми) учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

- установить автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Гатчина».

Для повышения уровня компетентности работников муниципальных учреждений МО «Город Гатчина», ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов МО «Город Гатчина», бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

Для снижения потребления энергоресурсов и связанных с этим затрат в муниципальных учреждениях и учреждениях финансируемых из бюджета МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- оснастить не оснащенные ранее устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды муниципальные учреждения.

- внедрение практики морального и материального стимулирования персонала учреждений за экономию энергоресурсов.

Выполнение всех заявленных мероприятий позволит сделать шаг к существенному снижению энергопотребления в учреждениях бюджетной сферы и экономии средств бюджета муниципального образования на оплату услуг энергоснабжения.

В рамках предложенной подпрограммы продолжится работа по переводу бюджетной сферы МО «Город Гатчина» на энергосберегающий путь развития.

      - Цели и задачи подпрограммы.

Основной целью является:

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО «Город Гатчина» и повышение эффективности обеспечения населения теплоснабжением и горячим водоснабжением в многоквартирных домах.

Задача подпрограммы - сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений.

- Методика оценки эффективности.

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется Комитет ЖКХ, администрацией Гатчинского муниципального района в лице Комитета ЖКХ, а также отделом по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется отделом по экономическому развитию и инвестициям на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной подпрограммы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий подпрограммы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий подпрограммы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

- Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района.

Участники подпрограммы (комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района) - главные распорядители бюджетных средств - обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ответственными исполнителями, координирующими работу участников муниципальной подпрограммы.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы.

Комитет ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района  формируют и представляют в отдел по экономическому развитию и инвестициям  администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 5 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района представляет в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области отчеты ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года - не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, в соответствии с заключенным Соглашением.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения подпрограммы отделом по экономическому развитию и инвестициям проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина».

Приложение 1

к подпрограмме 3

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории МО «Город Гатчина»

Планируемые результаты подпрограммы 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории МО «Город Гатчина»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) 2020 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники (бюджет ЛО) |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений | 147584,6 | Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями (в расчёте на 1 человека) | кВт.ч/ч ел в год | 450 | 449 | 448 | 447 | 446 | 445 |
|  |  |  | Снижение удельного расхода воды бюджетными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 человека) | м3/чел в гол | 6.01 | 6,0 | 5,99 | 5,98 | 5.97 | 5,96 |
|  |  |  | Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчёты зa которую осуществляются с использованием приборов учёта | Гкал/м2в год | 0,202 | 0,201 | 0,200 | 0,198 | 0,197 | 0,196 |

Приложение 2

к подпрограмме 3

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории МО «Город Гатчина»

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории МО «Город Гатчина»

| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | объём финансирования по годам | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО "Город Гатчина" | Итого | 2021-2025 | 0,00 | 147584,60 | 50,00 | 50,00 | 115484,60 | 16000,00 | 16000,00 | Комитет ЖКХ Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 100384,60 | 0,00 | 0,00 | 100384,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 2200,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
|  | Инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений. | Итого | 2021-2025 | 0,00 | 62200,00 | 50,00 | 50,00 | 115484,6 | 16000,00 | 16000,00 | Комитет ЖКХ Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100384,6 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 2200,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 1.1 | Инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Учреждения культуры | Итого | 2021-2025 | 0,00 | 2200,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 1000,00 | 1000,00 | Комитет ЖКХ Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 2200,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 1.2 | Инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Оснащение многоквартирных домов автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами с погодным и часовым регулированием. | Итого | 2021-2025 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 115384,60 | 15000,00 | 15000,00 | Комитет ЖКХ Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100384,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Подпрограмма 4. «Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина»»

| Паспорт Подпрограммы 4 «Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина» |
| --- |
| Наименование Подпрограммы | «Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина» |
| Цель Подпрограммы | Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз |
| Задачи Подпрограммы | Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз, в том числе проектирование |
| Исполнитель Подпрограммы | Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района |
| Участник подпрограммы | МКУ «Управление строительства МО «Город Гатчина», далее – МКУ «УС МО «Город Гатчина» |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2021 - 2025 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
|  |  | ИТОГО: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Итого: | 347 451,14 | 38 818,45 | 40 000,00 | 15 132,69 | 126 750,00* | 126 750,00* |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет ЛО | 300 567,14 | 32 354,45 | 35 000,00** | 10 132,69 | 111 540,00** | 111 540,00** |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет МО «Город Гатчина» | 46 884,00 | 6 464,00 | 5 000,00 | 5000,00 | 15 210,00 | 15 210,00 |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы | 1. Количество разработанной проектно-сметной документации на инфраструктурное развитие земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз - 1 проект; 2. Количество построенных объектов инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз – 8 объектов. |

*, **) – сведения указаны справочно

  - Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Подпрограмма, предлагаемая к реализации в 2021-2025гг. разработана в соответствии с Уставом МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ от 6.10.2003 года.

На территории МО «Город Гатчина» выделено 62 участка (39 участков в 9 и 23 участка в  10 кварталах), предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз, которые не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой.

Основной задачей Подпрограммы является приоритетное выполнение работ по инфраструктурному развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам  в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз, в том числе проектирование.

Подпрограммой  предусматривается возможность привлечения финансовых ресурсов областного и местного бюджетов.

Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района, осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств.

  - Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы  является инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз, в том числе проектирование.

Задачей Подпрограммы  является создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз:

1. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры квартала № 9 микрорайона Заячий Ремиз, г.Гатчина;

2. Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры кварталов № 9, № 10 микрорайона Заячий Ремиз, г.Гатчина (газопровод, водопровод, канализация хозяйственно-бытовая и ливневая, электроснабжение, дороги);

3. Количество семей, для земельных участков которых проводится строительство инженерной и транспортной инфраструктуры - 62 семьи.

  - Планируемые результаты Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы  будут достигнуты следующие результаты:

1. Количество разработанной проектно-сметной документации на инфраструктурное развитие земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз - 2 проекта;

2. Количество построенных объектов инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз – 8 объектов из них:

- Дороги – 2 439 м,

- Газопровод – 1 665 м,

- Водопровод – 1 286 м,

- Канализация хозяйственно бытовая – 1 249 м,

- Канализация ливневая -1 154 м,

- Электроснабжение – 1 200 м,

- Электроосвещение – 1 200 м.

Перечень и финансирование мероприятий представлены в Приложении №1 к Подпрограмме.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в Приложении № 2 к Подпрограмме.

- Методика оценки эффективности Подпрограммы

Мониторинг и контроль реализации Подпрограммы осуществляется комитетом строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района, а также отделом экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района.

Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района формирует и представляет в отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом и годовые отчеты – до 5 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской и оценкой эффективности.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом экономики и инвестиций проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина» (в редакции постановления администрации Гатчинского муниципального района от 18.12.2019 № 4838).

- Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района

Участники подпрограммы (комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района) - главные распорядители бюджетных средств - обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ответственными исполнителями, координирующими работу участников муниципальной подпрограммы.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Комитет ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района  формируют и представляют в отдел по экономическому развитию и инвестициям  администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 5 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района представляет в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области отчеты ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года - не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, в соответствии с заключенным Соглашением.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения подпрограммы отделом по экономическому развитию и инвестициям проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина».

| Приложение 1 Подпрограммы 4 Планируемые результаты Подпрограммы |
| --- |
| «Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина» |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2020 |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз | 1 002,13 | 10 132,69 | Количество разработанной проектно-сметной документации на инфраструктурное развитие земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | Шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 45 881,87 | 290 434,45 | Количество построенных объектов инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | Шт. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  | Итого: | 46 884,00 | 300 567,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 2 Подпрограммы 4 «Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина» |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Итого по подпрограмме 4 "Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО "Город Гатчина" | Итого | 2021-2025 | 347451,14 | 38818,45 | 40000,00 | 15132,69 | 126750,00 | 126750,00 | Комитет строительства и градостроительного развития территорий ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 300567,14 | 32354,45 | 35000,00 | 10132,69 | 111540,00 | 111540,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 46884,00 | 6464,00 | 5000,00 | 5000,00 | 15210,00 | 15210,00 |  |
| 1 | Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз. | Итого | 2021-2025 | 347451,14 | 38818,45 | 40000,00 | 15132,69 | 126750,00 | 126750,00 | Комитет строительства и градостроительного развития территорий ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 300567,14 | 32354,45 | 35000,00 | 10132,69 | 111540,00 | 111540,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 46884,00 | 6464,00 | 5000,00 | 5000,00 | 15210,00 | 15210,00 |  |

Паспорт подпрограммы 5 «Умный город Гатчина»

| Наименование подпрограммы | Умный город Гатчина |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан путем цифровой трансформации различных сфер городской жизни, автоматизации процессов и комплексного повышения эффективности городской инфраструктуры, формирования городской среды с обратной связью, позволяющей учитывать оценку горожанами тех или иных процессов, анализировать эффект, полученный от внедрения цифровых технологий во все направления городского развития и принимать управленческие решения по результатам анализа |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение взаимодействия всех участников городского хозяйства в МО «Город Гатчина». 2. Обеспечение для горожан высокого уровня качества и комфорта жизни в МО «Город Гатчина». |
| Исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района |
| Участники подпрограммы | МКУ «Управление безопасности гражданской защиты населения и территории» Гатчинского муниципального района (МКУ «Управление БГЗН и Т») Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике администрации Гатчинского муниципального района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2025 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Источники финансиро-вания | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | Итого: | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Всего, в том числе: | 36 100,00 | 3150,00 | 5100,00 | 5100,00 | 12875,00 | 9875,00 |
|  | Средства ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета ГМР | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 36 050,00 | 3 100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 12875,00 | 9875,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение доли жителей в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий до 30% к концу 2025 года; 2. Увеличение доли подключенных к цифровой платформе подразделений администрации Гатчинского муниципального района и городских служб на территории МО «Город Гатчина» до 100% к концу 2025 года; 3. Увеличение количества приборов учета, снабженных устройствами для автоматической передачи данных о потреблении ресурсов до 20% к концу 2025 года; 4. Вовлечение 100% управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в работу в единой базе данных цифрового двойника города к концу 2025 года; 5. Увеличение доли охвата городских объектов и пространств сетью бесплатного Wi-Fi до 100% к концу 2025 года; 6. Увеличение количества жителей, и гостей города, вовлекаемых в современную цифровую среду до 45% к концу 2025 года; 7. Увеличение доли «умных» остановок на территории города до 34% до конца 2025 года; 8. Снижение времени прохождения транспортными средствами перекрестков, на которых установлена система интеллектуального регулирования городского транспортного потока на 30% к концу 2025 года; 9. Увеличение потока туристов на 25% к концу 2025 года. |

  - Характеристика текущего состояния и основных проблем сферы реализации подпрограммы.

Гатчина – самый крупный по численности город Ленинградской области, на 01.01.2020 года численность составляет 91685 человек.

Гатчина обладает значительным экономическим потенциалом: развитым многоотраслевым экономическим комплексом, сформировавшимся научным комплексом. Стратегия социально экономического развития Гатчинского муниципального района до 2030 года в основе своей опирается на развитие города Гатчины как основного ядра и двигателя развития Гатчинского муниципального района в целом. Не последним фактором, значительно влияющим на гармоничное и эффективное развитие города, являются мероприятия, направленные на цифровизацию городского пространства и вовлечение в цифровую городскую среду граждан, проживающих на территории МО «Город Гатчина», а также – представителей бизнеса и городских служб.

Министерство строительства и ЖКХ РФ в 2018 году утвердило ведомственный проект «Умный город», с 2019 года приступило к его практическому исполнению. Проект реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».

В 2019 году администрация Гатчинского района активно начала проработку концепции и создание дорожной карты по цифровизации городского хозяйства. 	Итогом работы стало включение города Гатчина в пилотный проект Минстроя России «Умный город» и подписание соглашения между администрацией Гатчинского муниципального района, Правительством Лен.области и Минстроем Российской Федерации.

Минстрой России также утвердил к проекту набор базовых и дополнительных мероприятий, так называемый Стандарт Умного города.

В него входят мероприятия по цифровизации жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы, городских пространств, систем общественной и экологической безопасности, образования, туризма и сервиса.

Дорожную карту цифровизации городского хозяйства МО «Город Гатчина» была разработана в соответствии со Стандартом Умного города. В дорожную карту вошли 27 мероприятий по восьми направлениям со сроком реализации до 2024 года.

Проект «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности городов, на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, на создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан и базируется на 5 ключевых принципах:

-ориентация на человека;

-технологичность городской инфраструктуры;

-повышение качества управления городскими ресурсами;

-комфортная и безопасная среда;

-акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды.

Основной инструмент реализации этих принципов - широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.

Цель проекта «Умный город» состоит не только в цифровой трансформации и автоматизации процессов, но и в комплексном повышении эффективности городской инфраструктуры и налаживании диалога между органами власти, жителей, городских служб и бизнеса.

В итоге внедрение технологий «умного города» позволит усовершенствовать систему управления городским хозяйством и модель взаимодействия власти и городских служб с жителями города.

В конечном итоге это повысит качество и эффективность работы городских служб, в результате качественно изменит жизнь населения в городе.

  - Цели и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы:

Создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан путем цифровой трансформации различных сфер городской жизни, автоматизации процессов и комплексного повышения эффективности городской инфраструктуры, формирования городской среды с обратной связью, позволяющей учитывать оценку горожанами тех или иных процессов, анализировать эффект, полученный от внедрения цифровых технологий во все направления городского развития и принимать управленческие решения по результатам анализа.

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

ЗАДАЧА 1. Обеспечение взаимодействия всех участников городского хозяйства в МО «Город Гатчина».

ЗАДАЧА 2. Обеспечение высокого уровня качества и комфорта жизни в городе Гатчине.

  - Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:

1. Сокращение расходов на городское хозяйство, повышение его  энергоэффективности, рациональное использование ресурсов.

2. Повышение эффективности управления, улучшение информационного взаимодействия между городскими службами.

3. Повышение оперативности взаимодействия органов власти и городских служб с населением и бизнесом.

4. Повышение комфортности городской среды и управляемости городскими процессами, налаживание взаимодействия между бизнесом, властью  и жителями.

6. Повышение уровня безопасности в городе.

7. Сокращение негативного воздействия города на окружающую среду.

8. Вовлечение жителей в решение вопросов городского развития.

  - Методика оценки эффективности.

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется исполнителями подпрограммы, а также отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется отделом экономического развития и инвестиций на основании годового (итогового) отчета о реализации подпрограммы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий подпрограммы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий подпрограммы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

  - Порядок взаимодействия исполнителей и участников подпрограммы с администрацией Гатчинского муниципального района.

Текущий контроль реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу исполнителей и участников муниципальной подпрограммы. Общий контроль хода реализации подпрограммы осуществляет куратор муниципальной программы.

Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике администрации Гатчинского муниципального района и Комитет по строительству и градостроительному развитию территорий администрации Гатчинского муниципального района являются участниками реализации подпрограммы и непосредственно осуществляют производство работ в рамках своих мероприятий.

  - Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы, ежеквартально до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, формирует и направляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям оперативный отчет с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограммы по утвержденным форме согласно приложения 5 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина».

Ответственный исполнитель ежегодно готовит годовой отчет с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограммы по утвержденной форме согласно приложения 6 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина», и до 5 февраля года, следующего за отчетным, представляют его в отдел по экономическому развитию и инвестициям для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Приложение 1 к подпрограмме 5

«Умный город Гатчина»

Планируемые результаты подпрограммы 5

«Умный город Гатчина».

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы 2020 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение взаимодействия всех участников городского хозяйства в МО «Город Гатчина» | 13300,00 | 0 | Увеличение доли жителей в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий не менее, чем на 5% ежегодно от базового значения | % | (80000 жителей от 14 лет) 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  |  |  |  | Увеличение доли подключенных к цифровой платформе подразделений администрации Гатчинского муниципального района и городских служб на территории МО «Город Гатчина» на 15% ежегодно от базового значения | % | 26 | 41 | 56 | 71 | 86 | 100 |
|  |  |  |  | Увеличение количества приборов учета, снабженных устройствами для автоматической передачи данных о потреблении ресурсов на 4% ежегодно от базового значения | % | 718 МКД 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  |  |  |  | Вовлечение 25% управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в работу в единой базе данных цифрового двойника города ежегодно | % | 0 | - | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 2. | Обеспечение для горожан высокого уровня качества и комфорта жизни в МО «Город Гатчина» | 22800,0 | 0 | Увеличение доли охвата городских объектов (умные остановки) и вновь введенных пространств сетью бесплатного Wi-Fi на 20% в год | % | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 100 |
|  |  |  |  | Увеличение количества жителей и гостей города, вовлекаемых в современную цифровую среду на 7% в год | % | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
|  |  |  |  | Увеличение доли «умных остановок на территории города на 4% ежегодно | % | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
|  |  |  |  | Снижение времени прохождения транспортными средствами перекрестков, на которых установлена система интеллектуального регулирования городского транспортного потока на 30% | % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|  |  |  |  | Увеличение потока туристов на 5% ежегодно | % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | ИТОГО | 36 100,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к подпрограмме 5

«Умный город Гатчина»

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Умный город Гатчина».

| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 5 "Умный город Гатчина" | Итого |  | 5000 | 36 100,00 | 3150,00 | 5100,00 | 5100,00 | 12875,00 | 9875,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 5000 | 36 050,00 | 3 100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 12875,00 | 9875,00 |
| 1 | Задача 1 Обеспечение взаимодействия всех участников городского хозяйства МО "Город Гатчина" | Итого |  | 5000 | 13300 | 3100 | 2000 | 2000 | 3100 | 3100 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 5000 | 13300 | 3100 | 2000 | 2000 | 3100 | 3100 |
| 1.1. | Расширение функционала и техподдержка функционирования цифровой платформы "Активный горожанин" | Итого | 2022- 2025 | 5000 | 2200 | 0 | 300 | 300 | 800 | 800 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 5000 | 2200 | 0 | 300 | 300 | 800 | 800 |
| 1.2. | Внедрение системы интеллекутального учета коммунальных ресурсов в МО "Город Гатчина" | Итого | 2022- 2025 | 0 | 2400 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0 | 2400 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.3. | Внедрение обеспечения постоянной работы системы автоматизированного контроля за работой коммунальных служб | Итого | 2021- 2025 | 0 | 6700 | 3100 | 1100 | 1100 | 700 | 700 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0 | 6700 | 3100 | 1100 | 1100 | 700 | 700 |
| 1.4. | Создание цифрового двойника города с оцифровной всех инженерных сетей | Итого | 2024- 2025 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 2 | Задача 2 Обеспечение для горожан высокого уровня качества и комфорта жизни в МО «Город Гатчина» | Итого |  | 0 | 22800 | 50 | 3100 | 3100 | 9775 | 6775 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0 | 22750 | 0 | 3100 | 3100 | 9775 | 6775 |
| 2.1 | Установка точек бесплатного wi-fi на общественных городских пространствах и социальных объектах | Итого | 2022- 2024 | 0 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.2. | Создание современного арт-пространства - точки притяжения для жителей разных возрастных категорий и интересов | Итого | 2024 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| 2.3. | Установка "умных павильонов" ожидания городского пассажирского транспорта | Итого | 2022- 2025 | 0 | 13550 | 0 | 1650 | 1650 | 5125 | 5125 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0 | 13550 | 0 | 1650 | 1650 | 5125 | 5125 |
| 2.4. | Установка "умных светофоров", регулирующих поток транспортных средств на перекрестках города | Итого | 2022- 2025 | 0 | 6000 | 0 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0 | 6000 | 0 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
| 2.5. | Расширение функционала туристического портала города в части возможности построения туристического маршрута | Итого | 2021 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |