|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 11.10.2022 № 4084**

О внесении изменений в постановление

администрации Гатчинского муниципального района

от 22.09.2020 №2875 «Об утверждении

Краткосрочного муниципального плана реализации

Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории МО «Город Гатчина»

Гатчинского муниципального района,

в 2020, 2021 и 2022 годах»

В соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 23.06.2022 №421 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года №345 «О Краткосрочном плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», от 27.03.2018 №105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 22.09.2020 №2875 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, в 2020, 2021 и 2022 годах» (в редакции от 09.06.2022 №2164) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда», и размещению в течение пяти рабочих дней со дня утверждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации по жилищно-коммунального и городского хозяйства Гатчинского муниципального района Супренка А.А.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района Л.Н.Нещадим

Супренок А.А.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Гатчинского муниципального района  от 11.10. 2022 № 4084 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области** | | | | | | | | | | |
| **Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора** | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |
| кв.м | чел. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальное образование Город Гатчина** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Гатчина, пер. Инженерный, д. 1 | 1972 |  | Блочный | 5 | 2 682,9 | 141 | 305 877,14 | 30.12.2022 | РО |
| 2 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 1 | 1965 |  | Кирпичный | 5 | 3 519,0 | 159 | 347 156,46 | 30.12.2022 | РО |
| 3 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 2 | 1965 |  | Кирпичный | 4 | 2 756,2 | 131 | 316 781,06 | 30.12.2022 | РО |
| 4 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 3 | 1966 |  | Кирпичный | 4 | 2 726,6 | 114 | 312 266,72 | 30.12.2022 | РО |
| 5 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 4 | 1964 |  | Кирпичный | 4 | 2 759,6 | 135 | 306 251,06 | 30.12.2022 | РО |
| 6 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 5 | 1976 |  | Блочный | 5 | 1 610,0 | 62 | 217 355,76 | 30.12.2022 | РО |
| 7 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 11/13 | 1917 |  | Кирпичный | 2 | 3 174,8 | 32 | 17 603 680,77 | 30.12.2022 | РО |
| 8 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 19 | 1917 |  | Кирпичный | 2 | 1 150,5 | 13 | 8 671 030,81 | 30.12.2022 | РО |
| 9 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 22 | 1917 |  | Кирпичный | 3 | 2 205,4 | 21 | 3 281 526,69 | 30.12.2022 | РО |
| 10 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 28 | 1962 |  | Кирпичный | 4 | 3 795,5 | 83 | 258 162,98 | 30.12.2022 | РО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 31 | 1959 |  | Кирпичный | 3 | 3 289,3 | 38 | 264 557,80 | 30.12.2022 | РО |
| 12 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 32 | 1958 |  | Кирпичный | 3 | 2 256,4 | 30 | 110 296,67 | 30.12.2022 | РО |
| 13 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 33 | 1917 |  | Кирпичный | 3 | 1 205,0 | 31 | 230 451,41 | 30.12.2022 | РО |
| 14 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 34 | 1957 |  | Кирпичный | 3 | 2 504,2 | 26 | 139 326,24 | 30.12.2022 | РО |
| 15 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 36 | 1963 |  | Кирпичный | 4 | 2 665,5 | 48 | 149 498,06 | 30.12.2022 | РО |
| 16 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 41 | 1957 |  | Кирпичный | 4 | 2 624,4 | 68 | 590 974,90 | 30.12.2022 | РО |
| 17 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 43 | 1975 |  | Блочный | 5 | 1 886,6 | 62 | 227 045,92 | 30.12.2022 | РО |
| 18 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 45 | 1975 |  | Блочный | 5 | 1 369,3 | 62 | 227 045,92 | 30.12.2022 | РО |
| 19 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46, кор. 1 | 1986 |  | Блочный | 9 | 5 436,0 | 180 | 6 806 182,80 | 30.12.2022 | РО |
| 20 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 49 | 1966 |  | Кирпичный | 5 | 4 601,2 | 145 | 363 769,90 | 30.12.2022 | РО |
| 21 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 50, кор. 1 | 1989 |  | Блочный | 9 | 6 121,3 | 189 | 16 854 638,40 | 30.12.2022 | РО |
| 22 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 51 | 1962 |  | Кирпичный | 4 | 2 011,6 | 121 | 307 855,31 | 30.12.2022 | РО |
| 23 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 59 | 1993 |  | Кирпичный | 6 | 8 442,6 | 226 | 90 125 507,44 | 30.12.2022 | РО |
| 24 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 63 | 1988 |  | Кирпичный | 6 | 8 316,1 | 200 | 79 981 977,72 | 30.12.2022 | РО |
| 25 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 11 | 1917 |  | Кирпичный | 2 | 509,2 | 46 | 3 380 356,67 | 30.12.2022 | РО |
| 26 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 1941 |  | Кирпичный | 4 | 3 562,8 | 89 | 255 662,76 | 30.12.2022 | РО |
| 27 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 16 | 1972 |  | Кирпичный | 5 | 4 292,4 | 289 | 28 249 214,59 | 30.12.2022 | РО |
| 28 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 19 | 1941 |  | Кирпичный | 4 | 3 611,0 | 87 | 389 549,14 | 30.12.2022 | РО |
| 29 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 20 | 1963 |  | Кирпичный | 4 | 3 327,0 | 86 | 13 823 480,65 | 30.12.2022 | РО |
| 30 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 26 | 1939 |  | Кирпичный | 4 | 2 137,0 | 137 | 9 075 984,67 | 30.12.2022 | РО |
| 31 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 32 | 1917 |  | Кирпичный | 2 | 633,7 | 33 | 118 138,81 | 30.12.2022 | РО |
| 32 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 34 | 1977 |  | Кирпичный | 5 | 4 646,0 | 199 | 345 480,64 | 30.12.2022 | РО |
| 33 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 42 | 1962 |  | Кирпичный | 2 | 641,9 | 44 | 817 763,45 | 30.12.2022 | РО |
| 34 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 44 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 452,9 | 33 | 108 069,67 | 30.12.2022 | РО |
| 35 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 46 | 1949 |  | Деревянный | 2 | 507,6 | 30 | 174 386,92 | 30.12.2022 | РО |
| 36 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 48В | 1963 |  | Кирпичный | 2 | 281,8 | 10 | 101 231,11 | 30.12.2022 | РО |
| 37 | Г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1 | 1974 |  | Блочный | 5 | 4 438,5 | 249 | 477 436,12 | 30.12.2022 | РО |
| 38 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10 | 1963 |  | Кирпичный | 4 | 1 938,9 | 87 | 8 052 189,60 | 30.12.2022 | РО |
| 39 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10А | 1968 |  | Кирпичный | 5 | 3 329,8 | 168 | 251 304,72 | 30.12.2022 | РО |
| 40 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10Б | 1973 |  | Кирпичный | 5 | 2 769,3 | 129 | 336 722,86 | 30.12.2022 | РО |
| 41 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 15 | 1967 |  | Блочный | 5 | 5 144,5 | 249 | 244 857,42 | 30.12.2022 | РО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 15А | 1970 |  | Блочный | 5 | 2 694,0 | 169 | 317 024,72 | 30.12.2022 | РО |
| 43 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 19 | 1964 |  | Кирпичный | 4 | 2 005,9 | 74 | 1 863 933,14 | 30.12.2022 | РО |
| 44 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 21 | 1962 |  | Кирпичный | 3 | 1 502,2 | 68 | 1 530 461,53 | 30.12.2022 | РО |
| 45 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 23/38 | 1967 |  | Блочный | 5 | 3 522,9 | 155 | 342 827,46 | 30.12.2022 | РО |
| 46 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 25/43 | 1968 |  | Блочный | 5 | 3 484,8 | 178 | 336 772,86 | 30.12.2022 | РО |
| 47 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 27/20 | 1967 |  | Блочный | 5 | 3 495,0 | 159 | 336 772,86 | 30.12.2022 | РО |
| 48 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 3 | 1964 |  | Кирпичный | 3 | 1 480,9 | 70 | 253 149,24 | 30.12.2022 | РО |
| 49 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 9 | 1963 |  | Кирпичный | 4 | 2 765,2 | 125 | 357 903,52 | 30.12.2022 | РО |
| 50 | Г. Гатчина, ул. Багажная, д. 1А | 1947 |  | Блочный | 2 | 443,1 | 19 | 157 005,24 | 30.12.2022 | РО |
| 51 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 28 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 297,20 | 23 | 173 414,10 | 30.12.2022 | РО |
| 52 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 32 | 1952 |  | Деревянный | 2 | 357,40 | 25 | 170 393,96 | 30.12.2022 | РО |
| 53 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 7 | 1988 |  | Панельный | 5 | 3 266,3 | 140 | 172 035,98 | 30.12.2022 | РО |
| 54 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 9 | 1946 |  | Кирпичный | 3 | 964,1 | 50 | 118 363,88 | 30.12.2022 | РО |
| 55 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 1 | 1983 |  | Блочный | 9 | 3 221,1 | 155 | 316 879,01 | 30.12.2022 | РО |
| 56 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 3 | 1981 |  | Блочный | 9 | 3 959,9 | 186 | 347 649,80 | 30.12.2022 | РО |
| 57 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 1 | 1973 |  | Кирпичный | 5 | 4 160,4 | 186 | 222 467,30 | 30.12.2022 | РО |
| 58 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 15 | 1970 |  | Кирпичный | 5 | 3 372,8 | 163 | 361 408,49 | 30.12.2022 | РО |
| 59 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 23 | 1968 |  | Блочный | 5 | 3 572,1 | 133 | 184 972,80 | 30.12.2022 | РО |
| 60 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 28 | 1965 |  | Блочный | 5 | 3 523,0 | 163 | 352 706,47 | 30.12.2022 | РО |
| 61 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3 | 1956 |  | Кирпичный | 2 | 378,0 | 23 | 8 160 816,71 | 30.12.2022 | РО |
| 62 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 33 | 1980 |  | Блочный | 5 | 1 619,5 | 70 | 234 578,74 | 30.12.2022 | РО |
| 63 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 35 | 1971 |  | Блочный | 5 | 2 330,9 | 139 | 289 473,60 | 30.12.2022 | РО |
| 64 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 39 | 1967 |  | Панельный | 5 | 4 440,8 | 218 | 19 585 812,61 | 30.12.2022 | РО |
| 65 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3А | 1956 |  | Кирпичный | 2 | 376,9 | 23 | 8 946 770,22 | 30.12.2022 | РО |
| 66 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 5 | 1963 |  | Кирпичный | 4 | 2 039,2 | 90 | 1 716 633,60 | 30.12.2022 | РО |
| 67 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 7 | 1969 |  | Блочный | 5 | 3 514,3 | 176 | 192 090,11 | 30.12.2022 | РО |
| 68 | Г. Гатчина, ул. Воскова, д. 46 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 129,7 | 4 | 52 859,44 | 30.12.2022 | РО |
| 69 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 1/25 | 1962 |  | Кирпичный | 4 | 1 253,0 | 59 | 236 353,72 | 30.12.2022 | РО |
| 70 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 11 | 1961 |  | Кирпичный | 3 | 1 343,2 | 44 | 10 145 471,14 | 30.12.2022 | РО |
| 71 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 12 | 1958 |  | Кирпичный | 3 | 1 338,2 | 40 | 125 553,10 | 30.12.2022 | РО |
| 72 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 15 | 1952 |  | Кирпичный | 3 | 1 332,0 | 54 | 18 666 396,81 | 30.12.2022 | РО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 73 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 16 | 1969 |  |  | 5 | 2 755,9 | 113 | 311 320,37 | 30.12.2022 | РО |
| 74 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 17 | 1968 |  | Кирпичный | 3 | 1 350,9 | 41 | 255 147,42 | 30.12.2022 | РО |
| 75 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 18 | 1961 |  | Кирпичный | 3 | 1 355,8 | 50 | 253 789,04 | 30.12.2022 | РО |
| 76 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 21 | 1960 |  | Кирпичный | 3 | 1 362,7 | 41 | 254 702,84 | 30.12.2022 | РО |
| 77 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 22 | 1960 |  | Кирпичный | 3 | 1 481,1 | 90 | 16 169 891,40 | 30.12.2022 | РО |
| 78 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 24 | 1964 |  | Кирпичный | 4 | 1 992,2 | 86 | 238 879,61 | 30.12.2022 | РО |
| 79 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 25 | 1972 |  | Блочный | 5 | 4 380,9 | 224 | 423 018,42 | 30.12.2022 | РО |
| 80 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 3 | 1962 |  | Кирпичный | 4 | 1 993,4 | 106 | 299 489,20 | 30.12.2022 | РО |
| 81 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 4 | 1961 |  | Кирпичный | 3 | 1 508,2 | 66 | 178 069,06 | 30.12.2022 | РО |
| 82 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 5 | 1959 |  | Кирпичный | 4 | 1 464,6 | 60 | 203 790,73 | 30.12.2022 | РО |
| 83 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 5А | 1977 |  | Кирпичный | 5 | 2 516,9 | 87 | 318 085,78 | 30.12.2022 | РО |
| 84 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 6 | 1961 |  | Кирпичный | 3 | 1 474,9 | 69 | 273 575,14 | 30.12.2022 | РО |
| 85 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 8 | 1957 |  | Кирпич | 3 | 1 481,0 | 48 | 12 369 953,72 | 30.12.2022 | РО |
| 86 | Г. Гатчина, ул. Горького, д. 5 | 1960 |  | Кирпичный | 3 | 1 522,9 | 69 | 242 367,10 | 30.12.2022 | РО |
| 87 | Г. Гатчина, ул. Гречишкина, д. 17 | 1981 |  | Кирпичный | 2 | 440,3 | 20 | 86 165,77 | 30.12.2022 | РО |
| 88 | Г. Гатчина, ул. Гречишкина, д. 19 | 1981 |  | Кирпичный | 2 | 431,6 | 22 | 120 653,40 | 30.12.2022 | РО |
| 89 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 11 | 1969 |  | Кирпичный | 5 | 3 211,9 | 126 | 244 996,84 | 30.12.2022 | РО |
| 90 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 4 | 1917 |  | Кирпичный | 2 | 501,5 | 20 | 180 304,48 | 30.12.2022 | РО |
| 91 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 197 336,39 | 30.12.2022 | РО |
| 92 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 9 | 1965 |  | Кирпичный | 5 | 2 329,0 | 86 | 213 088,01 | 30.12.2022 | РО |
| 93 | Г. Гатчина, ул. Глинки, д. 12 |  |  |  |  |  |  | 79 543,86 | 30.12.2022 | РО |
| 94 | Г. Гатчина, ул. Детскосельская, д. 3 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 183,3 | 20 | 72 997,66 | 30.12.2022 | РО |
| 95 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 11 | 1967 |  | Кирпичный | 5 | 2 388,1 | 98 | 215 065,81 | 30.12.2022 | РО |
| 96 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 12 | 1961 |  | Кирпичный | 3 | 976,8 | 44 | 229 789,46 | 30.12.2022 | РО |
| 97 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 14 | 1960 |  | Кирпичный | 3 | 966,5 | 49 | 235 720,78 | 30.12.2022 | РО |
| 98 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 15 | 1977 |  | Блочный | 5 | 6 404,9 | 250 | 519 445,06 | 30.12.2022 | РО |
| 99 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 16 | 1960 |  | Кирпичный | 3 | 957,4 | 37 | 231 720,56 | 30.12.2022 | РО |
| 100 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 17 | 1968 |  | Блочный | 5 | 3 499,3 | 172 | 254 444,29 | 30.12.2022 | РО |
| 101 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 21 | 1967 |  | Блочный | 5 | 5 173,2 | 359 | 254 702,84 | 30.12.2022 | РО |
| 102 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 5 | 1961 |  | Кирпичный | 4 | 3 302,2 | 136 | 252 508,67 | 30.12.2022 | РО |
| 103 | Г. Гатчина, ул. Жемчужина, д. 1 | 1962 |  | Кирпичный | 2 | 1 348,5 | 55 | 186 945,34 | 30.12.2022 | РО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 104 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1 | 1964 |  | Кирпичный | 2 | 713,4 | 30 | 125 790,05 | 30.12.2022 | РО |
| 105 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1А | 1975 |  | Блочный | 5 | 4 587,4 | 206 | 527 080,39 | 30.12.2022 | РО |
| 106 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1В | 1961 |  | Деревянный | 2 | 508,3 | 31 | 5 024 296,80 | 30.12.2022 | РО |
| 107 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 11 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 367,0 | 16 | 188 334,58 | 30.12.2022 | РО |
| 108 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 12/5 | 1957 |  | Кирпичный | 3 | 1 855,6 | 64 | 162 232,79 | 30.12.2022 | РО |
| 109 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 14 | 1975 |  | Блочный | 5 | 5 660,0 | 269 | 264 773,94 | 30.12.2022 | РО |
| 110 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 14А | 1917 |  | Кирпичный | 2 | 541,7 | 35 | 200 896,86 | 30.12.2022 | РО |
| 111 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 16 | 1969 |  | Кирпичный | 5 | 3 473,9 | 167 | 204 642,23 | 30.12.2022 | РО |
| 112 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 583,7 | 31 | 4 754 890,85 | 30.12.2022 | РО |
| 113 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 19 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 292,9 | 15 | 156 776,00 | 30.12.2022 | РО |
| 114 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 20 | 1959 |  | Кирпичный | 2 | 743,8 | 31 | 126 031,80 | 30.12.2022 | РО |
| 115 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 21 | 1960 |  | Кирпичный | 2 | 873,6 | 49 | 202 111,98 | 30.12.2022 | РО |
| 116 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 22 | 1965 |  | Кирпичный | 5 | 2 726,5 | 110 | 17 879 812,80 | 30.12.2022 | РО |
| 117 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 393,8 | 17 | 10 746 540,12 | 30.12.2022 | РО |
| 118 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 25 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 215,0 | 13 | 184 061,24 | 30.12.2022 | РО |
| 119 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 25А | 1940 |  | Деревянный | 2 | 386,6 | 23 | 146 189,24 | 30.12.2022 | РО |
| 120 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 26 | 1970 |  | Кирпичный | 5 | 3 472,8 | 140 | 202 151,77 | 30.12.2022 | РО |
| 121 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 30 | 1963 |  | Кирпичный | 4 | 2 747,5 | 129 | 965 377,19 | 30.12.2022 | РО |
| 122 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 31 | 1967 |  | Кирпичный | 5 | 2 573,7 | 118 | 839 214,19 | 30.12.2022 | РО |
| 123 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 32 | 1957 |  | Кирпичный | 2 | 382,7 | 25 | 511 776,36 | 30.12.2022 | РО |
| 124 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 33 | 1962 |  | Кирпичный | 3 | 929,8 | 58 | 191 562,89 | 30.12.2022 | РО |
| 125 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 34 | 1961 |  | Кирпичный | 4 | 1 325,8 | 56 | 8 495 686,48 | 30.12.2022 | РО |
| 126 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 35 | 1962 |  | Кирпичный | 3 | 965,6 | 50 | 130 843,07 | 30.12.2022 | РО |
| 127 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 36 | 1960 |  | Кирпичный | 3 | 950,1 | 36 | 237 246,82 | 30.12.2022 | РО |
| 128 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37 | 1961 |  | Кирпичный | 4 | 2 547,6 | 110 | 351 967,84 | 30.12.2022 | РО |
| 129 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 1917 |  | Деревянный | 2 | 419,8 | 28 | 205 988,27 | 30.12.2022 | РО |
| 130 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 38/7 | 1959 |  | Кирпичный | 3 | 957,8 | 36 | 238 396,78 | 30.12.2022 | РО |
| 131 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 41 | 1962 |  | Кирпичный | 3 | 939,1 | 53 | 140 344,46 | 30.12.2022 | РО |
| 132 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 45 | 1964 |  | Кирпичный | 4 | 1 152,0 | 36 | 1 456 676,40 | 30.12.2022 | РО |
| 133 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 46 | 1964 |  | Блочный | 5 | 3 519,0 | 161 | 6 464 672,38 | 30.12.2022 | РО |
| 134 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 48 | 1964 |  | Блочный | 5 | 3 554,9 | 137 | 816 219,56 | 30.12.2022 | РО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 135 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 49/51 | 1964 |  | Кирпичный | 7 | 3 171,3 | 155 | 12 878 938,80 | 30.12.2022 | РО |
| 136 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 5 | 1952 |  | Кирпичный | 2 | 448,6 | 25 | 121 946,70 | 30.12.2022 | РО |
| 137 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 50 | 1963 |  | Блочный | 4 | 2 759,0 | 124 | 361 094,41 | 30.12.2022 | РО |
| 138 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 52 | 1965 |  | Блочный | 5 | 2 565,1 | 109 | 296 008,40 | 30.12.2022 | РО |
| 139 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 57 | 1966 |  | Блочный | 5 | 2 573,3 | 102 | 295 677,49 | 30.12.2022 | РО |
| 140 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 59а | 1964 |  | Кирпичный | 4 | 2 004,8 | 87 | 2 003 415,60 | 30.12.2022 | РО |
| 141 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 59в | 1960 |  | Кирпичный | 2 | 632,4 | 28 | 4 969 452,56 | 30.12.2022 | РО |
| 142 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 61 | 1959 |  | Кирпичный | 3 | 1 418,5 | 41 | 160 817,94 | 30.12.2022 | РО |
| 143 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 62 | 1967 |  | Деревянный | 2 | 419,0 | 37 | 8 862 214,88 | 30.12.2022 | РО |
| 144 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 66 | 1972 |  | Блочный | 5 | 4 365,3 | 255 | 429 217,18 | 30.12.2022 | РО |
| 145 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 67 | 1960 |  | Кирпичный | 3 | 1 461,9 | 56 | 264 647,87 | 30.12.2022 | РО |
| 146 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 69 | 1969 |  | Блочный | 5 | 3 495,8 | 151 | 19 389 553,34 | 30.12.2022 | РО |
| 147 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 71 | 1960 |  | Кирпичный | 3 | 1 515,3 | 78 | 22 223 822,57 | 30.12.2022 | РО |
| 148 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 73 | 1955 |  | Кирпичный | 2 | 486,2 | 25 | 102 014,00 | 30.12.2022 | РО |
| 149 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 8 | 1949 |  | Кирпичный | 2 | 449,6 | 41 | 8 831 853,76 | 30.12.2022 | РО |
| 150 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 8А | 1971 |  | Блочный | 5 | 4 386,6 | 210 | 7 266 451,15 | 30.12.2022 | РО |
| 151 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 1 | 1974 |  | Блочный | 5 | 2 719,2 | 149 | 316 952,50 | 30.12.2022 | РО |
| 152 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 11 | 1974 |  | Кирпичный | 5 | 9 848,1 | 480 | 0,00 | 30.12.2022 | РО |
| 153 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 12 | 1973 |  | Блочный | 5 | 2 696,8 | 129 | 315 922,22 | 30.12.2022 | РО |
| 154 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 14 | 1972 |  | Кирпичный | 5 | 3 452,4 | 114 | 263 683,79 | 30.12.2022 | РО |
| 155 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 16 | 1976 |  | Кирпичный | 5 | 13 053,4 | 518 | 263 683,79 | 30.12.2022 | РО |
| 156 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 3 | 1973 |  | Блочный | 5 | 3 087,2 | 136 | 350 895,18 | 30.12.2022 | РО |
| 157 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 4 | 1972 |  | Блочный | 5 | 2 691,0 | 132 | 305 739,77 | 30.12.2022 | РО |
| 158 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 5 | 1974 |  | Блочный | 5 | 2 714,2 | 120 | 316 952,50 | 30.12.2022 | РО |
| 159 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 1 | 1941 |  | Кирпичный | 2 | 759,6 | 34 | 207 814,87 | 30.12.2022 | РО |
| 160 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 31 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 279,5 | 21 | 85 648,15 | 30.12.2022 | РО |
| 161 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4А | 1941 |  | Кирпичный | 3 | 1 691,8 | 109 | 1 667 708,40 | 30.12.2022 | РО |
| 162 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4Б | 1941 |  | Кирпичный | 3 | 1 635,5 | 79 | 1 599 904,80 | 30.12.2022 | РО |
| 163 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 6 | 1952 |  | Кирпичный | 2 | 374,8 | 27 | 221 095,10 | 30.12.2022 | РО |
| 164 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/15 | 1951 |  | Кирпичный | 2 | 262,4 | 18 | 158 687,83 | 30.12.2022 | РО |
| 165 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 8 | 1951 |  | Кирпичный | 2 | 365,5 | 20 | 222 200,78 | 30.12.2022 | РО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 166 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 9/2 | 1951 |  | Кирпичный | 2 | 362,4 | 16 | 110 108,47 | 30.12.2022 | РО |
| 167 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 9Б | 1917 |  | Кирпичный | 2 | 539,1 | 32 | 194 675,63 | 30.12.2022 | РО |
| 168 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 11А | 1970 |  | Блочный | 5 | 3 694,0 | 166 | 381 166,89 | 30.12.2022 | РО |
| 169 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 13 | 1974 |  | Кирпичный | 5 | 4 093,2 | 184 | 483 907,16 | 30.12.2022 | РО |
| 170 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 14 | 1970 |  | Кирпичный | 5 | 6 697,6 | 268 | 621 739,61 | 30.12.2022 | РО |
| 171 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 15 | 1974 |  | Блочный | 5 | 2 673,9 | 137 | 344 932,58 | 30.12.2022 | РО |
| 172 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 20 | 1962 |  | Кирпичный | 4 | 1 988,4 | 102 | 2 855 643,60 | 30.12.2022 | РО |
| 173 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 21 | 1961 |  | Кирпичный | 4 | 2 162,1 | 82 | 336 193,88 | 30.12.2022 | РО |
| 174 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 23 | 1964 |  | Кирпичный | 5 | 4 927,4 | 153 | 479 185,09 | 30.12.2022 | РО |
| 175 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 24 | 1962 |  | Кирпичный | 4 | 2 208,0 | 172 | 295 964,98 | 30.12.2022 | РО |
| 176 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 25 | 1962 |  | Кирпичный | 4 | 2 166,1 | 86 | 299 010,74 | 30.12.2022 | РО |
| 177 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 4 | 1963 |  | Кирпичный | 3 | 1 526,5 | 67 | 117 848,23 | 30.12.2022 | РО |
| 178 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 6 | 1965 |  | Кирпичный | 4 | 1 952,7 | 106 | 179 842,24 | 30.12.2022 | РО |
| 179 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 7 | 1965 |  | Блочный | 5 | 3 517,9 | 150 | 253 807,58 | 30.12.2022 | РО |
| 180 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 8 | 1966 |  | Кирпичный | 5 | 5 220,2 | 149 | 271 269,32 | 30.12.2022 | РО |
| 181 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 9 | 1963 |  | Блочный | 4 | 2 884,3 | 125 | 374 241,46 | 30.12.2022 | РО |
| 182 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 1 | 1975 |  | Блочный | 5 | 4 844,4 | 172 | 301 383,79 | 30.12.2022 | РО |
| 183 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 1б | 1975 |  | Блочный | 5 | 824,2 | 33 | 245 602,30 | 30.12.2022 | РО |
| 184 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 3 | 1971 |  | Кирпичный | 9 | 2 355,6 | 62 | 418 019,06 | 30.12.2022 | РО |
| 185 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 5 | 1971 |  | Кирпичный | 9 | 2 326,4 | 72 | 423 800,11 | 30.12.2022 | РО |
| 186 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 6 | 1973 |  | Блочный | 5 | 4 323,9 | 212 | 233 729,56 | 30.12.2022 | РО |
| 187 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 9 | 1969 |  | Блочный | 5 | 3 493,6 | 146 | 362 850,84 | 30.12.2022 | РО |
| 188 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 11 | 1952 |  | Кирпичный | 2 | 308,4 | 20 | 236 112,74 | 30.12.2022 | РО |
| 189 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 3 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 424,1 | 33 | 167 213,81 | 30.12.2022 | РО |
| 190 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 3А | 1917 |  | Деревянный | 2 | 415,3 | 19 | 1 646 793,25 | 30.12.2022 | РО |
| 191 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 4 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 255,0 | 27 | 4 594 631,51 | 30.12.2022 | РО |
| 192 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 1 | 1971 |  | Блочный | 5 | 4 376,6 | 193 | 431 965,40 | 30.12.2022 | РО |
| 193 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 2 | 1971 |  | Блочный | 5 | 4 188,8 | 180 | 403 803,96 | 30.12.2022 | РО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 194 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 3 | 1971 |  | Блочный | 5 | 4 211,4 | 171 | 1 319 703,25 | 30.12.2022 | РО |
| 195 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 4 | 1971 |  | Блочный | 5 | 4 191,0 | 190 | 454 795,06 | 30.12.2022 | РО |
| 196 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 5А | 1972 |  | Блочный | 5 | 1 353,2 | 68 | 246 627,00 | 30.12.2022 | РО |
| 197 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 6 | 1968 |  | Блочный | 5 | 5 096,0 | 221 | 5 463 453,60 | 30.12.2022 | РО |
| 198 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 6А | 1972 |  | Блочный | 5 | 1 356,7 | 69 | 5 463 453,60 | 30.12.2022 | РО |
| 199 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 7 | 1969 |  | Блочный | 5 | 3 507,0 | 230 | 389 954,84 | 30.12.2022 | РО |
| 200 | Г. Гатчина, ул. Куприна, д. 33А | 1961 |  | Деревянный | 2 | 246,1 | 16 | 135 018,59 | 30.12.2022 | РО |
| 201 | Г. Гатчина, ул. Куприна, д. 40 | 1977 |  | панельный | 5 | 3 184,7 | 136 | 1 043 960,32 | 30.12.2022 | РО |
| 202 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 171,0 | 13 | 127 405,30 | 30.12.2022 | РО |
| 203 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 51 | 1950 |  | Кирпичный | 2-4 | 2 916,6 | 135 | 304 774,37 | 30.12.2022 | РО |
| 204 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 | 1963 |  | Кирпичный | 4 | 1 300,4 | 52 | 7 717 586,28 | 30.12.2022 | РО |
| 205 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 | 1963 |  | Кирпичный | 4 | 2 034,7 | 89 | 13 407 830,83 | 30.12.2022 | РО |
| 206 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 14 | 1963 |  | Кирпичный | 4 | 1 259,1 | 62 | 6 370 832,47 | 30.12.2022 | РО |
| 207 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3 | 1957 |  | Кирпичный | 3 | 1 548,6 | 71 | 12 193 605,46 | 30.12.2022 | РО |
| 208 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 4 | 1966 |  | Кирпичный | 5 | 2 565,8 | 116 | 1 914 312,00 | 30.12.2022 | РО |
| 209 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 8 | 1964 |  | Кирпичный | 4 | 2 030,7 | 84 | 291 508,72 | 30.12.2022 | РО |
| 210 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 9/5 | 1984 |  | Кирпич | 5 | 2 368,8 | 138 | 7 911 956,28 | 30.12.2022 | РО |
| 211 | Г. Гатчина, ул. Ленинградская, д. 10 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 185,4 | 10 | 129 544,75 | 30.12.2022 | РО |
| 212 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 14 | 1968 |  | Блочный | 5 | 3 522,2 | 171 | 34 599 458,06 | 30.12.2022 | РО |
| 213 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 15 | 1975 |  | Деревянный | 2 | 391,1 | 21 | 180 304,48 | 30.12.2022 | РО |
| 214 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 16 | 1966 |  | Блочный | 5 | 3 498,3 | 158 | 35 170 377,18 | 30.12.2022 | РО |
| 215 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 17 | 1966 |  | Кирпичный | 2 | 701,8 | 24 | 4 013 625,86 | 30.12.2022 | РО |
| 216 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 5 | 1966 |  | Кирпичный | 5 | 2 742,0 | 125 | 421 852,20 | 30.12.2022 | РО |
| 217 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 14Б | 1947 |  | Кирпичный | 2 | 484,3 | 42 | 14 776 329,77 | 30.12.2022 | РО |
| 218 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 1958 |  | Деревянный | 2 | 173,3 | 12 | 121 078,22 | 30.12.2022 | РО |
| 219 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 11 | 1961 |  | Кирпичный | 2 | 259,3 | 13 | 127 737,29 | 30.12.2022 | РО |
| 220 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 1917 |  | Кирпичный Деревянный | 2-3 | 1 005,8 | 56 | 250 444,88 | 30.12.2022 | РО |
| 221 | Г. Гатчина, ул. Новопролетарская, д. 52 | 1971 |  | Кирпичный | 2 | 899,3 | 44 | 228 818,13 | 30.12.2022 | РО |
| 222 | Г. Гатчина, ул. Новопролетарская, д. 52А | 1967 |  | Деревянный | 2 | 430,6 | 31 | 222 635,53 | 30.12.2022 | РО |
| 223 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 5 | 1970 |  | Кирпичный | 5 | 3 433,6 | 159 | 390 444,82 | 30.12.2022 | РО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 224 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 6 | 1971 |  | Кирпичный | 5 | 3 442,6 | 163 | 377 772,55 | 30.12.2022 | РО |
| 225 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 7 | 1977 |  | Кирпичный | 5 | 13 637,5 | 619 | 1 164 106,15 | 30.12.2022 | РО |
| 226 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 11 | 1969 |  | Кирпичный | 5 | 3 467,4 | 171 | 637 583,72 | 30.12.2022 | РО |
| 227 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 12 | 1964 |  | Блочный | 5 | 2 875,3 | 124 | 23 993 023,63 | 30.12.2022 | РО |
| 228 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 13 | 1966 |  | Кирпичный | 5 | 3 473,8 | 136 | 436 841,16 | 30.12.2022 | РО |
| 229 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 15 | 1967 |  | Кирпичный | 5 | 3 475,6 | 146 | 658 848,19 | 30.12.2022 | РО |
| 230 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 16 | 1964 |  | Блочный | 5 | 2 532,1 | 106 | 302 185,34 | 30.12.2022 | РО |
| 231 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 18 | 1964 |  | Блочный | 5 | 2 545,8 | 124 | 14 403 038,62 | 30.12.2022 | РО |
| 232 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 20/18 | 1964 |  | Блочный | 5 | 2 656,0 | 113 | 612 484,39 | 30.12.2022 | РО |
| 233 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 24 | 1966 |  | Блочный | 5 | 3 532,7 | 161 | 17 119 437,00 | 30.12.2022 | РО |
| 234 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26 | 1967 |  | Блочный | 5 | 5 183,6 | 225 | 23 081 317,98 | 30.12.2022 | РО |
| 235 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26А | 1917 |  | Кирпичный | 2 | 277,2 | 13 | 2 728 319,29 | 30.12.2022 | РО |
| 236 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3 | 1967 |  | Блочный | 5 | 3 792,8 | 163 | 385 465,21 | 30.12.2022 | РО |
| 237 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 5 | 1965 |  | Кирпичный | 5 | 3 348,7 | 134 | 403 700,90 | 30.12.2022 | РО |
| 238 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 5А | 1917 |  | Деревянный | 2 | 301,1 | 13 | 163 954,85 | 30.12.2022 | РО |
| 239 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 8 | 1965 |  | Блочный | 5 | 3 530,2 | 165 | 612 484,39 | 30.12.2022 | РО |
| 240 | Г. Гатчина, ул. Рошаля, д. 16 | 1956 |  | Деревянный | 2 | 426,9 | 36 | 97 175,35 | 30.12.2022 | РО |
| 241 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18А | 1976 |  | Кирпичный | 5 | 2 298,7 | 96 | 580 549,47 | 30.12.2022 | РО |
| 242 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 2 | 1976 |  | Кирпичный | 6 | 5 929,5 | 267 | 605 272,52 | 30.12.2022 | РО |
| 243 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 20 | 1970 |  | Кирпичный | 5 | 6 998,5 | 235 | 23 189 000,00 | 30.12.2022 | РО |
| 244 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 26 | 1959 |  | Кирпичный | 2 | 640,2 | 38 | 213 828,43 | 30.12.2022 | РО |
| 245 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 28 | 1960 |  | Кирпичный | 2 | 639,9 | 34 | 214 406,90 | 30.12.2022 | РО |
| 246 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 29 | 1964 |  | Кирпичный | 2 | 630,0 | 35 | 203 468,45 | 30.12.2022 | РО |
| 247 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 30 | 1960 |  | Кирпичный | 2 | 645,4 | 19 | 205 719,26 | 30.12.2022 | РО |
| 248 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 32 | 1958 |  | Кирпичный | 3 | 675,0 | 23 | 204 704,50 | 30.12.2022 | РО |
| 249 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 34 | 1960 |  | Кирпичный | 2 | 598,6 | 25 | 201 470,10 | 30.12.2022 | РО |
| 250 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 36 | 1960 |  | Кирпичный | 3 | 698,1 | 23 | 212 578,42 | 30.12.2022 | РО |
| 251 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 38 | 1962 |  | Кирпичный | 2 | 629,4 | 25 | 203 994,36 | 30.12.2022 | РО |
| 252 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 40 | 1962 |  | Кирпичный | 2 | 638,0 | 31 | 206 466,02 | 30.12.2022 | РО |
| 253 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 10 | 1960 |  | Кирпичный | 3 | 708,9 | 18 | 216 293,60 | 30.12.2022 | РО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 254 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 12 | 1960 |  | Кирпичный | 2 | 674,5 | 30 | 206 466,02 | 30.12.2022 | РО |
| 255 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 14 | 1960 |  | Кирпичный | 2 | 634,1 | 31 | 229 649,92 | 30.12.2022 | РО |
| 256 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 18 | 1960 |  | Кирпичный | 2 | 662,1 | 32 | 195 527,57 | 30.12.2022 | РО |
| 257 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 2 | 1960 |  | Кирпичный | 2 | 653,3 | 34 | 221 071,88 | 30.12.2022 | РО |
| 258 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 20 | 1960 |  | Кирпичный | 2 | 657,4 | 22 | 232 321,02 | 30.12.2022 | РО |
| 259 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 4 | 1960 |  | Кирпичный | 2 | 652,7 | 25 | 229 649,92 | 30.12.2022 | РО |
| 260 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 6 | 1960 |  | Кирпичный | 3 | 695,0 | 25 | 219 509,68 | 30.12.2022 | РО |
| 261 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 8 | 1960 |  | Кирпичный | 2 | 651,3 | 30 | 233 393,42 | 30.12.2022 | РО |
| 262 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 254,7 | 17 | 134 700,60 | 30.12.2022 | РО |
| 263 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 9 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 204,1 | 9 | 385 387,08 | 30.12.2022 | РО |
| 264 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 266,0 | 19 | 148 035,67 | 30.12.2022 | РО |
| 265 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 51 | 1953 |  | Кирпичный | 2-3 | 1 509,8 | 88 | 5 145 716,87 | 30.12.2022 | РО |
| 266 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 53 | 1957 |  | Кирпичный | 2 | 564,4 | 30 | 2 312 191,64 | 30.12.2022 | РО |
| 267 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 55 | 1962 |  | Кирпичный | 3 | 936,2 | 56 | 625 092,40 | 30.12.2022 | РО |
| 268 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 57 | 1964 |  | Кирпичный | 4 | 2 501,0 | 131 | 2 275 792,98 | 30.12.2022 | РО |
| 269 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 14 | 1958 |  | Кирпичный | 3 | 629,7 | 33 | 24 617 955,91 | 30.12.2022 | РО |
| 270 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 14А | 1917 |  | Кирпичный | 2 | 211,4 | 8 | 7 319 630,14 | 30.12.2022 | РО |
| 271 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 15 | 1917 |  | Кирпичный | 3 | 648,5 | 28 | 13 966 557,30 | 30.12.2022 | РО |
| 272 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 20 | 1917 |  | Кирпичный Деревянный | 2 | 623,4 | 17 | 4 186 796,99 | 30.12.2022 | РО |
| 273 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21 | 1960 |  | Кирпичный | 4 | 2016,8 | 96 | 18 112 093,50 | 30.12.2022 | РО |
| 274 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21А | 1964 |  | Кирпичный | 4 | 1 200,5 | 53 | 12 613 194,00 | 30.12.2022 | РО |
| 275 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 22 | 1971 |  | Кирпичный | 4 | 1 200,5 | 53 | 18 752 749,93 | 30.12.2022 | РО |
| 276 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 23 | 1960 |  | Кирпичный | 4 | 2 047,3 | 91 | 139 886,45 | 30.12.2022 | РО |
| 277 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 24Б | 1961 |  | Кирпичный | 4 | 1 974,2 | 72 | 179 720,92 | 30.12.2022 | РО |
| 278 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 28 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 629,7 | 35 | 511 239,13 | 30.12.2022 | РО |
| 279 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 28В | 1963 |  | Кирпичный | 4 | 1 819,6 | 82 | 134 994,16 | 30.12.2022 | РО |
| 280 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 34 | 1968 |  | Кирпичный | 5 | 3 484,6 | 163 | 5 188 445,11 | 30.12.2022 | РО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 281 | Г. Гатчина, ул. Солодухина, д. 38 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 191,2 | 12 | 139 701,00 | 30.12.2022 | РО |
| 282 | Г. Гатчина, ул. Старая Дорога, д. 8 | 1969 |  | Деревянный | 2 | 223,1 | 9 | 149 036,93 | 30.12.2022 | РО |
| 283 | Г. Гатчина, ул. Товарная-Балтийская, д. 1 | 1947 |  | Деревянный | 2 | 313,2 | 23 | 3 970 711,10 | 30.12.2022 | РО |
| 284 | Г. Гатчина, ул. Товарная-Балтийская, д. 2 | 1947 |  | Кирпичный | 2 | 462,5 | 30 | 173 333,00 | 30.12.2022 | РО |
| 285 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 723,9 | 27 | 159 405,60 | 30.12.2022 | РО |
| 286 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 12 | 1961 |  | Кирпичный | 4 | 1 866,7 | 81 | 136 843,70 | 30.12.2022 | РО |
| 287 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 14 | 1961 |  | Кирпичный | 2 | 942,8 | 54 | 12 607 094,37 | 30.12.2022 | РО |
| 288 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 16 | 1960 |  | Кирпичный | 2 | 703,7 | 46 | 12 976 164,64 | 30.12.2022 | РО |
| 289 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 17 | 1958 |  | Кирпичный | 3 | 788,7 | 31 | 125 188,38 | 30.12.2022 | РО |
| 290 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 2 | 1917 |  | Каменный | 2 | 445,7 | 30 | 116 727,46 | 30.12.2022 | РО |
| 291 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20 | 1958 |  | Кирпичный | 2 | 508,3 | 23 | 98 323,43 | 30.12.2022 | РО |
| 292 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20А | 1917 |  | Деревянный | 2 | 647,6 | 33 | 22 336 902,67 | 30.12.2022 | РО |
| 293 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 22 | 1961 |  | Кирпичный | 4 | 2 022,2 | 102 | 162 375,45 | 30.12.2022 | РО |
| 294 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 23 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 386,5 | 24 | 167 944,80 | 30.12.2022 | РО |
| 295 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 24 | 1959 |  | Кирпичный | 2 | 506,8 | 17 | 474 405,13 | 30.12.2022 | РО |
| 296 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 29 | 1930 |  | Деревянный | 2 | 420,6 | 36 | 159 405,60 | 30.12.2022 | РО |
| 297 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 3 | 1976 |  | Блочный | 5 | 4 447,6 | 216 | 421 146,77 | 30.12.2022 | РО |
| 298 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 30 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 625,8 | 42 | 179 282,71 | 30.12.2022 | РО |
| 299 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 32 | 1971 |  | Кирпичный | 5 | 4 542,6 | 208 | 1 430 892,11 | 30.12.2022 | РО |
| 300 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 34 | 1962 |  | Кирпичный | 3 | 961,7 | 43 | 332 241,75 | 30.12.2022 | РО |
| 301 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 35 | 1968 |  | Блочный | 5 | 4 390,3 | 206 | 404 370,59 | 30.12.2022 | РО |
| 302 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 4 | 1958 |  | Кирпич оштукатурен. | 2 | 414,0 | 21 | 1 944 526,38 | 30.12.2022 | РО |
| 303 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 5 | 1975 |  | Блочный | 5 | 2 739,0 | 135 | 170 356,88 | 30.12.2022 | РО |
| 304 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 5/17 | 1975 |  | Кирпичный | 5 | 418,4 | 17 | 90 943,66 | 30.12.2022 | РО |
| 305 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 8 | 1960 |  | Кирпичный | 4 | 2 010,5 | 85 | 146 413,46 | 30.12.2022 | РО |
| 306 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 314,6 | 21 | 169 057,18 | 30.12.2022 | РО |
| 307 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 3 | 1970 |  | Блочный | 5 | 2 687,8 | 118 | 312 436,49 | 30.12.2022 | РО |
| 308 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 4 | 1971 |  | Кирпич | 5 | 4 011,9 | 100 | 442 011,64 | 30.12.2022 | РО |
| 309 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 11А | 1964 |  | Кирпичный | 5 | 1 575,1 | 66 | 260 476,73 | 30.12.2022 | РО |
| 310 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 13 | 1960 |  | Кирпичный | 3 | 1 481,0 | 65 | 226 275,84 | 30.12.2022 | РО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 311 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 15 | 1973 |  | Кирпичный | 5 | 4 702,0 | 200 | 487 736,32 | 30.12.2022 | РО |
| 312 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 17 | 1969 |  | Кирпичный | 5 | 3 448,2 | 156 | 380 725,97 | 30.12.2022 | РО |
| 313 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 19 | 1972 |  | Кирпичный | 5 | 3 471,7 | 152 | 383 061,24 | 30.12.2022 | РО |
| 314 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 21 | 1967 |  | Кирпичный | 5 | 3 488,2 | 169 | 384 074,35 | 30.12.2022 | РО |
| 315 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 23 | 1963 |  | Кирпичный | 4 | 1 973,8 | 81 | 358 776,48 | 30.12.2022 | РО |
| 316 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 23А | 1971 |  | Деревянный | 2 | 231,8 | 14 | 152 539,15 | 30.12.2022 | РО |
| 317 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3 | 1961 |  | Кирпичный | 3 | 1 529,6 | 52 | 1 324 866,77 | 30.12.2022 | РО |
| 318 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 31 | 1961 |  | Кирпичный | 3 | 941,5 | 41 | 149 378,76 | 30.12.2022 | РО |
| 319 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 33 | 1961 |  | Кирпичный | 3 | 948,6 | 33 | 154 609,62 | 30.12.2022 | РО |
| 320 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 35 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 251,0 | 17 | 153 616,19 | 30.12.2022 | РО |
| 321 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3А | 1963 |  | Кирпичный | 4 | 2 033,3 | 107 | 23 324 928,25 | 30.12.2022 | РО |
| 322 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 4 | 1976 |  | Блочный | 5 | 4 893,3 | 205 | 474 308,52 | 30.12.2022 | РО |
| 323 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 5 | 1962 |  | Кирпичный | 3 | 1 476,3 | 69 | 16 252 096,02 | 30.12.2022 | РО |
| 324 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 6 | 1975 |  | Блочный | 5 | 2 402,5 | 73 | 302 837,84 | 30.12.2022 | РО |
| 325 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 7 | 1962 |  | Кирпичный | 3 | 1 459,6 | 84 | 16 375 224,83 | 30.12.2022 | РО |
| 326 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 7А | 1965 |  | Кирпичный | 4 | 2 023,9 | 106 | 136 736,35 | 30.12.2022 | РО |
| 327 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 13 | 1970 |  | Кирпичный | 6 | 4 585,9 | 199 | 532 240,67 | 30.12.2022 | РО |
| 328 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 14 | 1989 |  | Кирпичный | 9 | 4 099,5 | 217 | 532 604,09 | 30.12.2022 | РО |
| 329 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 16 | 1968 |  | Блочный | 5 | 7 015,2 | 296 | 573 540,34 | 30.12.2022 | РО |
| 330 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 18 | 1966 |  | Блочный | 5 | 7 052,6 | 329 | 596 498,10 | 30.12.2022 | РО |
| 331 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 19 | 1976 |  | Блочный | 12 | 2 475,0 | 101 | 438 485,80 | 30.12.2022 | РО |
| 332 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 8 | 1965 |  | Кирпичный | 5 | 3 524,2 | 196 | 6 429 742,62 | 30.12.2022 | РО |
| 333 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 1/2 | 1957 |  | Кирпичный | 3 | 1 299,1 | 64 | 283 005,22 | 30.12.2022 | РО |
| 334 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 11 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 663,7 | 33 | 214 306,86 | 30.12.2022 | РО |
| 335 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 17/2 | 1964 |  | Кирпичный | 5 | 2 394,8 | 129 | 335 033,66 | 30.12.2022 | РО |
| 336 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 18 | 1917 |  | Кирпичный | 3 | 867,2 | 41 | 218 178,13 | 30.12.2022 | РО |
| 337 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 20 | 1917 |  | Кирпичный | 2 | 430,2 | 19 | 188 716,62 | 30.12.2022 | РО |
| 338 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 3 | 1959 |  | Кирпичный | 3 | 1 307,0 | 48 | 258 905,94 | 30.12.2022 | РО |
| 339 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 398,8 | 18 | 204 722,10 | 30.12.2022 | РО |
| 340 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 46А | 1959 |  | Кирпичный | 2 | 639,8 | 29 | 214 052,02 | 30.12.2022 | РО |
| 341 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 1917 |  | Кирпичный | 2 | 526,2 | 22 | 194 530,02 | 30.12.2022 | РО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 342 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 308,9 | 21 | 179 382,65 | 30.12.2022 | РО |
| 343 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | 1917 |  | Кирпичный | 2 | 137,8 | 8 | 104 714,46 | 30.12.2022 | РО |
| 344 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 55 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 281,0 | 22 | 164 980,00 | 30.12.2022 | РО |
| 345 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 56 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 351,3 | 18 | 4 343 759,23 | 30.12.2022 | РО |
| 346 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 57 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 542,2 | 27 | 5 829 892,56 | 30.12.2022 | РО |
| 347 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 537,7 | 20 | 7 689 692,21 | 30.12.2022 | РО |
| 348 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61А | 1917 |  | Деревянный | 2 | 486,0 | 17 | 5 057 154,00 | 30.12.2022 | РО |
| 349 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 63 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 277,3 | 21 | 169 057,18 | 30.12.2022 | РО |
| 350 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 65 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 347,7 | 26 | 6 253 251,90 | 30.12.2022 | РО |
| 351 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 69 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 197,0 | 8 | 6 732 713,10 | 30.12.2022 | РО |
|  | Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | 734 265,08 | 32088 | 1 136 360 916,89 | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел II. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | Ремонт крыши | | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт фасада | | Подъезд | Ремонт фундамента | | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) |
| Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 11/13 | 4 087 257,57 | 4 087 257,57 | 711 063,60 | 2 936 266,02 | 439 927,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 19 | 1 322 168,41 | 1 322 168,41 | 380 354,40 | 669 678,22 | 185 518,19 |  | 86 617,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 22 | 1 618 398,69 | 1 618 398,69 | 416 491,20 | 1 069 659,77 | 87 204,88 |  | 45 042,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский  д. 11 | 3 380 356,67 | 3 380 356,67 | 760 952,40 | 2 107 589,09 | 447 583,76 |  | 64 231,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский  д. 20 | 1 199 262,25 | 1 199 262,25 | 1 199 262,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский,  д. 26 | 4 254 280,27 | 4 254 280,27 |  | 3 260 476,99 | 725688,82 |  | 268114,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д 5 | 1 716 633,60 | 1 716 633,60 | 1 716 633,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 11 | 1 354 928,40 | 1 354 928,40 | 1 354 928,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 15 | 4 263 119,61 | 4 263 119,61 | 1 390 576,80 | 2 283 135,53 | 378 638,57 | 210768,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 22 | 1 727 629,20 | 1 727 629,20 | 1 727 629,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 8 | 1 412 095,20 | 1 412 095,20 | 1 412 095,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1В | 391 681,20 | 391 681,20 | 391 681,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 17 | 2 520 753,65 | 2 520 753,65 | 511 975,20 | 1 670 263,25 | 142 968,00 |  | 195547,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 22 | 2 288 152,80 | 2 288 152,80 | 2 288 152,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 24 | 437 530,80 | 437 530,80 | 437 530,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 34 | 898 402,80 | 898 402,80 | 898 402,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 49/51 | 5 103 110,40 | 5 103 110,40 | 5 103 110,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 59в | 581 679,60 | 581 679,60 | 581 679,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 71 | 951 039,60 | 951 039,60 | 951 039,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 3А | 1 426 438,01 | 1 426 438,01 | 286 713,95 | 1 139 724,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 4 | 1 793 567,51 | 1 793 567,51 | 312 004,16 | 1 193 750,40 | 128 092,51 |  | 159720,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова,  д. 11 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 | 1 015 589,23 | 1 015 589,23 | 1 015 589,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 | 2 464 834,03 | 2 464 834,03 | 2 464 834,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 14 | 1 008 596,83 | 1 008 596,83 | 1 008 596,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3 | 6 342 935,30 | 6 342 935,30 | 1 083 678,30 | 5 050 651,63 | 208 605,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 4 | 1 914 312,00 | 1 914 312,00 | 1 914 312,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 9/5 | 1 611 829,20 | 1 611 829,20 | 1 611 829,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 16 | 2 089 432,39 | 2 089 432,39 | 2 089 432,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 17 | 569 559,86 | 569 559,86 | 569 559,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 14Б | 1 561 069,89 | 1 561 069,89 | 380 138,14 | 1 180 931,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 12 | 1 435 932,43 | 1 435 932,43 | 1 435 932,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 18 | 1 720 858,06 | 1 720 858,06 | 1 720 858,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 24 | 2 249 262,25 | 2 249 262,25 | 2 249 262,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26А | 1 150 625,29 | 1 150 625,29 | 385 571,12 | 765 054,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 51 | 4 893 677,80 | 4 893 677,80 | 1 049 476,80 | 3 844 201,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 53 | 1 945 497,36 | 1 945 497,36 | 402 848,74 | 1 542 648,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 55 | 465 268,85 | 465 268,85 | 465 268,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 57 | 1 386 383,96 | 1 386 383,96 | 1 386 383,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21 | 729 594,56 | 729 594,56 | 729 594,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21А | 953 338,80 | 953 338,80 | 953 338,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Г. Гатчина, ул. Товарная-Балтийская, д. 1 | 311 866,70 | 311 866,70 | 311 866,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 14 | 3 270 660,31 | 3 270 660,31 | 319 286,90 | 2 707 513,01 | 243860,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 44 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 16 | 2 914 591,86 | 2 914 591,86 | 318 982,80 | 2 372 491,86 | 223117,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 4 | 1 788 057,12 | 1 788 057,12 | 323 813,59 | 1 279 885,13 | 44305,20 |  | 140053,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3 | 1 163 581,19 | 1 163 581,19 | 1 163 581,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3А | 903 152,65 | 903 152,65 | 903 152,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 5 | 783 335,74 | 783 335,74 | 783 335,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 7 | 817 821,29 | 817 821,29 | 817 821,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 8 | 5 814 561,60 | 5 814 561,60 |  | 5 814 561,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61 | 1 693 407,41 | 1 693 407,41 | 257 661,89 | 1 204 350,84 | 143403,48 |  | 87 991,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 65 | 1 536 427,50 | 1 536 427,50 |  | 1 225 137,86 | 126208,16 |  | 185081,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 69 | 1 253 207,10 | 1 253 207,10 | 268 712,52 | 781 213,94 | 78 832,70 |  | 124447,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному образованию | 100487754,80 | 100487754,80 | 51216 998,38 | 44 099 184,74 | 3603955,19 | 210768,71 | 1356847,78 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел III. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | Ремонт крыши | | | | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт фасада | |  | Ремонт и утепление фасада | | Ремонт фундамента | | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проект-ные работы (ФОНД) |
| № п\п | Адрес МКД | Стои-мость капитального ремонта ВСЕГО | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения | |  |
|  |  |  | Подъезд |
|  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | | кв.м. | | | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. |  |  | куб.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **Муниципальное образование Город Гатчина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Г. Гатчина, пер. Инженерный,д. 1 | 305 877,14 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 877,14 |
| 2 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 1 | 347 156,46 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 156,46 |
| 3 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 2 | 316 781,06 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 781,06 |
| 4 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 3 | 312 266,72 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 266,72 |
| 5 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 4 | 306 251,06 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 251,06 |
| 6 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 5 | 217 355,76 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 355,76 |
| 7 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 11/13 | 13 516 423,20 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 516 423,20 |  |  |
| 8 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 19 | 7 348 862,40 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 348 862,40 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 22 | 1 663 128,00 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 | 1 663 128,00 |  |  |
| 10 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 28 | 258 162,98 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 162,98 |
| 11 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 31 | 264 557,80 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 557,80 |
| 12 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 32 | 110 296,67 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 296,67 |
| 13 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 33 | 230 451,41 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 451,41 |
| 14 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 34 | 139 326,24 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 326,24 |
| 15 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 36 | 149 498,06 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 498,06 |
| 16 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 41 | 590 974,90 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 974,90 |
| 17 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 43 | 227 045,92 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 045,92 |
| 18 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 45 | 227 045,92 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 045,92 |
| 19 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 49 | 363 769,90 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 769,90 |
| 20 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 51 | 307 855,31 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 855,31 |
| 21 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 255 662,76 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 662,76 |
| 22 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 16 | 283 852,99 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 852,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 19 | 389 549,14 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 549,14 |
| 24 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 26 | 4 821 704,40 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 794,00 | 1 293 397,20 |  |  |  |  |  |  | 3 528 307,20 |  |  |
| 25 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 32 | 118 138,81 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 138,81 |
| 26 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 34 | 345 480,64 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 480,64 |
| 27 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 42 | 133 672,25 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 672,25 |
| 28 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 44 | 108 069,67 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 069,67 |
| 29 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 46 | 174 386,92 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 386,92 |
| 30 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 48В | 101 231,11 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 231,11 |
| 31 | Г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1 | 477 436,12 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 436,12 |
| 32 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10 | 5 661 178,80 |  |  |  |  |  |  | 13,00 | | | 5 661 178,80 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10А | 251 304,72 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 304,72 |
| 34 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10Б | 336 722,86 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 722,86 |
| 35 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 15 | 244 857,42 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 857,42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 36 | Г. Гатчина, ул.  7 Армии, д. 15А | 317 024,72 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 024,72 |
| 37 | Г. Гатчина, ул.  7 Армии, д. 19 | 289 157,54 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 157,54 |
| 38 | Г. Гатчина, ул.  7 Армии, д. 21 | 149 305,93 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 305,93 |
| 39 | Г. Гатчина, ул.  7 Армии, д. 23/38 | 342 827,46 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 827,46 |
| 40 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 25/43 | 336 772,86 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 772,86 |
| 41 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 27/20 | 336 772,86 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 772,86 |
| 42 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 3 | 253 149,24 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 149,24 |
| 43 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 9 | 357 903,52 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 903,52 |
| 44 | Г. Гатчина, ул. Багажная, д. 1А | 157 005,24 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 005,24 |
| 45 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 28 | 173 414,10 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 414,10 |
| 46 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 32 | 170 393,96 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 393,96 |
| 47 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 7 | 172 035,98 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 035,98 |
| 48 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 9 | 118 363,88 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 363,88 |
| 49 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 1 | 316 879,01 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 879,01 |
| 50 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 3 | 347 649,80 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 649,80 |
| 51 | Г. Гатчина, ул. Володарского,  д. 1 | 222 467,30 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 467,30 |
| 52 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 15 | 361 408,49 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 408,49 |
| 53 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 23 | 184 972,80 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 972,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 54 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 28 | 352 706,47 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 706,47 |
| 55 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3 | 2 409 547,03 | 2 293 755,60 | 420 746,40 | 1 873 009,20 |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 791,43 |
| 56 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 33 | 234 578,74 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 578,74 |
| 57 | Г. Гатчина, ул. Володарского,  д. 35 | 289 473,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 473,60 |
| 58 | Г. Гатчина, ул. Володарского,  д. 39 | 19 585 812,61 | 19 304 216,75 | 2 550 331,97 | 10 992 358,38 | 1 841 113,20 | 2 711 049,60 | 1 209 363,60 |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 595,86 |
| 59 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3А | 2 860 310,99 | 2 653 686,00 | 416 724,00 | 2 236 962,00 |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 624,99 |
| 60 | Г. Гатчина, ул. Володарского , д. 7 | 192 090,11 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 090,11 |
| 61 | Г. Гатчина, ул. Воскова, д. 46 | 52 859,44 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 859,44 |
| 62 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 1/25 | 236 353,72 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 353,72 |
| 63 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 11 | 8 790 542,74 |  |  |  |  |  |  | 13,00 | | 8 545 357,20 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 185,54 |
| 64 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 12 | 125 553,10 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 553,10 |
| 65 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 15 | 9 075 728,40 |  |  |  |  |  |  | 13,00 | | 9 075 728,40 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 16 | 311 320,37 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 320,37 |
| 67 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 17 | 255 147,42 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 147,42 |
| 68 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 18 | 253 789,04 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 789,04 |
| 69 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 21 | 254 702,84 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 702,84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 70 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 22 | 14 442 262,20 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | 685,80 | 14 442 262,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 24 | 238 879,61 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 879,61 |
| 72 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 25 | 423 018,42 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 018,42 |
| 73 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 3 | 299 489,20 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 489,20 |
| 74 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 4 | 178 069,06 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 069,06 |
| 75 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 5 | 203 790,73 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 790,73 |
| 76 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 5А | 318 085,78 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 085,78 |
| 77 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 6 | 273 575,14 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 575,14 |
| 78 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 8 | 7 961 705,72 |  |  |  |  |  |  | 13,00 | | | | 7 719 088,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 616,92 |
| 79 | Г. Гатчина, ул. Горького, д. 5 | 242 367,10 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 367,10 |
| 80 | Г. Гатчина, ул. Гречишкина, д. 17 | 86 165,77 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 165,77 |
| 81 | Г. Гатчина, ул. Гречишкина, д. 19 | 120 653,40 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 653,40 |
| 82 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 11 | 244 996,84 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 996,84 |
| 83 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 4 | 180 304,48 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 304,48 |
| 84 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 7 | 197 336,39 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 336,39 |
| 85 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 9 | 213 088,01 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 088,01 |
| 86 | Г. Гатчина, ул. Глинки, д. 12 | 79 543,86 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 543,86 |
| 87 | Г. Гатчина, ул. Детскосельская, д. 3 | 72 997,66 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 997,66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 88 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 11 | 215 065,81 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 065,81 |
| 89 | Г. Гатчина, ул. Достоевского,  д. 12 | 229 789,46 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 789,46 |
| 90 | Г. Гатчина, ул. Достоевского,  д. 14 | 235 720,78 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 720,78 |
| 91 | Г. Гатчина, ул. Достоевского,  д. 15 | 519 445,06 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519 445,06 |
| 92 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 16 | 231 720,56 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 720,56 |
| 93 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 17 | 254 444,29 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 444,29 |
| 94 | Г. Гатчина, ул. Достоевского,  д. 21 | 254 702,84 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 702,84 |
| 95 | Г. Гатчина, ул. Достоевского,  д. 5 | 252 508,67 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 508,67 |
| 96 | Г. Гатчина, ул. Жемчужина, д. 1 | 186 945,34 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 945,34 |
| 97 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1 | 125 790,05 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 790,05 |
| 98 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1А | 527 080,39 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527 080,39 |
| 99 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1В | 4 632 615,60 |  |  |  |  |  |  | 13,00 | | | | 4 632 615,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 100 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 11 | 188 334,58 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 334,58 |
| 101 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 12/5 | 162 232,79 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 232,79 |
| 102 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 14 | 264 773,94 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 773,94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 103 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 14А | 200 896,86 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 896,86 |
| 104 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 16 | 204 642,23 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 642,23 |
| 105 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 17 | 2 234 137,20 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 | 2 234 137,20 |  |  |
| 106 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 19 | 156 776,00 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 776,00 |
| 107 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 20 | 126 031,80 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 031,80 |
| 108 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 21 | 202 111,98 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 111,98 |
| 109 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 24 | 1 444 052,52 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 | 1 444 052,52 |  |  |
| 110 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 25 | 184 061,24 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 061,24 |
| 111 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 25А | 146 189,24 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 189,24 |
| 112 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 26 | 202 151,77 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 151,77 |
| 113 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 30 | 965 377,19 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965 377,19 |
| 114 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 31 | 839 214,19 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839 214,19 |
| 115 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 32 | 511 776,36 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 776,36 |
| 116 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 33 | 191 562,89 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 562,89 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 117 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 34 | 7 597 283,68 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | 437,90 | 7 597 283,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 35 | 130 843,07 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 843,07 |
| 119 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 36 | 237 246,82 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 246,82 |
| 120 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 37 | 351 967,84 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 967,84 |
| 121 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 37а | 205 988,27 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 988,27 |
| 122 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 38/7 | 238 396,78 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 396,78 |
| 123 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 41 | 140 344,46 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 344,46 |
| 124 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 48 | 816 219,56 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816 219,56 |
| 125 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, 5 | 121 946,70 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 946,70 |
| 126 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 50 | 361 094,41 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 094,41 |
| 127 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 52 | 296 008,40 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 008,40 |
| 128 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 57 | 295 677,49 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 677,49 |
| 129 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 59в | 211 409,36 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 409,36 |
| 130 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 61 | 160 817,94 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 817,94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 131 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 62 | 3 358 887,68 |  |  |  |  |  |  | 13,00 | | | | 3 238 153,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 734,48 |
| 132 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 66 | 429 217,18 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 217,18 |
| 133 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 67 | 264 647,87 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 647,87 |
| 134 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 69 | 353 767,34 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 767,34 |
| 135 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 71 | 7 981 071,77 |  |  |  |  |  |  | 13,00 | | | | 7 749 682,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 388,97 |
| 136 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 73 | 102 014,00 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 014,00 |
| 137 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 8 | 1 304 178,16 | 1 083 544,80 |  | 1 083 544,80 |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 633,36 |
| 138 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 8А | 7 266 451,15 |  |  |  |  |  |  | 13,00 | | | | 7 039 998,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 453,15 |
| 139 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова,  д. 1 | 316 952,50 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 952,50 |
| 140 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова,  д. 12 | 315 922,22 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 922,22 |
| 141 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова,  д. 14 | 263 683,79 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 683,79 |
| 142 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова,  д. 16 | 263 683,79 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 683,79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 143 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова,  д. 3 | 350 895,18 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 895,18 |
| 144 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова,  д. 4 | 305 739,77 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 739,77 |
| 145 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова,  д. 5 | 316 952,50 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 952,50 |
| 146 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 1 | 207 814,87 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 814,87 |
| 147 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 31 | 85 648,15 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 648,15 |
| 148 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 6 | 221 095,10 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 095,10 |
| 149 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/15 | 158 687,83 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 687,83 |
| 150 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 8 | 222 200,78 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 200,78 |
| 151 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 9/2 | 110 108,47 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 108,47 |
| 152 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 9Б | 194 675,63 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 675,63 |
| 153 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 11А | 381 166,89 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381 166,89 |
| 154 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 13 | 483 907,16 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483 907,16 |
| 155 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 14 | 621 739,61 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 739,61 |
| 156 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 15 | 344 932,58 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 932,58 |
| 157 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 21 | 336 193,88 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 193,88 |
| 158 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 23 | 479 185,09 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 185,09 |
| 159 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 24 | 295 964,98 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 964,98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 160 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 25 | 299 010,74 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 010,74 |
| 161 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 4 | 117 848,23 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 848,23 |
| 162 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 6 | 179 842,24 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 842,24 |
| 163 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 7 | 253 807,58 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 807,58 |
| 164 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 8 | 271 269,32 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 269,32 |
| 165 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 9 | 374 241,46 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 241,46 |
| 166 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 1 | 301 383,79 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 383,79 |
| 167 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 1б | 245 602,30 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 602,30 |
| 168 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 3 | 418 019,06 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 019,06 |
| 169 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 5 | 423 800,11 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 800,11 |
| 170 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 6 | 233 729,56 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 729,56 |
| 171 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 9 | 362 850,84 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 850,84 |
| 172 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 11 | 236 112,74 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 112,74 |
| 173 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 3 | 167 213,81 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 213,81 |
| 174 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 3А | 220 355,24 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 355,24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 175 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 4 | 2 801 064,00 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 801 064,00 |  |  |
| 176 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 1 | 431 965,40 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 965,40 |
| 177 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 2 | 403 803,96 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 803,96 |
| 178 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 3 | 1 319 703,25 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 319 703,25 |
| 179 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 4 | 454 795,06 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454 795,06 |
| 180 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 5А | 246 627,00 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 627,00 |
| 181 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 6 | 5 463 453,60 |  |  |  |  |  |  | 1 250,50 | | | | 5 463 453,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 7 | 389 954,84 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 954,84 |
| 183 | Г. Гатчина, ул. Куприна, д. 33А | 135 018,59 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 018,59 |
| 184 | Г. Гатчина, ул. Куприна, д. 40 | 1 043 960,32 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 043 960,32 |
| 185 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 127 405,30 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 405,30 |
| 186 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 51 | 304 774,37 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 774,37 |
| 187 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 | 6 701 997,05 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | 348,00 | 6 701 997,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 | 10 942 996,80 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | 559,00 | 10 942 996,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 14 | 5 362 235,64 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | 346,00 | 5 362 235,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3 | 5 850 670,16 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | 688,00 | 5 850 670,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 8 | 291 508,72 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 508,72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 192 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 9/5 | 6 300 127,08 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | 516,00 | 6 001 942,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 184,47 |
| 193 | Г. Гатчина, ул. Ленинградская, д. 10 | 129 544,75 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 544,75 |
| 194 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 14 | 9 364 084,46 |  |  |  |  |  |  | 900,90 | | | | 8 697 661,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666 422,92 |
| 195 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 15 | 180 304,48 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 304,48 |
| 196 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 16 | 7 816 081,19 |  |  |  |  |  |  | 900,90 | | | | 7 816 081,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 5 | 421 852,20 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421 852,20 |
| 198 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 14Б | 7 129 818,68 |  |  |  |  |  |  | 433,00 | | | | 4 613 208,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 516 610,00 |  |  |
| 199 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 121 078,22 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 078,22 |
| 200 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 11 | 127 737,29 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 737,29 |
| 201 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 250 444,88 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 444,88 |
| 202 | Г. Гатчина, ул. Новопролетарская, д. 52 | 228 818,13 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 818,13 |
| 203 | Г. Гатчина, ул. Новопролетарская, д. 52А | 222 635,53 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 635,53 |
| 204 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 5 | 390 444,82 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 444,82 |
| 205 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 6 | 377 772,55 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 772,55 |
| 206 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 7 | 1 164 106,15 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 164 106,15 |
| 207 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 11 | 637 583,72 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637 583,72 |
| 208 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 13 | 436 841,16 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436 841,16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 209 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 15 | 658 848,19 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658 848,19 |
| 210 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 16 | 302 185,34 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 185,34 |
| 211 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 18 | 12 682 180,56 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | 484,80 | 12 682 180,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 20/18 | 612 484,39 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 484,39 |
| 213 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 24 | 14 870 174,75 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | 752,00 | 14 870 174,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26 | 23 081 317,98 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | 1 023,20 | 22 626 344,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 454 973,86 |
| 215 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26А | 1 577 694,00 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 577 694,00 |  |  |
| 216 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3 | 385 465,21 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 465,21 |
| 217 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 5 | 403 700,90 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 700,90 |
| 218 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 5А | 163 954,85 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 954,85 |
| 219 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 8 | 612 484,39 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 484,39 |
| 220 | Г. Гатчина, ул. Рошаля, д. 16 | 97 175,35 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 175,35 |
| 221 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18А | 580 549,47 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 549,47 |
| 222 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 2 | 605 272,52 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605 272,52 |
| 223 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 20 | 23 189 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | 2 859,90 | 23 189 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 26 | 213 828,43 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 828,43 |
| 225 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 28 | 214 406,90 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 406,90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 226 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 29 | 203 468,45 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 468,45 |
| 227 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 30 | 205 719,26 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 719,26 |
| 228 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 32 | 204 704,50 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 704,50 |
| 229 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 34 | 201 470,10 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 470,10 |
| 230 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 36 | 212 578,42 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 578,42 |
| 231 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 38 | 203 994,36 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 994,36 |
| 232 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 40 | 206 466,02 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 466,02 |
| 233 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 10 | 216 293,60 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 293,60 |
| 234 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 12 | 206 466,02 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 466,02 |
| 235 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 14 | 229 649,92 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 649,92 |
| 236 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 18 | 195 527,57 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 527,57 |
| 237 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 2 | 221 071,88 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 071,88 |
| 238 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 20 | 232 321,02 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 321,02 |
| 239 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 4 | 229 649,92 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 649,92 |
| 240 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 6 | 219 509,68 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 509,68 |
| 241 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 8 | 233 393,42 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 393,42 |
| 242 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | 134 700,60 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 700,60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 243 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 9 | 385 387,08 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 387,08 |
| 244 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 148 035,67 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 035,67 |
| 245 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 51 | 252 039,07 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 039,07 |
| 246 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 53 | 366 694,28 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 694,28 |
| 247 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 55 | 159 823,55 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 823,55 |
| 248 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 57 | 889 409,02 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889 409,02 |
| 249 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 14 | 233 976,67 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 976,67 |
| 250 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 14А | 5 159 259,60 |  |  |  |  |  |  | 283,00 | | | | 3 147 673,20 |  |  |  |  |  |  |  | 573,10 | 2 011 586,40 |  |  |
| 251 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 15 | 13 966 557,30 |  |  |  | 469 675,20 |  | 650 997,60 | 810,00 | | | | 7 803 118,80 |  |  |  |  |  |  |  | 1 456,00 | 1 733 011,20 |  |  |
| 252 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 20 | 4 186 796,99 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 443,79 |
| 253 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21 | 186 914,14 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 914,14 |
| 254 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 22 | 145 912,33 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 912,33 |
| 255 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 23 | 139 886,45 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 886,45 |
| 256 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 24Б | 179 720,92 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 720,92 |
| 257 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 28 | 511 239,13 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 239,13 |
| 258 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 28В | 134 994,16 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 994,16 |
| 259 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 34 | 5 188 445,11 |  |  |  |  |  |  | 1 060,60 | | | | 4 980 820,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 624,31 |
| 260 | Г. Гатчина, ул. Солодухина, д. 38 | 139 701,00 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 701,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 261 | Г. Гатчина, ул. Старая Дорога,  д. 8 | 149 036,93 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 036,93 |
| 262 | Г. Гатчина, ул. Товарная-Балтийская, д. 1 | 3 658 844,40 |  |  |  |  |  |  | 273,00 | | | | 2 736 124,80 |  |  |  |  |  |  |  | 315,60 | 922 719,60 |  |  |
| 263 | Г. Гатчина, ул. Товарная-Балтийская, д. 2 | 173 333,00 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 333,00 |
| 264 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 159 405,60 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 405,60 |
| 265 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 12 | 136 843,70 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 843,70 |
| 266 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 14 | 99 754,46 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 754,46 |
| 267 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 16 | 111 559,18 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 559,18 |
| 268 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 17 | 125 188,38 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 188,38 |
| 269 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 2 | 116 727,46 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 727,46 |
| 270 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20 | 98 323,43 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 323,43 |
| 271 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20А | 3 639 029,47 | 3 545 475,24 |  | 2 870 772,00 | 316 598,75 |  | 358 104,49 |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 554,23 |
| 272 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 22 | 162 375,45 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 375,45 |
| 273 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 23 | 167 944,80 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 944,80 |
| 274 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 24 | 474 405,13 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474 405,13 |
| 275 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 29 | 159 405,60 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 405,60 |
| 276 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 30 | 179 282,71 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 282,71 |
| 277 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 3 | 421 146,77 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421 146,77 |
| 278 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 32 | 1 430 892,11 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 430 892,11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 279 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 34 | 332 241,75 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 241,75 |
| 280 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 35 | 404 370,59 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 370,59 |
| 281 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 4 | 156 469,26 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 469,26 |
| 282 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 5 | 170 356,88 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 356,88 |
| 283 | Г. Гатчина, ул. Урицкого,  д. 5/17 | 90 943,66 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 943,66 |
| 284 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 8 | 146 413,46 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 413,46 |
| 285 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 169 057,18 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 057,18 |
| 286 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 3 | 312 436,49 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 436,49 |
| 287 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 4 | 442 011,64 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442 011,64 |
| 288 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 11А | 260 476,73 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 476,73 |
| 289 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 13 | 226 275,84 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 275,84 |
| 290 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 15 | 487 736,32 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487 736,32 |
| 291 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 17 | 380 725,97 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 725,97 |
| 292 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 19 | 383 061,24 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 061,24 |
| 293 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 21 | 384 074,35 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 074,35 |
| 294 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 23 | 358 776,48 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 776,48 |
| 295 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 23А | 152 539,15 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 539,15 |
| 296 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3 | 161 285,58 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 285,58 |
| 297 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 31 | 149 378,76 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 378,76 |
| 298 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 33 | 154 609,62 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 609,62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 299 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 35 | 153 616,19 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 616,19 |
| 300 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3А | 4 238 241,60 |  |  |  |  |  |  | 755,00 | | | | 4 238 241,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 4 | 474 308,52 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474 308,52 |
| 302 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 5 | 162 322,28 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 322,28 |
| 303 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 6 | 302 837,84 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 837,84 |
| 304 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 7 | 153 766,74 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 766,74 |
| 305 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 7А | 136 736,35 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 736,35 |
| 306 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 13 | 532 240,67 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532 240,67 |
| 307 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 14 | 532 604,09 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532 604,09 |
| 308 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 16 | 573 540,34 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 540,34 |
| 309 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 18 | 596 498,10 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596 498,10 |
| 310 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 19 | 438 485,80 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 485,80 |
| 311 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 8 | 615 181,02 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 181,02 |
| 312 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 1/2 | 283 005,22 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 005,22 |
| 313 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 11 | 214 306,86 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 306,86 |
| 314 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 17/2 | 335 033,66 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 033,66 |
| 315 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 18 | 218 178,13 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 178,13 |
| 316 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 20 | 188 716,62 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 716,62 |
| 317 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 3 | 258 905,94 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 905,94 |
| 318 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | 204 722,10 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 722,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 319 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 46А | 214 052,02 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 052,02 |
| 320 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 194 530,02 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 530,02 |
| 321 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 179 382,65 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 382,65 |
| 322 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | 104 714,46 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 714,46 |
| 323 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 55 | 164 980,00 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 980,00 |
| 324 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 56 | 4 343 759,23 |  |  |  |  |  |  | 13,0 | | | | 4 253 732,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 026,83 |
| 325 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 57 | 5 829 892,56 |  |  |  |  |  |  | 13,0 | | | | 5 727 519,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 372,96 |
| 326 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61 | 1 579 551,60 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 789,0 | 1 579 551,60 |  |  |
| 327 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 63 | 169 057,18 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 057,18 |
| 328 | Г. Гатчина,  ул. Чкалова,  д. 65 | 4 716 824,40 |  |  |  |  |  |  | 380,60 | | | | 3 469 464,00 |  |  |  |  |  |  |  | 436,0 | 1 247 360,40 |  |  |
| 329 | Г. Гатчина,  ул. Чкалова,  д. 69 | 2 611 130,40 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | | | | 1 969 827,60 |  |  |  |  |  |  |  | 269,30 | 641 302,80 |  |  |
| **Итого по муниципальному образованию** | | 416 330 127,46 | 37285 458,  89 | 5025 560,  87 | 24 702 995,58 | 2 627 387,  15 | 2 711 049,  60 | 2 218 465,  69 | 7 342,50 | | | | 118 578 730,61 | 9 494,60 | 131 560 484,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 878,00 | 44 765 810,52 | 0,00 | 84 139 642,67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел IV. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2022 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | Ремонт крыши | | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт фасада | | Подъезд | Ремонт и утепление фасада | | Ремонт фундамента | | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Про-ект-ные рабо-ты  (ФОНД) |
| Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водо-отведения |
|
|
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **Муниципальное образование Город Гатчина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46, кор. 1 | 6 806 182,80 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 3 857,00 | 6 806 182,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 50, кор. 1 | 16 854 638,40 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 3 856,00 | 16 854 638,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 59 | 90 125 507,44 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 6 250,00 | 86 212 500,00 |  |  |  |  |  |  | 3 913 007,44 |
| 4 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 63 | 79 981 977,72 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 5 578,00 | 76 942 932,00 |  |  |  |  |  |  | 3 039 045,72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 5 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 16 | 27 965 361,60 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 504,00 | 27 965 361,60 |  |  |  |  |
| 6 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 20 | 12 624 218,40 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 1 495,00 | 12 624 218,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 42 | 684 091,20 | 684 091,20 | 684 091,20 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10 | 2 391 010,80 | 2 391 010,80 | 2 391 010,80 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 19 | 1 574 775,60 | 1 574 775,60 | 1 574 775,60 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 21 | 1 381 155,60 | 1 381 155,60 | 1 381 155,60 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3 | 5 751 269,68 | 390 158,40 |  |  | 390 158,40 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547,00 | 5 361 111,28 |  |  |  |  |
| 12 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3А | 6 086 459,23 | 463 348,80 |  |  | 463 348,80 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,72 | 5 623 110,43 |  |  |  |  |
| 13 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 8 | 2 996 152,80 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 2 996 152,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 15 | 5 327 548,80 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 | 5 327 548,80 |  |  |  |  |
| 15 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 22 | 15 591 660,00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 | 15 591 660,00 |  |  |  |  |
| 16 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 24 | 8 864 956,80 |  |  |  |  | |  |  | 13,00 | 2 939 474,40 |  |  |  |  |  | 13,00 | 5 925 482,40 |  |  |  |  |
| 17 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 45 | 1 456 676,40 | 1 456 676,40 | 1 456 676,40 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 46 | 6 464 672,38 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 13,00 | 6 464 672,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 49/51 | 7 775 828,40 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 2 440,00 | 7 775 828,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 20 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 59а | 2 003 415,60 | 2 003 415,60 | 2 003 415,60 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 59в | 4 176 363,60 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 570,00 | 4 176 363,60 |  |  |  |  |
| 22 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 62 | 5 503 327,20 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,80 | 5 503 327,20 |  |  |  |  |
| 23 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 69 | 19 035 786,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 | 19 035 786,00 |  |  |  |  |
| 24 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 71 | 13 291 711,20 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 | 13 291 711,20 |  |  |  |  |
| 25 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 8 | 7 527 675,60 | 950 618,40 | 710 742,00 |  | 239 876,40 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 | 6 577 057,20 |  |  |  |  |
| 26 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4А | 1 667 708,40 | 1 667 708,40 | 1 667 708,40 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4Б | 1 599 904,80 | 1 599 904,80 | 1 599 904,80 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 20 | 2 855 643,60 | 2 855 643,60 | 2 855 643,60 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 6А | 5 463 453,60 | 0,00 |  |  |  |  | |  | 307,80 | 5 463 453,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 14 | 25 235 373,60 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 | 25 235 373,60 |  |  |  |  |
| 31 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 16 | 25 264 863,60 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 | 25 264 863,60 |  |  |  |  |
| 32 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 17 | 3 444 066,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 | 3 444 066,00 |  |  |  |  |
| 33 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 14Б | 6 085 441,20 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 600,00 | 6 085 441,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 12 | 22 557 091,20 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 | 22 557 091,20 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 14 | 24 383 979,24 | 865 962,00 | 865 962,00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 655,00 | 22 829 070,00 |  |  |  | 688 947,24 |
| 36 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 14А | 2 160 370,54 | 2 160 370,54 | 571 164,00 | 1 143 129,60 | 233 867,74 |  | | 212 209,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21 | 17 195 584,80 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 655,00 | 17 195 584,80 |  |  |  |  |
| 38 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21А | 11 659 855,20 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 | 11 659 855,20 |  |  |  |  |
| 39 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 22 | 18 606 837,60 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 655,00 | 18 606 837,60 |  |  |  |  |
| 40 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 14 | 9 236 679,60 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,00 | 9 236 679,60 |  |  |  |  |
| 41 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 16 | 9 950 013,60 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,00 | 9 950 013,60 |  |  |  |  |
| 42 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20А | 18 697 873,20 |  |  |  |  |  | |  | 13,0 | 8 188 082,40 |  |  |  |  |  | 962,40 | 10 509 790,80 |  |  |  |  |
| 43 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3А | 18 183 534,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 | 18 183 534,00 |  |  |  |  |
| 44 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 5 | 15 306 438,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350,00 | 15 306 438,00 |  |  |  |  |
| 45 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 7 | 15 403 636,80 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350,00 | 15 403 636,80 |  |  |  |  |
| 46 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61 | 4 416 733,20 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,10 | 4 416 733,20 |  |  |  |  |
| 47 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61А | 5 057 154,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 5 057 154,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 69 | 2 868 375,60 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,00 | 2 868 375,60 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному образованию | 619 543 034,63 | 20 444 840,14 | 17 762 250,00 | 1 143 129,60 | 1 327 251,34 | 0,0 | | 212 209,20 | 333,80 | 16 591 010,40 | 0,0 | 0,0 | 24 089,00 | 227 819 720,38 | 0,00 | 29 165,02 | 347 046 463,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 641 000,40 |

|  |
| --- |
| Приложение 2 |
| к постановлению администрации  Гатчинского муниципального района  от 11.10. 2022 года № 4084 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел I. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2020-2022 годах, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора** | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество лифтов | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
|
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Муниципальное образование Город Гатчина** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 59 | 1993 |  | кирпич | 6 | 3 | 3 | 15 895,70 | 7 164,30 | 6 932,70 | 239 | 7 366 283,40 | 30.12.2022 | РО |
| 2 | Г. Гатчина, ул. Красных Военлётов, д. 9 | 1990 |  | панельный | 9 |  | 4 | 12 490,50 | 8 071,50 | 7 355,20 | 387 | 20 150,00 | 30.12.2022 | РО |
| 3 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 11, кор. 1 | 1993 |  | кирпич | 8 | 1 | 1 | 3 301,10 | 1 510,10 | 1 328,70 | 92 | 2 636 712,43 | 30.12.2022 | РО |
| 4 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 13А | 1991 |  | кирпич | 5 | 2 | 2 | 3 831,40 | 1 743,90 | 2 237,80 | 95 | 4 910 855,60 | 30.12.2022 | РО |
| 5 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 19 | 1994 |  | кирпич | 7 | 4 | 5 | 12 030,60 | 11 199,20 | 8 436,80 | 298 | 10 063 302,02 | 30.12.2022 | РО |
| 6 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3А | 1993 |  | панельный | 9 | 2 | 2 | 6 130,20 | 4 094,20 | 3 859,60 | 95 | 5 273 424,86 | 30.12.2022 | РО |
| 7 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 9Г | 1993 |  | панельный | 9 | 2 | 2 | 6 222,00 | 4 056,60 | 3 960,40 | 194 | 5 248 474,37 | 30.12.2022 | РО |
| 8 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 2 | 1995 |  | кирпич | 7 | 3 | 3 | 5 575,20 | 3 438,60 | 3 109,30 | 196 | 7 036 518,30 | 30.12.2022 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | x | x | x | x | 17 | x | 65 476,70 | 41 278,40 | 37 220,50 | 1 596,00 | 42 555 720,98 | x | x |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел II. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2020 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора** | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт или замена лифтового оборудования | | | ТО | Проектные работы |
| руб. | ед. | руб | | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **Муниципальное образование Город Гатчина** | | | | | | | |
| 1 | Г. Гатчина, ул. Красных Военлётов, д. 9 | 20 150,00 |  |  |  | | 20 150,00 |
| 2 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 19 | 10 063 302,02 | 4 | 9 337 485,53 | 216 216,49 | | 509 600,00 |
| 3 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 9Г | 5 248 474,37 | 2 | 4 872 325,25 | 121 349,12 | | 254 800,00 |
| 4 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 2 | 60 450,00 |  |  |  | | 60 450,00 |
| Итого по муниципальному образованию | | 15 392 376,39 | 6 | 14 209 810,78 | 337 565,61 | | 845 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел III. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2021 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора** | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт или замена лифтового оборудования | | ТО | Проектные работы |
|  |  | руб. | ед. | руб | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальное образование Город Гатчина** | | | | | | |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 59 | 390 000,00 |  |  |  | 390 000,00 |
| 2 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 11, кор. 1 | 130 000,00 |  |  |  | 130 000,00 |
| 3 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 13А | 260 000,00 |  |  |  | 260 000,00 |
| 4 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3А | 260 000,00 |  |  |  | 260 000,00 |
| 5 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 2 | 6 976 068,30 | 3 | 6 803 670,00 | 172 398,30 |  |
| Итого по муниципальному образованию | | 8 016 068,30 | 3 | 6 803 670,00 | 172 398,30 | 1 040 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел IV. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2022 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора** | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт или замена лифтового оборудования | | ТО | Проектные работы |
|  |  | руб. | ед. | руб | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальное образование Город Гатчина** | | | | | | |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 59 | 6 976 283,40 | 3 | 6 815 349,00 | 160 934,40 |  |
| 2 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 11, кор. 1 | 2 506 712,43 | 1 | 2 445 425,00 | 61 287,43 |  |
| 3 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 13А | 4 650 855,60 | 2 | 4 543 566,00 | 107 289,60 |  |
| 4 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3А | 5 013 424,86 | 2 | 4 890 850,00 | 122 574,86 |  |
| Итого по муниципальному образованию | | 19 147 276,29 | 8 | 18 695 190,00 | 452 086,29 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение 3 |
| к постановлению администрации  Гатчинского муниципального района  от 11.10. 2022 года № 4084 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел I. Перечень многоквартирных домов, лифтовое оборудование которых подлежит капитальному ремонту в 2020 году, с учетом мер государственной поддержки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Адрес МКД | | | Год | | Материал стен | | Количество этажей | | Количество подъездов | Количество лифтов | | общая площадь МКД, всего | | | Площадь помещений МКД: | | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | | ВСЕГО | | Стоимость капитального ремонта или замены лифтового оборудования, в том числе | | | | Стоимость технического освидетельствования | | Проектные работы | | Плановая дата завершения работ | | способ формирования фонда капитального ремонта | | |
| всего: | | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | |
| за счет средств областного бюджета | | за счет средств собственников | | за счет средств собственников | | за счет средств собственников | |
| кв.м | | | кв.м | | кв.м | | чел. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | |
| **Муниципальное образование Город Гатчина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | Г. Гатчина, просп. 25 Октября,  д. 50, кор. 1 | | | 1989 | | Панел. | | **9** | | 2 | 2 | | 6 121,30 | | | 4 041,40 | | 3 953,10 | | 189 | | 5 436 606,79 | | 3 542 320,37 | | 1 518 137,30 | | 121 349,12 | | 254 800,00 | | 30.12.2020 | | РО | | |
| 2 | | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 15 | | | 1990 | | Панел. | | 9 | | 2 | 2 | | 5 784,30 | | | 4 017,30 | | 3 925,00 | | 203 | | 5 409 276,31 | | 3 523 189,03 | | 1 509 938,16 | | 121 349,12 | | 254 800,00 | | 30.12.2020 | | РО | | |
| 3 | | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 20 | | | 1991 | | Панел. | | 9 | | 2 | 2 | | 5 859,50 | | | 3 957,30 | | 3 611,30 | | 192 | | 5 436 428,33 | | 3 542 195,45 | | 1 518 083,76 | | 121 349,12 | | 254 800,00 | | 30.12.2020 | | РО | | |
| 4 | | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 3 | | | 1989 | | Панел. | | 9 | | 2 | 2 | | 5 953,30 | | | 3 980,00 | | 3 782,50 | | 203 | | 5 435 587,20 | | 3 541 606,66 | | 1 517 831,42 | | 121 349,12 | | 254 800,00 | | 30.12.2020 | | РО | | |
| 5 | | Г. Гатчина, ул. Володарского,  д. 25А | | | 1992 | | Панел. | | 7 | | 2 | 2 | | 5 070,50 | | | 3 137,00 | | 3 081,90 | | 158 | | 5 131 796,55 | | 3 339 545,89 | | 1 431 233,96 | | 106 216,70 | | 254 800,00 | | 30.12.2020 | | РО | | |
| Итого по муниципальному образованию | | | | | х | | х | | х | | х | 10 | | 28 789 | | | 19 133 | | 18 354 | | 945 | | 26 849 695,18 | | 17 488 857,40 | | 7 495 224,60 | | 591 613,18 | | 1 274 000,00 | | 30.12.2020 | | РО | | |
| **Раздел III. Перечень многоквартирных домов, лифтовое оборудование которых подлежит капитальному ремонту в 2021 году, с учетом мер государственной поддержки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Адрес МКД | Год | | Материал стен | | Количество этажей | | Количество подъездов | | | Количество лифтов | | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | | ВСЕГО | | Стоимость капитального ремонта или замены лифтового оборудования, в том числе | | | | | | Стоимость технического освидетельствования | | Проектные работы | | Плановая дата завершения работ | | способ формирования фонда капитального ремонта |
| всего: | | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | |
| всего | | за счет средств областного бюджета | | за счет средств собственников | | за счет средств собственников | | за счет средств собственников | |
| кв.м | кв.м | | кв.м | | чел. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 |
| **Муниципальное образование Город Гатчина** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46 | 1992 | | Кир  пич | | 6 | | 6 | | | 6 | | 8 643,00 | 5 560,90 | | 2 879,00 | | 223 | | 14 236 930,26 | | 13 106 454,00 | | 9 174 517,80 | | 3 931 936,20 | | 350 476,26 | | 780 000,00 | | 30.12.2021 | | РО |
| 2 | | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 50 | 1990 | | кирпич | | 6 | | 6 | | | 6 | | 8 643,00 | 5 970,40 | | 2 879,00 | | 223 | | 13 281 684,88 | | 12 947 077,00 | | 9 062 953,90 | | 3 884 123,10 | | 334 607,88 | |  | | 30.12.2021 | | РО |
| 3 | | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 63 | 1988 | | кирпич | | 6 | | 3 | | | 3 | | 15 055,00 | 8 456,30 | | 5 522,30 | | 221 | | 6 649 644,94 | | 6 482 341,00 | | 4 537 638,70 | | 1 944 702,30 | | 167 303,94 | |  | | 30.12.2021 | | РО |
| 4 | | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 11 | 1988 | | Панел. | | 9 | | 2 | | | 2 | | 5 884,40 | 4 129,27 | | 3 488,10 | | 200 | | 4 736 471,60 | | 4 614 400,60 | | 3 230 080,42 | | 1 384 320,18 | | 122 071,00 | |  | | 30.12.2021 | | РО |
| 5 | | Г. Гатчина, ул. Красных Военлётов, д. 9 | 1990 | | Панел. | | 9 | | 4 | | | 4 | | 12 490,50 | 8 103,71 | | 7 355,20 | | 387 | | 9 595 660,64 | | 9 301 806,80 | | 6 511 264,76 | | 2 790 542,04 | | 293 853,84 | |  | | 30.12.2021 | | РО |
| 6 | | Г. Гатчина, ул. Рощинская,  д. 13, кор. 1 | 1990 | | кирпич | | 7 | | 1 | | | 1 | | 2 965,00 | 1 824,95 | | 1 501,40 | | 80 | | 2 406 821,90 | | 2 345 786,40 | | 1 642 050,48 | | 703 735,92 | | 61 035,50 | |  | | 30.12.2021 | | РО |
| 7 | | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 14 | 1989 | | кирпич | | 9 | | 2 | | | 2 | | 7 847,30 | 4 097,35 | | 3 232,70 | | 160 | | 4 984 582,20 | | 4 862 511,20 | | 3 403 757,84 | | 1 458 753,36 | | 122 071,00 | |  | | 30.12.2021 | | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | | х | | х | | х | | х | | | 24 | | 61 528,20 | 38 142,88 | | 26 857,70 | | 1 494 | | 55 891 796,42 | | 53 660 377,00 | | 37 562 263,90 | | 16 098 113,10 | | 1 451 419,42 | | 780 000,00 | | х | | х |

|  |
| --- |
| Приложение 4 |
| к постановлению администрации  Гатчинского муниципального района  от 11.10. 2022 года № 4084 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области** | | | | | | | | | | | |
| **Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора, являющиеся объектами культурного наследия** | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |
|
| кв.м | чел. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальное образование Город Гатчина** | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 23 | 1917 |  |  | 2 |  | 1 624,8 | 44 | 6 475 938,00 | 30.12.2022 | РО |
| 2 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 4 | 1917 |  | Кирпичный | 2 |  | 932,9 | 36 | 2 405 880,00 | 30.12.2022 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | х | х | х | х | х | 2 557,69 | 80 | 8 881 818,00 | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел IV. Перечень многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия и подлежащие капитальному ремонту**  **в 2022 году за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе | | | Ремонт крыши | | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт фасада | | Ремонт фундамента | | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы (ФОНД) |
| Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **Муниципальное образование Город Гатчина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 23 | 6 475 938,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4614432,00 |  | 1 861506,00 |
| 2 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 4 | 2 405 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 405880,00 |
| Итого по муниципальному образованию | | 8 881 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 614432,00 | 0,00 | 4 267386,00 |

|  |
| --- |
| Приложение 5 |
| к постановлению администрации  Гатчинского муниципального района  От 11.10.2022 № 4084 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области** | | | | | | | | | | |
| **Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах** | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонтаза счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |
|
|  |  | кв.м | чел. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальное образование Город Гатчина** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 37 | 1967 |  | Кирпичный | 5 | 5 081,5 | 179 | 692 536,12 | 30.12.2022 | ССРО |
| 2 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 52 | 1982 |  | Блочный | 5 | 13 791,2 | 431 | 2 302 330,79 | 30.12.2022 | ССРО |
| 3 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 53 | 1958 |  | Кирпич оштукатурен. | 3 | 1 195,80 | 29 | 862 328,91 | 30.12.2022 | СС |
| 4 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 30 | 1966 |  | Панельный | 5 | 3 787,00 | 140 | 782 831,04 | 30.12.2022 | СС |
| 5 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 14 | 1968 |  | Кирпичный | 3 | 1 348,4 | 42 | 542 850,34 | 30.12.2022 | ССРО |
| 6 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 5 | 1969 |  | Блочный | 5 | 5 972,10 | 200 | 858 673,54 | 30.12.2022 | СС |
| 7 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 4 | 1969 |  | Кирпичный | 5 | 3 419,9 | 171 | 776 662,74 | 30.12.2022 | ССРО |
| 8 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18 | 1976 |  | Кирпичный | 5 | 2 267,2 | 105 | 133 829,00 | 30.12.2022 | ССРО |
| 9 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3, кор. 2 | 1977 |  | Кирпич | 5 | 2 986,0 | 78 | 803 479,80 | 30.12.2022 | ССРО |
| 10 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 21 | 1966 |  | Панельный | 5 | 3 787,00 | 151 | 777 297,84 | 30.12.2022 | СС |
| 11 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 26 | 1968 |  | Панельный | 5 | 3 607,00 | 148 | 729 079,54 | 30.12.2022 | СС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 28 | 1968 |  | Панельный | 5 | 3 607,00 | 148 | 729 079,54 | 30.12.2022 | СС |
| 13 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 2 | 1970 |  | Блочный | 5 | 5 892,36 | 181 | 859 792,66 | 30.12.2022 | СС |
|  | Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | 56 742,44 | 2 003 | 10 850 771,86 | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел III. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | | Стои-мость капиталь-ного ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе | | | Ремонт крыши | | Ремонт подваль-ных помеще-ний | | Ремонт фасада | | Подъезд | Ремонт фундамента | | Установ-ка кол-лективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проект-ные работы (ФОНД) |
| Всего работ по инженер-ным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| **Муниципальное образование Город Гатчина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 37 | | 692 536,12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692 536,12 |
| 2 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 52 | | 2 302 330,79 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 302 330,79 |
| 3 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 53 | | 862 328,91 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862 328,91 |
| 4 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 30 | | 782 831,04 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782 831,04 |
| 5 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 14 | | 542 850,34 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542 850,34 |
| 6 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 5 | | 858 673,54 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858 673,54 |
| 7 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 4 | | 776 662,74 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776 662,74 |
| 8 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3, кор. 2 | | 803 479,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803 479,80 |
| 9 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18 | | 133 829,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 829,00 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 21 | | 777 297,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777 297,84 |
| 11 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 26 | | 729 079,54 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729 079,54 |
| 12 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 28 | | 729 079,54 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729 079,54 |
| 13 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 2 | | 859 792,66 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 792,66 |
| Итого по муниципальному образованию | | | 10 850 771,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 10 850 771,86 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |